BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

ĐỀ ÁN

CẢI THIỆN HẠ TẦNG VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐƯỜNG SẮT PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH

DỰ THẢO

Hà Nội, tháng 02 năm 2020

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG	6

PHẦN I: SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN	8

1. Sự cần thiết phải xây dựng đề án	8

1.1. Vị trí, vai trò của đường sắt Việt Nam.	8

1.2. Những hạn chế, thách thức của ngành đường sắt trong việc hỗ trợ và phát triển du lịch.	9

1.3. Sự cần thiết phải xây dựng Đề án.	11

2. Căn cứ pháp lý.	12

3. Mục tiêu của đề án.	14

3.1. Mục tiêu chung:	14

3.2. Mục tiêu cụ thể:	15

4. Đối tượng của đề án	15

4.1. Kết cấu hạ tầng đường sắt:	16

4.2. Phương tiện vận tải đường sắt:	16

4.3. Điều hành vận tải đường sắt:	16

4.4. Về dịch vụ vận tải đường sắt:	16

5. Phạm vi của đề án:	17

PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA ĐƯỜNG SẮT PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH	18

1. Về kết cấu hạ tầng đường sắt	18

1.1. Tổng quan về hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt.	18

1.2. Thực trạng kết cấu hạ tầng đường sắt.	18

1.3. Thực trạng tổ chức khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt.	21

1.4. Đánh giá và nhận xét chung về kết cấu hạ tầng đường sắt:	24

2. Về phương tiện vận tải đường sắt	26

2.1. Về đầu máy	26

2.2. Về toa xe phục vụ vận tải hành khách	29

2.3. Đánh giá chung về thực trạng phương tiện vận tải đường sắt.	30

3. Về điều hành vận tải đường sắt	31

3.1.Công tác điều hành vận tải hiện nay	31

3.2. Kết nối với các phương tiện, tuyến giao thông khác.	34

4. Năng lực cạnh tranh của vận tải đường sắt	36

4.1. So với đường biển.	37

4.2. So với đường bộ.	37

4.3. So với đường không.	38

4.4. Đánh giá chung về ưu thế cạnh tranh với các phương tiện giao thông vận tải khác.	38

5. Chất lượng dịch vụ của đường sắt phục vụ khách du lịch	39

5.1. Kinh doanh vận tải hành khách	39

5.2. Dịch vụ vận tải đường sắt	40

6. Thực trạng về cơ chế, chính sách	43

6.1. Thực trạng các văn bản pháp quy	43

6.2. Thực trạng về cơ cấu tổ chức, hoạt động	45

6.3. Tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp về cơ chế tổ chức.	47

7. Đánh giá chung	48

PHẦN III: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HẠ TẦNG VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐƯỜNG SẮT PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH	49

1. Kinh nghiệm phát triển du lịch đường sắt của các nước trên thế giới	49

1.1. Kinh nghiệm của các nước châu Âu và Mỹ	49

1.2. Kinh nghiệm của các nước châu Á	51

1.3. Đúc rút bài học kinh nghiệm quốc tế phát triển du lịch đường sắt:	56

2. Tiềm năng của đường sắt Việt Nam phục vụ du lịch	58

2.1. Định hướng phát triển du lịch của Chính phủ:	58

2.2. Tiềm năng phát triển du lịch của đường sắt	59

3. Các nhiệm vụ và giải pháp cải thiện năng lực và chất lượng dịch vụ.	60

3.1. Về đầu tư, cải tạo, nâng cấp và bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.	60

3.2. Về đầu tư phương tiện vận tải đường sắt.	61

3.3. Về tổ chức quản lý và quản trị kinh doanh vận tải đường sắt.	61

3.4. Về nguồn nhân lực, giáo dục, đào tạo và truyền thông.	61

3.5. Về cơ chế chính sách	62

3.6. Về huy động nguồn vốn	62

4. Dự báo kết quả đạt được.	63

4.1. Đến năm 2025.	63

4.2. Đến năm 2030.	64

4.3. Tác động của đề án đến kinh tế - xã hội.	66

PHẦN IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN	68

I. Phân công thực hiện đề án	68

1. Bộ Giao thông vận tải	68

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư	68

3. Bộ Tài chính	69

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch	69

5. Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp	69

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đường sắt quốc gia đi qua:	70

II. Kinh phí thực hiện Đề án.	70

III. Kế hoạch và tiến độ triển khai thực hiện.	71

PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	81

1. Kết luận.	81

2. Đề xuất và kiến nghị.	82

PHỤ LỤC 1	84

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Báo cáo tổng hợp du lịch Việt Nam giai đoạn 2000 – 2018	10

Bảng 2. Doanh thu bán vé của Tổng công ty ĐSVN trong năm 2018	11

Bảng 3. Tỷ lệ chi phí khách du lịch theo loại hình dịch vụ năm 2017 	11

Bảng 4. Thị phần vận tải đường sắt năm 2018 so với các ngành khác.	12

Bảng 5. Năng lực thông qua trên các tuyến đường sắt quốc gia 	21

Bảng 6. Hành khách đi tàu theo khu đoạn giai đoạn (2017, 2018) 	23

Bảng 7. Tỷ lệ vận chuyển hành khách theo tuyến giai đoạn 2017 – 2018 	23

Bảng 8. Biểu tổng hợp số lượng và chủng loại đầu máy 	27

Bảng 9. Tổng số chủng loại toa xe khách đang vận dụng 	29

Bảng 10. Hiện trạng kết nối giao thông công cộng tại các nhà ga	35

Bảng 11. Doanh thu du lịch lữ hành giai đoạn 2010 – 2017	40

Bảng 12. Giá vé InterRail Global Pass (Toa xe hạng hai, EUR)	50

Bảng 13. Giá vé đi tàu USA Rail Pass.	51

Bảng 14. Giá thẻ Korail Pass số liệu cập nhập đến ngày 30/7/2018	55

Bảng 15. Giá vé đi tàu Japan Rail Pass cập nhập tháng 7/2018	55

Bảng 16. Các ga trên tuyến Hà Nội – TP Hồ Chí Minh. 	84

Bảng 17. Các ga trên tuyến Hà Nội – Lào Cai 	89

Bảng 18.  Các ga trên tuyến Hà Nội- Hải Phòng .	90

Bảng 19. Các ga trên tuyến Hà Nội-Thái Nguyên .	91

Bảng 20. Các ga trên tuyến Hà Nội- Đồng Đăng 	92

Bảng 21. Các ga trên tuyến Yên Viên- Hạ Long .	93

Bảng 22. Vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý từ năm 2014 – 2018 	94

Bảng 23. Hiện trạng quản lý, sử dụng, khai thác đất đai	95

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Niên giám thống kê năm 2018 của Tổng cục thống kê Việt Nam;

- Niên giám thống kê giai đoạn 2014 – 2018 của Tổng công ty ĐSVN;

- Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch;

- Báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng, khai thác đất đai năm 2019 của Tổng công ty ĐSVN.

- Báo cáo thống kê tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2019 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

- Dự thảo Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

- Dự thảo Đề án quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư (kèm theo văn bản số 567/ĐS-KSNB ngày 8/3/2019 của Tổng công ty ĐSVN);

- Các bài viết về du lịch đường sắt các nước trên mạng Internet.

# PHẦN I: SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

## 1. Sự cần thiết phải xây dựng đề án

### 1.1. Vị trí, vai trò của đường sắt Việt Nam.

Giao thông vận tải đường sắt đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giao thông vận tải quốc gia, là một trong những ngành mũi nhọn về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thể hiện mức độ phát triển của mỗi quốc gia. Với ưu điểm so với các loại hình vận tải khác như: vận tải đường dài với khối lượng lớn, ổn định, an toàn, ít gây ô nhiễm môi trường, tiết kiệm đất, thích hợp với đại đa số các tầng lớp dân cư, vận tải đường sắt ngày càng trở nên thiết yếu đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Đường sắt Việt Nam trong quá trình hình thành và phát triển đã có bề dày lịch sử trên 130 năm (1881 – 2018), gắn bó máu thịt với ý chí đấu tranh kiên cường bất khuất của cả dân tộc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ công nhân đường sắt đã sát cánh cùng quân dân cả nước chống áp bức nô dịch, cai trị của đế quốc phong kiến. Cách mạng Tháng 8 thành công, công nhân đường sắt đã tích cực phục vụ chính quyền cách mạng, phục hồi kinh tế và phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp. Từ năm 1946 đến 1954, hỏa xa Việt Nam đã thực hiện tốt việc tiêu thổ kháng chiến và đưa máy móc thiết bị lên chiến khu mở rộng công xưởng, giữ vững một số tuyến đường sắt vận tải phục vụ kháng chiến.

Sau khi miền Bắc được giải phóng, mặc dù cơ sở vật chất của đường sắt bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, nhưng với tinh thần đoàn kết, vượt mọi khó khăn thiếu thốn, làm việc quên mình trên các công trường. Đến năm 1964, ngành đường sắt đã trở thành ngành vận tải chủ lực của miền Bắc (năm 1960 ngành đường sắt chiếm 59% khối lượng vận chuyển hàng hóa trong ngành Giao thông vận tải).

Trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, toàn ngành đường sắt đã phát huy cao độ truyền thống dũng cảm, kiên cường, thông minh, sáng tạo. Với tinh thần “tất cả vì tiền tuyến”, nêu cao khí thế chiến đấu bằng phong trào “tiếng hát át tiếng bom”, vừa tổ chức chạy tàu, vừa bố trí lực lượng chiến đấu với máy bay Mỹ. Vượt lên mọi hy sinh tổn thất toàn ngành đường sắt đã vận chuyển hàng triệu tấn hàng hóa, khí tài quân sự, hàng triệu lượt bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tiễn, phục vụ cho chiến trường miền nam phục vụ đánh Mỹ đến ngày toàn thắng.

Sau ngày nước nhà thống nhất, thực hiện quyết định của Đảng và Nhà nước, toàn ngành đã huy động nhân tài vật lực cùng quân dân cả nước lao động quên mình khôi phục đường sắt Bắc – Nam, đến ngày 31/12/1976 khánh thành tuyến đường sắt thống nhất dài 1.726 Km. Từ năm 1977-1978, bình quân mỗi năm ngành đường sắt vận chuyển 20 triệu lượt hành khách và 4 triệu tấn hàng hóa, chiếm 30-40% khối lượng vận tải của đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, trước những thách thức của cơ chế thị trường, ngành đường sắt đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức và đạt được những kết quả quan trọng như: tốc độ, tải trọng cầu đường được nâng lên; hệ thống thông tin tín hiệu từng bước được đầu tư mới hiện đại; nhiều nhà ga được cải tạo, xây dựng mới khang trang; sức kéo đầu máy hơi nước được thay bằng sức kéo diezen có công suất lớn; thời gian chạy tàu trên các tuyến được rút ngắn, sản xuất kinh doanh của ngành tăng trưởng, quan hệ với các nước được mở rộng; đời sống vật chất tinh thần của cán bộ công nhân viên được nâng lên; các chính sách an sinh - xã hội được thực hiện tốt.

Ghi nhận những nỗ lực và thành tích đã đạt được, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng năm 2013 do “Đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”.

### 1.2. Những hạn chế, thách thức của ngành đường sắt trong việc hỗ trợ và phát triển du lịch.

Hiện nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang được Nhà nước giao trực tiếp quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt với 15 tuyến đường sắt đi qua 34 tỉnh, thành phố gồm 3.160,947 km đường sắt, trong đó, có 2.646,106 km đường chính tuyến, đường nhánh và 514,841 km đường ga, nhánh, bao gồm 3 loại khổ đường 1.000mm, 1.435mm, khổ đường lồng 1.000mm và 1.435mm với 297 nhà ga và tại mỗi tuyến đường sắt có rất nhiều điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, các điểm du lịch tâm linh nổi tiếng trên cả nước như:

- Tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng: bãi biển Đồ Sơn;

- Tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng: cửa khẩu Đồng Đăng, đền mẫu Đồng Đăng, chợ Lạng Sơn, chùa Tam Thanh, hang Gió, đền Bắc Lệ v.v...;

-Tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai: cửa khẩu Hà Khẩu, điểm du lịch Sapa, đỉnh Panxiphăng, các điểm du lịch tại tỉnh Yên Bái;

- Tuyến đường sắt Kép – Hạ Long: vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên của thế giới tại tỉnh Quảng Ninh;

- Tuyến đường sắt Hà Nội – Sài Gòn: các bãi biển và điểm du lịch dọc từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh như: bãi biển Sầm Sơn – tỉnh Thanh Hóa; bãi biển Cửa Lò; quê Bác – tỉnh Nghệ An; bãi biển Nhật Lệ, động Phong Nha – Kẻ Bàng, bãi Đá Nhảy, mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp – tỉnh Quảng Bình; Đại nội Huế, cụm di tích lăng mộ, tâm linh, văn hóa tại Thành phố Huế, bãi biển Lăng Cô – Thừa Thiên Huế; bãi biển Mỹ Khê, di tích Hải Vân quan, núi Ngũ Hành Sơn, điểm du lịch Bà Nà, phố cổ Hội An – Thành phố Đà Nẵng, thánh địa Mỹ Sơn – tỉnh Quảng Nam, đảo Lý Sơn, bãi biển Sa Huỳnh – tỉnh Quảng Ngãi, bãi biển Quy Nhơn, vịnh Eo Gió, đảo Kỳ Co – tỉnh Bình Định, bãi biển Vũng Rô, ghềnh Đá Đĩa – tỉnh Phú Yên; bãi biển Nha Trang, tháp Po Nagar, khu du lịch Vinpearl Land – tỉnh Khánh Hòa; Núi Chúa, bãi biển Cà Ná, vịnh Vĩnh Hy – tỉnh Ninh Thuận; bãi biển, đồi cát Mũi Né – tỉnh Bình Thuận; các điểm du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua thống kê các điểm du lịch có kết nối với đường sắt như ở trên, có thể thấy đường sắt Việt Nam rất có lợi thế và tiềm năng trong việc phát triển du lịch trong cả nước. Tuy nhiên, theo số liệu của Tổng cục du lịch thì trong năm 2018, tổng lượng khách du lịch của Việt Nam là 95.497 nghìn lượt khách, trong đó: khách du lịch nội địa là 80.000 nghìn lượt khách, khách du lịch quốc tế đến là: 15.490 nghìn lượt khách với tổng doanh thu ngành du lịch là 637.000 nghìn tỷ đồng (có bảng tổng hợp kèm theo). Trong khi đó, tổng doanh thu về vận chuyển hành khách trong năm 2018 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là: 8.687 nghìn lượt khách (tương đương với 9,1% lượng khách du lịch), tổng doanh thu là 2.814 tỷ đồng (tương đương với 0,44% tổng doanh thu khách du lịch). Ngoài ra, việc vận chuyển hành khách phục vụ du lịch của Tổng công ty ĐSVN hầu hết chỉ tập trung vào dịp nghỉ Hè hàng năm (bắt đầu từ tháng 5 cho đến hết tháng 8), chủ yếu phục vụ cho các đoàn khách lẻ, cá nhân từ 10 – 20 người. Ngoài ra theo số liệu thống kê trong năm 2017, thì mức chi phí của khách du lịch dành cho việc đi lại chiếm tỷ lệ vào khoảng 25,5% trên tổng chi phí chuyến đi của mỗi du khách. Với số liệu thống kê như trên, thì việc hỗ trợ, phục vụ phát triển du lịch của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam còn rất hạn chế và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vẫn còn nhiều công việc cần phải làm để phát triển, hỗ trợ hành khách lựa chọn đi du lịch bằng phương tiện đường sắt.

##### Bảng 1. Báo cáo tổng hợp du lịch Việt Nam giai đoạn 2000 – 2018

| Năm | Khách nội địa (1.000 khách) | Khách quốc tế (1.000 khách) | Tổng khách (1.000 khách) | Doanh thu (tỷ đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 11.200 | 2.140 | 13.340 | 17.400 |
| 2001 | 11.700 | 2.330 | 14.030 | 20.500 |
| 2002 | 13.000 | 2.628 | 15.628 | 23.000 |
| 2003 | 13.500 | 2.429 | 15.929 | 26.000 |
| 2004 | 14.500 | 2.927 | 17.427 | 26.000 |
| 2005 | 16.100 | 3.467 | 19.567 | 30.000 |
| 2006 | 17.500 | 3.583 | 21.083 | 51.000 |
| 2007 | 19.200 | 4.171 | 23.371 | 56.000 |
| 2008 | 20.500 | 5.253 | 24.753 | 60.000 |
| 2009 | 25.000 | 3.772 | 28.772 | 68.000 |
| 2010 | 28.000 | 5.049 | 33.049 | 96.000 |
| 2011 | 30.000 | 6.014 | 36.014 | 130.000 |
| 2012 | 32.500 | 6.847 | 39.347 | 160.000 |
| 2013 | 35.000 | 7.572 | 42.572 | 200.000 |
| 2014 | 38.000 | 7.874 | 46.374 | 230.000 |
| 2015 | 57.000 | 7.943 | 64.943 | 337.830 |
| 2016 | 62.000 | 10.012 | 72.012 | 400.000 |
| 2017 | 73.200 | 12.922 | 86.122 | 510.900 |
| 2018 | 80.000 | 15.490 | 95.497 | 637.000 |

(Nguồn Tổng cục du lịch Việt Nam)

##### Bảng 2. Doanh thu bán vé của Tổng công ty ĐSVN trong năm 2018

| Tháng | Vé bán | HKKM | Tiền thu | Tỷ lệ theo tháng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vé bán | Tiền thu |
| 1 | 882.800 | 388.174.618 | 354.923.528 | 9,5% | 13,0% |
| 2 | 741.598 | 352.753.951 | 296.886.045 | 8,0% | 10,9% |
| 3 | 670.167 | 238.996.283 | 154.247.773 | 7,2% | 5,6% |
| 4 | 756.169 | 254.015.699 | 176.578.291 | 8,2% | 6,5% |
| 5 | 810.736 | 297.546.469 | 199.485.232 | 8,7% | 7,3% |
| 6 | 1.072.600 | 456.806.123 | 341.278.841 | 11,6% | 12,5% |
| 7 | 1.087.933 | 469.069.143 | 356.675.705 | 11,7% | 13,0% |
| 8 | 812.867 | 312.698.851 | 233.869.024 | 8,8% | 8,5% |
| 9 | 661.255 | 223.945.686 | 162.317.724 | 7,1% | 5,9% |
| 10 | 604.626 | 222.944.559 | 158.304.287 | 6,5% | 5,8% |
| 11 | 536.612 | 189.729.815 | 138.276.034 | 5,8% | 5,1% |
| 12 | 634.917 | 218.522.289 | 163.350.999 | 6,8% | 6,0% |
|  | 9.272.280 | 3.625.203.486 | 2.736.193.483 |  |  |

(Nguồn: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam)

##### Bảng 3. Tỷ lệ chi phí khách du lịch theo loại hình dịch vụ năm 2017

| TT | Loại hình dịch vụ | Khách nội địa (1.000 đ/ngày) | Tỷ lệ (%) | Khách quốc tế (USD/ngày) | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thuê phòng | 306,8 | 24,1 | 30,3 | 31,6 |
| 2 | Ăn uống | 304,1 | 23,9 | 22,2 | 23,1 |
| 3 | Đi lại | 259,9 | 20,4 | 15,1 | 15,7 |
| 4 | Tham quan | 99,0 | 7,8 | 8,4 | 8,7 |
| 5 | Mua sắm | 206,2 | 16,2 | 14,5 | 15,1 |
| 6 | Chăm sóc sức khỏe | 20,5 | 1,6 | 0,8 | 0,9 |
| 7 | Khác | 75,9 | 6,0 | 4,7 | 4,9 |
|  | Tổng | 1.272,4 |  | 96,0 |  |

Tại sao hành khách chưa lựa chọn phương tiện đi lại bằng đường sắt, trong khi đường sắt có rất nhiều lợi thế kết nối về phương tiện vận tải để hành khách có thể đi lại dễ dàng tới các địa điểm du lịch trong cả nước, bởi nhiều nguyên nhân và được trình bày chi tiết tại Phần II tại Đề án này.

### 1.3. Sự cần thiết phải xây dựng Đề án.

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 10/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 thì đường sắt phải: “Phát triển hệ thống giao thông vận tải đường sắt đồng bộ cả về kết cấu hạ tầng, tổ chức quản lý khai thác vận tải, công nghiệp và dịch vụ với trình độ cao; đảm bảo hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác, nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả; tạo thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường” với các mục tiêu cụ thể như sau:

- Giai đoạn đến năm 2020: Đáp ứng khoảng 1% - 2% thị phần vận tải hành khách và 1% - 3% thị phần vận tải hàng hóa; đáp ứng được khoảng 4 % - 5% thị phần vận tải hành khách đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030: Đáp ứng khoảng 3% - 4% thị phần vận tải hành khách và 4% - 5% thị phần vận tải hàng hóa; đáp ứng khoảng 15% - 20% thị phần vận tải hành khách đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.”

Tuy nhiên để đạt được mục tiêu trên là đặc biệt khó khăn đối với ngành đường sắt, bởi theo số liệu thống kê năm 2018 thì sản lượng vận chuyển hành khách của đường sắt 8,6 triệu lượt hành khách chiếm tỷ lệ 0,20% trên tổng số 4.081 triệu lượt khách trên cả nước.

##### Bảng 4. Thị phần vận tải đường sắt năm 2018 so với các ngành khác.

| TT | Ngành | Sản lượng |  | Tỷ lệ (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khách (triệu khách) | Hàng (nghìn tấn) | Khách | Hàng |
| 1 | Hàng không | 48,9 | 402,9 | 1,12% | 0,03% |
| 2 | Đường thủy | 192,1 | 250.274,9 | 2,11% | 17,23% |
| 3 | Đường bộ | 4.206,6 | 1.195.863,9 | 96,57% | 82,34% |
| 4 | Đường sắt | 8,6 | 5.735,0 | 0,20% | 0,39% |
|  | Tổng | 4.081,65 | 1.442.874,31 |  |  |

(Nguồn: Tổng cục thống kê – Niêm giám thống kê 2018)

Vì vậy, việc xây dựng Đề án cải thiện năng lực và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch là hết sức cần thiết nhằm xây dựng lộ trình và các kế hoạch cụ thể cho ngành đường sắt để nâng cao khả năng hỗ trợ, phát triển du lịch bằng đường sắt. Từ đó, nâng cao sản lượng và thị phần vận tải đường sắt đáp ứng mục tiêu và định hướng của Chính phủ tại Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 10/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

## 2. Căn cứ pháp lý.

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

- Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 ngày 16/6/2017;

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

- Nghị định 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

- Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018 của Chính phủ việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia;

- Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt;

- Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Nghị định số 11/2018/NĐ-CP ngày 16/01/2018 của Chính phủ Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

- Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải dường sắt Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 10/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 22/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020;

- Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Chính phủ về việc phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch;

- Quyết định số 1423/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2016 Phê duyệt Chiến lược kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020; danh mục các dự án đầu tư nhóm A, B hàng năm của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

- Quyết định số 2477/QĐ-BGTVT ngày 9/7/2015 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải phê duyệt Quy hoạch chi tiết hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc – Nam;

- Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam kèm theo Quyết định số 3582/QĐ-BGTVT ngày 7/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải

- Văn bản số 14064/BGVT-KCHT ngày 13/12/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch;

- Quyết định 684/QĐ-ĐS ngày 14/6/2018 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư các dự án nhóm A, B giai đoạn 2016-2020 sử dụng nguồn vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

## 3. Mục tiêu của đề án.

### 3.1. Mục tiêu chung:

a) Cụ thể hóa để thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn tại Quyết định số 103/NQ-CP ngày 6/10/2017;

b) Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường kết nối liên vùng, kết nối các phương thức vận tải khác với đường sắt nhằm thu hút hành khách và phát triển du lịch bằng phương tiện giao thông đường sắt.

c) Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đường sắt trên tàu dưới ga, áp dụng và tiếp cận các phương thức quản trị kinh doanh khoa học, tiên tiến, hiện đại đáp ứng các nhu cầu sử dụng ngày càng cao của hành khách đi du lịch;

d) Tận dụng tối đa tiềm lực hiện có và tiềm năng, lợi thế của đường sắt trong việc phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trên cơ sở tối ưu hóa các cơ sở hạ tầng vật chất, chất lượng dịch vụ, công tác quản trị, cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển du lịch bằng phương tiện giao thông đường sắt;

đ) Tăng cường công tác ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và dịch vụ vận tải đường sắt cho phù hợp với nhu cầu của hành khách du lịch trong thời kỳ công nghệ 4.0;

e) Hợp tác chặt chẽ với các đơn vị dịch vụ du lịch, các cơ quan truyền thông nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá, thu hút hành khách sử dụng phương tiện giao thông đường sắt để du lịch;

g) Tiếp tục có các cơ chế, chính sách phù hợp với nhu cầu quy hoạch phát triển của đường sắt đồng bộ với sự phát triển chung của các loại hình phương tiện giao thông khác để phương thức giao thông vận tải đường sắt phát triển có chất lượng và hiệu quả cả về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ và dịch vụ, tạo cơ chế để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư vào đường sắt theo hướng giao quyền chủ động cho doanh nghiệp tạo đà cho việc phát triển đường sắt tương xứng với vị trí, vai trò phương thức vận tải đường sắt

### 3.2. Mục tiêu cụ thể:

- Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới các nhà ga trọng điểm có kết nối du lịch trên tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh theo tiêu chuẩn đồng bộ, hiện đại, văn minh đem lại một hình ảnh ngành đường sắt phát triển, đổi mới phù hợp với nhu cầu của xã hội;

- Tăng cường việc liên danh, liên kết và kêu gọi các nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp để đầu tư nâng cấp, cải tạo nhà ga nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách trên tàu, dưới ga (trong đó có hành khách du lịch) thông qua các dịch vụ kinh doanh ngoài vận tải như: hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích, dịch vụ bán hàng trên tàu,.... nhằm đem lại sự thuận tiện tối đa cho hành khách và tăng doanh thu trong ngành (dự kiến cho đến năm 2025 thì các dịch vụ này sẽ đem lại khoảng 70 tỷ/năm  tăng 145% so với doanh thu từ dịch vụ này hiện nay);

- Đầu tư bổ sung các đầu máy, toa xe chất lượng cao để thay thế các toa xe đã hết niên hạn sử dụng, xuống cấp, lạc hậu đáp ứng yêu cầu của hành khách nói chúng và hành khách sử dụng phương tiện đường sắt để đi du lịch nói riêng. Đồng thời, kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược để cải tạo các đơn vị sản xuất công nghiệp theo hướng hiện đại hóa nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước;

- Hoàn thành việc nâng cấp, cải tạo kết cấu hạ tầng đường sắt trên tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai, thực hiện việc mở rộng thêm các đường tránh vượt, kéo dài đường ga, đồng bộ tải trọng trên tuyến nhằm nâng cao năng lực thông qua, năng lực chuyên chở trên toàn tuyến;

- Nâng cao thị phần hành khách đi du lịch bằng đường sắt trong thị phần vận chuyển chung của toàn ngành lên từ 300.000 – 450.000 lượt khách/năm tương đương với tỷ lệ từ 30% - 45% thị phần vận tải hành khách đường sắt;

- Đẩy mạnh việc ứng dụng quản trị kinh doanh vận tải đường sắt tiên tiến phù hợp với nhu cầu của xã hội trong thời kỳ mới nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả;

- Tiếp tục giữ vững và duy trì sự thuận tiện, tiện ích, công khai, minh bạch cho hành khách có nhu cầu mua vé tàu đi du lịch bằng đường sắt theo đúng mục tiêu, định hướng: “Mua vé tàu, mọi lúc, mọi nơi”; thay đổi quan điểm, ý thức dịch vụ chăm sóc, phục vụ hành khách của cán bộ công nhân viên theo tiêu chí: “Hành khách là ân nhân”, “Khách hàng là thượng đế”, “Tất cả phục vụ hành khách”.

## 4. Đối tượng của đề án

Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt quốc gia (chưa đề cập đến đường sắt đô thị do các dự án đường sắt đang triển khai thực hiện và chưa có dự án nào hoàn thành) phục vụ khách du lịch tác động bao gồm các chủ thể chính như sau:

### 4.1. Kết cấu hạ tầng đường sắt:

- Các nhà ga hành khách, các điểm đón, tiễn, các điểm kết nối vận tải đường sắt với các loại hình vận tải khác phục vụ hành khách đi lại bằng tàu hỏa, khách du lịch, trong đó ưu tiên nâng cấp trang thiết bị, tiện nghi phục vụ hành khách tại các nhà ga;

- Các công trình liên quan đến kết cấu hạ tầng đường sắt nhằm hạn chế xóc lắc, tăng tốc độ và tải trọng đoàn tàu; cải thiện năng lực thông qua của các tuyến đường sắt quốc gia, giảm thời gian đi lại của hành khách, trong đó ưu tiên những tuyến đoạn có lưu lượng hành khách lớn, khách du lịch đông.

### 4.2. Phương tiện vận tải đường sắt:

- Nâng cao chất lượng đầu tư đóng mới toa xe, sửa chữa cải tạo và đại tu các toa xe cũ đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật toa xe thế hệ mới đảm bảo chống ồn, xóc lắc, đầy đủ các tiện nghi, tiện ích phục vụ hành khách;

- Tăng cường sức kéo đoàn tàu với các đầu máy mới (bao gồm đầu máy diesel và đầu máy điện khí hóa) có sức kéo lớn đảm bảo khả năng chuyên chở hành khách với khối lượng lớn trên các tuyến đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị tại các thành phố lớn;

- Liên danh, liên kết, đầu tư các phương tiện vận tải đường bộ nhằm kết nối vận chuyển từ nhà ga đến các địa điểm du lịch, danh lam thắng cảnh tại địa phương;

### 4.3. Điều hành vận tải đường sắt:

- Cải tiến, nâng cao chất lượng công tác điều hành vận tải nhằm điều tiết, vận dụng một cách hợp lý các nguồn lực để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của hành khách khi có nhu cầu sử dụng phương tiện đường sắt đi du lịch;

- Cải thiện thời gian đi, đến đúng giờ, xây dựng các kế hoạch lập tàu phục vụ hành khách du lịch theo từng thời kỳ, quãng đường, tuyến đường cụ thể, chi tiết đáp ứng nhu cầu đặt vé dài ngày của hành khách du lịch;

- Tận dụng tối đa chiều rỗng trong các đợt cao điểm vận tải để kích thích hành khách tại các địa phương đi du lịch bằng đường sắt;

### 4.4. Về dịch vụ vận tải đường sắt:

- Xây dựng và đề xuất các phương án nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trên tàu, dưới ga;

- Áp dụng các công nghệ tiên tiến trong công tác bán vé đảm bảo công bằng, minh bạch, phù hợp với xu thế, nhu cầu của xã hội;

- Xây dựng các chính sách ưu đãi chi tiết, cụ thể đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lữ hành có nhu cầu;

- Tăng cường việc hợp tác với các cơ quan truyền thông, đơn vị phục vụ du lịch để tăng cường quảng bá và thu hút khách du lịch đến với đường sắt. Trong đó tập trung vào việc tuyên truyền trên các ứng dụng di động, báo điện tử, mạng xã hội,...

## 5. Phạm vi của đề án:

Trên các tuyến đường sắt quốc gia có tiềm năng phát triển du lịch và được áp dụng trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2030. Đề án này không đề cập đến đường sắt đô thị do các dự án đường sắt đang triển khai thực hiện và chưa có dự án nào hoàn thành.

# PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA ĐƯỜNG SẮT PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH

## 1. Về kết cấu hạ tầng đường sắt

### 1.1. Tổng quan về hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt.

Hiện nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang được Nhà nước giao trực tiếp quản lý tài sản, lập kế hoạch, dự toán và tổ chức thực hiện bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia có tổng chiều dài 3.160,947 km, trong đó 2.646,106 km đường chính tuyến, 514,841 km đường ga và đường nhánh, bao gồm 03 loại khổ đường: khổ đường 1.000mm, khổ đường 1.435mm và khổ đường lồng 1.000mm & 1.435mm. Chất lượng kỹ thuật kết cấu hạ tầng đường sắt hầu hết là lạc hậu, chắp vá, nhiều tuyến đường sắt được xây dựng từ 50 đến trên 100 năm và hầu hết chưa được vào cấp kỹ thuật.

Tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt bao gồm nhiều hạng mục công trình phức tạp, có tính liên hoàn, thống nhất trong một hệ thống đồng bộ, mỗi động thái của đoàn tàu đều gắn chặt, phụ thuộc và quan hệ mật thiết với kết cấu hạ tầng đường sắt (điều độ, trực ban chạy tàu, gác ghi, nhà ga, cầu đường, thông tin tín hiệu, đường ngang, hành lang an toàn giao thông đường sắt…). Trong suốt quá trình quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tích cực phát huy nội lực, nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn được cân đối, hạn chế tình trạng xuống cấp hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt, bước đầu cải thiện và nâng dần chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt tại một số tuyến, đáp ứng yêu cầu cơ bản của vận tải đường sắt.

### 1.2. Thực trạng kết cấu hạ tầng đường sắt.

Nhìn chung, kết cấu hạ tầng đường sắt lạc hậu, chắp vá và các tuyến đường sắt được xây dựng từ 50 đến trên 100 năm, chưa được vào cấp kỹ thuật, cụ thể:

- Khổ đường gồm: 1000mm, 1435mm, đường lồng 1000mm và 1435mm.

- Bình diện, trắc dọc: Trên các tuyến đường sắt còn nhiều đường cong bán kính nhỏ, đường cong trái chiều liên tục, chiều dài đoạn vuốt không đủ, nhiều vị trí khu vực ven sông, ven biển địa hình khó khăn hiểm trở làm hạn chế lớn đến tốc độ chạy tàu (< 50km/h). Nhiều đoạn tuyến đi qua vùng đèo, núi ... có độ dốc cao >9‰, làm ảnh hưởng lớn đến độ hao mòn ray, tiêu hao vật tư, nhân công, tốc độ và mật độ chạy tàu thấp.

- Về kiến trúc tầng trên:

+ Tà vẹt: Tà vẹt bê tông cốt thép thường 2 khối K1, K2 còn khoảng 489km (704.160 thanh), liên kết đã mòn gỉ, kém ổn định, tà vẹt nứt dưới đế ray, cự ly đường bị đạp rộng, thường hay bị nứt, vỡ gót cóc, hỏng sắt U, tốc độ chạy tàu không cao (≤ 70 Km/h). Tà vẹt sắt còn khoảng 673km (969.120 thanh). Loại tà vẹt này đã khai thác từ rất lâu nên đã bị gãy, mục, gỉ, rạn nứt...ảnh hưởng nhiều đến chất lượng kết cấu tầng trên đường sắt.

+ Ray: Chủ yếu là ray ngắn loại ≤ 43kg/m, l = 12,5m (thậm chí vẫn còn 23,752 km đặt loại ray P38) qua khai thác nhiều năm đã bị mòn, tật, rỗ mặt lăn và mối bị gục nặng... làm hạn chế tốc độ chạy tàu.

+ Nền đá ba lát bình quân chỉ có 0,7m3/1m đường (bằng 60% so với yêu cầu). Bề rộng nền đường hẹp nên không giữ được đá.

- Ghi: Chủ yếu sử dụng loại ghi Tg1/10, ray 43kg/m; loại ghi này chỉ cho phép tốc độ chạy tàu thông qua theo hướng thẳng là 60km/h, làm giảm tốc độ khi tàu thông qua ga.

- Nền đường: Hầu hết nền đường đã được đưa vào khai thác từ thời Pháp với thiết kế tải trọng nhỏ, mật độ chạy tàu thấp. Nền đường đi qua nhiều địa hình phức tạp về địa chất (đồng chiêm trũng, sát ven sông, ven biển, qua nhiều đồi núi…) nên thường xuyên không ổn định bị lún, sạt lở…). Cho đến nay, hầu hết nền đường chưa được cải tạo, nâng cấp. Chính vì vậy, tại nhiều đoạn tuyến có chất lượng nền đường không tốt ảnh hưởng tới độ xóc lắc của đoàn tàu và cần phải có những biện pháp đầu tư thích hợp để hạn chế và xóa bỏ các điểm xóc lắc nêu trên nhằm nâng cao chất lượng đoàn tàu phục vụ khách du lịch.

- Trắc dọc, bình diện: Tuyến Yên Viên - Lào Cai, Hà Nội - Đồng Đăng, các đoạn tuyến qua đèo: Đồng Giao, Khe Nét, Hải Vân, Đèo Cả... có nhiều đường cong trái chiều, bán kính nhỏ (100m), độ dốc lớn và dài. Chỉ tính riêng tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh các vị trí có độ dốc > 5‰ có chiều dài là 531,4km (chiếm 30,8% so với chiều dài toàn tuyến); có độ dốc từ 12‰ - 17‰ có 104 km (chiếm 6,03% chiều dài toàn tuyến), ảnh hưởng lớn đến tốc độ chạy tàu và sức kéo đầu máy.

- Cầu, cống: Còn nhiều cầu mới chỉ được sửa chữa với kết cấu bán vĩnh cửu, tạm thời. Đa số dầm cầu là VN71, T66 hoặc dầm chữ I đặc, cá biệt có một số dầm thép, dầm bê tông cốt thép ở khu vực miền Trung, miền Nam chất lượng đã bị xuống cấp do được xây dựng từ đầu thế kỷ XX với thời gian sử dụng trên 70 năm.

+ Cầu thép: Các dầm cầu thép thuộc nhiều chủng loại khác nhau (dầm thép, dàn thép) từ nhiều nước với nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo dưỡng, tổ chức khai thác; nhiều dầm cầu gỉ, mặt cầu yếu; các tiếp điểm đọng nước rỉ, liên kết lỏng; đường hai đầu cầu cự ly, thuỷ bình, phương hướng, cao thấp xấu; nhiều vị trí vượt quá biến đổi cho phép; tà vẹt lỏng, ray treo và hệ mặt cầu yếu.

+ Cầu bê tông: Nhiều chủng loại (cầu bê tông, liên hợp và hỗn hợp) còn nhiều cầu bê tông máng đá ba lát bị nứt trơ cốt thép, gỉ phần cuống dầm để lâu ngày; thiếu hồ sơ và biện pháp theo dõi, xử lý ...Nhiều cầu khẩu độ ngắn không đáp ứng được yêu cầu thoát nước. Các dầm bê tông được thiết kế với tải trọng nhỏ, tốc độ thấp, chất lượng bê tông kém phát sinh nứt vỡ, hư hỏng và phong hoá vật liệu. Mố trụ bằng vật liệu đá xây hoặc bê tông bị phong hoá nặng.

+ Hệ thống cống: Hầu hết là cũ, một số bị đứt gẫy, phong hóa, sập ảnh hưởng nghiêm trọng đến thoát nước của đường sắt.

- Hầm: Hầu hết các hầm được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Riêng hầm trên tuyến Kép - Lưu Xá và tuyến Hà Nội - Đồng Đăng được xây dựng trong thời chiến tranh chống Mỹ. Những hầm xây dựng từ đầu thế kỷ XX trên tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh đều đã bị phong hoá, vòm hầm bị nứt, rỉ nước. Nhiều hầm nằm trên đường cong bán kính nhỏ R<300m (9 hầm/39 hầm); độ dốc lớn >4‰ (22 hầm/39 hầm), khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc thiếu, tầm nhìn hạn chế, tốc độ thấp; vỏ hầm bằng đá gốc, đá xây, bê tông mác thấp đã phong hoá nặng, rò rỉ nước, thoát nước kém, nhiều vị trí sụt lở vỏ hầm, làm hạn chế khả năng khai thác và gây khó khăn cho công tác quản lý, sửa chữa vì mức độ phức tạp, khối lượng lớn.

- Hệ thống kiến trúc: Phần lớn nhà ga, kho ga là nhà cấp IV, tiêu chuẩn kỹ thuật thấp, trang bị nội thất sơ sài (hiện nay, ga Ninh Bình, ga Hạ Long là ga mới được xây dựng theo quy chuẩn hiện hành).

Tổng số các công trình kiến trúc đã quá niên hạn sử dụng hoặc mất an toàn sử dụng là: 220/297 nhà ga (45.124 m2), trong đó có 25/297 nhà ga được xây dựng từ thời Pháp thuộc.  Có 35 ga chỉ có 2 đường đón gửi tàu, trong đó tuyến đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh có 15 ga. Một số ga có chiều dài đường đón gửi hạn chế, đặc biệt tại ga Sông Lũy trên tuyến đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh có chiều dài đường đón gửi là 304 m (tương đương 19 xe hàng hoặc 13 xe khách), tạo ra nút thắt vận tải làm giảm năng lực thông qua toàn tuyến.

- Ke ga: Hầu hết các nhà ga có tác nghiệp hành khách đều có bố trí ke ga nhưng chỉ là ke ga thấp, một số ga đã được đầu tư ke cao trong những năm gần đây. Các nhà ga trọng điểm, có lượng hành khách lớn đã được xây dựng cầu vượt bộ hành như Hà Nội, Sài Gòn. Một số ga khác đang được triển khai thực hiện lập dự án đầu tư hoặc đang thi công nâng cấp cải tạo mái che ke ga như: Tháp chàm, Quảng Ngãi, Vinh, Đông Hà, Diêu Trì.

- Hệ thống Thông tin, tín hiệu: Trong những năm gần đây tuy ngành đường sắt đã được Nhà nước quan tâm, đầu tư nâng cấp sử dụng công nghệ mới; tuy nhiên, vẫn còn một số khu đoạn các tuyến phía bắc sông Hồng và một số tuyến nhánh vẫn sử dụng công nghệ cũ, dây thông tin là dây trần, tín hiệu đèn màu, tín hiệu cánh. Tổng đài và thiết bị thông tin đa số lạc hậu. Một số tuyến được đầu tư dự án cáp quang, ghi điện khí tập trung nhưng thuộc nhiều chủng loại của các nước khác nhau.

- Về đường ngang và hành lang ATGTĐS:

+ Tình trạng hành lang ATGTĐS luôn bị lấn chiếm do dân cư sống ven dọc đường sắt tự mở các lối đi qua đường sắt có tồn tại quá nhiều, có hơn 300 km đường bộ chạy dọc song song với đường sắt.

+ Trong quá trình đô thị hóa, một số địa phương khi giao đất cho các doanh nghiệp xây dựng các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư tại các thành phố thị xã, thị trấn ... đã thiếu sự phối hợp chặt chẽ với đường sắt trong quy hoạch, nên chưa tuân thủ các quy định về giao cắt và chỉ giới hành lang, dẫn đến vi phạm hành lang ATGTĐS, tình hình tai nạn giao thông xảy ra ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

### 1.3. Thực trạng tổ chức khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt.

Hiệu quả khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt được đánh giá bằng các chỉ tiêu sử dụng năng lực thông qua của tuyến đường sắt, khu đoạn đường sắt. Trong khuôn khổ đề án chỉ nêu thực trạng và phân tích đánh giá các yếu tố chính cụ thể như sau:

#### 1.3.1.Thực trạng về năng lực thông qua các tuyến

Hiện nay, trên các tuyến đường sắt năng lực thông qua hiện có và năng lực thông qua hiện đang sử dụng (số đôi tàu chạy hàng ngày cụ thể trên từng tuyến) như sau:

##### Bảng 5. Năng lực thông qua trên các tuyến đường sắt quốc gia

| Tuyến đường sắt | Năng lực thông qua (đôi tàu/ngày đêm) | Số đôi tàu hiện đang sử dụng (đôi tàu/ ngày đêm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày bình thường | Ngày cao điểm (ngày lễ, tết) |
| Hà Nội – Hải Phòng | 25 đôi | - 04 đôi tàu khách; - 05 đôi tàu hàng; - Tổng cộng: 09 đôi | - 05 đôi tàu khách; - 08 đôi tàu hàng; - Tổng cộng: 13 đôi |
| Hà Nội – Đồng Đăng | 14,6 đôi | - 02 đôi tàu kháchliên vận; - 02 đôi tàu khách; -03 đôi tàu hàng; - Tổng cộng: 07 đôi | - Như ngày thường 07 đôi |
| Hà Nội – Quán Triều | 18 đôi | -01 đôi tàu khách; -02 đôi tàu hàng; - Tổng cộng: 03 đôi | - Như ngày thường 03 đôi |
| Hà Nội – Lào Cai | 18 đôi | -05 đôi tàu khách; -09 đôi tàu hàng; - Tổng cộng: 14 đôi | - 07 đôi tàu khách, - 11 đôi tàu hàng - Tổng cộng: 18 đôi |
| Kép – Hạ Long | 13,5 đôi | - 01 đôi hỗn hợp; - 02 đôi tàu hàng; - Tổng cộng: 03 đôi | - Như ngày thường 03 đôi |
| Hà Nội – Tp Hồ Chí Minh | - Khu đoạn Hà Nội – Vinh: 20 đôi | - 05 đôi tàu khách Thống nhất; - 01 đôi tàu khách Hà Nội - Đà nẵng, - 02 đôi tàu khách hà Nội - Vinh; - 07 đôi tàu hàng suốt và khu đoạn; - Tổng cộng: 15 đôi | - Không quá 20 đôi tàu khách, hàng |
|  | - Khu đoạn Vinh – Đồng Hới : 16 đôi | - 05 đôi tàu khách Thống nhất; - 01 đôi tàu khách Hà Nội - Đà nẵng; - 01 đôi tàu khách Vinh - Đồng Hới; - 07 đôi tàu hàng suốt và khu đoạn; - Tổng cộng: 14 đôi | - Không quá 18 đôi tàu khách, hàng |
|  | - Khu đoạn Đồng Hới - Đà Nẵng : 18 đôi | - 05 đôi tàu khách Thống nhất; - 01 đôi tàu khách Hà Nội - Đà nẵng; -01 đôi tàu khách Sài Gòn - Huế; - 07 đôi tàu hàng suốt và khu đoạn; -Tổng cộng: 14 đôi | Không quá 18 đôi tàu khách, hàng |
|  | - Khu đoạn Đà Nẵng – Diêu Trì; 19,8 đôi | - 05 đôi tàu Thống nhất; - 01 đôi tàu Sài Gòn – Huế, - 07 đôi tàu hàng suốt và khu đoạn; Tổng cộng: 13 đôi | Không quá 19 đôi tàu khách, hàng |
|  | - Khu đoạn Diêu Trì – Sài Gòn: 20 đôi | - 05 đôi tàu Thống nhất; - 01 đôi tàu Sài Gòn – Huế; - 01 đôi tàu Sài Gòn – Phan Thiết; - 01 Đôi tàu sài Gòn – Nha trang; - 07 đôi tàu hàng suốt và khu đoạn; -Tổng cộng: 14 đôi. | Không quá 19 đôi tàu khách, hàng |

#### 1.3.2. Thực trạng về tốc độ chạy tàu

Hiện nay, hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt Việt Nam có 6 tuyến đường sắt đang khai thác phục vụ chạy tàu theo Công lệnh tốc độ năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ – ĐS ngày 31/01/2018 của Tổng công ty ĐSVN với tốc độ chạy tàu bình quân trên các tuyến cụ thể như sau:

* Tuyến Hà Nội – Hải Phòng:

- Toàn tuyến dài 102 km, tốc độ chạy tàu bình quân đạt: 71,1km/h;

- Thời gian chạy tàu kỹ thuật 87,5 phút.

* Tuyến Hà Nội – Đồng Đăng:

- Toàn tuyến dài 166.9 km, tốc độ chạy tàu bình quân đạt: 59,9km/h;

- Thời gian chạy tàu kỹ thuật 190,4 phút.

* Tuyến Đông Anh – Quán Triều:

- Toàn tuyến dài 54,6 km, tốc độ chạy tàu bình quân đạt: 74,9km/h;

- Thời gian chạy tàu kỹ thuật 49 phút.

*.Tuyến Yên Viên – Lào Cai

- Toàn tuyến dài 296 km, tốc độ chạy tàu bình quân đạt: 61,1km/h;

- Thời gian chạy tàu kỹ thuật 315,2 phút.

* Tuyến Kép – Hạ Long

- Toàn tuyến dài 128,1 km, tốc độ chạy tàu bình quân đạt: 30,1km/h;

- Thời gian chạy tàu kỹ thuật 255,3 phút.

* Tuyến Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh

- Toàn tuyến dài 1726,2 km, tốc độ chạy tàu bình quân đạt: 76,5km/h;

- Thời gian chạy tàu kỹ thuật 1465 phút.

#### 1.3.3. Khối lượng vận tải hành khách theo tuyến và khu đoạn.

##### Bảng 6. Hành khách đi tàu theo khu đoạn giai đoạn (2017, 2018)

Đơn vị: Khách/ngày

| TT | Khu đoạn | 2017 |  | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HK | Tỷ lệ | HK | Tỷ lệ |
| 1 | Hà Nội – Nam Định | 4.700 | 5,89% | 5.149 | 6,33% |
| 2 | Nam Định – Thanh Hóa | 4.930 | 6,18% | 5.413 | 6,66% |
| 3 | Thanh Hóa – Vinh | 5.068 | 6,35% | 5.542 | 6,82% |
| 4 | Vinh – Đồng Hới | 4.050 | 5,08% | 4.596 | 5,65% |
| 5 | Phủ Lý – Bút Sơn | - | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | Bỉm Sơn – Bỉm Sơn CN | - | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Cầu Giát – Nghĩa Đàn | - | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | Đồng Hới – Huế | 4.351 | 5,45% | 4.793 | 5,90% |
| 9 | Huế - Đà Nẵng | 4.643 | 5,82% | 4.983 | 6,13% |
| 10 | Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 4.902 | 6,15% | 5.121 | 6,30% |
| 11 | Quảng Ngãi – Diêu Trì | 4.865 | 6,10% | 5.175 | 6,37% |
| 12 | Diêu Trì – Quy Nhơn | 5 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 13 | Diêu trì – Nha Trang | 5.588 | 7,00% | 5.789 | 7,12% |
| 14 | Nha Trang – Tháp Chàm | 6.408 | 8,03% | 6.708 | 8,25% |
| 15 | Tháp Chàm – Mương Mán | 6.564 | 8,23% | 6.892 | 8,48% |
| 16 | Mương Mán – Sài Gòn | 6.371 | 7,99% | 6.649 | 8,18% |
| 17 | Mương Mán – Phan Thiết | 21 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 18 | Tháp Chàm – Đà Lạt | 348 | 0,44% | 391 | 0,48% |
| 19 | Hà Nội – Gia Lâm | 3.617 | 4,53% | 3.296 | 4,05% |
| 20 | Gia Lâm – Yên Viên | 1.979 | 2,48% | 1.563 | 1,92% |
| 21 | Yên Viên – Đông Anh | 2.215 | 2,78% | 1.760 | 2,17% |
| 22 | Văn Điển – Bắc Hồng | - | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | Gia Lâm – Hải Phòng | 2.020 | 2,53% | 1.871 | 2,30% |
| 24 | Yên Viên – Bắc Giang | 275 | 0,34% | 163 | 0,20% |
| 25 | Bắc giang – Đồng Mỏ | 262 | 0,33% | 159 | 0,20% |
| 26 | Đồng Mỏ - Bằng Tường | 199 | 0,25% | 148 | 0,18% |
| 27 | Mai Pha – Na Dương | - | 0,00% | - | 0,00% |
| 28 | Lưu Xá – Kép | - | 0,00% | - | 0,00% |
| 29 | Đông Anh – Quán Triều | 147 | 0,18% | 40 | 0,05% |
| 30 | Đông Anh – Việt Trì | 2.078 | 2,60% | 1.744 | 2,15% |
| 31 | Việt Trì – Yên Bái | 1.884 | 2,36% | 1.528 | 1,88% |
| 32 | Yên Bái - Làng Giàng | 1.373 | 1,72% | 1.087 | 1,34% |
| 33 | Làng Giàng – Lào Cai | 871 | 1,09% | 709 | 0,87% |
| 34 | Tiên Kiên – Lâm Thao | - | 0,00% | - | 0,00% |
| 35 | Phố lu – Pom Hán | - | 0,00% | - | 0,00% |
| 36 | Kép – Uông Bí | 38 | 0,05% | 21 | 0,03% |
| 37 | Chí Linh – Cổ Thành | - | 0,00% | - | 0,00% |

##### Bảng 7. Tỷ lệ vận chuyển hành khách theo tuyến giai đoạn 2017 – 2018

| TT | Tuyến | 2017 |  | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HK | Tỷ lệ | HK | Tỷ lệ |
| 1 | Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh | 7.505.623 | 83,16% | 6.873.290 | 79,2% |
| 2 | Hà Nội – Hải Phòng | 815.818 | 9,04% | 969.510 | 11,17% |
| 3 | Yên Viên – Lào Cai | 535.357 | 5,93% | 732.239 | 8,44% |
| 4 | Hà Nội – Đồng Đăng | 58.521 | 0,65% | 70.195 | 0,81% |
| 5 | Yên Viên – Quán Triều | 82.929 | 0,92% | 17.027 | 0,20% |
| 6 | Kép – Hạ Long | 27.748 | 0,31% | 16.140 | 0,19% |
|  | Tổng cộng | 9.025.996 |  | 8.678.401 |  |

Căn cứ số liệu thống kê sản lượng hành khách tại các nhà ga theo tuyến, khu đoạn và căn cứ lượng nhu cầu có thể thống kê được danh sách ưu tiên các tuyến, nhà ga có tiềm năng trong việc phát triển du lịch như sau:

* Theo tuyến:

1. Tuyến Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh;

2. Tuyến Hà Nội – Hải Phòng;

3. Tuyến Yên Viên – Lào Cai;

(Các tuyến còn lại chiếm tỷ trọng không lớn và chỉ phát triển hành khách du lịch được khi được đầu tư lớn về cơ sở hạ tầng).

* Theo nhà ga:

1. Tuyến Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh: Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Lăng Cô, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Phan Thiết, Nha Trang, Sài Gòn (16 ga);

2. Tuyến Hà Nội – Hải Phòng: Hải Phòng (01 ga).

3. Tuyến Yên Viên – Lào Cai: Yên Bái, Bảo Hà, Lào Cai (03 ga).

4. Tuyến Hà Nội – Đồng Đăng: Bắc Giang, Bắc Lệ (du lịch tâm linh), Lạng Sơn, Đồng Đăng (04 ga);

5. Tuyến Kép – Hạ Long: ga Hạ Long (trong trường hợp tăng được tốc độ và giảm thời gian chạy tàu trên tuyến);

6. Tuyến Yên Viên – Quán Triều: (tuyến này hầu như không có khả năng phục vụ hành khách đi du lịch).

### 1.4. Đánh giá và nhận xét chung về kết cấu hạ tầng đường sắt:

Do đã được khai thác hàng trăm năm và bị tàn phá bởi 02 cuộc chiến tranh nên kết cấu hạ tầng đường sắt đã rất xuống cấp và lạc hậu, trong khi đó nguồn vốn đầu tư cho đường sắt hàng năm còn nhiều hạn hẹp, chỉ chiếm từ 2 – 3% nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực giao thông vận tải. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, ngành đường sắt đã có nhiều nỗ lực để cải thiện hình ảnh và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ, song vẫn không đủ sức cạnh tranh với các loại hình vận tải khác, đặc biệt trong công tác phục vụ hành khách du lịch. Việc ngành đường sắt tụt hậu so với sự phát triển chung của đất nước, cũng là một sự lãnh phí chung nguồn lực của đất nước. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi nền kinh tế phát triển thì nhu cầu vận tải sẽ tăng từ 1,1 – 1,3 lần với tốc độ tăng trưởng của kinh tế.

Chính vì vậy, với ưu điểm với những lợi thế của mình như vận chuyển an toàn, tốc độ khá cao, đáp ứng được nhu cầu vận tải với khối lượng lớn thì việc phát triển và nâng cao vận tải đường sắt là một yêu cầu bức thiết của xã hội. Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 10/02/2015 phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050, trong đó yêu cầu đường sắt Việt Nam cho đến giai đoạn 2020 – 2030 đáp ứng từ 3% - 4% thị phần vận tải hành khách và 4% - 5% thị phần vận tải hàng hóa (tức là tương đương với phải tăng trưởng 12 – 16 lần sản lượng hiện tại với hành khách và 10 – 12 lần sản lượng hiện tại).

Như vậy, để đáp ứng được yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đã giao cho ngành đường sắt tại Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 10/02/2015 là đặc biệt khó khăn. Trong đó vấn đề quan trọng nhất là phải phân tích, đánh giá và nhận xét được các mặt hạn chế, nguyên nhân, để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao được chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt, hạn chế các hiện tượng xóc lóc, tiếng ồn, lượng luân chuyển của đoàn tàu và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách nói chung của ngành đường sắt và hỗ trợ hành khách đi du lịch bằng phương tiện vận tải đường sắt nói riêng theo mục tiêu của Đề án.

Có thể đánh giá các nguyên nhân, hạn chế, mức độ ảnh hưởng của chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt tới việc hỗ trợ và phát triển dịch vụ bằng đường sắt tập trung tại các nguyên nhân chính cụ thể như sau:

a) Chất lượng kết cấu hạ tầng xuống cấp: Thực trạng kết cấu hạ tầng đường sắt đã rất xuống cấp, chưa được đầu tư tương xứng dẫn tới gây xóc lắc, tiếng ồn, hạn chế tốc độ chạy tàu ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ khách du lịch.

- Khổ đường hẹp (khổ 1.000mm) có độ ổn định thấp làm ảnh hưởng tới độ êm dịu của đoàn tàu, khó thiết kế để tạo sự thuận tiện cho hành khách do có chiều rộng hẹp, hạn chế tốc độ chạy tàu (chỉ có thể chạy tối đa 120km/h) làm tăng thời gian di chuyển của hành khách;

- Đường cong bán kính nhỏ, trái chiều: làm ảnh hưởng tới tốc độ chạy tàu qua các đường cong, tăng thời gian gia giảm tốc của đoàn tàu, gây xóc lắc mạnh đặc biệt tại các vị trí có địa hình khó khăn;

- Có nhiều chủng loại tà vẹt không đồng đều và đã xuống cấp, không được thay thế thống nhất trên cùng tuyến đường, khu gian: làm hạn chế tốc độ chạy tàu, tạo cảm giác bồng bềnh (say tàu) khiến hành khách khó chịu;

- Về ray: Hiện nay, đường sắt Việt Nam chủ yếu sử dụng ray ngắn loại ≤ 43kg/m, l = 12,5 đã sử dụng nhiều năm, xuống cấp, bị mòn, ... chưa được thay thế, bổ sung kịp thời gây rung lắc, tiếng ồn trong và ngoài toa xe đặc biệt khi đoàn tàu đi qua các khớp nối.

- Về đá ba-lát và nền đường: Hầu hết nền đường chưa được cải tạo, nâng cấp và mật độ nền đá ba-lát bình quân chỉ đạt 60% so với yêu cầu khiến nhiều đoạn tuyến có độ xóc lắc lớn gây khó chịu cho hành khách.

b) Khổ đường đơn: Đây là hạn chế rất lớn của hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia trong việc hỗ trợ và phát triển du lịch, bởi thông thường khách du lịch mong muốn khởi hành tại ga xuất phát khởi đầu của chuyến du lịch vào buổi tối hoặc sáng sớm để đến địa điểm du lịch vào lúc sáng sớm hoặc trong buổi trưa. Nhưng vì đặc thù của đường sắt quốc gia là đường đơn phục vụ chạy chung cả tàu khách, tàu hàng và tại nhiều địa phương như: Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh có quy định không cho chạy tàu vào những thời gian cao điểm nên việc bố trí và xây dựng kế hoạch chạy được nhiều đoàn tàu với thời gian phù hợp để thu hút khách du lịch sử dụng phương tiện đường sắt là đặc biệt khó khăn.

c) Đường đón gửi và chiều dài đường ga: Trên mạng lưới đường sắt quốc gia có nhiều nhà ga chỉ có 02 đường đón gửi tàu (35 ga/297 nhà ga chiếm tỷ lệ 11,7% tổng số nhà ga), đặc biệt là ga Sông Lũy trên tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh có đường đón gửi là 304m (tương đương với thành phần đoàn tàu là 12 toa xe khách do phải tính cả chiều dài đầu máy, toa xe phát điện và toa xe cung ứng phục vụ ăn uống trên tàu) điều này tạo ra các nút thắt về vận tải khiến không thể tăng được tổng trọng và chiều dài đoàn tàu phục vụ hành khách nhằm tăng thêm doanh thu, sản lượng từ đó có thêm nguồn kinh phí để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

d) Kiến trúc nhà ga:  Hầu hết các nhà ga đều đã được xây dựng từ rất lâu quá niên hạn sử dụng hoặc mất an toàn, trong đó có 220 ga/297 ga chiếm tỷ lệ 74% và 25 nhà ga đã được xây dựng từ thời Pháp thuộc chiếm tỷ lệ 8,4%. Trang thiết bị nhà ga chưa được đầu tư nâng cấp, làm ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng dịch vụ hành khách tới nhà ga để đi, đón đoàn tàu.

e) Đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng: ngành đường sắt đã có sự đầu tư lớn về nguồn lực để nâng cấp tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội (tuyến đường có hiệu quả kinh tế cao nhất từ năm 2014 trở về trước). Đầu năm 2015, ngành đường sắt đã hoàn thành giai đoạn I Dự án cải tạo, nâng cấp đường sắt Yên Viên - Lào Cai (khởi công từ tháng 12/2011) với tổng mức đầu tư 166 triệu USD, tương đương 3.434 tỷ đồng. Dự án bao gồm các hạng mục: Cải tạo các cung đường có bán kính nhỏ, nâng cấp và thay thanh ray, tà vẹt tại 180 km đường sắt. Ngoài ra, xây mới 10 cầu, cải tạo 43 cầu cũ; xây mới và nâng cấp 12 ga, cải tạo nhiều cống và công trình thoát nước; gia cố bảo vệ mái ta luy, xử lý sụt trượt một số đoạn, tuyến. Nhờ đó, đảm bảo năng lực chạy tàu, với 23 đôi tàu/ngày đoạn Việt Trì - Yên Bái, 33 đôi tàu/ngày đoạn Yên Bái - Phố Lu, 17 đôi tàu/ngày đoạn Phố Lu - Lào Cai. Đặc biệt, đã xóa bỏ hầu hết điểm xung yếu gây mất an toàn trên tuyến và rút ngắn 40 phút chạy từ Hà Nội đến Lào Cai (xuống còn 7 giờ/lượt) và hạn chế thấp nhất độ sai lệch giờ đi và đến tại nhà ga.

## 2. Về phương tiện vận tải đường sắt

### 2.1. Về đầu máy

2.1.1. Tổng số đầu máy đang vận dụng:  Số lượng phương tiện đầu máy hiện nay: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang quản lý 282 đầu máy, đã dừng vận dụng 15 máy. Như vậy, số lượng đầu máy đang quản lý phục vụ vận tải là 267 máy, trong đó bao gồm gồm: 257 máy khổ đường 1.000 mm; 10 máy khổ đường 1.435 mm. Cụ thể như sau:

##### Bảng 8. Biểu tổng hợp số lượng và chủng loại đầu máy

| Đầu máy | Đầu máy chi phối | Vận dụng được | Dừng vận dụng | Công suất 1 đầu máy | Tổng công suất | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (máy) | (máy) | (máy) | (Hp) | (Hp) |  |
| I. Khổ đường 1.000 mm |  |  |  |  |  |  |
| D4H | 3 | 2 | 1 | 400 | 1.200 |  |
| D5H | 11 | 5 | 6 | 500 | 5.500 |  |
| D8E | 2 | 0 | 2 | 800 | 1.600 |  |
| D9E | 31 | 31 | 0 | 900 | 27.900 |  |
| D10H | 30 | 30 | 0 | 1.000 | 30.000 |  |
| D11H | 21 | 20 | 1 | 1.100 | 23.100 |  |
| D12E | 38 | 36 | 2 | 1.200 | 45.600 |  |
| D13E | 24 | 23 | 1 | 1.300 | 31.200 |  |
| D18E | 16 | 16 | 0 | 1.800 | 28.800 |  |
| D19E | 80 | 80 | 0 | 1.900 | 152.000 |  |
| D20E | 16 | 16 | 0 | 2.000 | 32.000 |  |
| Tổng 1.000 | 282 | 257 | 15 |  | 378.900 |  |
| Khổ đường 1.435 mm |  |  |  |  |  |  |
| D14Er | 5 | 5 | 0 | 1.400 | 7.000 |  |
| D19Er | 5 | 5 | 0 | 1.900 | 9.500 |  |
| Tổng 1.435 | 10 | 10 | 0 |  | 16.500 |  |
| Tổng ĐSVN | 282 | 267 | 15 |  | 395.400 |  |

2.1.2. Phân loại đầu máy:  Để thuận tiện trong việc quản lý và khai thác sức kéo có thể phân loại vận dụng đầu máy theo các tiêu chí cụ thể như sau:

a) Theo hiệu quả vận dụng đầu máy: Theo quyết định số 2563/QĐ-ĐS, ngày 22/12/2015 của Tổng công ty ĐSVN thì hiệu quả khai thác đầu máy được chia thành 3 nhóm như sau:

- Nhóm 1: Bao gồm các chủng loại đầu máy: D19E, D20E, D18E, D19Er. Tổng cộng có 117 máy, chiếm tỷ lệ 56,2% sức kéo toàn Tổng công ty ĐSVN. Đây là chủng loại đầu máy công suất cao, hiệu quả nhất hiện nay và là sức kéo chủ lực của ngành đường sắt để kéo các đoàn tàu khách, hàng.

- Nhóm 2: Bao gồm các chủng loại đầu máy: D13E (XNĐM Vinh), D12E, D10H, D9E, D11H, D14Er. Tổng cộng có 135 máy, chiếm tỷ lệ 37,1% sức kéo toàn Tổng công ty ĐSVN. Đây là chủng loại đầu máy có công suất, hiệu quả khai thác trung bình, thuận tiện trong việc kéo các đoàn tàu khách khu đoạn và tàu hàng khu đoạn cắt móc.

- Nhóm 3: Bao gồm các chủng loại đầu máy: D5H, D8E, D13E (XNĐM Sài Gòn); D4H. Tổng cộng có 30 máy, chiếm 6,7% sức kéo toàn Tổng công ty ĐSVN. Đây là các chủng loại đầu máy có công suất nhỏ, hiệu quả khai thác thấp chủ yếu làm nhiệm vụ dồn dịch.

b) Theo năm sử dụng các đầu máy:

- Đầu máy có năm sử dụng dưới 20 năm: Tổng cộng 115 đầu máy, là các loại máy: D19E, D20E, D14Er, D13E (Vinh).

- Đầu máy có năm sử dụng từ 20 đến dưới 30 năm: Tổng cộng 18 máy, là một số máy D12E tại các XNĐM Hà Nội, Yên Viên, Đà Nẵng.

- Đầu máy có năm sử dụng từ 30 năm đến dưới 40 năm: Tổng cộng 89 máy, là các máy D12E còn lại và các loại máy D10H, D13E (Sài Gòn), D18E, D11H.

- Đầu máy có năm sử dụng từ 40 năm trở lên: Tổng cộng 45 máy, là các loại máy D5H, D9E, và một số máy D10H, D11H sản xuất lượt cuối khi đưa về Việt  Nam.

c) Theo chỉ tiêu vận dụng đầu máy (Theo số liệu thống kê từ năm 2016 đến năm 2017)

- Đầu máy vận dụng bình quân đạt 165,7 máy/ngày. Trong đó : Đầu máy nhóm 1 vận dụng khoảng 49,4 %; Đầu máy nhóm 2 vận dụng khoảng 45,9 % ; Đầu máy nhóm 3 vận dụng khoảng 4,7%.

- Km chạy bình quân đầu máy ngày (tổng hợp cả tàu khách, hàng): 390 km/đầu máy.ngày. Tăng đều qua các năm khoảng 5,1% do chất lượng hạ tầng và phương tiện được nâng cao về chất lượng.

- Năng suất vận dụng đầu máy ngày hàng năm đều tăng so với năm trước. Năm 2017 đạt BQ : 216.822 T.km/đầu máy/ngày, tăng 11,1% so với năm 2016.

- Tốc độ kỹ thuật đoàn tàu cũng tăng đối với cả tàu khách và tàu hàng qua các năm khoảng gần 1,0%. Năm 2017 : tàu khách đạt BQ 52,9 km/h và tàu hàng đạt BQ 33,3 km/h.

#### 2.1.3. Đầu tư và sửa chữa đầu máy phục vụ vận tải

- Về đầu tư đầu máy: Nhằm nâng cao chất lượng vận tải, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, trong những năm qua ngành đường sắt liên tục có những dự án đầu tư đầu máy theo hướng ngày càng hiện đại, công suất và tốc độ cao cũng như từng bước chủ động trong công tác sản xuất đầu máy trong nước, cụ thể như:

* Năm 2007: Hoàn thiện đầu tư và đưa vào khai thác 16 đầu máy D20E (Đức). Đây là loại đầu máy hiện đại nhất của ngành ĐSVN hiện nay. Đầu máy với công suất lớn, khả năng gia, giảm tốc đoàn tàu nhanh, thuận tiện trong việc bám tốc độ cầu đường khi chạy tàu ở tốc độ cao, và thực hiện biểu đồ chạy tàu của ngành. Đầu máy được thiết kế với tốc độ tối đa 120 km/h là loại đầu máy có chỉ tiêu nhiên liệu ở mức thấp, chu kỳ bảo dưỡng sửa chữa dài tiết kiệm được chi phí trong bảo dưỡng và sửa chữa. Phương thức truyền động của đầu máy tiên tiến nhất hiện nay (AC-AC), tài liệu kỹ thuật đầy đủ, tuy nhiên giá phụ tùng nhập từ châu Âu quá cao nên chi phí sửa chữa định kỳ cao.

* Từ năm 2001 đến năm 2012, đầu tư và đưa vào khai thác 80 đầu máy D19E (Trung Quốc) Hiện nay, đây là loại đầu máy chủ lực của ngành Đường sắt Việt Nam. Cụ thể:

+ Từ năm 2001-2002: Mua nguyên chiếc 40 đầu máy D19E của Trung Quốc.

+ Từ năm 2007 - 2012: Sản xuất, lắp ráp 40 đầu máy D19E tại Công ty Xe lửa Gia Lâm và chia làm 02 dự án, mỗi dự án 20 đầu máy.Đây là loại đầu máy tương đối tiên tiến, hiện đại, phù hợp với điều kiện khai thác của Đường sắt Việt Nam, giá thành lại rẻ hơn nhiều so với đầu máy nhập từ các nước châu Âu.

* Ngoài ra còn thực hiện các dự án về cải tạo đầu máy nhằm nâng cao công suất, tốc độ và hiệu quả trong khai thác đầu máy như:

+ Đầu tư cải tạo 30 đầu máy D10H từ 2009. Cải tạo động cơ đầu máy nguyên thủy bằng loại động cơ CAT3508 của hãng  Catepiller nâng công suất đầu máy lên 10% và tốc độ vận dụng đầu máy từ 60 km/h lên 70 km/h.

+ Đầu tư 10 đầu máy D13E của Ấn độ năm 2002.

+ Cải tạo 23 đầu máy Rumani từ năm 1996 - 1997, thay động cơ nguyên thủy của đầu máy bằng loại động cơ hiện đại  MTU-12V.

- Về sửa chữa đầu máy: Hiện nay, hàng năm đều thực hiện việc sửa chữa đầu máy các cấp bao gồm cả việc đại tu đầu máy. Ngành Đường sắt Việt Nam đã hoàn thiện hệ thống quy trình, công nghệ sửa chữa và đăng kiểm phương tiện đảm bảo thực hiện toàn bộ quá trình sửa chữa đầu máy các cấp. Tuy nhiên, trang thiết bị phục vụ sửa chữa đầu máy tại các đơn vị phải từng bước nâng cấp để ngày càng nâng cao chất lượng sửa chữa và thay thế nguyên công phải thực hiện bằng thủ công.

### 2.2. Về toa xe phục vụ vận tải hành khách

2.2.1. Tổng số phương tiện toa xe: Tổng số toa xe phục vụ vận tải hành khách gồm 23 chủng loại với 1.008 toa xe khách cụ thể như sau:

##### Bảng 9. Tổng số chủng loại toa xe khách đang vận dụng

| TT | Toa xe khách |  | TT | Toa xe khách |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chủng loại | Số lượng |  | Chủng loại | Số lượng |  |
| 1 | An | 262 | 13 | HC | 62 |  |
| 2 | Bn | 162 | 14 | HC - PĐ | 2 |  |
| 3 | A2T | 19 | 15 | HL | 31 |  |
| 4 | A64 | 159 | 16 | HL - PĐ | 3 |  |
| 5 | A56 | 30 | 17 | HL 1435 | 1 |  |
| 6 | B80 | 151 | 18 | BV | 3 |  |
| 7 | B64 | 26 | 19 | BV - PĐ | 11 |  |
| 8 | B 1435 | 1 | 20 | CV - PĐ | 51 |  |
| 9 | C | 11 | 21 | CD | 4 |  |
| 10 | C 1435 | 3 | 22 | G-HL | 13 |  |
| 11 | C- PĐ 1435 | 1 | 23 | P | 1 |  |
|  |  |  | Tổng cộng: |  | 1.008 |  |

#### 2.2.2. Phân loại toa xe phục vụ vận tải hành khách:

a) Về năm sử dụng toa xe khách:

- Dưới 30 năm: 667  xe.

- Từ 30 năm đến dưới 35 năm: 75 xe.

- Từ 35 năm đến dưới 40 năm: 103 xe.

- Từ 40 năm trở lên: 163  xe.

Về chất lượng toa xe khách phục vụ vận tải hiện nay: Chất lượng thiết kế, đóng mới toa xe ngày càng hoàn thiện và hướng tới khách hàng. Đặc biệt các toa xe khách được chú trọng hơn khâu nội thất và bộ phận chạy, cũng như công tác dịch vụ trên tàu.

b) Thực trạng vận dụng toa xe khách hiện nay: trong giai đoạn 2016-2017, vận dụng bình quân hàng năm khoảng 718 xe/ngày, bao gồm cả tàu khách Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh và tàu khách khu đoạn, chiếm khoảng 71,2 % trên tổng số xe quản lý tại hai công ty hiện nay.

#### 2.2.3. Đầu tư toa xe khách phục vụ vận tải

- Triển khai thực hiện nhiều dự án đầu tư, nâng cấp cải tạo toa xe khách phục vụ vận tải và hướng tới khách hàng như:

* Năm 2016:

- Hoàn thành dự án nâng cấp cải tạo 65 toa xe khách ram SE5/6 tại Công ty CP VTĐS Hà Nội và 59 xe khách chạy tàu SE7/8 tại Công ty CP VTĐS Sài Gòn.

- Hoàn thành việc chuyển đổi thiết bị vệ sinh tự hoại trên toa xe khách năm 2016-2017.

- Hoán cải nâng cấp 28 toa xe B80 ghế ngồi cứng không điều hòa không khí thành toa xe A64 ghế ngồi mềm lắp máy điều hòa không khí tại Công ty CP VTĐS Hà Nội từ năm 2016 - 2017.

- Đầu tư đóng mới 60 toa xe khách tại 02 công ty CP VTĐS Hà Nội, Sài Gòn trong các năm 2016 - 2017.

### 2.3. Đánh giá chung về thực trạng phương tiện vận tải đường sắt.

#### 2.3.1. Các mặt hạn chế và mức độ ảnh hưởng của phương tiện giao thông vận tải tới việc hỗ trợ, phát triển du lịch đường sắt.

Trong thời gian qua, để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của hành khách đi tàu nói chung và hành khách đi du lịch bằng phương tiện đường sắt nói riêng, ngành đường sắt triển khai nhiều giải pháp để đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cao chất lượng phương tiện giao thông vận tải theo hướng hiện đại, đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách. Cụ thể, đối với đầu máy tập trung vào việc đầu tư mua mới và đóng mới các chủng loại đầu máy có công suất và tốc độ cao đảm bảo cung cấp đủ sức kéo phục vụ công tác vận tải hành khách; đối với phương tiện toa xe tập trung vào việc thiết kế, đóng mới toa xe với các kiểu dáng thanh lịch, nội thất sang trọng, không gian trong toa xe rộng rãi, thông thoáng đi kèm với các tiện ích hiện đại phục vụ hành khách, song song với việc sửa chữa, cải tạo nâng cấp các toa xe khách hiện tại để đảm bảo chất lượng đồng đều với các toa xe đóng mới.

Cho đến nay, về sức kéo đoàn tàu đã tạm thời đáp ứng được nhu cầu vận tải hành khách, tuy nhiên về chất lượng toa xe vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của hành khách, đặc biệt là hành khách đi du lịch. Trong giai đoạn 2016 – 2017,  đóng mới và cải tạo được khoảng 150 toa xe khách (chiếm tỷ lệ 14,8% tổng số toa xe khách đang vận dụng và chiếm tỷ lệ 20,8% toa xe khách đang vận dụng/ngày) dẫn đến sự chênh lệch về chất lượng toa xe giữa các đoàn tàu chất lượng cao chạy thường xuyên và các đoàn tàu được lập thêm để phục vụ hành khách du lịch làm cho hành khách đi du lịch có tâm lý không được thoải mái  khi sử dụng phương tiện đường sắt.

Tỷ lệ các toa xe giường nằm (phương tiện chủ lực để phục vụ hành khách đi du lịch) không cao chỉ có 424 toa xe giường nằm trên tổng số 824 toa xe khách phục vụ chở khách chiếm tỷ lệ 51,4% nên tại nhiều thời điểm không đủ toa xe giường nằm phục vụ hành khách đi du lịch bằng đường sắt.

## 3. Về điều hành vận tải đường sắt

### 3.1.Công tác điều hành vận tải hiện nay

#### 3.1.1. Về điều hành vận tải đường sắt.

Hiện nay, các đơn vị kinh doanh vận tải đường sắt đang tổ chức chạy tàu khách để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân cùng với việc phục vụ khách du lịch trên toàn bộ các tuyến thuộc phạm vi đường sắt quốc gia. Riêng tuyến Đà Lạt – Trại Mát với cự ly 7 km thì chỉ tổ chức chạy tàu khách phục vụ khách du lịch.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng tổ chức chạy các đôi tàu khách liên vận quốc tế theo Hiệp định OSZD (bao gồm 28 quốc gia thành viên) và theo Nghị định thư hàng năm giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Việc xây dựng, lập và tổ chức chạy tàu các đoàn khách được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên tổ chức chạy tàu khách trên đường sắt quốc gia và tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật, đồng thời cũng được xây dựng theo nguyên tắc đảm bảo phù hợp nhất, hợp lý nhất cho hành khách đi tàu nói chung và hành khách đi du lịch nói riêng trong quá trình vào ga lên, xuống tàu, tạo điều kiện thuận tiện cho việc hành khách đi từ nhà, khách sạn... đến ga bằng các phương tiện giao thông kết nối khác.

Hiện nay, việc tổ chức chạy tàu vẫn còn tồn tại ở những giai đoạn, thời kỳ cao điểm chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại bằng đường sắt của nhân dân nói chung và khách du lịch nói riêng do hai nguyên nhân chính, cụ thể như sau:

-  Năng lực tổ chức chạy tàu của hệ thống hạ tầng đường sắt hiện tại còn quá thấp đặc biệt do tổ chức chạy tàu trên tuyến đường đơn và chịu tác động của qui định cấm chạy tàu khách vào các thành phố lớn vào các khung giờ cao điểm hay ban ngày (đặc biệt là các đoàn tàu về vào ga đến).

- Ngược lại trên một các tuyến đường sắt còn dư năng lực chạy tàu nhưng buộc phải giảm số đôi tàu khách phục vụ hành khách do chịu sự cạnh tranh gay gắt bởi các phương tiện khác …

#### 3.1.2. Tổ chức vận tải hành khách nội địa và quốc tế

a) Về vận tải hành khách quốc tế: Theo quy định của Hiệp định OSZD, hàng tuần đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức chạy hai đôi tàu khách liên vận từ Hà Nội đi Bắc Kinh và ngược lại, đồng thời và có thể trung chuyển hành khách đi đến tất cả các ga hành khách liên vận quốc tế được quy định trên mạng lưới đường sắt thuộc lãnh thổ các nước thành viên tham gia Hiệp định. Tuy nhiên, do số lượng hành khách không lớn, do đó hiện nay chỉ bố trí một toa xe giường nằm (36 giường) nối vào thành phần đôi tàu khách liên vận giữa Gia Lâm – Nam Ninh.

Cũng theo Nghị định thư Đường sắt biên giới hàng năm giữa Việt Nam và Trung Quốc, tổ chức liên vận quốc tế: “Hàng ngày tổ chức chạy một đôi tàu khách liên vận giữa Hà Nội (Gia Lâm) – Nam Ninh và ngược lại để chuyên chở hành khách giữa hai nước. Riêng hai ngày trong tuần có nối thêm một toa xe khách liên vận đi từ Hà Nội đến Bắc Kinh và ngược lại.

Như vậy, về mặt cơ sở pháp lý đã đầy đủ cho việc phát triển liên vận quốc tế thông qua tuyến đường sắt liên vận quốc tế tại tuyến Gia Lâm – Nam Ninh và ngược lại, tuy nhiên hiện nay khả năng áp dụng và triển khai tuyến đường sắt này rất thấp. Chính vì vậy, đây là một mặt hạn chế của Tổng công ty ĐSVN nhưng cũng là tiềm năng để Tổng công ty ĐSVN phát huy, tận dụng tuyến đường sắt phục vụ hành khách du lịch quốc tế từ Hà Nội đến Nam Ninh và đi sâu vào nội địa của Trung Quốc.

b) Vận tải hành khách trong nước: Đối với công tác vận tải hành khách trong nước, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hiện nay đang tổ chức chạy tàu phục vụ hành khách với các chủng loại và mác tàu cụ thể như sau:

- Tàu khách nhanh chạy suốt: Gồm các đôi tàu khách chạy suốt từ Hà Nội đến Tp. Hồ Chí Minh và ngược lại với hành trình chạy qua các thành phố, trung tâm kinh tế của cả nước, cụ thể: hàng ngày, tổ chức chạy 05 đôi tàu khách nhanh suốt với thành phần đoàn tàu khoảng 500 chỗ/đoàn tàu, trong đó gồm 40% số chỗ là ghế ngồi và 60% là giường nằm. Các đoàn tàu khách nhanh được bố trí ga đỗ nhận trả khách là các ga thuộc thành phố, thị xã, thị trấn và các khu đông dân cư.

- Tàu khách khu đoạn: Gồm các đôi tàu khách chạy giữa các ga nằm trong các thành phố lớn có mạng lưới đường sắt đi qua để phục vụ hành khách nói chung và khách du lịch nói riêng, các đoàn tàu khách này có hành trình trung bình từ 100 Km đến hơn 1.000 Km để kết nối phục vụ theo nhu cầu của hành khách. Thành phần các đoàn tàu khách này cũng cung cấp các loại chỗ ngồi, giường nằm phù hợp với đặc tính luồng khách của mỗi khu đoạn.

Ngoài ra, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng đang tổ chức chạy các đôi tàu khách khu đoạn phục vụ khách du lịch trên các tuyến như sau :

- Trên tuyến Hà Nội - Lào Cai : Hàng ngày, tổ chức chạy 02 đến 03 đôi tàu khách khu đoạn với thành phần đoàn tàu khoảng 450 chỗ/đoàn tàu. Hành trình các đoàn tàu được xuất phát vào buổi tối và kết thúc vào buổi sáng sớm.

- Trên tuyến Hà Nội – Yên Bái : Hàng ngày, tổ chức chạy 01 đôi tàu khách khu đoạn với thành phần đoàn tàu khoảng 550 chỗ/đoàn tàu. Hành trình các đoàn tàu được xuất phát và kết thúc trong ngày (không qua đêm).

-	 Trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng : Hàng ngày, tổ chức chạy 04 đôi tàu khách khu đoạn với thành phần đoàn tàu khoảng từ 500 chỗ/đoàn tàu đến 800 chỗ/đoàn tàu. Hành trình các đoàn tàu được xuất phát và kết thúc trong ngày (không qua đêm).

- Trên tuyến Hà Nội - Vinh : Hàng ngày, tổ chức chạy 02 đôi tàu khách khu đoạn với thành phần đoàn tàu khoảng 450 chỗ/đoàn tàu. Hành trình được bố trí: một đôi tàu được xuất phát vào buổi tối và kết thúc vào buổi sáng sớm; một đôi tàu được xuất phát và kết thúc trong ban ngày  (không qua đêm).

- Trên tuyến Hà Nội – Đà Nẵng : Hàng ngày, tổ chức chạy 01 đôi tàu khách khu đoạn với thành phần đoàn tàu khoảng 450 chỗ/đoàn tàu. Hành trình được bố trí xuất phát vào buổi chiều, tối và kết thúc vào buổi sáng sớm và buổi trưa.

- Trên tuyến Huế – Sài Gòn: Hàng ngày, tổ chức chạy 01 đôi tàu khách khu đoạn với thành phần đoàn tàu khoảng 550 chỗ/đoàn tàu. Hành trình được bố trí giờ xuất phát và kết thúc phù hợp với nhu cầu của hành khách.

- Trên tuyến Diêu Trì – Sài Gòn : Hàng ngày, tổ chức chạy 01 đôi tàu khách khu đoạn với thành phần đoàn tàu khoảng 450 chỗ/đoàn tàu. Hành trình được bố trí xuất phát vào buổi chiều, tối và kết thúc vào buổi sáng sớm và buổi trưa.

- Trên tuyến Huế – Nha Trang : Hàng ngày, tổ chức chạy 01  đôi tàu khách khu đoạn với thành phần đoàn tàu khoảng 350 chỗ/đoàn tàu. Hành trình được bố trí phù hợp với nhu cầu đi lại của hành khách giữa các địa phương.

- Trên tuyến Nha Trang – Sài Gòn : Hàng ngày, tổ chức chạy từ 01 đến 02 đôi tàu khách khu đoạn với thành phần đoàn tàu khoảng 650 chỗ/đoàn tàu. Hành trình được bố trí xuất phát vào buổi tối và kết thúc vào buổi sáng sớm

- Trên tuyến Phan Thiết – Sài Gòn : Hàng ngày, tổ chức chạy từ 01 đến 02 đôi tàu khách khu đoạn với thành phần đoàn tàu khoảng 750 chỗ/đoàn tàu. Hành trình được bố trí xuất phát và kết thúc trong ban ngày ( không qua đêm).

- Trên tuyến Đà Lạt – Trại Mát : Hàng ngày, tổ chức chạy từ 01 đến 05  đôi tàu khách khu đoạn với thành phần đoàn tàu khoảng 100 chỗ/đoàn tàu. Hành trình được bố trí vào ban ngày. Riêng tuyến này được tổ chức chạy tàu chỉ để dành riêng cho khách du lịch, tuyến chỉ bao gồm hai ga Đà Lạt và Trại Mát và có cự ly 07 Km. Hành khách du lịch trên tuyến được phục vụ với hình thức vé khứ hồi sau khi có dừng đi thăm quan thắng cảnh tại khu vực Trại Mát và lên tàu quay về Đà Lạt. Đổng thời trên tuyến này, công tác tổ chức chạy tàu có thể được điều chỉnh linh hoạt về hành trình, thành phần đoàn tàu, các điểm  khách du lịch mong muốn dừng để thăm quan, chụp ảnh... theo nhu cầu của hành khách du lịch.

#### 3.1.3. Đánh giá chung về công tác điều hành vận tải:

Trên hiện trạng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị thông tin tín hiệu và phương tiện vận chuyển gồm đầu máy và toa xe cũng như các chính sách của nhà nước, địa phương liên quan gây nhiều bất cập cho công tác tổ chức chạy tàu nói chung và khả năng đáp ứng trong lĩnh vực tổ chức vận chuyển hành khách du lịch bằng đường sắt nói riêng, một số bất cập chính và nguyên nhân cụ thể như sau:

- Mạng lưới đường sắt là khổ hẹp và đường đơn dẫn đến gây khó khăn trong việc tổ chức chạy tàu về cả nhân lực và hiệu quả khai thác biểu đồ chạy tàu do năng lực thông qua các tuyến đường rất thấp, bởi các mác tàu bắt buộc phải tổ chức tránh, vượt tại nhà ga đường sắt.

- Hệ thống điều hành vận tải hiện vẫn đang được vận hành bởi con người từ các khâu lập kế hoạch chạy tàu, chỉ huy chạy tàu và phương pháp thu thập thông tin chủ yếu được thực hiện thủ công bằng điện thoại khiến tốc độ thu thập, xử lý thông tin phục vụ cho công tác điều hành còn chậm, thiếu chính xác.

- Công lệnh tốc độ của tuyến đường và việc dành thời gian cho công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên cũng như các công trình xây dựng cải tạo tuyến đường, nhà ga cũng làm ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức chạy tàu trên tuyến, đặc biệt dẫn đến tốc độ lữ hành của đoàn tàu rất thấp như: hiện nay các đoàn tàu khách nhanh nhất cũng chỉ có tốc độ lữ hành bình quân khoảng 57km/h.

- Hệ thống đường ngang hợp pháp và bất hợp pháp dẫn đến các sự cố, tai nạn giữa tàu hỏa và các phương tiện đường bộ có tần suất quá lớn khiến công tác tổ chức cứu chữa và khắc phục tai nạn làm ảnh hưởng trực tiếp tới tổ chức chạy tàu, phá vỡ kế hoạch chạy tàu.

- Ngoài ra công tác tổ chức và điều hành chạy tàu còn bị ảnh hưởng bởi chính sách của các thành phố lớn, trong đó đặc biệt là thành phố Hà Nội bị hạn chế và cấm các đoàn tàu nói chung vào thành phố tại các giờ cao điểm ban ngày cũng gây khó khăn trong công tác xây dựng biểu đồ chạy tàu khách theo tiêu chí chọn giờ xuất phát và kết thúc phù hợp với nhu cầu của hành khách nói chung và hành khách đi du lịch bằng đường sắt nói riêng.

Tóm lại công tác tổ chức chạy tàu của đường sắt Việt Nam hiện nay còn rất nhiều khó khăn từ các nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan để đáp ứng nhu cầu mong muốn của hành khách, đặc biệt là hành khách đi du lịch.

### 3.2. Kết nối với các phương tiện, tuyến giao thông khác.

Ngành đường sắt đã có lịch sử lâu đời và do tính chất quan trọng của đường sắt trong tỷ lệ cơ cấu giao thông vận tải trước đây, nên hầu hết các nhà ga thông thường đều nằm tại trung tâm các thành phố lớn, thị trấn, thị xã của địa phương thuận tiện cho việc kết nối với các phương tiện giao thông vận tải đường bộ cá nhân (ô tô, xe máy) cũng như các phương tiện giao thông công cộng (xe buýt, xe khách) để phục vụ hành khách tới nhà ga nói chung và hành khách du lịch nói riêng (Biểu số 10. Hiện trạng kết nối giao thông công cộng tại các nhà ga). Đây là thuận lợi rất lớn cho việc phát triển du lịch bằng đường sắt, do đó ngành đường sắt cần phải có các biện pháp tận dụng tối đa lợi thế nêu trên như:

- Đầu tư, nâng cấp, mở rộng đường bộ vào ga, quảng trường nhà ga, bãi gửi xe ô tô, xe máy tại các nhà ga có tiềm năng phát triển du lịch để phục vụ hành khách tới ga nhà ga để đi du lịch hoặc các phương tiện vận tải đường bộ tới nhà ga để đón hành khách xuống tàu đi tới địa điểm du lịch;

- Phối hợp với các Sở giao thông vận tải địa phương để xây dựng các tuyến xe buýt chuyên phục vụ đưa đón hành khách tới các địa điểm du lịch, danh lam thắng cảnh địa phương phù hợp với giờ tàu đi, đến tại nhà ga.

##### Bảng 10. Hiện trạng kết nối giao thông công cộng tại các nhà ga

| TT | Nhà ga | Tỉnh, Thành phố | Kết nối |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tuyến Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh |  |  |
| 1 | Hà Nội | Thành phố Hà Nội | Taxi, Xe buýt |
| 2 | Phủ Lý | Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam | Taxi, Bến xe Phủ Lý |
| 3 | Nam Định | Thành phố Nam Định | Taxi, Xe buýt, bến xe Đò Quan |
| 4 | Ninh Bình | Thành phố Ninh Bình | Taxi, Xe buýt |
| 5 | Thanh Hóa | Thành phố Thanh Hóa | Taxi, Xe buýt |
| 6 | Vinh | Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An | Taxi, Xe buýt |
| 7 | Đồng Hới | Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình | Taxi |
| 8 | Đông Hà | Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | Taxi, xe buýt, Bến xe khách ga Đông Hà |
| 9 | Quảng Trị | Tỉnh Quảng Trị | Taxi, Xe khách |
| 10 | Lăng Cô | Thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế | Taxi, Xe khách |
| 11 | Đà Nẵng | Thành phố Đà Nẵng | Taxi, Xe buýt |
| 12 | Tam Kỳ | Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam | Taxi, Xe khách |
| 13 | Quãng Ngãi | Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | Taxi |
| 14 | Diêu Trì | Tỉnh Bình Định | Taxi, Xe buýt |
| 15 | Nha Trang | Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa | Taxi, Xe buýt |
| 16 | Biên Hòa | Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Taxi |
| 17 | Sài Gòn | Thành phố Hồ Chí Minh | Taxi, Xe buýt |
| II | Tuyến Hà Nội – Lào Cai |  |  |
| 18 | Long Biên | Thành phố Hà Nội | Taxi, xe buýt |
| 19 | Yên Bái | Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái | Taxi, xe buýt |
| 20 | Bảo Hà | Xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai | Taxi |
| 21 | Lào Cai | Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai | Taxi, xe buýt, xe khách |
| III | Tuyến Hà Nội – Hải Phòng |  |  |
| 22 | Gia Lâm | Thành phố Hà Nội | Taxi, xe buýt |
| 23 | Hải Dương | Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | Taxi, xe buýt |
| 24 | Hải Phòng | Thành phố Hải Phòng | Taxi, xe buýt |
| IV | Tuyến Đông Anh – Quán Triều |  |  |
| 25 | Yên Viên | Thành phố Hà Nội | Taxi, xe buýt, xe khách |
| V | Tuyến Hà Nội – Đồng Đăng |  |  |
| 26 | Bắc Giang | Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang | Taxi, xe buýt |
| 27 | Đồng Mỏ | Tỉnh Lạng Sơn | Taxi |
| 28 | Lạng Sơn | Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | Taxi, xe buýt |
| 29 | Đồng Đăng | Tỉnh Lạng Sơn | Taxi, xe buýt |
| VI | Tuyến Yên Viên – Hạ Long |  |  |
| 30 | Hạ Long | Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | Taxi |

## 4. Năng lực cạnh tranh của vận tải đường sắt

So với các loại hình vận tải trong cả nước thì vận tải đường sắt Việt Nam có những đặc điểm nổi bật sau:

- Có năng lực chuyên chở lớn, vận chuyển được nhiều hành khách (từ 450 – 500 hành khách/chuyến tàu);

- Có tính chất hoạt động liên tục quanh năm, ít phụ thuộc vào điều kiện thời tiết khí hậu;

- Có tính an toàn cao và có không gian hoạt động khiến hành khách thoải mái không bị gò bó trong suốt hành trình;

- Phù hợp với địa lý của đất nước và kết nối với thành phố, trung tâm kinh tế - xã hội trong cả nước (đặc biệt là tuyến giao thông huyết mạch Bắc – Nam giữa Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh).

Ngành đường sắt tham gia vào công tác vận chuyển cùng với các loại phương tiện vận tải khác, tuy nhiên trong quá trình vận chuyển hành khách với mỗi loại phương thức vận tải đều có những ưu thế và phạm vi riêng để phát huy hết các sở trường, thế mạnh của mình, nhưng không vì thế mà sự cạnh tranh kém đi phần phức tạp, đặc biệt trong tình hình hoạt động kinh tế - xã hội hiện nay của nước ta. Trong những năm gần đây, ngành đường sắt đã gặp phải rất nhiều khó khăn và chịu sự cạnh tranh gay gắt của các phương tiện vận tải khác, cụ thể như ô tô và máy bay giá rẻ khiến ngành đường sắt dần thị phần và vai trò chủ đạo trong việc vận chuyển hành khách và hàng hóa. Đứng trước tình hình trên, mặc dù ngành đường sắt đã có những nỗ lực vượt bậc để cải thiện hình ảnh, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, song vẫn không đủ sức cạnh tranh với các loại hình vận tải khác. Những “nút thắt” về hạ tầng, việc thu hút hành khách và nâng cao năng lực vận chuyển vẫn đang là bài toán khó và là lực cản kĩm hãm đường sắt tăng tốc, phát triển. Chính vì vậy, việc phân tích, đánh giá các ưu nhược điểm của phương tiện giao thông vận tải đường sắt với các phương tiện giao thông vận tải khác trong công tác hỗ trợ, phát triển du lịch là hết sức quan trọng, cần thiết. Từ những phân tích, đánh giá này ngành đường sắt có thể xây dựng những chính sách, kế hoạch, chương trình hành động phù hợp để nâng cao ưu thế cạnh tranh của mình đối với các loại hình vận tải trong việc hỗ trợ và phát triển du lịch.

### 4.1. So với đường biển.

Đường biển có khả năng cạnh tranh cao với đường sắt trong việc vận chuyển hành khách du lịch quốc tế, liên quốc gia với tàu thủy loại lớn có khả năng chuyên chở hàng nghìn hành khách trên một chuyến tàu, có đủ tiện nghi sinh hoạt cao phục vụ hành khách đi đường dài, thời gian dài qua nhiều quốc gia. Tuy nhiên vận chuyển đường thủy du lịch quốc tế bị phụ thuộc nhiều vào thời tiết khiến cho hành khách không có cảm giác dễ chịu như đi đường sắt;  đường thủy du lịch quốc yếu chủ yếu thu hút hành khách ở các trạm dừng chân giữa các địa điểm trong hành trình của tàu.

Với tính chất như vậy, đường sắt Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi sự cạnh tranh của vận tải đường biển. Do thị trường du lịch bằng đường biển tại Việt Nam chủ yếu là tiếp nhận, phục vụ cho các tàu du lịch quốc tế cập cảng vào Việt Nam để du lịch mà có rất ít hoặc không có các đoàn khách nội địa của Việt Nam đi quốc tế du lịch bằng đường biển (chủ yếu đi bằng đường hàng không) do thời gian đi du lịch bằng đường biển quốc tế (các đoàn tàu 5 sao) có chi phí cao và hành trình dài. Chính vì vậy, đây là lợi thế mà ngành đường sắt Việt Nam cần phát triển và hợp tác với phương tiện vận tải đường biển trong việc phục vụ và đón hành khách đi du lịch tại các cảng biển để đi du lịch tại các địa điểm du lịch của Việt Nam.

### 4.2. So với đường bộ.

Vận tải đường bộ có tính chất phục vụ vận tải hành khách đi du lịch tương tự như đường sắt và đây là cũng chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp với vận tải đường sắt trong việc vận chuyển hành khách đi du lịch có cự ly di chuyển dưới 300km. Ưu thế của vận tải đường sắt so với đường bộ bao gồm các yếu tố chính, cụ thể:

- Giá vé: Giá vé loại chỗ tương ứng của đường sắt Việt Nam cao hơn giá vé đường bộ khoảng từ 15 - 20%.

- Thời gian: Tính từ bến xe và ga đường sắt cùng đi đến của các thành phố thì thời gian vận chuyển của vận tải đường sắt nhanh hơn khoảng 10% thời gian so với thời gian đi đường bộ thông thường và chậm hơn khoảng 25 - 35 % so với phương tiện vận tải đường bộ đi đường bộ cao tốc.

- Tính an toàn và độ thoải mái: Đối với tính chất này vận tải đường sắt chiếm ưu thế hơn hẳn so với đường bộ và đây chính là lợi thế quan trọng nhất của đường sắt khi cạnh tranh với đường bộ. Đặc biệt trong việc di chuyển có chiều dài cự ly từ 350km – 700km.

- Chủ động, linh hoạt: Vận tải đường bộ chiếm ưu thế vì vận tải đường sắt chỉ đón khách ở ga và tàu phải chạy, dừng theo lịch trình cố định, giá vé không linh hoạt. Trong khi đó đường bộ không phụ thuộc vào các điều này. Ngoài yếu tố phải dừng đỗ theo lịch trình cố định do đặc thù và tính chất của phương tiện vận tải đường sắt, thì ngành đường sắt phải cần thay đổi các quy định, chính sách của mình để nâng cao tính chủ động, linh hoạt của chính mình để nâng cao sức cạnh trên phương diện này với phương tiện giao thông đường bộ.

- Thu gom hành khách: Đối với việc thu gom hành khách thì vận tải đường bộ thuận lợi hơn vận tải đường sắt bởi các nguyên nhân chính sau:

+ Vận tải đường bộ thu gom số lượng ít (khoảng dưới 50 HK cho một chuyến xe) và có điều kiện thu gom khách dọc đường, thậm chí đến tận nhà.

+ Vận tải Đường sắt khối lượng thu gom cho một chuyến tàu gấp 10 lần (khoảng 500HK) và chỉ gom tại ga đi.

Tuy nhiên đối với việc hỗ trợ và phát triển du lịch thì việc thu gom không ảnh hưởng nhiều lắm tới việc cạnh tranh vận chuyển giữa đường bộ và đường sắt do các đoàn khách du lịch dù đi đường bộ hoặc đường sắt đều phải tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân tới địa điểm tập kết để xuất phát.

### 4.3. So với đường không.

Phương tiện vận tải hàng không là phương tiện vận tải có tốc độ cao và đây cũng chính là ưu thế mạnh nhất của ngành hàng không. Cho nên mặc dù hàng không là phương tiện phụ thuộc nhiều vào thời tiết, cước vận chuyển đắt, hành khách đi máy bay không được mang theo quá nhiều hành lý, không có điều kiện để ngắm phong cảnh nơi mình đi qua. Nhưng với thế mạnh di chuyển với tốc độ cao, tiện nghi đầy đủ nên hàng không vẫn thu hút được những hành khách có thu nhập cao, các doanh nhân, nhân vật quan trọng và cả những viên chức nhà nước thường xuyên phải tận dụng thời gian, đặc biệt là các hành khách du lịch. Những hành khách này ngày nay chiếm một lượng không nhỏ trong xã hội. Chính vì vậy ngành hàng không chủ yếu cạnh tranh với ngành đường sắt trong vận chuyển hành khách đi du lịch trong cự ly đường dài có độ dài quãng đường > 700km và thực tế hiện nay gần như ngành đường sắt không đủ sức để cạnh tranh với hàng không ở cự ly này.

### 4.4. Đánh giá chung về ưu thế cạnh tranh với các phương tiện giao thông vận tải khác.

Như đã trình bày tại các phần trên, nhìn chung hiện nay năng lực cạnh tranh của vận tải đường sắt đối với các phương tiện vận tải khác tương đối yếu, điều này được thể hiện rất rõ qua số liệu thị phần vận tải hành khách của cả nước trong năm 2018.

##### Đồ thị 1. Thị phần vận tải hành khách đường sắt năm 2018 so với các ngành vận tải khác.

Đặc biệt với sự phát triển và đổi mới của các loại hình phương tiện vận tải khác trong thời gian gần đây như hàng không giá rẻ, xe khách giường nằm đường dài và các dịch vụ cho thuê xe v.v... làm cho số lượng hành khách đi bằng đường sắt có chiều hướng giảm mạnh trong các năm gần đây.

Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới, sau khi phân tích đánh giá các điểm mạnh của đường sắt như: an toàn, đúng lịch trình, nhà ga ở trung tâm thành phố v.v... năng lực cạnh tranh của đường sắt bị sụt giảm bởi các yếu tố như: năng lực thông qua của đường đơn, khổ hẹp, tốc độ thấp cũng như sự lạc hậu của các phương tiện vận tải nên phân khúc thị trường của ngày càng bị thu hẹp, chủ yếu phù hợp với các đối tượng hành khách từ trung lưu tới thu nhập thấp với vận trình bình quân từ 300 – 500km v.v...

## 5. Chất lượng dịch vụ của đường sắt phục vụ khách du lịch

### 5.1. Kinh doanh vận tải hành khách

Từ ngày 01/7/2018, Luật Đường sắt 2017 chính thức có hiệu lực thi hành, trong đó quy định chi tiết về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ, quản lý, bảo trì và phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt; công nghiệp đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt; tín hiệu, quy tắc giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt; kinh doanh đường sắt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường sắt; quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt. Các hoạt động kinh doanh vận tải đường sắt được quy định tại Khoản 1 Điều 52 Luật Đường sắt 2017. Theo đó kinh doanh vận tải đường sắt gồm kinh doanh vận tải hành khách, hành lý và hàng hóa trên đường sắt.

Đối với kinh doanh vận tải hành khách, trong những năm gần đây, ngành đường sắt không chỉ phải cạnh tranh với đường bộ, mà với sự xuất hiện của các hãng hàng không giá rẻ thì ngành đường sắt ngày càng gặp nhiều khó khăn. Vận tải đường sắt dù đã cải tiến đảm bảo thời gian chạy tàu, nhưng do giá vé chưa cạnh tranh được với vận tải ô tô đường bộ và hàng không giá rẻ nên tính chung cả năm 2018, lượt luân chuyển vận tải hành khách của cả nước đạt 4,4 tỷ lượt hành khách trong đó riêng vận tải  hành khách đường bộ đã chiếm tới 4,2 tỷ lượt khách, tăng gần 11,5%; đường thủy nội địa đạt 192,1 triệu lượt khách, tăng 6,8%; vận tải bằng đường hàng không tăng khá, đạt 48,9 triệu lượt khách, tăng 9,9% do các hãng hàng không trong nước đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa. Vận tải đường sắt cả năm 2018 chỉ đạt 8,6 triệu lượt khách, giảm gần 9,5% so với năm 2017.

### 5.2. Dịch vụ vận tải đường sắt

##### Bảng 11. Doanh thu du lịch lữ hành giai đoạn 2010 – 2017

Đơn vị: tỷ đồng.

| TT | Tỉnh, thành phố | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG TOÀN BỘ | 15.539,3 | 27.799,4 | 30.444,1 | 32.530,3 | 36.111,8 |
| 1 | Đồng bằng sông Hồng | 4.226 | 8.140,8 | 8.543,0 | 9.071,8 | 9.583,8 |
| 1.1 | Hà Nội | 4005,6 | 7.482,8 | 7.831,9 | 8.065,3 | 8.466,8 |
| 1.2 | Vĩnh Phúc | 6,6 | 68 | 71,5 | 78,4 | 83,7 |
| 1.3 | Bắc Ninh | 2,2 | 5,4 | 12,3 | 17,8 | 20,0 |
| 1.4 | Quảng Ninh | 103,8 | 391,7 | 434,8 | 629,9 | 703,5 |
| 1.5 | Hải Dương | 8,7 | 10,5 | 10,7 | 34,2 | 37 |
| 1.6 | Hải Phòng | 79,2 | 127,4 | 132,2 | 187,7 | 209,7 |
| 1.7 | Hưng Yên | 1,1 | 3,0 | 3,8 | 4,6 | 4,6 |
| 1.8 | Thái Bình | 1,5 | 5,8 | 8,3 | 11,2 | 12,0 |
| 1.9 | Hà Nam | 7,5 | 13,8 | 15,1 | 18.9 | 18,9 |
| 1.10 | Nam Định | 5,5 | 13,6 | 13,9 | 15,5 | 16,3 |
| 1.11 | Ninh Bình | 4,3 | 18,8 | 8,5 | 10,3 | 12,0 |
| 2 | Trung du và miền núi phía Bắc | 141,7 | 205,0 | 253,6 | 291,3 | 324,9 |
| 2.1 | Hà Giang | 16,1 | 30,0 | 35,5 | 38,8 | 43,7 |
| 2.2 | Cao Bằng | 2,0 | 4,5 | 1,8 | 5,6 | 6,0 |
| 2.3 | Bắc Kạn |  | 0,1 | 0,2 |  |  |
| 2.4 | Tuyên Quang | 2,0 | 2,7 | 3,6 | 4,2 | 4,6 |
| 2.5 | Lào Cai | 84,0 | 110,9 | 129,9 | 143,6 | 162,9 |
| 2.6 | Yên Bái | 0,3 | 0,5 |  | 1,4 | 1,5 |
| 2.7 | Thái Nguyên | 7,9 | 15,8 | 18,6 | 25,3 | 27,7 |
| 2.8 | Lạng Sơn | 14,7 | 8,5 | 7,7 | 7,6 | 8,0 |
| 2.9 | Bắc Giang | 6,4 | 11,0 | 25,7 | 34,4 | 37,3 |
| 2.10 | Phú Thọ | 4,0 | 8,3 | 12,4 | 13,6 | 15,0 |
| 2.11 | Lai Châu |  | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,2 |
| 2.12 | Sơn La |  | 11,1 | 15,1 | 12,9 | 14,0 |
| 2.13 | Hòa Bình | 4,3 |  | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
| 3 | Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung | 810,8 | 1.818,5 | 2.228,8 | 2.764,0 | 3.164,3 |
| 3.1 | Thanh Hóa | 21,5 | 60,0 | 73,1 | 88,1 | 97,2 |
| 3.2 | Nghệ An | 38,1 | 48,8 | 53,1 | 68,0 | 88,7 |
| 3.3 | Hà Tĩnh | 2,8 | 10,8 | 16,4 | 15,9 | 21,6 |
| 3.4 | Quảng Bình | 15,8 | 94,6 | 179,9 | 168,6 | 232,7 |
| 3.5 | Quảng Trị | 15,5 | 27,0 | 29,2 | 29,8 | 33,5 |
| 3.6 | Thừa Thiên Huế | 81,4 | 141,4 | 134,9 | 176,7 | 190,1 |
| 3.7 | Đà Nẵng | 379,9 | 987,1 | 1.166,4 | 1.461,6 | 1.597,2 |
| 3.8 | Quảng Nam | 64,4 | 201,1 | 289,6 | 364,9 | 414,0 |
| 3.9 | Quảng Ngãi | 2,5 | 5,2 | 6,1 | 7,9 | 8,7 |
| 3.10 | Bình Định | 14,9 | 30,4 | 32,4 | 37,3 | 45,2 |
| 3.11 | Phú Yên | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 3,3 | 3,7 |
| 3.12 | Khánh Hòa | 124,4 | 164,5 | 197,4 | 290,2 | 372,8 |
| 3.13 | Ninh Thuận | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 2,3 |
| 3.14 | Bình Thuận | 45,9 | 43,8 | 46,4 | 49,7 | 56,6 |
| 4 | Tây Nguyên | 83,9 | 88,2 | 109,2 | 105,3 | 120,0 |
| 4.1 | Kon Tum | 1,4 | 2,8 | 3,0 | 2,2 | 2,6 |
| 4.2 | Gia Lai | 11,2 | 25,3 | 26,2 | 25,6 | 28,4 |
| 4.3 | Đắc Lắc | 8,5 | 27,1 | 31,8 | 7,8 | 43,4 |
| 4.4 | Đắc Nông | 0,5 | 0,2 | 1,0 | 0,6 | 0,7 |
| 4.5 | Lâm Đồng | 62,3 | 32,8 | 47,2 | 39,1 | 44,9 |
| 5 | Đông Nam Bộ | 10.012,1 | 17.092,9 | 18.797,1 | 19.560,4 | 22.094,2 |
| 5.1 | Bình Phước | 2,3 | 4,1 | 5,5 | 12,4 | 13,7 |
| 5.2 | Tây Ninh | 16,8 | 22,5 | 17,9 | 19,0 | 20,3 |
| 5.3 | Bình Dương | 152,7 | 30,9 | 26,7 | 77,3 | 85,9 |
| 5.4 | Đồng Nai | 27,4 | 68,3 | 73,1 | 91,4 | 99,2 |
| 5.5 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 305,8 | 195,2 | 217,6 | 263,3 | 294,7 |
| 5.6 | Tp. Hồ Chí Minh | 9.507,1 | 16.771,9 | 18.456,3 | 19.097,0 | 21.580,5 |
| 6 | Đồng bằng sông Cửu Long | 264,8 | 454,0 | 512,4 | 737,5 | 824,8 |
| 6.1 | Long An | 5,4 | 14,0 | 14,0 | 33,4 | 35,5 |
| 6.2 | Tiền Giang | 28,6 | 54,4 | 61,4 | 98,4 | 107,5 |
| 6.3 | Bến Tre | 22,8 | 46,6 | 50,5 | 57,4 | 60,9 |
| 6.4 | Trà Vinh | 5,5 | 8,8 | 18,4 | 21,6 | 22,6 |
| 6.5 | Vĩnh Long | 15,0 | 28,8 | 29,1 | 36,7 | 38,0 |
| 6.6 | Đồng Tháp | 10,1 | 20,6 | 27,6 | 33,1 | 36,2 |
| 6.7 | An Giang | 37,9 | 19,8 | 26,3 | 35,5 | 37,6 |
| 6.8 | Kiên Giang | 27,2 | 95,5 | 137,7 | 239,8 | 287,5 |
| 6.9 | Cần Thơ | 102,6 | 150,2 | 131,3 | 153,6 | 168,5 |
| 6.10 | Hậu Giang |  | 2,6 | 1,6 | 1,2 | 1,2 |
| 6.11 | Sóc Trăng | 1,3 | 0,7 | 0,8 | 8,2 | 9,1 |
| 6.12 | Bạc Liêu |  |  |  | 3,0 | 3,4 |
| 6.13 | Cà Mau | 8,4 | 12,0 | 13,7 | 15,8 | 16,7 |

(Nguồn Niên giám thống kê năm 2018 – Tổng cục thống kê)

Căn cứ số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê năm 2018 của Tổng cục Thống kê về doanh thu du lịch lữ hành phân theo địa phương như ở trên, Tổng công ty ĐSVN đã triển khai nhiều chương trình nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực vận tải của đường sắt phục vụ khách du lịch, ngành đường sắt đã thực hiện rất nhiều biện pháp, cụ thể như sau:

- Đẩy mạnh và đa dạng các phương thức bán vé trên hệ thống bán vé điện tử theo đúng định hướng và mục tiêu “Mua vé tàu, mọi lúc, mọi nơi” của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong công tác bán vé phục vụ hành khách, cụ thể:

+ Tích cực truyền thông quảng bá các thông tin về giờ tàu, giá vé, chỗ còn trên website bán vé điện tử: www.dsvn.vn; đài truyền hình; qua hệ thống thông tin hướng dẫn, phát thanh tại các nhà ga để hành khách dễ dàng nắm bắt được các thông tin cần thiết khi có nhu cầu mua vé đi tàu;

+ Mở rộng và phát triển các kênh thanh toán trả sau giúp hành khách khi đặt vé trên website không phải ra ga thanh toán mà chỉ cần ra các điểm giao dịch của ngân hàng quốc tế - VIB, các địa chỉ bưu điện trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - VNPost hoặc các điểm giao dịch của Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội – Viettel để thanh toán lấy vé đi tàu,...;

+ Phát triển và đa dạng hóa mạng lưới bán vé qua các hình thức: bán vé qua mạng, bán vé qua hệ thống đại lý, bán vé qua điện thoại, v.v...

+ Cải tiến thủ tục và ứng dụng các công nghệ mới trong công tác bán vé như: giao dịch emai, mở rộng các kênh và hình thức thanh toán online (thẻ tín dụng, ATM), thanh toán qua ngân hàng (Internet Banking), qua các ứng dụng trên thiết bị điện thoại di động (ví điện tử Momo, BankPlus), qua các ứng dụng của các ngân hàng trên điện thoại di động (Mobi Banking) đảm bảo phù hợp với mọi đối tượng, mọi trình độ trong xã hội.

+ Xây dựng tổng đài giải đáp và chăm sóc khách hàng thông qua tổng đài chăm sóc dịch vụ đặt tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh (tổng đài 1900.0109).

+ Triển khai các tính năng bán vé khứ hồi, bán vé đa phương thức, giá vé linh hoạt theo từng mác tàu, loại chỗ, ngày đi trên hệ thống bán vé điện tử để tăng tính linh hoạt, đa dạng và tối ưu hóa lợi ích của hành khách.

+ Tiếp tục và nhân rộng việc mở thêm các cửa vé ra xa ga, tiếp cận các trường học, Công ty để bán vé. Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua vé tập thể có thể liên hệ 24/24h để phản hồi ngay cho khách hàng;

+ Mở rộng hình thức bán vé trọn gói đến các điểm du lịch và tiếp tục xây dựng chính sách giá vé kích cầu du lịch nhằm thu hút khách du lịch nội địa đi tham quan, du lịch bằng phương tiện đường sắt. Liên kết với các địa phương để kết nối vận tải đường sắt với vận tải ô tô và vận tải đô thị, ... Làm việc và có các chính sách ưu đãi với các đơn vị du lịch, lữ hành, các đơn vị thuê xe lâu dài.

- Tăng cường công tác đào tạo kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phục vụ của nhân viên đường sắt, cụ thể:

+ Đối với nhân viên phục vụ trên tàu, thư ký bán vé: Ký kết hợp đồng với Trường, Học viện để đào tạo kỹ năng giao tiếp, phục vụ chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn hàng không cho CBCNV làm công tác phục vụ hành khách, tạo hình ảnh thân thiện, chuyên nghiệp, đem lại cảm giác thoải mái cho hành khách đi tàu hoặc ra nhà ga mua vé;

+ Đối với nhân viên phục vụ ăn uống trên tàu: Tăng tính chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân viên ăn uống trên các đoàn tàu, ngành đường sắt bằng cách hợp tác với Trường chuyên ngành du lịch để đào tạo nâng cao cung cách phục vụ cho nhân viên phục vụ trên tàu;

+ Ban hành Quy định kỹ năng giao tiếp của nhân viên đường sắt phù hợp với tính chất công tác của từng chức danh và in thành sổ tay bỏ túi trang cấp cho tất cả các chức danh có giao tiếp với hành khách để hình thành chuẩn mực có tính đồng nhất trong đội ngũ những người làm công tác phục vụ hành khách.

- Về chất lượng dịch vụ tại nhà ga:

+ Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất tại nhà ga như: phòng đợi tàu, phòng bán vé đảm bảo khang trang, thoáng mát với nhiều tiện ích phục vụ như wifi miễn phí, cửa hàng bán đồ lưu niệm, phục vụ hướng dẫn thông tin, giải đáp khách, ... phục vụ hành khách đi tàu;

+ Sử dụng nguồn kinh phí từ các nguồn thu của Tổng công ty ĐSVN để bù đắp chi phí duy tu bảo trì, sửa chữa kiến trúc nhà ga như tiến hành sơn nước tại các nhà ga, duy tu cải tạo quảng trường, bãi gửi xe nhằm đáp ứng phục vụ tốt nhất nhu cầu của hành khách theo tiêu chí nhà ga xanh, sạch, đẹp.

+ Đầu tư các trang thiết bị phục vụ hành khách ra vào nhà ga thuận tiện đảm bảo an toàn như: cổng soát vé tự động, xe vận chuyển hành lý miễn phí tại các nhà ga lớn.

+ Phối hợp và kết nối với các phương tiện giao thông đường bộ như xe buýt, xe khách vận chuyển hành khách tới các địa điểm du lịch.

- Về chất lượng dịch vụ trên tàu:

+ Tăng cường và bổ sung thêm nhiều tiện ích cho hành khách đi tàu như: phát các chương trình tivi ca nhạc, giải trí,... trên các đoàn tàu; phát báo miễn phí, bán các đặc sản vùng miền, đồ lưu niệm, đồ gia dụng cho hành khách;

+ Phục vụ suất ăn miễn phí theo tiêu chuẩn hàng không, triển khai thí điểm dịch vụ phát sóng wifi miễn phí trên một số đoàn tàu.

+ Nâng cao chất lượng vệ sinh toa xe, vệ sinh trên tàu để cải thiện và khắc phục tình trạng mùi hôi của đoàn tàu như: cung cấp các chế phẩm vi sinh để khử mùi tàu, lắp đặt thiết bị vệ sinh tự hoại, ban hành quy định chặt chẽ công tác vệ sinh trên tàu và thường xuyên tổ chức việc kiểm tra, giám sát chỉ đạo để duy trì vệ sinh trên suốt hành trình.

- Tập trung khai thác tuyến ngắn: Hiện nay, đường sắt tuyến dài bị mất lợi thế do hàng không giá rẻ lấn át, Tông công ty ÐSVN đã chuyển hướng tập trung khai thác tuyến ngắn nhằm lấy lại lợi thế cạnh tranh. Năm 2018, tiếp thu ý kiến của khách hàng về nâng cao chất lượng dịch vụ đã tiếp tục cho ra đời những đoàn tàu mới. Theo mục tiêu trong năm năm 2018 sẽ đưa thêm 6 đoàn tàu mới vào khai thác trên các tuyến Hà Nội – TP.HCM với các chặng đường hợp lý như Hà Nội – Vinh, Hà Nội - Huế, Hà Nội – Nha Trang, Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Quy Nhơn, Sài Gòn – Tuy Hòa. Đó là những cung chặng hợp lý, thu hút hành khách. Toàn bộ các tàu khách cũ sẽ được lần lượt thay bằng các tàu mới từ năm 2018 với mục tiêu phấn đấu cho đến năm 2020 sẽ thay thế toàn bộ tàu khách thế hệ cũ bằng toa xe thế hệ mới để nâng chất lượng phục vụ hành khách tốt hơn.

## 6. Thực trạng về cơ chế, chính sách

### 6.1. Thực trạng các văn bản pháp quy

Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã chỉ rõ nhằm nâng cao nhận thức về phát triển du lịch phải tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết 08-NQ/TW đến các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức Đảng các cấp, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các quan điểm mới của Đảng về bản chất ngành du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao, mang nội dung văn hóa sâu sắc, đem lại hiệu quả nhiều mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, đối ngoại và an ninh, quốc phòng; vị trí, vai trò động lực của ngành du lịch thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Tại Nghị nguyết này cũng đã nêu tầm quan trọng trong việc Xây dựng, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch 2017; ban hành các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư vào du lịch; ưu tiên bố trí vốn cho công tác xây dựng quy hoạch, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá du lịch; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch. Sửa đổi bổ sung danh mục ưu đãi đầu tư, trong đó có các dự án du lịch tại các địa bàn trọng điểm, khu vực động lực phát triển du lịch và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nhưng có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch. Ban hành chính sách phù hợp về thuế sử dụng đất và tiền thuê đất đối với các dự án du lịch có hệ số sử dụng đất cho xây dựng thấp và hạn chế về chiều cao; thành lập và có cơ chế quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật Đầu tư 2014 và các quy định pháp luật liên quan, tạo sự phát triển đột phá cho ngành du lịch.

Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2015 phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển Giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050 trong đó nhấn mạnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước, điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường sắt phù hợp với chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Về huy động nguồn vốn, xây dựng và ban hành cơ chế đặc thù khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và kinh doanh vận tải đường sắt theo các hình thức Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (Hợp đồng BOT), Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Hợp đồng BT), đối tác công tư (PPP)...xây dựng cơ chế khai thác quỹ đất từ các dự án nhất là các dự án đường sắt qua đô thị, các công trình nhà ga... để huy động nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt đối với các tuyến và các đoạn tuyến có lợi thế khai thác theo quy hoạch và quản lý của Nhà nước. Về phát triển nguồn nhân lực, đầu tư hợp lý cho công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Xây dựng chính sách khuyến khích và thu hút các nhà chuyên môn giỏi làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao. Về khoa học và công nghệ, có chính sách khuyến khích việc nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ; ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ mới trong đào tạo, khai thác vận tải, xây dựng và bảo trì kết cấu hạ tầng, công nghiệp và dịch vụ. Đặc biệt chú trọng áp dụng công nghệ thông tin để lập kế hoạch tổ chức khai thác, thu thập và xử lý thông tin khách hàng; phát triển hệ thống bán và kiểm soát vé tự động, đề cao công tác quản lý chất lượng, tiêu chuẩn hóa các sản phẩm công nghiệp theo quy. Về phát triển vận tải, khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải, xây dựng hệ thống giá, phí làm công cụ điều tiết vĩ mô, định hướng cho việc phát triển hợp lý giao thông vận tải đường sắt, gắn kết kinh doanh vận tải đường sắt với kinh doanh ngoài vận tải đường sắt (hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại...) tại các nhà ga đường sắt để tạo sự thuận tiện tối đa cho hành khách.

Luật Đường sắt năm 2017 đã có hiệu lực từ ngày 01/7/2018, đã bổ sung đầy đủ, chi tiết về chính sách phát triển đường sắt trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt, kinh doanh đường sắt, công nghiệp đường sắt, phát triển đường sắt chuyên dùng; đặc biệt là chính sách ưu tiên phân bổ ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm với tỉ lệ thích đáng để bảo đảm phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy hoạch, khắc phục tình trạng tỷ trọng đầu tư cho hạ tầng ngành đường sắt so với các loại hình giao thông khác là rất thấp, khó huy động các nguồn lực ngoài Nhà nước đầu tư và để có thể đáp ứng được yêu cầu của chiến lược, quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường sắt đặt ra. Những chính sách này nhằm định hướng và làm căn cứ cho Chính phủ ban hành các chính sách cụ thể theo từng giai đoạn phù hợp với thực tế phát triển của hoạt động đường sắt. Trên cơ sở Luật Đường sắt năm 2017, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật đã được ban hành. Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt, Nghị định tổ chức, trang phục, phù hiệu, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ trên tàu… và các Thông tư, quy chuẩn, quy trình tác nghiệp kỹ thuật để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời nhằm nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch bằng đường sắt.

Triển khai Luật Đường sắt năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018 về việc quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, trong đó có nhiều nội dung tháo gỡ và tạo điều kiện cho ngành đường sắt phát triển nâng cấp tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia để đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả, từ đó:

- Cải thiện chất lượng phục vụ hành khách, nâng cao doanh thu và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, góp phần giảm thiểu ngân sách đầu tư cho tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia;

- Tạo ra kết cấu hạ tầng kết nối giao thông hiệu quả để kéo giảm chi phí vận chuyển chung của đất nước, tạo sự thuận lợi đi lại của người dân, tạo ra hiệu ứng kinh tế - xã hội trong phát triển kinh tế, văn hóa của các vùng miền của đất nước.

- Bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, không phân biệt đối xử; bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong nước và ngoài nước đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng đường và kinh doanh vận tải đường sắt;

### 6.2. Thực trạng về cơ cấu tổ chức, hoạt động

Tổng công ty là công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con, được chuyển đổi từ công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 973/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 11/2018/NĐ-CP ngày 16/01/2018 của Chính phủ.

Mục tiêu, chức năng, ngành, nghề kinh doanh:

Mục tiêu:

- Góp phần phát triển hệ thống giao thông vận tải đường sắt đồng bộ cả về kết cấu hạ tầng, tổ chức quản lý khai thác vận tải, công nghiệp và dịch vụ với trình độ cao; bảo đảm hoạt động giao thông vận tải thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác, nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả; tạo thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng nhu cầu hội nhập khu vực và quốc tế, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường;

- Bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại Tổng công ty và vốn của Tổng công ty đầu tư tại các doanh nghiệp khác; hoàn thành các nhiệm vụ khác do chủ sở hữu giao.

Chức năng hoạt động:

Tổng công ty trực tiếp sản xuất, kinh doanh và đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết; phối hợp, định hướng các hoạt động các công ty con, công ty liên kết theo tỷ lệ chiếm giữ vốn điều lệ tại các công ty đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty; quản lý khai thác có hiệu quả quỹ nhà, quỹ đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê; tổ chức cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt theo quy định.

Ngành, nghề kinh doanh:

Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt; quản lý, bảo trì, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt; cung cấp dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia; kinh doanh phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị thực hiện việc bảo trì, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt; kinh doanh vận tải đường sắt, vận tải đa phương thức trong nước, liên vận quốc tế và dịch vụ hỗ trợ các phương thức vận tải;

2.1. Cơ cấu bộ máy, tổ chức Tổng công ty:

2.1.1. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty tính đến 30/6/2018:

a) Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của Tổng công ty, gồm:

- Hội đồng thành viên;

- Tổng giám đốc;

- Kiểm soát viên chuyên trách;

- Các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng;

- Bộ máy giúp việc:Văn phòng và 10 Ban

b) Các đơn vị thành viên:

- 18 đơn vị trực thuộc Tổng công ty, gồm:

+ Trung tâm Điều hành vận tải đường sắt;

+ Trường Cao đẳng Đường sắt;

+ Trung tâm Y tế đường sắt;

+ 03 Ban Quản lý dự án đường sắt Khu vực: 1,2 3;

+ 12 Chi nhánh Khai thác đường sắt;

+ 05 Chi nhánh Xí nghiệp đầu máy;

- 25 công ty cổ phần có vốn góp > 50% vốn điều lệ, gồm:

+ 02 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt;

+ 02 Công ty cổ phần Xe lửa;

+ 20 Công ty cổ phần bảo trì KCHTĐS;

+ 01 Công ty cổ phần Đá Đồng Mỏ.

- Các Công ty cổ phần liên kết khác

(hiện tại đang tiếp tục thực hiện triển khai thoái vốn).

2.1.2. Lao động của Tổng công ty ĐSVN tính đến 30/6/2018:

Tổng số lao động của Tổng công ty là: 	 	26.016 người.

Trong đó:

- Công ty mẹ - Tổng công ty ĐSVN:		7.731 người, gồm:

+ Cơ  quan Tổng công ty:		    		   263 người;

+ Trung tâm ĐHVT và các Chi nhánh KTĐS:	4.146 người;

+ Các Chi nhánh XN Đầu máy:			2.936 người;

+ 05 đơn vị sự nghiệp:		     		   336 người.

- Các công ty cổ phần chi phối:	  		18.285 người, gồm:

+ 02 công ty CP VTĐS:			 	6.853 người;

+ 02 công ty CP xe lửa đường sắt:			  455 người;

+ 20 công ty CP bảo trì đường sắt:			  10.977 người.

### 6.3. Tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp về cơ chế tổ chức.

Triển khai thực hiện Quyết định 198/QĐ-TTg ngày 21/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015” (Đề án tái cơ cấu 198) và các văn bản số 1976/TTg-ĐMDN ngày 06/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và văn bản số 2369/TTg-ĐMDN ngày 27/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức tái cơ cấu, sắp xếp lại các đơn vị thành viên trong Tổng công ty và đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện xuất hiện một số các tồn tại, hạn chế ảnh hưởng trực tiếp tới công tác sản xuất, phục vụ vận tải hành khách nói chung và hành khách đi du lịch nói riêng cụ thể như sau:

- Việc thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa 2 công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Hà Nội, Sài Gòn đều cùng cung cấp một loại sản phẩm trên một thị trường vì vậy không tránh khỏi việc cạnh tranh nội bộ không lành mạnh, gây khó khăn cho nhau, thậm chí triệt tiêu lẫn nhau dẫn đến làm suy giảm nguồn lực của đơn vị và của Tổng công ty ĐSVN, làm giảm khả năng cạnh tranh của đường sắt với các phương tiện vận tải khác, dẫn đến kìm hãm sự phát triển và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất chung của ngành đường sắt.

- Tại một ga, một địa điểm kinh doanh, cả 2 Công ty đều bố trí lao động, thuê trụ sở, văn phòng làm việc, kho bãi v.v.. nên đã làm phát sinh bộ máy quản lý, tăng lao động, tăng chi phí, phân tán nguồn lực, cơ sở vật chất và vốn; bộ máy quản lý, lao động lớn, cồng kềnh, năng suất lao động thấp;

- Tổng số lao động tham gia kinh doanh vận tải lớn, năng suất lao động thấp, chi phí trong sản xuất kinh doanh và giá thành vận tải cao, không có khả năng để giảm giá, khuyến mại do đó khó cạnh tranh với các phương tiện khác.

- Các công đoạn riêng biệt bị xé lẻ và tăng thêm quy trình, tác nghiệp phối kết hợp, dẫn đến khối lượng thống kê, kiểm đếm, thanh toán giữa các công ty vận tải tăng thêm hoặc phải làm hộ nhau nên gặp nhiều khó khăn, tốn thêm chi phí, nhân công, luôn xảy ra các tranh chấp, làm ảnh hưởng đến chất lượng vận tải.

- Công tác quản lý, điều hành vận dụng toa xe giữa 2 Công ty khó khăn, phức tạp, kém hiệu quả, hiệu suất sử dụng phương tiện thấp làm lãng phí tài nguyên chung trong việc sử dụng toa xe, tăng giá thành vận tải, giảm chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của vận tải đường sắt.

- Giá cả dịch vụ chưa đủ linh hoạt để điều chỉnh nhanh theo nhu cầu của thị trường, việc 2 Công ty cùng khai thác sản phẩm như nhau trên tuyến làm cho việc điều chỉnh thị trường qua chính sách giá bị hạn chế.

- Công tác quản lý, định hướng của Tổng công ty để các Công ty thực hiện chiến lược, mục tiêu phát triển chung của toàn Tổng công ty khó triển khai thực hiện do lợi ích của các Công ty đan xen, không đồng đều.

Chính vì vậy, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có Tờ trình số 724/TTr-ĐS ngày 14/3/2018 trình Bộ Giao thông vận tải về Đề án Cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020, trong đó kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, Chính phủ cho phép cơ cấu lại để hợp nhất 02 Công ty Cổ phần VTĐS Hà Nội, Sài Gòn thành 01 Công ty Cổ phần vận tải đường sắt và thành lập 01 Công ty con trực thuộc Công ty Cổ phần vận tải đường sắt (sau khi đã hợp nhất) để chuyên kinh doanh vận tải hàng hóa đường sắt.

## 7. Đánh giá chung

Xuất phát từ các tồn tại nêu trên đã sinh ra các bất cập, khó khăn và hạn chế trong việc hỗ trợ và phát triển du lịch đường sắt. Các tồn tại và nguyên nhân chủ yếu của mạng lưới đường sắt hiện tại nằm chủ yếu tại cơ sở hạ tầng đường sắt đã rất lạc hậu, xuống cấp, đường đơn, khổ hẹp, thiếu đường tránh vượt, chiều dài đường ga ngắn. Chính vì vậy, ngoài các giải pháp và biện pháp hạn chế khắc phục các tồn tại như đã nêu tại các phần trên, việc đầu tư mới tuyến đường sắt tốc độ cao trên tuyến đường sắt huyết mạch Bắc – Nam kết nối giữa thành phố Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh là hết sức bức thiết và cần phải làm ngay.

# PHẦN III: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HẠ TẦNG VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐƯỜNG SẮT PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH

## 1. Kinh nghiệm phát triển du lịch đường sắt của các nước trên thế giới

### 1.1. Kinh nghiệm của các nước châu Âu và Mỹ

#### 1.1.1. Kinh nghiệm của nước Nga

Hiện nay phần lớn các doanh nghiệp của nước Nga vẫn chưa quan tâm nhiều đến việc phát triển du lịch đường sắt. Trong khi đó, trong quá khứ không xa loại hình du lịch này đã rất phát triển tại nước Nga. Cụ thể như năm 1983, khi còn Liên Xô cũ thì ngành đường sắt đã thực hiện được 1.600 chuyến tàu du lịch và phục vụ 650 nghìn người với thời gian lữ hành từ 1 đến 32 ngày. Nghiên cứu hiện nay khẳng định khách du lịch Nga rất quan tâm đến hình thức du lịch này. Theo khảo sát của các chuyên gia Đại học đường sắt Moskva đã chỉ ra rằng: Có 74% công dân Nga ủng hộ sự phát triển du lịch đường sắt tại Nga và chỉ có 6% phản đối.

Trong những năm gần đây, Đường sắt Nga đã thực hiện một số thử nghiệm để phục hồi lại du lịch đường sắt, nhưng sự cải cách vẫn chưa thu hút doanh nghiệp du lịch đến với loại hình du lịch đường sắt này. Tuy nhiên, phương tiện giao thông đường sắt tại nước Nga vẫn chiếm ưu thế trong việc vận chuyển hành khách trên các đoạn đường dài. Các đoàn tàu đường dài nội địa đã chuyên chở được 120 triệu hành khách, so với vận chuyển hàng không là 30-40 triệu lượt hành khách.

Một số loại hình du lịch đường sắt đang được áp dụng tại Đường sắt Nga như: Thuê đoàn tàu chạy trên các tuyến du lịch phổ biến vào những ngày được ấn định. Các chuyến đi có thể là một ngày, hoặc ngắn ngày từ 2 đến 3 ngày, hoặc dài ngày (từ 5 ngày trở lên). Trong các chuyến đi trên tàu chuyên dụng phục vụ du lịch, du khách có thể nghỉ đêm ở trên tàu hoặc trong các khách sạn được đặt trước tại các điểm dừng tàu. Tàu du lịch có thể phân theo các cấp hạng khác nhau. Gần đây trên xu hướng trên thế giới bắt đầu xuất hiện tàu du lịch đường sắt có tiện nghi cao cấp, thiết kế nội thất và tiện nghi bên trong có thể cạnh tranh với các khách sạn. Chi phí đi lại trên những chuyến tàu như vậy có thể rất cao và bản thân đoàn tàu là đối tượng du lịch chính của hành khách. Hiện nay các hoạt động du lịch quốc tế đang tích cực phát triển các hình thức du lịch phi truyền thống. Các loại hình du lịch đường sắt, sử dụng các chuyến tàu theo lịch hành trình có thể được coi là du lịch độc lập trên tàu.

Phần lớn các chuyên gia Nga đều đồng quan điểm cho rằng: du lịch đường sắt, theo hình thức được tổ chức hay tự túc tại nước Nga hiện không phát triển do chính sách giá không linh hoạt của Đường sắt Nga.

#### 1.1.2. Kinh nghiệm của các nước thuộc Liên minh châu Âu:

Xét về chiều dài đường sắt, các nước thuộc Liên minh châu Âu kém Mỹ không nhiều, nhưng vượt trội Mỹ về chất lượng và sự thích ứng đối với hành khách. Mật độ đường sắt tại các nước thuộc Liên minh châu Âu hiện nay vượt trội nhiều nước trên thế giới.

Đường sắt Châu Âu có sự khác biệt với đường sắt các nước khác bởi sự đa dạng giá cước ưu đãi. Tại các nước châu Âu đã hoàn thiện hệ thống các ưu đãi, áp dụng giảm giá như: khi đi du lịch liên vận quốc tế giữa 30 nước của châu Âu và châu Phi (hệ thống giảm giá Inter Rail); tàu tốc hành cao tốc và tốc độ cao trên lãnh thổ các quốc gia châu Âu (Euronight); du lịch tại các nước châu Âu theo tập thể từ 2 người trở lên  (Euroilpass); khi đi trên lãnh thổ của một nước, nằm trong phạm vi InterRail (Freedom Pass).

Phổ thông nhất tại châu Âu là đi tàu InterRail Global Pass, được thực hiện trên toàn thể châu Âu. Giá vé đi tàu của loại này được nêu trong Bảng 1.

##### Bảng 12. Giá vé InterRail Global Pass (Toa xe hạng hai, EUR)

| Thời hạn |  | Thanh niên |  | Người lớn |  | Trẻ em* |  | Hưu trí |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (12-27 tuổi) |  | (28-59 tuổi) |  | (4-11 tuổi) |  | (60 tuổi trở lên) |  |
|  |  | Hạng nhất | Hạng Hai | Hạng nhất | Hạng Hai | Hạng nhất | Hạng Hai | Hạng nhất | Hạng hai |
| 5 ngày trong vòng 15 ngày |  | 286 | 208 | 358 | 269 | 0 | 0 | 321 | 242 |
| 7 ngày | trong vòng 1 tháng | 340 | 255 | 425 | 320 | 0 | 0 | 382 | 289 |
| 10 ngày | trong vòng 1 tháng | 407 | 305 | 509 | 381 | 0 | 0 | 457 | 344 |
| 15 | ngày liên tục | 449 | 337 | 562 | 421 | 0 | 0 | 507 | 380 |
| 22 | ngày liên tục | 526 | 394 | 657 | 493 | 0 | 0 | 592 | 444 |
| 1 tháng | liên tục | 681 | 510 | 850 | 637 | 0 | 0 | 767 | 574 |

* Tối đa 2 trẻ em đi kèm với một người lớn.

(Trích nguồn: https://www.interrail.eu/en/interrail-passes/global-pass )

Nhưng tại một số nước châu Âu, còn có các mức giá cước có lợi hơn là  InterRail One Country Pass, được áp dụng chỉ trên phạm vi của một nước.

Đối với người dân châu Âu (trong đó có các nước SNG) có loại vé du lịch EuroDomino, cho phép du lịch một nước trong thời hạn từ 3 đến 8 ngày trong thời hạn 1 tháng, cũng như cho phép giảm giá đi tàu đến nước này. Ví dụ, vé đi tàu 3 ngày tại Hà Lan có giá 150 EUR cộng 14 EUR cho mỗi ngày kéo dài.

Ưu đãi cho thanh niên phổ biến hơn thông thường mang tính quốc tế, bởi vì dễ dàng kiểm tra (theo hộ chiếu, thậm chí không cần yêu cầu xuất trình thẻ thanh niên). Tại một số nước châu Âu các ưu đãi sinh viên và thanh niên được áp dụng cho cả vợ chồng và con cái không phụ thuộc vào lứa tuổi của họ.

Các vé dành cho thanh niên và sinh viên được bán tại các quầy vé khi xuất trình thẻ thanh niên và sinh viên quốc tế ISIC, GO-25, EURO<26. Tỷ lệ % giảm giá so với vé người lớn nếu mua vé cả hai chiều dao động trung bình từ 15% đến 30%, đôi khi đạt mức 50% giá vé.

Ngoài ra hơn hết là Hệ thống phát triển giá vé ưu đãi được áp dụng trên mạng đường sắt Đức. Danh mục các giá vé ưu đãi bao gồm 10 loại: Wochenende Ticket, Gu-ten-Aben-Hcke, Bayern-Nicke, Baden-Wiirttemberg-ltcke, Rail and Fl, Sparpreis, ICE-Familien-Sparpries, Europa-Sparpries, Bahn-Card, InterRail. Việc này cho phép phát triển du lịch đường sắt trở thành phổ cập trên toàn nước Đức. Hơn 45% người dân của nước này hiện đã và đang du lịch bằng đường sắt.

Theo kinh nghiệm của các nhà kinh doanh du lịch đường sắt ở Đức là chú trọng các công nghệ quản lý tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ du lịch, việc này có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và sự phổ cập của các sản phẩm du lịch đường sắt tại Đức.

Ngoài ra tại châu Âu cần mua vé sớm để tiết kiệm được chi phí vé tàu. Khi đó du khách, có thể tiết kiệm được từ 85-90% giá vé, và việc hành khách đăng ký mua vé sớm rất được khuyến khích tại Châu Âu khi mua vé sớm, thì giá vé có thể  rẻ hơn 5 lần so với giá vé thông thường, tuy nhiên sẽ bị hạn chế về số lượng vé.

#### 1.1.3. Kinh nghiệm của nước Mỹ.

Tại Mỹ vận tải hàng không rất phát triển. Trên các chuyến đi đường ngắn, người Mỹ ưu tiên cho việc sử dụng ô tô. Nghĩa là, việc du lịch bằng đường sắt không phổ biến lắm tại nước Mỹ, tuy nhiên đường sắt Mỹ cũng có những phân khúc hành khách của riêng mình.

Mạng lưới đường sắt Amtrak là mạng lưới đường sắt lớn nhất tại Mỹ bao phủ trên hầu hết các bang tại nước Mỹ. Mạng lưới đường sắt này rất rộng lớn với hơn 500 ga tại 46 bang và có chiều dài hơn 25.000 km và có kết nối tới tất cả các thành phố lớn.

Để di chuyển du lịch trên đường sắt một cách tiết kiệm và hợp lý nhất, du khách có thể mua mua vé đi tàu USA Rail Pass cho phép hành khách trong một thời gian nhất định đi du lịch trên các đoàn tàu theo dọc đất nước hoặc một khu vực nhất định (ví dụ: Californi Rail Pass) mà không bị hạn chế bởi đoàn tàu.

##### Bảng 13. Giá vé đi tàu USA Rail Pass.

| Thời gian | Người lớn | Trẻ em (từ 2 đến 12 tuổi) |
| --- | --- | --- |
| 8 chặng 15 ngày | 719 USD | 360 USD |
| 12 chặng 30 ngày | 1079 USD | 540 USD |
| 18 chặng 45 ngày | 1407 USD | 704 USD |

(Nguồn Internet)

Khi có vé tàu USA Rail Pass, du khách có thể đi đến bất cứ ga nào, dừng một – hai ngày, và sau đó tiếp tục chuyến đi du lịch trên đoàn tàu khác.

### 1.2. Kinh nghiệm của các nước châu Á

#### 1.2.1 Kinh nghiệm của Trung Quốc:

Trung Quốc là nước có tốc độ đầu tư và xây dựng mới đường sắt lớn nhất trên thế giới. Căn cứ theo lượng luân chuyển vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường sắt thì đường sắt Trung Quốc có khả năng chuyên chở lớn nhất trên thế giới. Đối với du lịch tại Trung Quốc thì đường sắt là phương tiện vận tải chính để di chuyển luồng khách du lịch trong nước và quốc tế trong thời gian đi du lịch tại Trung Quốc.

Đường sắt Trung Quốc hiện đang theo đuổi và kiên trì trong việc làm chủ các hình thức vận tải đường sắt mới (đặc biệt là đối với đường sắt cao tốc). Hiện nay chiều dài chính tuyến đường sắt cao tốc của Trung Quốc đã vượt các nước phát triển trên thế giới. Dẫn đầu là tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Quảng Châu có chiều dài 2.300 km và tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thượng Hải có chiều dài 1.318 km. Cùng với nhu cầu đi lại bằng đường sắt cao tốc ngày càng tăng, đường sắt Trung Quốc cũng đưa ra sản phẩm tàu cao tốc mới mang tên “Phục hưng” chạy với vận tốc 350km/h, giữa Bắc Kinh - Thượng Hải với thời gian 4 giờ. Ngoài ra, theo kế hoạch đến năm 2020, sẽ có 9 tuyến đường sắt cao tốc kết nối giữa Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc với tổng chiều dài khoảng 1.100 km.

Tại Trung Quốc, đường sắt có lợi thế tương đối rõ ràng so với các phương tiện giao thông khác trong việc tổ chức du lịch bởi các ưu thế như: ít chịu ảnh hưởng của các yếu tố thời tiết nên thời gian đi lại tương đối chính xác; ngoài ra, xét về giá cả, giá cho tour du lịch bằng đường sắt tại Trung Quốc tương đối ổn định, không có phân biệt nhiều giữa mùa đông khách và mùa ít khách nên đây là phương thức khá tốt khi đi du lịch. Ngoài ra, với mạng lưới đường sắt phủ rộng khắp cả nước cũng mang đến sự thuận tiện cho hành khách khi đi du lịch.

Theo thống kê trên trang web du lịch Tuniu, tại vùng Hoa Bắc của Trung Quốc có những địa điểm du lịch rất được nhiều du khách đến tham quan như: Cố cung, Di hòa viên, Thiên đàn, Bát đạt lĩnh Trường thành, …. Từ đó có thể thấy đây là các địa điểm du lịch thiên nhiên và lịch sử được nhiều du khách đi tàu lựa chọn.

Tại Trung Quốc vào các tháng 7 và tháng 8 là mùa cao điểm về vận chuyển hành khách đi du lịch (tương tự như ở Việt Nam), trong các tháng cao điểm này đường sắt Trung Quốc tổ chức thêm nhiều đoàn tàu du lịc. Theo đó riêng mùa hè năm 2018, đường sắt Trung Quốc đã tổ chức hơn 200 đoàn tàu du lịch chạy suốt. Trong đó mỗi Cục đường sắt đều tự tiến hành điều tra, thu thập thông tin, phân tích và dự báo thị trường để đưa ra phương án tối ưu chạy tàu khách du lịch. Ví dụ như: Công ty hữu hạn tập đoàn Cục đường sắt Vũ Hán đưa ra sản phẩm đoàn tàu “Thái Trà” để quảng cáo tour du lịch văn hóa trà Tín Dương, sản phẩm đoàn tàu “Võ Đang Sơn” để quảng cáo tour du lịch văn hóa về thánh địa Đạo giáo. Công ty hữu hạn tập đoàn Cục đường sắt Côn Minh cũng tạo ra sản phẩm du lịch “Đoàn tàu Vân Nam – du lịch khắp Thần Châu” thu hút được nhiều tầng lớp khách hàng, đặc biệt là người cao tuổi.

Ngoài ra, các Cục đường sắt thuộc đường sắt Trung Quốc cũng đưa đặc sắc văn hóa địa phương vào nội dung phục vụ để tạo ra sản phẩm riêng, ví dụ như “Tàu tốc hành Con đường tơ lụa”, “Tàu tốc hành phương Nam”, “Tàu tốc hành gấu trúc” v.v…Trong đó, Công ty hữu hạn Cục Lan Châu đưa ra sản phẩm “du lịch +”, khi chạy các đoàn tàu du lịch do đơn vị mình tổ chức mang tên “Đôn Hoàng, “Kim Trương Dịch” còn đưa thêm các dịch vụ khách sạn, quầy bar, thư viện, nhà hàng, siêu thị vào hành trình…..

Du lịch trên đường sắt Trung Quốc rất an toàn. Mọi người nói chung và khách du lịch nói riêng trên đoàn tàu đều được nhân viên phục vụ trên tàu đối xử thân thiện. Đường sắt Trung Quốc cũng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận tiện đối với người nước ngoài đi du lịch Trung Quốc khi sử dụng phòng đợi VIP và quầy bán vé VIP. Tuy nhiên đối với khách du lịch khi đi du lịch bằng đường sắt có thể gặp khó khăn trong việc lên xuống tàu do thời gian dừng đỗ các đoàn tàu rất ngắn. Ngoài ra, du khách quốc tế cũng gặp một vài khó khăn khi đi du lịch bởi có những quy tắc về cách cư xử khi đi du lịch, như khi nào và làm thế nào để đi đến đường ke, lên tàu và xuống tàu. Vì vậy, đối với khách du lịch tự túc đi bằng đường sắt cần phải nghiên cứu kỹ hành trình di chuyển trong các nhà ga.

#### 1.2.2. Kinh nghiệm của Hàn Quốc:

Khi nghe thấy ý kiến rằng: “Vận tải của Hàn Quốc tốt nhất trên thế giới” thì ngay lập tức là không thể tin được và chỉ khi tự mình đến Hàn Quốc thì mới bắt đầu ủng hộ ý kiến trên. Ở đây, thậm chí những người mới đến lần đầu cũng xác định được phương hướng trong hệ thống vận tải của Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc tất cả đều được suy nghĩ kỹ lưỡng đến từng tiểu tiết. Về mức độ an toàn, dường như, đường sắt Hàn Quốc cũng “an toàn nhất trên thế giới”. Người dân Hàn Quốc rất tốt bụng. Nếu du khách có gì đó cần hỏi, thì người Hàn Quốc sẽ sẵn sàng giải thích cho đến khi họ hiểu rằng bạn đã hiểu rõ. Thế hệ thanh niên tại các thành phố của Hàn Quốc thường sử dụng thành thạo tiếng Anh. Dùng máy tính khi đi du lịch Hàn Quốc cũng rất có lợi – đó là phương tiện kết nối thông tin đáng tin cậy và cần thiết.

Mặc dù Hàn Quốc không lớn lắm, nhưng đã sở hữu một mạng lưới vận tải đường sắt phát triển hiện đại. Tại các nhà ga không có cảnh chạy ngược chạy xuôi như ở một số nước khác, các đoàn tàu luôn luôn đáp ứng nhu cầu của hành khách, cho nên khi hành khách có nhu cầu có thể lựa chọn bất kỳ đoàn tàu nào mà không cần phải lo lắng tới việc hết vé đi tàu.

Hiện nay, đường sắt Hàn Quốc đang phát triển một thẻ đi tàu đặc biệt KR Pass dành cho người nước ngoài, cho phép du lịch không giới hạn trên tất cả các loại tàu trong vòng 1, 3, 5, 7 hoặc 10 ngày. Thẻ du lịch có thể mua vé trên trang web bằng cách trao đổi voucher điện tử tại một nhà ga ở Hàn Quốc, hoặc với các nhà phân phối, cũng như đại diện của các đại lý du lịch.

Vé đi tàu KR Pass được phân làm 3 loại: “Normal” – vé tiêu chuẩn dành cho người lớn; “Saver” – phương án tiết kiệm dùng cho tập thể từ 2 đến 5 người; “Youth” – vé đi tàu thanh niên dành cho những người từ 13 đến 25 người, cũng như dành cho những người có thẻ «ISIC»; Trẻ em dưới 4 tuổi đi tàu miễn phí. Trẻ em trong độ tuổi từ 4 đến 12 tuổi – giảm 50%.

Chính sách hoàn huỷ và trả lại vé đối với các tour du lịch nội địa được áp dụng như sau:

- Trả vé trước 4 ngày, hoàn 100% tiền vé

- Trả vé trước 3 ngày, hoàn 80% tiền vé

- Trả vé trước 2 ngày, hoàn 50% tiền vé

- Trả vé trước 1 ngày hoặc không tham gia tour: không được hoàn trả vé.

Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc (Korail) thành lập Công ty Phát triển Du lịch Đường sắt Hàn Quốc từ tháng 8/2004. Đây là công ty tổng hợp giải trí văn hoá hàng đầu của Korail, bao gồm 5 công ty con chuyên phụ trách các lĩnh vực khác nhau. Công ty Phát triển Du lịch Đường sắt Hàn Quốc cũng đã đưa ra một số gói tour du lịch bằng đường sắt độc đáo như du lịch bằng xe lửa Jeongseon, tour tham quan chợ truyền thống, tour đi tàu hoả kết hợp tàu biển, tour đi tàu cao tốc lượn sóng Hàn Quốc và các tour khác. Một trong những tour du lịch hấp dẫn nhất là "Tour Haerang", đây là tour đi  bằng tàu hoả hạng sang, cho bạn tận hưởng một chuyến du lịch bằng đường sắt qua vùng nông thôn một cách thoải mái nhất. Phát triển du lịch bằng đường sắt của Korail hiện được công nhận là công ty hàng đầu về phát triển các tour du lịch bằng đường sắt cao cấp tại Hàn Quốc. Công ty Phát triển Du lịch Đường sắt Hàn Quốc đã xây dựng bốn công viên giải trí tại các điểm đến du lịch đường sắt: du lịch tàu hoả kết hợp xe đạp tại Jeongseon, du lịch tàu hoả kết hợp tàu biển tại Samcheok, du lịch bằng tàu hoả qua làng cổ bên sông Gokseong Seomjin, du lịch nghỉ dưỡng tại Hwacheon và du lịch bằng tàu hoả kết hợp ô tô tại Hwacheon. Các tour du lịch bằng tàu hoả kết hợp xe đạp tại Jeongseon đã trở thành điểm du lịch phổ biến cho du khách tìm kiếm một nơi nghỉ ngơi lãng mạn hoặc một chuyến đi chơi gia đình vui vẻ. Các tour du lịch bằng tàu hoả kết hợp tàu biển từ Gangneung đến Samcheok là tour dành cho các khách hàng đi lưu diễn trên bờ biển phía Đông. Tour thăm quan làng ven sông Seomjin nhằm mục đích đáp ứng mong muốn của những người muốn tận hưởng có cái nhìn thoáng qua về những ngày đầu đi tàu. Cuối cùng các tàu du lịch đến Hwacheon sẽ mang lại cho du khách những kỷ niệm khó quên khi ghé thăm các lễ hội của Hwacheon trong suốt cả năm. Korail đã phát triển hệ thống tiếp thị và bán hàng hiện đại đối với các mặt hàng bày bán trên tàu để bổ sung cho hoạt động kinh doanh của “Train cafe” trên các tuyến đường sắt cao tốc KTX, Saemaeul và Mugungwha. Sản phẩm được bày bán trên tàu rất đa dạng và Korail chấp nhận các hình thức thanh toán khác nhau cũng như các phương thức linh hoạt khác đối với các sản phẩm bày bán trên. Đây là bước đệm cho việc phát triển du lịch của Korail để đảm bảo rằng Korail là doanh nghiệp có uy tín nhất trong ngành dịch vụ vận tải và đảm bảo nhu cầu của khách hàng luôn luôn được đáp ứng. Để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, tổ tàu trên các đoàn tàu KTX và Saemaeul được đào tạo bài bản tại Học viện dịch vụ của Korail, đây là cơ sở đào tạo nhiều loại hình thực tế và chuyên môn khác nhau. Khả năng chuyên môn của học viên được theo dõi và đánh giá thông qua chương trình đánh giá nhân sự có cấu trúc.

KORAIL bán thẻ đi tàu “Korail Pass” dành riêng cho khách du lịch quốc tế hoặc cư dân nước ngoài sống tại Hàn Quốc. Những thẻ đặc biệt này cho phép du khách đi lại không hạn chế trên các chuyến tàu do KORAIL quản lý trong một khoảng thời gian do hành khách lựa chọn. Hành khách không bị hạn chế bởi số lần đi tàu hoặc địa điểm đến trong suốt thời gian đó. Mỗi thẻ chỉ có thể sử dụng trong khoảng thời gian được chỉ định (2, 3, 4, 5 ngày). Những người có thẻ Korail Pass có thể sử dụng tất cả các dịch vụ đường sắt do KORAIL cung cấp, bao gồm tàu KTX tốc độ cao và các chuyến tàu du lịch thường xuyên. Thẻ này không sử dụng được đối với tàu điện ngầm hoặc các tàu du lịch tạm thời.

Khách du lịch có thể mua thẻ KORAIL Pass từ các nhà phân phối ở nước ngoài, Trung tâm Du lịch Korail hoặc từ trang web chính thức của Korail. Du khách đặt mua thẻ trực tuyến sẽ ngay lập tức được cấp thẻ điện tử và cần phải in ra để sử dụng. Trong trường hợp không mua thẻ trước khi đến Hàn Quốc, du khách vẫn có thể mua thẻ vào ngày họ muốn đi. Chủ thẻ Korail Pass có thể đặt chỗ trên tàu trước khi đến Hàn Quốc thông qua mục “Đặt chỗ của tôi” trên trang web của Korail. Việc đặt chỗ trước có thể thực hiện trước 31 ngày thông qua trang web. Vé mua trực tuyến có thể được in từ nhà hoặc lấy tại ga. Giá mua thẻ KORAIL sẽ khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi của người dùng và thời gian sử dụng thẻ.

Thẻ Korail Pass có các loại thẻ liên tiếp và thẻ linh hoạt. Thời hạn của mỗi loại thẻ như sau.

- Thẻ liên tiếp (3 hoặc 5 ngày liên tiếp)

- Thẻ linh hoạt (2 hoặc 4 ngày đã chọn).

Khách du lịch lựa chọn 3 và 5 ngày thường hay 2 hoặc 4 ngày bất kỳ trong vòng 10 ngày, vé được chuyển đổi dễ dàng tại sân bay quốc tế Incheon hay bất kỳ ga tàu điện ngầm nào ở Hàn Quốc để đi tới hơn 600 ga tàu trải dài trên 80 tuyến, đây là cách tốt nhất để đi du lịch vòng quanh Hàn Quốc

##### Bảng 14. Giá thẻ Korail Pass số liệu cập nhập đến ngày 30/7/2018

(Đơn vị: đồng Won)

| Thời hạn | Độ tuổi |  | Mua tập thể (2 – 5 người) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Người lớn (từ 13 tuổi trở lên) | Trẻ em (từ 4 – 12 tuổi) |  |
| Thẻ 2 ngày linh hoạt | 121.000 | 61.000 | 111.000 |
| Thẻ 3 ngày liên tiếp | 138.000 | 69.000 | 128.000 |
| Thẻ 4 ngày linh hoạt | 193.000 | 97.000 | 183.000 |
| Thẻ 5 ngày liên tiếp | 210.000 | 105.000 | 200.000 |

(Trích nguồn: https://english.visitkorea.or.kr/enu/TRP/TP_ENG_8_2.jsp )

#### 1.2.3 Kinh nghiệm của Nhật Bản:

Vận tải đường sắt tại Nhật Bản là phương tiện giao thông chủ yếu để chuyên chở và vận chuyển hành khách giữa các thành phố lớn cũng như trên các tuyến đường sắt nội đô. Nếu chỉ đi một lần thì không rẻ, nhưng nếu sử dụng cho từ 2 đến 3 chuyến đi thì có rất có lợi và tiết kiệm khi mua vé đi tàu.

Có một số loại vé dành cho khách có nguyện vọng du lịch tại Nhật Bản bằng đường sắt. Thẻ đi tàu Japan Rail Pass đảm bảo không hạn chế việc sử dụng đường sắt trên các tuyến của các công ty đường sắt JR dùng cho khách là người nước ngoài. Thẻ đi tàu theo Japan Rail Pass dành cho bất kỳ ai có kế hoạch đến thăm nhiều hơn một tỉnh của Nhật Bản. Thẻ đi tàu này được sử dụng trên tất cả các phương tiện vận tải của JR, bao gồm tàu JR, tàu cao tốc Shinkansen, buýt JR và các chuyến phà Miyajima của các công ty JR, ngoại trừ tàu cao tốc “Nozomi” của tuyến Tokaido, và phà JR Hakata đi Pusan (Hàn Quốc). Trong trường hợp sử dụng các chuyến tàu của các công ty tư nhân khác, thì chỉ cần phải trả thêm tiền giá vé đi tàu.

##### Bảng 15. Giá vé đi tàu Japan Rail Pass cập nhập tháng 7/2018

Đơn vị: yên

| Thời hạn vé có giá trị | Hạng tiết kiệm |  | Hạng nhất (Green car) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Người lớn | Trẻ em | Người lớn | Trẻ em |
| 7 ngày | 29.110 yên | 14.550 yên | 38.880 yên | 19.440 yên |
| 14 ngày | 46.390 yên | 23.190 yên | 62.950 yên | 31.470 yên |
| 21 ngày | 59.350 yên | 29.670 yên | 81.870 yên | 40.930 yên |

(Trích nguồn: http://www.japanrailpass.net/en/about_jrp.html )

Các đoàn tàu tại Nhật Bản rất thoải mái, người đi du lịch ít kinh nghiệm có thể không phân biệt được sự khác biệt giữa các hạng vé. Du khách có nhu cầu đi du lịch chỉ đến một số khu vực của Nhật Bản, có thể trực tiếp mua vé đi tàu tại khu vực mình đang ở với giá tốt nhất. Đối với công dân Nhật Bản, có nhiều loại vé đi tàu với mức ưu đãi khác nhau.

### 1.3. Đúc rút bài học kinh nghiệm quốc tế phát triển du lịch đường sắt:

Xu hướng vận tải đường sắt nói chung và du lịch bằng đường sắt trên thế giới nói riêng, trong những năm gần đây thậm chí bắt đầu áp đảo thị trường vận tải hàng không. Với việc chạy các tàu khách cao tốc, cho phép đường sắt cạnh tranh khốc liệt với máy bay trong việc vận chuyển hành khách ở khoảng cách lên tới 1.000 km.

Để cạnh tranh được với ngành hàng không trong việc vận chuyển hành khách, đường sắt các nước rất quan tâm đến đối tượng khách hàng đi du lịch sợ đi lại bằng máy bay và không vượt qua rào cản của sự sợ hãi đi bằng máy bay để phát triển thị trường. Một số khảo sát tại nước ngoài cho thấy: số lượng những người sợ đi máy bay chiếm khoảng 31% số người được hỏi. Các chuyến đi du lịch bằng đường sắt, trong chừng mực nhất định nào đó đã mang lại niềm vui và để lại ấn tượng tích cực cho các đối tượng hành khách trên.

Ngoài ra kinh nghiệm quốc tế cho thấy thông thường hành khách quan tâm đầu tiên tới việc du lịch bằng đường sắt là tiết kiệm chi phí cho chuyến đi và đối tượng sử dụng hình thức này chủ yếu là tầng lớp người trẻ tuổi và người lớn tuổi bởi các đối tượng này có nhiều thời gian để thực hiện các chuyến đi du lịch.

Phần lớn các công ty đường sắt của các nước trên thế giới hiện nay đều đang cố gắng thu hút hành khách bằng tất cả các biện pháp và triển khai nhiều biện pháp để cải thiện chất lượng dịch vụ, trong đó có dịch vụ du lịch. Trên thực tế đã chứng minh rằng: Các công ty đường sắt muốn thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh phải tích cực tham gia vào việc phát triển du lịch và thành công trong quản lý hoạt động du lịch bằng đường sắt.

Để phát triển được các hoạt động du lịch bằng đường sắt cần phải giải quyết rất nhiều vấn đề có liên quan tới chính sách của công ty như: giá vé, đối tượng, hình thức, áp dụng giá vé linh hoạt. Các chuyên gia tin rằng các dự án du lịch đường sắt chỉ có thể được thực hiện và triển khai có hiệu quả với mức giảm giá tới 30% mức giá vé thông dụng hiện hành áp dụng cho việc đi lại trong toa xe tương ứng.

Ngoài ra cũng không thể phát triển du lịch đường sắt mà không có sự hỗ trợ, liên kết giữa các nhà công ty, doanh nghiệp du lịch và chính quyền địa phương. Du lịch bằng đường sắt có tác dụng nhân rộng và có thể kích thích sự phát triển của du lịch trong nước. Phát triển mạng lưới đường sắt để phục vụ du lịch sẽ mở ra nhiều khả năng dành cho các doanh nghiệp du lịch theo tiêu chí có cung thì ắt sẽ có cầu.

Muốn phát triển du lịch bằng đường sắt, phải trang bị các toa xe chuyên dụng phục vụ du lịch. Việc thiếu hụt các toa xe này, sẽ làm cho chuyến đi du lịch không được thoải mái, dẫn đến việc kinh doanh du lịch có hiệu quả kinh tế thấp. Từ đó lại cản trở sự phát triển của du lịch đường sắt. Để đảm bảo các dịch vụ chất lượng cao dành cho khách du lịch và hành khách đi tàu cần phải hiện đại hóa và đóng mới các toa xe chuyên dụng cho vận chuyển đường dài và cả đường ngắn theo các tiêu chí: cải thiện tổng quan nội thất trong ngoài toa xe, cách điệu và kết hợp truyền thống các thời đại và văn hóa khác nhau phù hợp với nhu cầu du lịch.

Các đơn vị đường sắt hoạt động du lịch và dịch vụ, cần sử dụng kết quả nghiên cứu thị trường và tham gia vào việc hình thành chính sách phát triển kỹ thuật và cơ sở hạ tầng của các nhà ga, cũng như đưa ra các đề xuất về thay đổi công nghệ, lịch chạy tàu khách, cũng như thường xuyên nghiên cứu cơ cấu luồng hành khách và các nhu cầu của họ để phản ứng linh hoạt với những thay đổi nhu cầu chuyên chở của người dân, đáp ứng linh hoạt với nhu cầu thay đổi của dân số trong vận chuyển, phát triển các sản phẩm và dịch vụ du lịch tích hợp hiện đại mới, cải thiện phong cách và hình thức phục vụ hành khách.

Tóm lại:  Qua phân tích và đánh giá thực trạng các chiến lược phát triển, hỗ trợ du lịch đường sắt của các nước trên thế giới ở trên, có thể thấy ngoài việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng như: mở rộng mạng lưới đường sắt, đầu tư kiến trúc nhà ga, cải tiến phương tiện vận tải, xây dựng mới các tuyến đường sắt cao tốc nhằm cạnh tranh với phương tiện vận tải hàng không. Các nước trên còn triển khai các biện pháp cụ thể như sau:

- Bán vé và phát hành Thẻ đi tàu kèm theo các chính sách giá ưu đãi, linh hoạt đặc biệt cho phép hành khách có thể đi bất kỳ đoàn tàu trong một đoạn thời gian (từ 3 – 10 ngày) trên một vùng lãnh thổ hoặc trên mạng lưới đường sắt quản lý như: đường sắt Châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, … ;

- Cho thuê đoàn tàu chuyên phục vụ du lịch dài ngày với các trang thiết bị, tiện nghi cao cấp, hiện đại, tạo sự thoải mái, thuận tiện nhất cho du khách và có kết nối với các khách sạn địa phương để hành khách nghỉ ngơi khi đi du lịch như đường sắt Nga hoặc lập các hành trình đoàn tàu du lịch chuyên biệt theo chủ đề có kết nối với du lịch địa phương như đường sắt Trung Quốc, đường sắt Hàn Quốc, …;

- Thành lập các Công ty du lịch trực thuộc để trực tiếp xây dựng các chương trình du lịch trọn gói phục vụ hành khách đi du lịch bằng đường sắt như: đường sắt Trung Quốc, Nhật Bản;

- Đa dạng hóa các loại hình phục vụ trên tàu để phục vụ hành khác du lịch: như bán hàng đặc sản địa phương, giới thiệu danh lam thắng cảnh, v.v.. như đường sắt Trung Quốc, Hàn Quốc.

Trong thời gian trước mắt của mạng lưới đường sắt nước ta với điều kiện cơ sở hạ tầng đường đơn, lậc hậu và đã xuống cấp rất khó triển khai áp dụng các chính sách, kinh nghiệm của các nước về việc hỗ trợ và phát triển du lịch. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi quốc hội, chính phủ phê duyệt đề án phát triển đường sắt tốc độ cao, đường sắt Việt Nam có thể học tập, áp dụng một số biện pháp khuyến khích, phát triển du lịch đường sắt cụ thể như sau:

- Xây dựng và phát hành Thẻ đi tàu kèm theo các chính sách giá ưu đãi cho phép du khách quốc tế và trong nước có thể đi bất kỳ đoàn tàu trong vòng từ 3 – 10 ngày (tương tự như đường sắt Châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản);

- Liên danh, liên kết với các đơn vị du lịch địa phương để thành lập các tour du lịch trọn gói tới các địa điểm du lịch nổi tiếng trong cả nước phù hợp với lợi thế cạnh tranh của đường sắt Việt Nam như: Sapa, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, v.v….;

- Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ trên tàu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, bù đắp chi phí, tạo sự thuận lợi, thoải mái cho du khách khi đi tàu.

## 2. Tiềm năng của đường sắt Việt Nam phục vụ du lịch

### 2.1. Định hướng phát triển du lịch của Chính phủ:

Theo Quyết đinh số 201/QĐ-TTg ngày 22/1/2013 của Chính phủ về Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030”, trong đó định hướng phát triển du lịch như sau:

* Phát triển theo 7 vùng:

- Vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ gồm 14 tỉnh, thành phố: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Giang.

- Vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc gồm 11 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng và Quảng Ninh.

- Vùng Bắc Trung Bộ gồm 6 tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

- Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: gồm 8 tỉnh, thành phố: Thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

- Vùng Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk, Nông, Lâm Đồng.

- Vùng Đông Nam Bộ gồm 6 tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tài, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh.

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long gồm 13 tỉnh, thành phố: Thành phố Cần Thơ, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tiền Giang, Hậu Giang.

* Phát triển theo tuyến du lịch:

- Tuyến đường hàng không: Từ sân bay thuộc trung tâm quốc gia và các sân bay quan trọng khác.

- Tuyến theo đường bộ: Theo hệ thống các quốc lộ lớn nối các vùng du lịch và đường Hồ Chí Minh.

- Tuyến theo đường biển: Liên kết các đảo ven bờ và các tuyến Đà Nẵng-Hoàng Sa; Nha Trang-Trường Sa và đường Hồ Chí Minh trên biển.

- Tuyến theo đường sông: Theo hệ thống sông Hồng và sông Mê Kông.

- Tuyến theo tuyến đường sắt: Tuyến Bắc- Nam; Hà Nội – Hải Phòng; Hà Nội –Lào Cai và Hà Nội- Lạng Sơn.

### 2.2. Tiềm năng phát triển du lịch của đường sắt

Căn cứ vào định hướng phát triển của Chính phủ và mạng lưới các tuyến đường sắt, có thể nhận thấy tiềm năng của đường sắt gắn kết với phát triển du lịch dựa vào mạng đường sắt, các ga cụ thể:

- Tuyến đường sắt Bắc – Nam: Đường sắt Bắc-Nam có chiều dài 1.726Km đường sắt chạy dài theo chiều dài đất nước đi qua các địa điểm du lịch, các bãi tắm nổi tiếng như: Sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên Cầm, Nhật Lệ, Lăng Cô, Đà Nẵng, Nha Trang, Cà Ná, Mũi Né..., các hang động hay các kỳ quan thiên nhiên khác; tại các địa điểm này có các ga hành khách lớn như: Ninh Bình, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Diêu Trì, Bình Thuận,  Phan Thiết, Sài Gòn. Vì vậy việc tổ chức các đoàn tàu du lịch kết nối với các địa điểm du lịch là rất tiềm năng cần đẩy mạnh phát triển để phát triển du lịch đường sắt.

- Tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng: Theo định hướng phát triển du lịch của Chính phủ tại Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng thuộc vùng trọng điểm phát triển du lịch đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc với địa điểm du lịch là bãi biển Đồ Sơn – Hải Phòng. Hiện nay tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng có chiều dài 102km với tốc độ chạy tàu bình quân đạt 71,1km/h với thời gian chạy tàu là 87,5 phút (tương đương với tốc độ phương tiện ô tô đi bằng đường bộ) với năng lực thông qua là 24 đôi tàu/ngày đêm và hiện nay đường sắt Việt Nam mới chỉ vận hành 09 đôi tàu vào ngày bình thường (đạt 37,5% năng lực thông qua trên tuyến) và 13 đôi tàu (54,1% năng lực thông qua trên tuyến) vào các ngày cao điểm Lễ/Tết. Như vậy, tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng hoàn toàn có khả năng phát triển và đủ sức cạnh tranh với vận tải đường bộ trong việc phát triển du lịch nếu được đầu tư đúng mức.

- Tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai:  Tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai có chiều dài 296km, tốc độ chạy tàu bình quân đạt: 61,1 km/h với thời gian chạy tàu kỹ thuật là 315,2 phút (tương đương với 5h15 phút) kết nối giữa Thủ đô Hà Nội với khu nghỉ mát Sa Pa, đỉnh Phan Xi Phăng và vườn quốc gia Hoàng Liên. Tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai có năng lực thông qua trên toàn tuyến là 19 đôi tàu/ngày đêm, hiện nay trên tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai đang vận dụng 14 đôi tàu vào ngày bình thường (tương đương với 73,6% năng lực thông qua) và 18 đôi tàu vào các ngày cao điểm Lễ/Tết (tương đương với 94,7% năng lực thông qua). Với hiện trạng cơ sở hạ tầng như vậy, tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai rất khó phát triển để hỗ trợ, phát triển du lịch nếu không được đầu tư, tăng năng lực chuyên chở và thông qua trên tuyến như: kéo dài đường ga, mở thêm các đường tránh vượt tại các nhà ga, ...

- Tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng: Tuyến đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn có chiều dài 166,9 km, tốc độ chạy tàu bình quân đạt: 59,9 km/h với thời gian chạy tàu kỹ thuật là 190,4 phút (tương đương với 3h10 phút) kết nối Thủ đô Hà Nội với khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng và khu nghỉ mát Mẫu Sơn. Tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng có năng lực thông qua trên toàn tuyến là 19 đôi tàu/ ngày đêm, hiện nay trên tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng đang vận dụng 07 đôi tàu chạy hàng ngày (tương đương với 36,8% năng lực thông qua trên tuyến). Đối với việc hỗ trợ, phát triển du lịch tại tuyến này đang chịu sự cạnh tranh gay gắt của phương tiện đường bộ do có thời gian di chuyển thực tế (theo bảng giờ tàu, bao gồm cả thời gian đón tiễn hành khách tại ga và thời gian tránh vượt đoàn tàu) bằng phương tiện đường sắt dài gấp đôi so với đi đường bộ (4h35 phút với 2h00) và chưa thực sự thuận tiện.

- Tóm lại:  Qua phân tích và đánh giá ở trên cho thấy việc hỗ trợ và phát triển du lịch đường sắt trên các tuyến Yên Viên – Lào Cai, Hà Nội – Đồng Đăng theo định hướng của Chính phủ tại Quyết định số 201/QĐ-TTg là rất khó khăn nếu không được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước vào việc phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực chuyên chở và thông qua trên tuyến. Do đó trong giai đoạn trước mắt, trong khi chờ các cấp có liên quan phê duyệt đầu tư, nâng cấp trên toàn tuyến, thì đường sắt Việt Nam nên tập chung đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ hành khách trên tuyến Hà Nội – Lào Cai để giữ vững thị phần và đầu tư vào việc phát triển du lịch trên tuyến Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh và tuyến Hà Nội – Hải Phòng với các chính sách, biện pháp phù hợp với đặc thù của từng tuyến đường theo phương thức kêu gọi vốn đầu tư đối tác công tư theo đúng quy định nhằm phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ hành khách theo hình thức tiếp nhận lại tài sản kết cấu hạ tầng đường nhưng không tăng vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 46. Việc triển khai theo hình thức này sẽ tạo điều kiện chủ động cho doanh nghiệp trong việc phát triển và nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng đường, bởi hiện nay dù rất cố gắng nhưng đơn vị được giao kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt cũng không thể thực hiện việc đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng đường sắt cho phù hợp với nhu cầu của xã hội. Do toàn bộ việc đầu tư, sửa chữa, nâng cấp và bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt thuộc thẩm quyền của Nhà nước, doanh nghiệp không được thực hiện các công việc nêu trên do thiếu cơ chế, chính sách.

## 3. Các nhiệm vụ và giải pháp cải thiện năng lực và chất lượng dịch vụ.

### 3.1. Về đầu tư, cải tạo, nâng cấp và bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

a) Tăng cường công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia hàng năm; bổ sung kinh phí phục vụ cho công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ;

b) Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, nâng cấp, cải tạo kết cấu hạ tầng đường sắt đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện việc rà soát và đánh giá chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt hiện tại để có các kế hoạch bố trí nguồn vốn triển khai phù hợp cho từng giai đoạn.

c) Nghiên cứu, xây dựng Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia tại các nhà ga có tiềm năng phát triển du lịch trình các cấp thẩm quyền phê duyệt. Trong đó tập trung ưu tiên phát huy hiệu quả khai thác kinh doanh tại các ga có lưu lượng hành khách lớn tại tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh và đa dạng hóa các loại hình kinh doanh dịch vụ tại các nhà ga đầu mối trên tuyến Hà Nội – Lào Cai.

d) Phối hợp với các Bộ, ban ngành và chính quyền địa phương rà soát lại các chiến lược, quy hoạch để điều chỉnh, bổ sung và lồng ghép việc phát triển và nâng cao dịch vụ phục vụ khách du lịch bằng đường sắt có ắn kết với quy hoạch phát triển vùng, trong đó có gắn kết với phát triển du lịch đường sắt.

### 3.2. Về đầu tư phương tiện vận tải đường sắt.

a) Đẩy mạnh việc đầu tư sửa chữa, cải tạo và đóng mới các phương tiện đầu máy, toa xe đáp ứng và phù hợp với Luật đường sắt và Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sắt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Ứng dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến trong phát triển công nghiệp đường sắt; Đổi mới thể chế chính sách tạo khung pháp lý minh bạch, thông thoáng theo hướng tạo điều kiện, tháo gỡ các khó khăn, rào cản, tạo động lực khuyến khích thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách vào công nghiệp đường sắt;

d) Xúc tiến vận động các nhà tài trợ hỗ trợ kỹ thuật và trang thiết bị, chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực đối với công nghệ đường sắt điện khí hóa và đường sắt tốc độ cao.

### 3.3. Về tổ chức quản lý và quản trị kinh doanh vận tải đường sắt.

a) Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về việc phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Xác định việc phát triển du lịch là một nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; ban hành các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện;

b) Đẩy mạnh việc ứng dụng quản trị kinh doanh vận tải đường sắt tiên tiến phù hợp với nhu cầu của xã hội trong thời kỳ mới nhằm đảm bảo tính công khai minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả.

### 3.4. Về nguồn nhân lực, giáo dục, đào tạo và truyền thông.

a) Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và đạo đức, lối sống của đội ngũ người quản lý đáp ứng kịp thời sự phát triển của ngành Đường sắt trong từng giai đoạn;

b) Xây dựng các cơ chế quản lý liên quan đến người lao động, gắn thu nhập và trách nhiệm của người lao động với sản phẩm từ đó tạo động lực để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch;

c) Đào tạo trong nước kết hợp với đào tạo ở nước ngoài để học tập công nghệ và thiết bị mới; kết hợp đào tạo tại chỗ và đào tạo tại các trường, viện; kết hợp đào tạo của doanh nghiệp và tự đào tạo của các cá nhân;

đ) Tăng cường việc hợp tác với các cơ quan truyền thông, đơn vị phục vụ du lịch để tăng cường quảng bá và thu hút khách du lịch đến với đường sắt. Trong đó tập trung vào việc tuyên truyền trên các ứng dụng di động, báo điện tử, mạng xã hội,...

### 3.5. Về cơ chế chính sách

a) Tạo hành lang pháp lý đồng bộ để ngành đường sắt có thể phát triển có chất lượng và hiệu quả cả về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ lẫn dịch vụ, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư kinh doanh đường sắt, phát triển công nghiệp đường sắt nhằm đáp ứng mục tiêu của chiến lược, quy hoạch phát triển đường sắt đã được phê duyệt;

b) Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2018/NĐ-CP ngày 16/01/2018 của Chính phủ về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty ĐSVN theo hướng cho phép Tổng công ty ĐSVN được kinh doanh các dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt trong và ngoài khu ga, bao gồm: trung tâm thương mại; nhà hàng; dịch vụ lưu trú, khách sạn; văn phòng cho thuê; quảng cáo; dịch vụ tổ chức sự kiện; dịch vụ thể thao, vui chơi giải trí, … theo điểm a khoản 1 Điều 16 Luật Đường sắt năm 2017.

### 3.6. Về huy động nguồn vốn

Kêu gọi huy động các nguồn vốn từ Nhà nước, nguồn vốn ODA, doanh nghiệp; nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả.

## 4. Dự báo kết quả đạt được.

### 4.1. Đến năm 2025.

#### 4.1.1. Về kết cấu hạ tầng đường sắt.

- Tăng năng lực thông qua trên tuyến đường sắt Bắc - Nam từ 17 đôi tàu/ngày đêm như hiện nay lên 23 – 25 đôi tàu/ngày đêm, năng lực chuyên chở từ 325m/ đoàn tàu như hiện nay lên 400m/ đoàn tàu.

- Đảm bảo chiều dài đường tránh/vượt tại 27 ga trên tuyến đường sắt Bắc – Nam để tăng lực thông qua trên tuyến;

- Nâng cấp nền đường, thay thế kiến trúc tầng trên, đường cong bán kính R<300m được khoảng 400km/1.726km; cải tạo 11 hầm yếu  tuyến đường sắt Bắc – Nam; xây dựng được 31.000 km hàng rào đường gom để xóa bỏ khoảng 600 lối đi dân sinh tự mở nhằm đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao tốc độ chạy tàu;

- Đầu tư cải tạo, nâng cấp 50,46km đường sắt, trong đó ưu tiên trước 10,9Km đường sắt khổ lồng 1.435mm/1.000mm kết nối ga Lào Cai (Việt Nam) – ga Bắc Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc); làm mới 6,32km đường sắt đoạn cải tuyến; xây dựng mới 01 ga và cải tạo 25 ga trong đó có 04 ga được mở thêm đường nhường tránh; nâng cấp 21 cầu, xây mới 06 cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai.

- Giảm thiểu, hạn chế và dần tiến tới xóa bỏ các điểm xóc lắc, nâng cao tốc độ chạy tàu trên tuyến và đảm bảo an toàn.

#### 4.1.2. Về phương tiện vận tải đường sắt.

- Đầu tư mới 32 đầu máy có công suất 1.900 HP để thay thế từng bước các đầu máy đã hết niên hạn sử dụng;

- Đầu tư đóng mới 300 toa xe khách chất lượng cao để thay thế các toa xe hết niên hạn sử dụng và đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách.

#### 4.1.3. Về chất lượng dịch vụ đường sắt

- Xây dựng mái che, ke ga tại 11 ga để hoàn thiện hệ thống ke ga, mái che tại các ga tác nghiệp vận tải hành khách lớn trên tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh;

- Thay thế toàn bộ các toa xe lạc hậu, xuống cấp trên các đoàn tàu chạy suốt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh và các mác tàu khu đoạn chất lượng cao phục vụ hành khách trên tuyến;

- Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách trên tàu, dưới ga (trong đó có hành khách du lịch) thông qua các dịch vụ kinh doanh ngoài vận tải như: hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích, dịch vụ bán hàng trên tàu,.... nhằm đem lại sự thuận tiện tối đa cho hành khách và tăng doanh thu trong ngành (dự kiến cho đến năm 2020 thì các dịch vụ này sẽ đem lại khoảng 70 tỷ/năm  tăng 145% so với hiện nay).

- Bước đầu triển khai áp dụng các chính sách phát hành Thẻ du lịch đường sắt, Thẻ hội viên đường sắt, các tour du lịch đặc biệt dành cho đường sắt, kết nối các dịch vụ phục vụ khách du lịch như: dịch vụ thuê xe, taxi, đặt phòng khách sạn, quán ăn, .... để rút kinh nghiệm và phát triển các loại này trong giai đoạn tiếp theo (dự kiến việc phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ khách du lịch như trên sẽ đem lại các nguồn thu từ dịch vụ gia tăng góp phần vào việc phát triển du lịch đường sắt).

- Đảm bảo sự thuận tiện, tiện ích, công khai, minh bạch cho hành khách có nhu cầu mua vé tàu đi du lịch bằng đường sắt theo đúng mục tiêu, định hướng: “Mua vé tàu, mọi lúc, mọi nơi”.

#### 4.1.4. Về thị phần vận tải hành khách

- Đáp ứng định hướng, mục tiêu và chỉ tiêu của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về các chi tiêu phát triển thị phần vận tải đường sắt trong thị phần vận tải chung của cả nước (dự kiến trong khoảng thời gian từ nay cho đến năm 2021, đường sắt Việt Nam sẽ giữ vững tốc độ phát triển 10%/năm cả về sản lượng và doanh thu vận tải).

- Nâng cao thị phần hành khách đi du lịch bằng đường sắt trong thị phần vận chuyển chung của toàn ngành lên từ 300.000 – 450.000 lượt khách/năm tương đương với tỷ lệ từ 30% - 45% thị phần hiện nay của đường sắt.

#### 4.1.5. Về nhân lực, con người:

- Hoàn thiện việc bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, trình độ ngoại ngữ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của ngành đường sắt trực tiếp giao tiếp và phục vụ hành khách tại các nhà ga, trên đoàn tàu đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

- Đảm bảo tất cả các chức danh như Trưởng tàu, Phát thanh viên, thư ký bán vé, nhân viên giải đáp khách hàng, .... có trình độ từ Cao đẳng và có chứng chỉ ngoại ngữ loại C trở lên.

- Thay đổi quan điểm, ý thức dịch vụ chăm sóc, phục vụ hành khách của cán bộ công nhân viên theo tiêu chí: “Hành khách là ân nhân”, “Khách hàng là thượng đế”, “Tất cả phục vụ hành khách”, ...

### 4.2. Đến năm 2030.

#### 4.1.1. Về kết cấu hạ tầng đường sắt.

- Hoàn thành việc nâng cấp, cải tạo kết cấu hạ tầng đường sắt trên tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai, thực hiện việc mở rộng thêm các đường tránh vượt, kéo dài đường ga, đồng bộ tải trọng trên tuyến nhằm nâng cao năng lực thông qua, năng lực chuyên chở trên toàn tuyến;

- Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới được tất cả các nhà ga trọng điểm có kết nối du lịch trên tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh theo tiêu chuẩn đồng bộ, hiện đại, văn minh đem lại một hình ảnh ngành đường sắt phát triển, đổi mới phù hợp với nhu cầu của xã hội.

- Từng bước đưa đường sắt tốc độ cao vào vận dụng (phù hợp với kế hoạch được phê duyệt) phục vụ hành khách.

#### 4.1.2. Về phương tiện vân tải đường sắt.

- Đầu tư bổ sung thêm 27 đầu máy có công suất lớn từ 1.900 HP – 2.000 HP để thay thế các đầu máy đã hết niên hạn sử dụng và đáp ứng nhu cầu vận tải;

- Xây dựng kế hoạch và triển khai đóng mới bổ sung từ 300 – 400 toa xe chất lượng cao để thay thế các toa xe đã hết niên hạn sử dụng, xuống cấp, lạc hậu đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hành khách.

#### 4.1.3. Về chất lượng dịch vụ đường sắt

- Xây dựng mái che, ke ga tại tất cả các ga tác nghiệp vận tải hành khách lớn trên tuyến đường sắt thuộc mạng lưới đường sắt quốc gia;

- Thay thế toàn bộ các toa xe lạc hậu, xuống cấp, hết niên hạn sử dụng trên các đoàn tàu khách Bắc – Nam và tàu khách khu đoạn trên toàn mạng lưới đường sắt;

- Tăng cường, liên danh, liên kết và kêu gọi các nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp để đầu tư nâng cấp, cải tạo các nhà ga nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách trên tàu, dưới ga (trong đó có hành khách du lịch) thông qua các dịch vụ kinh doanh ngoài vận tải như: hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích, dịch vụ bán hàng trên tàu,.... nhằm đem lại sự thuận tiện tối đa cho hành khách và tăng doanh thu trong ngành.

- Đẩy mạnh và phát triển việc áp dụng các chính sách chăm sóc khách hàng như: phát hành Thẻ du lịch đường sắt, Thẻ hội viên đường sắt, các tour du lịch đặc biệt dành cho đường sắt, kết nối các dịch vụ phục vụ khách du lịch như: dịch vụ thuê xe, taxi, đặt phòng khách sạn, quán ăn, .... để rút kinh nghiệm và phát triển các loại dịch vụ này trong giai đoạn tiếp theo (dự kiến việc phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ khách du lịch như trên sẽ đem lại các nguồn thu từ dịch vụ gia tăng góp phần vào việc phát triển du lịch đường sắt).

- Tiếp tục giữ vững và duy trì đảm bảo sự thuận tiện, tiện ích, công khai, minh bạch cho hành khách có nhu cầu mua vé tàu đi du lịch bằng đường sắt theo đúng mục tiêu, định hướng: “Mua vé tàu, mọi lúc, mọi nơi”.

#### 4.1.4. Về thị phần vận tải đường sắt.

- Hoàn thành mục tiêu của Chính phủ giao tại 214/QĐ-TTg ngày 10/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 thì đường sắt phải: “Phát triển hệ thống giao thông vận tải đường sắt đồng bộ cả về kết cấu hạ tầng, tổ chức quản lý khai thác vận tải, công nghiệp và dịch vụ với trình độ cao; đảm bảo hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác, nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả; tạo thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường” với các mục tiêu cụ thể như sau:

+ Giai đoạn đến năm 2020: Đáp ứng khoảng 1% - 2% thị phần vận tải hành khách và 1% - 3% thị phần vận tải hàng hóa; đáp ứng được khoảng 4 % - 5% thị phần vận tải hành khách đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030: Đáp ứng khoảng 3% - 4% thị phần vận tải hành khách và 4% - 5% thị phần vận tải hàng hóa; đáp ứng khoảng 15% - 20% thị phần vận tải hành khách đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục giữ vững và đẩy mạnh thị phần hành khách du lịch trên thị phần vận tải chung của toàn ngành từ 30% - 40% lên 40% - 50% thị phần vận tải khách hàng đường sắt.

#### 4.1.5. Về nhân lực, con người

- Tiếp tục duy trì việc bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, trình độ ngoại ngữ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của ngành đường sắt trực tiếp giao tiếp và phục vụ hành khách tại các nhà ga, trên tàu đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

- Giữ vững, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tuyên truyền để giữ vững quan điểm, ý thức dịch vụ chăm sóc, phục vụ hành khách của cán bộ công nhân viên đã được triển khai.

### 4.3. Tác động của đề án đến kinh tế - xã hội.

Việc triển khai các chương trình và giải pháp trong Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch không chỉ giúp ngành đường sắt nâng cao và cải thiện cơ sở hạ tầng đường sắt quốc gia hiện tại để từ có có thể nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc hành khách nói chung và hành khách đi du lịch bằng phương tiện đường sắt nói riêng mà còn giúp các đơn vị kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt và kinh doanh vận tải đường sắt có định hướng rõ ràng trong việc chuẩn bị kết nối giữa mạng lưới đường sắt hiện tại cũng như mạng lưới quy hoạch đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam trong trường hợp được Quốc hội chấp thuận tạo thành một mạng lưới kết nối giao thông hoàn chỉnh giữa đường sắt, đường bộ, hành không để phục vụ hành khách một cách tốt nhất đảm bảo di chuyển nhanh chóng từ điểm đi tới điểm đến và từ nhà ga tới các địa điểm du lịch từ đó đáp ứng yêu cầu của Chính phủ về việc phát triển giao thông vận tải đường sắt đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 10/2/2015, cụ thể:

“Phát triển hệ thống giao thông vận tải đường sắt đồng bộ cả về kết cấu hạ tầng, tổ chức quản lý khai thác vận tải, công nghiệp và dịch vụ với trình độ cao; đảm bảo hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác, nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả; tạo thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường” với các mục tiêu cụ thể như sau:

- Giai đoạn đến năm 2020: Đáp ứng khoảng 1% - 2% thị phần vận tải hành khách và 1% - 3% thị phần vận tải hàng hóa; đáp ứng được khoảng 4 % - 5% thị phần vận tải hành khách đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030: Đáp ứng khoảng 3% - 4% thị phần vận tải hành khách và 4% - 5% thị phần vận tải hàng hóa; đáp ứng khoảng 15% - 20% thị phần vận tải hành khách đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.”.

Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện các chương trình giải pháp thuộc Đề án trong giai đoạn trước mắt cũng có những khó khăn ảnh hưởng nhất định, cụ thể:

- Trong thời gian triển khai thi công các giải pháp nâng cao kết cấu hạ tầng đường sắt tại các tuyến Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh và Yên Viên – Lào Cai sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới công tác tổ chức chạy tàu do phải dành thời gian cho việc thi công nên khiến giờ tàu sẽ bị kéo dài và tăng được hiệu suất khai thác đoàn tàu trên tuyến làm ảnh hưởng tới doanh thu vận tải của các đơn vị kinh doanh vận tải đường sắt.

- Việc tăng cường và đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ cùng việc kết nối và định hướng phát triển kinh doanh dịch vụ thương mại giá trị gia tăng tại các nhà ga sẽ làm thu hẹp một phần diện tích và nhân lực trong công tác đón tiễn hành khách tại các nhà ga. Nên trong các giải pháp này cần có phải có chương trình cụ thể để chuyển đổi công việc của một số cán bộ, nhân viên dôi dư nhằm tránh ảnh hưởng quyền lợi chính đang của người lao động.

- Việc tăng cường và tiêu chuẩn hóa trình độ giao tiếp với hành khách, đặc biệt là du khách nước ngoài sẽ khiến một số lượng nhất định cán bộ, công nhân viên của ngành đường sắt phải tuyến dụng mới, đào tạo hoặc đào tạo lại làm ảnh hưởng trực tiếp tới công tác bố trí nhân lực sản xuất trên tàu và dưới nhà ga;

# PHẦN IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

## I. Phân công thực hiện đề án

### 1. Bộ Giao thông vận tải

a) Rà soát, đảm bảo năng lực khai thác của hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt kết nối đến các khu du lịch, chú trọng công tác duy tu, bảo trì các tuyến đường sắt, các công trình đầu mối giao thông, ga đường sắt;

b) Rà soát, đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện các công trình kết cấu hạ tầng đường sắt trọng điểm của quốc gia theo quy hoạch, kế hoạch;

c) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành giao thông vận tải đường sắt, khai thác hoạt động vận tải khách du lịch. Chú trọng ứng dụng hệ thống giao thông thông minh; tự động hóa công tác bán vé, soát vé, sử dụng vé thông minh trên hệ thống bán vé tàu hỏa;

d) Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm luật giao thông, thông qua các thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên phương tiện và hệ thống giao thông thông minh trên các tuyến đường;

đ. Ban hành các cơ chế, chính sách để tiêu chuẩn hóa chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách trên tàu, dưới ga để có các hành lang pháp lý cần thiết nhằm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch;

e) Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách du lịch bằng đường sắt;

- Khuyến khích các đơn vị du lịch phối hợp với ngành đường sắt phát triển các phương tiện vận tải du lịch đường sắt theo hướng hiện đại, tiện nghi, an toàn, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách trong nước và quốc tế;

- Tăng cường công tác đào tạo; kiểm tra, giám sát trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên trên tàu, nhân viên dưới ga phục vụ hành khách du lịch;

- Kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm việc xây dựng, thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông; xử lý vi phạm của người điều khiển, nhân viên phục vụ trên các phương tiện vận tải đường sắt phục vụ khách du lịch; quyền lợi của khách du lịch đối với đơn vị kinh doanh vận tải đường sắt;

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về đảm bảo an toàn giao thông của phương tiện vận tải đường sắt phục vụ hành khách du lịch.

g) Phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông cho hành khách du lịch, đơn vị kinh doanh vận tải đường sắt phục vụ khách du lịch;

h) Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng khung chính sách vé hợp lý, linh hoạt trong hoạt động vận tải khách du lịch bằng đường sắt.

### 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải rà soát, xây dựng các kế hoạch đầu tư xây dựng, đầu tư phát triển công nghiệp đường sắt, đảm bảo tiến độ các dự án kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp đường sắt, dự án trọng điểm có liên quan đến phát triển ngành du lịch.

### 3. Bộ Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và đầu tư trong việc thẩm định, bố trí vốn đầu tư, đảm bảo đúng tiến độ triển khai, hoàn thiện các dự án kết cấu hạ tầng giao thông, dự án phát triển công nghiệp đường sắt và các dự án khác có liên quan đến phát triển ngành du lịch bằng đường sắt.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải:

- Thẩm định, xây dựng chính sách vé hợp lý, linh hoạt trong hoạt động vận tải khách du lịch bằng đường sắt;

- Thẩm định, bố trí vốn đầy đủ cho công tác bảo trì, duy tu, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được đầy đủ và đúng tiến độ.

### 4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì trong việc định hướng, điều phối, liên kết giữa các bên trong việc phát triển du lịch; định kỳ trao đổi, đối thoại để đề ra nhiệm vụ cho từng giai đoạn phục vụ phát triển du lịch.

b) Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải:

- Hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý, khai thác hoạt động vận tải khách du lịch;

- Khuyến khích các đơn vị vận tải phát triển vận tải đường sắt phục vụ khách du lịch theo hướng hiện đại, tiện nghi, an toàn, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách trong nước và quốc tế;

- Tăng cường công tác đào tạo; kiểm tra, giám sát trình độ chuyên môn của đội ngũ người điều khiển, nhân viên phục vụ trên các phương tiện vận tải đường sắt phục vụ hành khách du lịch;

- Kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm việc xây dựng, thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông; xử lý vi phạm của người điều khiển, nhân viên phục vụ; quyền lợi của khách du lịch đối với đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch bằng đường sắt.

### 5. Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

a) Chủ trì và phối hợp các Bộ, ban ngành có liên quan bố trí nguồn vốn phù hợp để triển khai thực hiện các dự án tại Nghị định này và các dự án nâng cao cải thiện chất lượng kết cấu hạ tầng khác có liên quan;

b) Trực tiếp chỉ đạo Tổng công ty ĐSVN lập dự toán ngân sách nhà nước năm, kế hoạch tài chính – ngân sách 05 năm, 03 năm báo cáo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó đặc biệt chú trọng tới các công trình, dự án nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt phục vụ khách du lịch;

c) Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện ứng dụng giải pháp quản trị doanh nghiệp hiện đại nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều hành, tổ chức vận tải từ đó đáp ứng nhu cầu của hành khách du lịch bằng đường sắt.

### 6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đường sắt quốc gia đi qua:

a) Quy hoạch, cải tạo nâng cấp các tuyến giao thông kết nối từ các nhà ga đường sắt với mạng lưới giao thông chung của địa phương đến các điểm du lịch;

b) Phối hợp với Bộ giao thông vận tải rà soát, nâng cấp, đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt đến các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn địa phương;

c) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Hạn chế và tiến tới xóa bỏ các đường ngang dân sinh bất hợp pháp tại các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ tại địa phương

## II. Kinh phí thực hiện Đề án.

1. Hàng năm, Bộ Giao thông vận tải là cơ quan đầu mối chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan lên các chương trình trong khuôn khổ của đề án này để đề xuất dự toán kinh phí triển khai thực hiện trên cơ sở đề xuất của các đơn vị có liên quan.

2. Kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án được bố trí từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước hiện hành, nguồn vốn của doanh nghiệp và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

## III. Kế hoạch và tiến độ triển khai thực hiện.

| TT | Nội dung thực hiện | Cơ quan chủ trì thực hiện | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Về kết cấu hạ tầng đường sắt |  |  |  |
| 1.1 | Tăng cường công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt hàng năm | Bộ GTVT, Cục ĐSVN | Bộ TC, Bộ KHĐT, Tổng công ty ĐSVN | Từ nay đến năm 2030 |
| 1.2 | Cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh | Bộ GTVT, Cục ĐSVN | Bộ TC, Bộ KHĐT, Tổng công ty ĐSVN | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Cải tạo mở mới 12 ga đường nhánh, mở thêm đường số 3 đối với 06 ga trên tuyến, kéo dài đường ga đảm bảo chiều dài dùng được >400m đối với 27 ga tăng năng lực thông qua, vận chuyển của đoàn tàu phục hành khách du lịch | Bộ GTVT, Cục ĐSVN | Bộ TC, Bộ KHĐT, Tổng công ty ĐSVN | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Nâng cấp nền đường, thay thế kiến trúc tầng trên; giảm đường cong bán kính nhỏ R<300m để đảm bảo an toàn và nâng tốc độ chạy tàu | Bộ GTVT, Cục ĐSVN | Bộ TC, Bộ KHĐT, Tổng công ty ĐSVN | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Cải tạo 11 hầm yếu được xây dựng từ thời Pháp thuộc đến nay để đảm bảo an toàn chạy tàu; | Bộ GTVT, Cục ĐSVN | Bộ TC, Bộ KHĐT, Tổng công ty ĐSVN | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Xây dựng 31,005 km hàng rào, đường gom để đóng khoảng 600 lối đi tự mở đây là những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt làm ảnh hưởng tới việc tổ chức chạy tàu cũng như làm hỏng kết cấu hạ tầng đường sắt tại các đường ngang dân sinh khiến đoàn tàu xóc lắc mạnh. | Bộ GTVT, Cục ĐSVN | Bộ TC, Bộ KHĐT, Tổng công ty ĐSVN | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Xây dựng mái che, ke ga tại 11 ga có tác nghiệp đón tiễn hành khách lớn trên tuyến đường sắt Hà Nội – Tp.Hồ Chí Minh | Bộ GTVT, Cục ĐSVN | Bộ TC, Bộ KHĐT, Tổng công ty ĐSVN | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Xử lý các bất cập về TTTH tại 05 ga khu vực Nha Trang – Sài Gòn để đảm bảo an toàn, thuận lợi trong quá trình tác nghiệp và nâng cao năng lực thông qua, năng lực chuyên chở | Bộ GTVT, Cục ĐSVN | Bộ TC, Bộ KHĐT, Tổng công ty ĐSVN | Từ nay đến năm 2025 |
| 1.3. | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai (giai đoạn 2) | Bộ GTVT | Tổng công ty ĐSVN và kêu gọi nguồn xã hội hóa | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Đầu tư cải tạo, nâng cấp 50,46km đường sắt, trong đó ưu tiên trước 10,9Km đường sắt khổ lồng 1.435mm/1.000mm kết nối ga Lào Cai (Việt Nam) – ga Bắc Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc) | Bộ GTVT | Tổng công ty ĐSVN và kêu gọi nguồn xã hội hóa | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Làm mới 6,32 Km đường sắt đoạn cải tuyến | Bộ GTVT | Tổng công ty ĐSVN và kêu gọi nguồn xã hội hóa | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Xây dựng mới 01 ga và cải tạo 25 ga trong đó có 04 ga được mở thêm đường nhường, tránh nhằm tăng năng lực thông qua, vận chuyển trên toàn tuyến phục vụ công tác đón tiễn tại các nhà ga | Bộ GTVT | Tổng công ty ĐSVN và kêu gọi nguồn xã hội hóa | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Cải tạo, nâng cấp 21 cầu, xây mới 06 cầu để đảm bảo an toàn | Bộ GTVT | Tổng công ty ĐSVN và kêu gọi nguồn xã hội hóa | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Xây dựng 01 cầu đường bộ vượt đường sắt; cải tạo, nâng cấp 22 đường ngang và làm mới 1,18 Km đường gom | Bộ GTVT | Tổng công ty ĐSVN và kêu gọi nguồn xã hội hóa | Từ nay đến năm 2025 |
| 1.4 | Cải tạo, nâng cấp các nhà ga, kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ và khai thác nhà ga | Tổng công ty ĐSVN | Các doanh nghiệp có quan tâm | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Đánh giá, lập hồ sơ phương án khai thác tại các nhà ga có tác nghiệp đón tiễn hành khách lớn và có tiềm năng phát triển để lập các dự án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và khai thác dịch vụ | Tổng công ty ĐSVN | Các doanh nghiệp có quan tâm | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Triển khai thực hiện từ 3 – 5 dự án thí điểm để rút kinh nghiệm phối hợp triển khai các dự án tiếp theo. | Tổng công ty ĐSVN | Các doanh nghiệp có quan tâm | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Triển khai thí điểm chuỗi các dịch vụ kết nối du lịch tại các nhà ga như: dịch vụ đặt tour, đặt phòng khách sạn, thuê xe, dịch vụ xe tự hành trên các tuyến v.v…. | Tổng công ty ĐSVN | Các doanh nghiệp có quan tâm | Từ nay đến năm 2025 |
| 1.5 | Phân tích đánh giá khả năng đầu tư hoàn thành tuyến đường sắt Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân | Bộ GTVT | Tổng công ty ĐSVN | Từ nay đến năm 2025 |
| 2 | Về phương tiện vận tải đường sắt |  |  |  |
| 2.1 | Đầu tư mới, sửa chữa cải tạo đầu máy toa xe | UBQLV NN tại Doanh nghiệp | Các Bộ: TC, GTVT, KHĐT, KHCN, Công thương; Tổng công ty ĐSVN | Từ nay đến năm 2030 |
| - | Đầu tư đầu máy kéo tàu theo hướng hiện đại với sức kéo đạt khoảng 1.900 – 2.000 HP và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa lên khoảng từ 25% - 30%. | UBQLV NN tại Doanh nghiệp | Các Bộ: TC, GTVT, KHĐT, KHCN, Công thương | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Tập trung phát triển công nghiệp đóng mới toa xe cung cấp cho tiêu dùng trong nước, hướng tới xuất khẩu sang các nước trong khu vực | UBQLV NN tại Doanh nghiệp | Các Bộ: TC, GTVT, KHĐT, KHCN, Công thương | Từ nay đến năm 2030 |
| 2.2 | Cải tạo, xây dựng các cơ sở sản xuất công nghiệp hiện tại để đạt các chỉ tiêu về tỷ lệ nội địa hóa, số lượng đầu máy, toa xe đáp ứng nhu cầu trong nước | UBQLV NN tại Doanh nghiệp | Các Bộ: TC, GTVT, KHĐT, KHCN, Công thương; Tổng công ty ĐSVN | Từ nay đến năm 2030 |
| - | Về phụ tùng, vật tư đường sắt (ray, tà vẹt, phụ kiện, ghi, hệ thống cung cấp điện sức kéo, thông tin, tín hiệu): Đẩy mạnh việc sản xuất trong nước, từng bước đáp ứng nhu cầu bảo trì trên các tuyến đường sắt hiện có và hướng tới xuất khẩu. | UBQLV NN tại Doanh nghiệp | Các Bộ: TC, GTVT, KHĐT, KHCN, Công thương | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại cho các cơ sở chế tạo, lắp ráp đầu máy, toa xe, sản xuất phụ tùng thay thế với tỷ lệ nội địa hóa đạt từ 40% - 80%. Cụ thể: đầu máy từ 40% - 45%; toa xe từ 70% - 80% được nội địa hóa; Mở rộng quy mô sản xuất để đóng mới toa xe có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu | Bộ GTVT, Ủy ban QLVNN tại DN | Bộ KHCN, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Tổng công ty ĐSVN và các đơn vị có liên quan | Định hướng tới năm 2030 |
| 3 | Về tổ chức quản lý và quản trị kinh doanh vận tải đường sắt |  |  |  |
| 3.1 | Giải pháp về tổ chức quản lý và cơ chế chính sách | Bộ GTVT, UBQLV NN tại Doanh nghiệp | Tổng công ty ĐSVN và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt | Từ nay đến năm 2030 |
| - | Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới hệ thống các quy chế quản lý, định mức kinh tế kỹ thuật nội bộ; quy trình quản lý, vận hành, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt để nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách đi du lịch bằng đường sắt | Bộ GTVT, UB Quản lý vốn Nhà nước tại DN | Tổng công ty ĐSVN và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Hoàn thiện và trình Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để kiện toàn bộ máy quản lý, đặc biệt tại các doanh nghiệp kinh doanh vận tải; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ người quản lý doanh nghiệp; bố trí nhân sự quản lý có đủ phẩm chất, năng lực để đáp ứng yêu cầu. | Bộ GTVT, UB Quản lý vốn Nhà nước tại DN | Tổng công ty ĐSVN và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực nhằm thu hút các nguồn vốn xã hội hóa liên danh, liên kết cùng với Nhà nước trong việc đầu tư phát triển đường sắt, đặc biệt trong vấn đề đầu tư phát triển du lịch đường sắt | Bộ GTVT, UB Quản lý vốn Nhà nước tại DN | Tổng công ty ĐSVN và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt | Từ nay đến năm 2030 |
| - | Ban hành các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư vào du lịch đường sắt; ưu tiên bố trí vốn cho công tác xây dựng quy hoạch, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển du lịch. | Bộ GTVT, Ủy ban QLVNN tại DN | Tổng công ty ĐSVN, Các DN có liên quan | Từ nay đến 2030 |
| - | Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh du lịch đường sắt, khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm, dịch vụ du lịch. | Bộ GTVT, Ủy ban QLVNN tại DN | Tổng công ty ĐSVN, Các DN có liên quan | Từ nay đến 2030 |
| - | Tăng cường vai trò quản lý nhà nước, đổi mới thể chế chính sách tạo khung pháp lý minh bạch, thông thoáng, cải cách thủ tục hành chính theo hướng tạo điều kiện, tháo gỡ các khó khăn, rào cản, tạo động lực khuyến khích thu hút đầu tư ngoài ngân sách vào công nghiệp đường sắt để triển khai thực hiện. | Bộ GTVT, Ủy ban QLVNN tại DN | Bộ KHCN, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Tổng công ty ĐSVN và các đơn vị có liên quan | Định hướng tới năm 2030 |
| 3.2 | Giải pháp về quản trị kinh doanh vận tải hành khách | Bộ GTVT, UBQLV NN tại Doanh nghiệp | Tổng công ty ĐSVN và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt | Từ nay đến năm 2030 |
| - | Xây dựng phương án tổ chức sản xuất kinh doanh vận tải hành khách phù hợp với mô hình tổ chức mới, phù hợp với nhu cầu của xã hội trong việc hỗ trợ và phát triển du lịch bằng đường sắt | Bộ GTVT, UB Quản lý vốn Nhà nước tại DN | Tổng công ty ĐSVN và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Công khai minh bạch trong công tác lập biểu đồ chạy tàu theo đúng quy định của pháp luật. Xây dựng biểu đồ chạy tàu khoa học nhằm giảm chi phí, tận dụng tối đa năng lực vận chuyển trên tuyến của đoàn tàu, phân bổ hợp lý hành trình giữa các đoàn tàu khách và tàu hàng trên tuyến nhằm rút ngắn quay vòng đầu máy toa xe, nâng cao năng lực chỉ huy điều hành chạy tàu, tăng tỷ lệ tàu đi – đến đúng giờ. | Bộ GTVT, UB Quản lý vốn Nhà nước tại DN | Tổng công ty ĐSVN và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Nghiên cứu và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kinh doanh dịch vụ vận tải đường sắt nhằm phát triển, tạo điều kiện tốt nhất cho hành khách tiếp cận việc du lịch bằng đường sắt, cụ thể: - Đẩy nhanh việc triển khai dự án hiện đại hóa Trung tâm điều hành vận tải đường sắt và áp dụng chính thức hệ thống quản trị vận tải hàng hóa. Đầu tư nghiên cứu, đổi mới và áp dụng các công nghệ tiên tiến trên hệ thống bán vé điện tử nhằm phục vụ tốt nhất cho hành khách khi có nhu cầu mua vé đi tàu theo mục tiêu: “Mua vé tàu, mọi lúc, mọi nơi”. - Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Thẻ du lịch bằng đường sắt cho phép hành khách có thể đi du lịch bằng đường sắt trên bất kỳ một đoàn tàu nào trên mạng lưới đường sắt trong một khoảng thời gian nhất định. - Nghiên cứu, phát triển và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ hành khách trên tàu, dưới ga phù hợp với yêu cầu của du khách trong nước và quốc tế khi có nhu cầu đi du lịch bằng phương tiện đường sắt. | Bộ GTVT, UB Quản lý vốn Nhà nước tại DN | Tổng công ty ĐSVN và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Kinh doanh vận tải hành khách hướng đến mục tiêu phục vụ theo nhu cầu, tập quán tiêu dùng; nâng cao chất lượng dịch vụ, tiện ích, thuận lợi và đa dạng hóa dịch vụ vận tải trong vận chuyển hành khách; triển khai các phương thức bán vé linh hoạt, bán vé đa phương thức; triển khai hệ thống thanh toán điện tử thuận lợi, đổi vé, giảm giá, khuyến mại, v.v… | Bộ GTVT, UB Quản lý vốn Nhà nước tại DN | Tổng công ty ĐSVN và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Chuẩn hóa các dịch vụ phục vụ hành khách trên tàu, dưới ga theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của hành khách, đặc biệt là hành khách du lịch | Bộ GTVT, UB Quản lý vốn Nhà nước tại DN | Tổng công ty ĐSVN và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với các Sở giao thông vận tải, Sở du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành tại các địa phương có đường sắt đi qua để kích cầu du lịch, kết nối vận tải đa phương thức phục vụ hành khách du lịch tại các địa phương và nắm bắt tốt các nhu cầu du lịch nhằm xây dựng kế hoạch chạy tàu phù hợp | Bộ GTVT, UB Quản lý vốn Nhà nước tại DN | Tổng công ty ĐSVN và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt | Từ nay đến năm 2025 |
| 3.3 | Giải pháp về kết nối vận tải đa phương thức và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ hành khách đi du lịch | Bộ GTVT, UBQLV NN tại Doanh nghiệp | Tổng công ty ĐSVN, UBND tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp kinh doanh VTĐS | Từ nay đến năm 2030 |
| 4 | Về nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo | UBQLV NN tại Doanh nghiệp | Bộ Giáo dục đào tạo, Trường ĐH GTVT, Trường CĐĐS | Từ nay đến năm 2030 |
| - | Hoàn thiện việc bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, trình độ ngoại ngữ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của ngành đường sắt trực tiếp giao tiếp và phục vụ hành khách tại các nhà ga, trên đoàn tàu đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Đảm bảo tất cả các chức danh như Trưởng tàu, Phát thanh viên, thư ký bán vé, nhân viên giải đáp khách hàng, .... có trình độ từ Cao đẳng và có chứng chỉ ngoại ngữ loại C trở lên. | Tổng công ty ĐSVN | Bộ Giáo dục đào tạo, Trường ĐH GTVT, Trường CĐĐS | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao cho người lao động, người quản lý phù hợp với cơ chế thị trường, có tính cạnh tranh cao để thu hút người lao động có trình độ cao đến với ngành đường sắt | Tổng công ty ĐSVN | Bộ Giáo dục đào tạo, Trường ĐH GTVT, Trường CĐĐS | Từ nay đến năm 2030 |
| - | Áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả lao động đối với từng vị trí, việc làm nhằm xác định mức độ hoàn thành, năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, làm cơ sở để trả lương, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí và đề bạt cán bộ lao động | Tổng công ty ĐSVN | Bộ Giáo dục đào tạo, Trường ĐH GTVT, Trường CĐĐS | Từ nay đến năm 2030 |
| - | Đào tạo trong nước kết hợp với đào tạo ở nước ngoài để học tập công nghệ, thiết bị mới; kết hợp đào tạo tại chỗ và đào tạo lại tại các trường, viện kết hợp đào tạo của doanh nghiệp và tự đào tạo của các cá nhân | Tổng công ty ĐSVN | Bộ Giáo dục đào tạo, Trường ĐH GTVT, Trường CĐĐS | Từ nay đến năm 2030 |
| - | Hợp tác quốc tế về đào tạo trên cơ sở kế thừa, từng bước tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến hiện đại trong khu vực và thế giới phục vụ việc phát triển đường sắt đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch | Tổng công ty ĐSVN | Bộ Giáo dục đào tạo, Trường ĐH GTVT, Trường CĐĐS | Từ nay đến năm 2030 |
| 5 | Về cơ chế chính sách | Bộ GTVT, UBQLV NN tại Doanh nghiệp | Tổng công ty ĐSVN, UBND tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp kinh doanh VTĐS | Từ nay đến năm 2030 |
| - | Thường xuyên thực hiện việc rà soát, kiểm tra và đánh giá các chính sách đã và đang triển khai thực hiện để rút kinh nghiệm, phát triển và điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. | Bộ GTVT, Ủy ban QLVNN tại DN | Tổng công ty ĐSVN và các DN có liên quan | Định hướng đến năm 2030 |
| - | Có chính sách phát triển đường sắt tốc độ cao, trong đó Nhà nước đóng vai trò chủ động trong việc đầu tư xây dựng, tổ chức quản lý, bảo trì và khai thác, kinh doanh đường sắt tốc độ cao; Tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao kết nối với các vùng kinh tế trọng điểm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại. | Bộ GTVT, Ủy ban QLVNN tại DN | Tổng công ty ĐSVN, Các DN có liên quan | Từ nay đến 2030 |
| - | Có cơ chế và chính sách tập trung chú trọng các ga trung chuyển đa phương thức, tạo cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp đường sắt đô thị khai thác thương mại tại các nhà ga, tạo nguồn bù đắp hỗ trợ, giảm giá từ ngân sách, đảm bảo kết nối đường sắt với vận tải liên tỉnh là các bến xe, vận tải nội đô. | Bộ GTVT, Ủy ban QLVNN tại DN | Tổng công ty ĐSVN, Các DN có liên quan | Từ nay đến 2025 |
| - | Miễn tiền thuê đất đối với phần diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt chuyên dùng, công trình công nghiệp đường sắt; bổ sung các ưu đãi về tín dụng cho việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đầu tư mua sắm phương tiện giao thông đường sắt; mở rộng các đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, kinh doanh vận tải đường sắt, … | Bộ GTVT, Ủy ban QLVNN tại DN | Tổng công ty ĐSVN, Các DN có liên quan | Từ nay đến 2025 |
| 6 | Về nguồn vốn |  |  |  |
| - | Kêu gọi huy động các nguồn vốn từ Nhà nước nguồn vốn ODA, doanh nghiệp; nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả. | UBQLV NN tại Doanh nghiệp | Bộ GTVT, Cục ĐSVN, Các trường ĐH, CĐ, Tổng công ty ĐSVN | Từ nay đến năm 2025 |

# PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## 1. Kết luận.

Trong những năm qua, ngành đường sắt đã có những bước phát triển góp phần vào sự phát triển nền kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và ngành du lịch nói riêng. Tuy nhiên do kết cấu hạ tầng đường sắt lạc hậu, xuống cấp, chưa được chú trọng đầu tư đáp ứng yêu cầu và phương tiện vận tải đã cũ kỹ, hết niên hạn sử dụng nên việc hỗ trợ và phát triển du lịch đường sắt vẫn còn nhiều hạn chế. Những nguyên nhân, tồn tại chính cụ thể sau:

- Chất lượng kết cấu hạ tầng đã rất xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu như: khổ đường hẹp (khổ 1.000m), có nhiều đường cong bán kính nhỏ R<300m, trái chiều; Nhiều chủng loại tà vẹt không đồng đều, đã xuống cấp; Sử dụng loại ray ngăn loại 43Kg/m, l = 12,5m đã sử dụng nhiều năm, xuống, bị mài mòn và không được thay thế kịp thời. Các yếu tố trên đã làm ảnh hưởng tới tốc độ chạy tàu, tạo cảm giác bồng bềnh, tiếng ồn lớn, gây xóc lắc mạnh khiến hành khách khó chịu;

- Khổ đường đơn khiến không thể bố trí kế hoạch chạy tàu phù hợp với nhu cầu du lịch của hành khách.

- Thiếu đường đón gửi và chiều dài đường ga ngắn làm hạn chế năng lực thông qua và năng lực chuyên chở của đoàn tàu khiến ngành đường sắt không đáp ứng được nhu cầu của hành khách đi du lịch vào các thời kỳ cao điểm phục vụ hành khách đi du lịch;

- Hệ thống kiến trúc nhà ga đã xuống cấp, thiếu các dịch vụ phục vụ đi kèm và hầu hết không được sửa chữa, cải tạo kịp thời cho phù hợp với nhu cầu phát triển chung của xã hội, tạo cảnh quan lộn xộn, chật chội không làm hành khách đi du lịch được thoải mái, hài lòng.

- Phương tiện vận tải cũ kỹ, lạc hậu hết niên hạn sử dụng không đáp ứng được nhu cầu sức kéo và trang thiết bị phục vụ hành khách trên tàu.

- Hệ thống tổ chức chạy tàu bị hạn chế, rằng buộc bởi các tồn tại, khó khăn của kết cấu hạ tầng do đó khó có thể xây dựng được kế hoạch chạy tàu phục vụ hành khách đi du lịch.

- Về công tác kết nối với các phương tiện vận tải, dịch vụ khác phục vụ hành khách du lịch chưa được chú trọng, hiện nay ngành đường sắt mới chỉ tập trung vào việc vận chuyển hành khách từ ga đi đến ga đến mà chưa triển khai công tác kết nối vận chuyển hành khách từ nơi đi đến nơi đến địa điểm du lịch.

- Về công tác bán vé phục vụ hành khách hiện nay đã phát triển tương đối tốt, đáp ứng được nhu cầu của hành khách nói chung và hành khách đi du lịch bằng đường sắt nói riêng, nhưng cần phải phát triển thêm các dịch vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ mới có giá trị gia tăng như (Thẻ du lịch đi tàu, Thẻ khách hàng, …) để đáp ứng nhu cầu của hành khách đi du lịch.

- Trình độ ngoại ngữ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ du lịch của các nhân viên phục vụ hành khách trên tàu, dưới ga có nhiều hạn chế.

Trên cơ sở phân tích các hiện trên nêu trên, Đề án đã đề xuất các nhóm giải pháp, kế hoạch và chương trình cụ thể để hỗ trợ, phát triển du lịch bằng đường sắt, tập trung vào các nhóm giải pháp chủ yếu như sau:

- Nhóm giải pháp về đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng đường sắt;

- Nhóm giải pháp về đầu tư phương tiện vận tải đường sắt;

- Nhóm giải pháp về công tác tổ chức quản lý và quản trị kinh doanh vận tải hành khách phục vụ khách đi du lịch;

- Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo.

- Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách.

Từ các nhóm giải pháp nêu trên, Đề án đã đề xuất việc bố trí và huy động nguồn vốn thích hợp để triển khai với các nguồn vốn cụ thể như sau:

- Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế (từ nguồn ngân sách Nhà nước): đảm bảo đầy đủ nguồn vốn để thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa và nâng cấp tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn phục vụ hành khách đi du lịch trong nước cũng như quốc tế;

- Tập trung Nguồn vốn từ Nhà nước bao gồm các nguồn vốn đầu tư phát triển, trái phiếu chính phủ, nguồn vốn ODA: Phân bổ và ưu tiên nguồn vốn để triển khai các nâng cấp và phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt đáp ứng nhu cầu của xã hội trong việc phát triển du lịch theo định hướng của Nhà nước;

- Nguồn vốn từ doanh nghiệp: Sử dụng tối đa các nguồn lực sẵn có của các doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt để đáp ứng các yêu cầu trong việc phát triển và hỗ trợ du lịch;

- Nguồn vốn từ xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác: Kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp mở rộng kết cấu hạ tầng đường cùng với Nhà nước và các doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt.

## 2. Đề xuất và kiến nghị.

Để ngành đường sắt có thể đáp ứng việc hỗ trợ phát triển du lịch bằng đường sắt được đầy đủ và hiệu theo đúng các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Chương trình hành động của Chính phủ tại Quyết định số 103/NQ-CP ngày 6/10/2017 về Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cũng như theo quy hoạch của Chính phủ tại Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 10/02/2015 phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Giao thông vận tải đề xuất và kiến nghị Chính phủ xem xét phê duyệt Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch với mục tiêu cụ thể như sau:

- Phê duyệt và bố trí nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước đầy đủ, đáp ứng các chương trình, mục tiêu đề xuất trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 tại Đề án này;

- Chỉ đạo các Bộ, Ban, ngành có liên quan ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ và bố trí nguồn vốn được đầy đủ, đúng tiến độ để các đơn vị có liên quan có thể triển khai đầy đủ các chương trình, kế hoạch và mục tiêu đã được phê duyệt

# PHỤ LỤC 1

##### Bảng 16. Các ga trên tuyến Hà Nội – TP Hồ Chí Minh.

| TT | Tên ga | Lý trình | Địa chỉ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hà Nội | 00+000 | Số 120 đường Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội |
| 2 | Giáp Bát | 05+180 | Số 366 đường Giải phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội |
| 3 | Văn Điển | 08+930 | Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội |
| 4 | Thường Tín | 17+400 | Phố Ga, Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội |
| 5 | Chợ Tía | 25+500 | Xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội |
| 6 | Phú Xuyên | 33+340 | Thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội |
| 7 | Đồng Văn | 44+670 | Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam |
| 8 | Phủ Lý | 55+860 | Đường Lê Hoàn, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam |
| 9 | Bình Lục | 66+540 | Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam |
| 10 | Cầu Họ | 72+910 | Xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định |
| 11 | Đặng Xá | 81+000 | Thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định |
| 12 | Nam Định | 86+760 | Phường Trần Đăng Ninh, Thành phố Nam Định |
| 13 | Trình Xuyên | 93+315 | Xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định |
| 14 | Núi Gôi | 100+800 | Thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định |
| 15 | Cát Đằng | 107+620 | Xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định |
| 16 | Ninh Bình | 114+620 | Phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình |
| 17 | Cầu Yên | 120+350 | Xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình |
| 18 | Chợ Ghềnh | 125+040 | Xã Yên Bình, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình |
| 19 | Đồng Giao | 133+740 | Phường Nam Sơn, Thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình |
| 20 | Bỉm Sơn | 141+550 | Phương Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa |
| 21 | Đò Lèn | 152+300 | Tiểu khu 3, Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh hóa |
| 22 | Nghĩa Trang | 161+000 | Xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa |
| 23 | Thanh Hóa | 175+231 | Số 02 Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa |
| 24 | Yên Thái | 187+400 | Thôn Yên Thái, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoa |
| 25 | Minh Khôi | 196+900 | Thôn Thống Nhất, xã Minh Khôi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa |
| 26 | Thị Long | 207+000 | Thôn Thái Tượng, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa |
| 27 | Văn Trai | 219+000 | Thôn Văn Nhân, xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa |
| 28 | Khoa Trường | 228+950 | Thôn Khoa Trường, xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa |
| 29 | Trường Lâm | 237+790 | Thôn Nam Trường, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa |
| 30 | Hoàng Mai | 245+430 | Xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An |
| 31 | Cầu Giát | 260+960 | Thị trấn Cấu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An |
| 32 | Yên Lý | 271+600 | Xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An |
| 33 | Chợ Sy | 279+000 | Xã Diễn Kỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An |
| 34 | Mỹ Lý | 291+610 | Xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An |
| 35 | Quán Hành | 308+210 | Thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An |
| 36 | Vinh | 319+020 | Số 01, đường Lệ Ninh, phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An |
| 37 | Yên Xuân | 329+950 | Xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An |
| 38 | Yên Trung | 340+130 | Thị trấn Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh |
| 39 | Hòa Duyệt | 358+000 | Xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh |
| 40 | Thanh Luyện | 369+620 | Thị trấn Phương Điền, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh |
| 41 | Chu Lễ | 380+620 | Xã Hương thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh |
| 42 | Hương Phố | 386+780 | Thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh |
| 43 | Phúc Trạch | 396+180 | Xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh |
| 44 | La Khê | 404+350 | Xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình |
| 45 | Tân Ấp | 408+670 | Xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình |
| 46 | Đồng Chuối | 415+930 | Xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình |
| 47 | Kim Lũ | 425+950 | Xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình |
| 48 | Đồng Lê | 436+330 | Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình |
| 49 | Ngọc Lâm | 449+570 | Xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình |
| 50 | Lạc Sơn | 458+550 | Xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình |
| 51 | Lệ Sơn | 467+101 | Xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình |
| 52 | Minh Lễ | 481+810 | Thôn Tây, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình |
| 53 | Ngân Sơn | 488+820 | Xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng bình |
| 54 | Thọ Lộc | 498+700 | Xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng bình |
| 55 | Hoàn Lão | 507+200 | Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình |
| 56 | Phúc Tự | 510+700 | Xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình |
| 57 | Đồng Hới | 521+890 | Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình |
| 58 | Lệ Kỳ | 529+200 | Xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình |
| 59 | Long Đại | 539+200 | Xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình |
| 60 | Mỹ Đức | 550+890 | Xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình |
| 61 | Phú Hòa | 558+466 | Xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình |
| 62 | Mỹ Trạch | 565+070 | Xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình |
| 63 | Thượng Lâm | 572+160 | Xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình |
| 64 | Sa Lung | 387+680 | Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị |
| 65 | Tiên An | 598+950 | Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị |
| 66 | Hà Thanh | 609+640 | Xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị |
| 67 | Đông Hà | 622+181 | Phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị |
| 68 | Quảng Trị | 633+900 | Phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị |
| 69 | Diên Sanh | 642+660 | Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị |
| 70 | Mỹ Chánh | 651+670 | Xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị |
| 71 | Phò Trạch | 659+760 | Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế |
| 72 | Hương Thủy | 698+700 | Thị trấn Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế |
| 73 | Truồi | 715+280 | Xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế |
| 74 | Cầu Hai | 729+400 | Xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế |
| 75 | Thừa Lưu | 741+620 | Xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế |
| 76 | Lăng Cô | 755+410 | Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế |
| 77 | Hải Vân Bắc | 760+680 | Xã Lộc Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế |
| 78 | Hải Vân | 766+790 | Xã Lộc Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế |
| 79 | Hải Vân Nam | 771+550 | Phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng |
| 80 | Kim Liên | 776+880 | Phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng |
| 81 | Thanh Khê | 788+300 | Số 783 Trần ao Vân, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; |
| 82 | Đà Nẵng | 791+400 | Số 202 đường Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng |
| 83 | Lệ Trạch | 804+110 | Xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng |
| 84 | Nông Sơn | 813+630 | Xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam |
| 85 | Trà Kiệu | 824+770 | Xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam |
| 86 | Phú Cang | 841+740 | Xã Bình quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam |
| 87 | An Mỹ | 857+1000 | Xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam |
| 88 | Tam Kỳ | 864+670 | Phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam |
| 89 | Diêm Phổ | 879+450 | Xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam |
| 90 | Núi Thành | 890+420 | Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam |
| 91 | Trì Bình | 901+050 | Xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi |
| 92 | Bình Sơn | 909+050 | Xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi |
| 93 | Đại Lộc | 919+520 | Xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi |
| 94 | Quãng Ngãi | 927+930 | Phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi |
| 95 | Hòa Vinh Tây | 940+420 | Xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi |
| 96 | Mộ Đức | 948+900 | Xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi |
| 97 | Thạch Trụ | 958+700 | Xã Phố Phong, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi |
| 98 | Đức Phổ | 967+680 | Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi |
| 99 | Thủy Thạch | 977+100 | Xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi |
| 100 | Sa Huỳnh | 990+820 | Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi |
| 101 | Tam Quan | 1004+270 | Thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Ngơn, tỉnh Bình Định |
| 102 | Bồng Sơn | 1017+000 | Thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định |
| 103 | Vạn Phú | 1032+750 | Xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định |
| 104 | Phù Mỹ | 1049+360 | Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định |
| 105 | Khánh Phước | 1060+290 | Xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định |
| 106 | Phù Cát | 1070+860 | Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định |
| 107 | Bình Định | 1084+610 | Phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định |
| 108 | Diêu Trì | 1095+540 | Số 108 Nguyễn Đình Thụ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định |
| 109 | Tân Vinh | 1110+800 | Xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định |
| 110 | Vân Canh | 1123+390 | Thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định |
| 111 | Phước Lãnh | 1139+390 | Xã xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên |
| 112 | La hai | 1154+370 | Thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên |
| 113 | Chí Thạnh | 1170+391 | Thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên |
| 114 | Hòa Đa | 1183+900 | Xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên |
| 115 | Tuy Hòa | 1197+520 | Phường 2, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên |
| 116 | Đông Tác | 1202+050 | Khu phố 3, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên |
| 117 | Phú Hiệp | 1210+830 | Thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên |
| 118 | Hảo Sơn | 1220+140 | Xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên |
| 119 | Đại Lãnh | 1232+200 | Xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa |
| 120 | Tu Bông | 1241+990 | Xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa |
| 121 | Giã | 1254+050 | Thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa |
| 122 | Hòa Huỳnh | 1269+500 | Xã Ninh An, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa |
| 123 | Ninh Hòa | 1280+560 | Tổ dân phố 3, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa |
| 124 | Phong Thạnh | 1287+300 | Xã Ninh Lộc, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa |
| 125 | Lương Sơn | 1302+980 | Xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa |
| 126 | Nha Trang | 1314+930 | Số 17 Thái Nguyên, phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa |
| 127 | Cây Cầy | 1329+050 | Xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa |
| 128 | Hòa Tân | 1340+540 | Xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa |
| 129 | Suối Cát | 1351+350 | Xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa |
| 130 | Ngã Ba | 1363+780 | Xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa |
| 131 | Kà Rôm | 1381+930 | Thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận |
| 132 | Phước Nhơn | 1398+060 | Thôn Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận |
| 133 | Tháp Chàm | 1407+630 | Phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận |
| 134 | Hòa Trinh | 1419+500 | Xã Phước An, huyện Thuận An, tỉnh Ninh Thuận |
| 135 | Cà Ná | 1436+310 | Xã Cà Ná, huyện Thuận An, tỉnh Ninh Thuận |
| 136 | Vĩnh Hảo | 1454+690 | Xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận |
| 137 | Sông Lòng Sông | 1465+540 | Xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận |
| 138 | Sông Mao | 1484+490 | Xã Hải Ninh, huyện Bắc Ninh, tỉnh Bình Thuận |
| 139 | Châu Hanh | 1493+690 | Xã Phan Thanh, huyện Bắc bình, tỉnh Bình Thuận |
| 140 | Sông Lũy | 1506+100 | Xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận |
| 141 | Long Thạnh | 1522+710 | Xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận |
| 142 | Ma Lâm | 1532+760 | Thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận |
| 143 | Bình Thuận | 1551+150 | Xã Mường Mán, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận |
| 144 | Suối Vận | 1567+720 | Xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận |
| 145 | Sông Phan | 1582+860 | Xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận |
| 146 | Suối Kiết | 1603+100 | Xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận |
| 147 | Gia Huynh | 1613+510 | Xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận |
| 148 | Trản Tảo | 1619+900 | Xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai |
| 149 | Gia Ray | 1630+870 | Xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai |
| 150 | Bảo Chánh | 1639+830 | Xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai |
| 151 | Long Khánh | 1649+360 | Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai |
| 152 | Dầu Giây | 1661+320 | Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai |
| 153 | Trảng Bom | 1677+510 | Xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai |
| 154 | Hố Nai | 1688+040 | Khu phố 3, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai |
| 155 | Biên Hòa | 1697+480 | Phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai |
| 156 | Dĩ An | 1706+710 | Thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương |
| 157 | Sóng Thần | 1710+560 | Phường An Bình, thị trấn Dĩ An, tỉnh Bình Dương |
| 158 | Bình Triệu | 1718+340 | Phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh |
| 159 | Gò Vấp | 1722+130 | Số 01 Lê Lai, Phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh |
| 160 | Sài Gòn | 1726+200 | Số 01 đường Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh |

##### Bảng 17. Các ga trên tuyến Hà Nội – Lào Cai

| TT | Tên ga | Lý trình | Địa chỉ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Long Biên | 02+050 | Đường Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội |
| 2 | Bắc Hồng | 26+870 | Xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội |
| 3 | Thạch Lỗi | 33+170 | Xã Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội |
| 4 | Phúc Yên | 38+990 | Tổ 2, phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc |
| 5 | Hương Canh | 47+510 | Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc |
| 6 | Hướng Lại | 62+870 | Xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phước |
| 7 | Bạch Hạc | 68+670 | Xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc |
| 8 | Việt Trì | 72+710 | Phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ |
| 9 | Phủ Đức | 81+700 | Phường Văn Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ |
| 10 | Tiên Kiên | 90+700 | Khu 15, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ |
| 11 | Phú Thọ | 99+160 | Phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ |
| 12 | Chí Chủ | 108+150 | Xã Chi Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ |
| 13 | Vũ Ẻn | 118+170 | Xã Vũ Yến, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ |
| 14 | Ấm Thượng | 130+970 | Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ |
| 15 | Đoan Thượng | 140+540 | Thị trấn Đoan Thượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ |
| 16 | Văn Phú | 148+310 | Xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái |
| 17 | Cổ Phúc | 165+070 | Thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái |
| 18 | Ngòi Hóp | 176+840 | Xã Bảo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái |
| 19 | Mậu A | 186+270 | Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái |
| 20 | Mậu Đông | 194+840 | Xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái |
| 21 | Trái Hút | 201+840 | Xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái |
| 22 | Lâm Giang | 210+360 | Xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái |
| 23 | Lang Khay | 218+800 | Xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái |
| 24 | Lang Thíp | 227+810 | Xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái |
| 25 | Bảo Hà | 237+000 | Xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai |
| 26 | Thái Văn | 247+450 | Xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai |
| 27 | Cầu Nhò | 254+167 | Xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai |
| 28 | Phố Lu | 261+650 | Thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai |
| 29 | Lạng | 270+245 | Xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai |
| 30 | Thái Niên | 277+300 | Xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai |
| 31 | Làng Giàng | 283+000 | Xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai |
| 32 | Lào Cai | 293+586 | Đường Khánh Yên, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai |

##### Bảng 18.  Các ga trên tuyến Hà Nội- Hải Phòng .

| TT | Tên ga | Lý trình | Địa chỉ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gia Lâm | 05+440 | Ngõ 481, đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội |
| 2 | Cầu Bây | 10+900 | Phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội |
| 3 | Phú Thụy | 16+200 | Xã Văn Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội |
| 4 | Lạc Đạo | 24+800 | Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên |
| 5 | Tuấn Lương | 32+600 | Xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên |
| 6 | Cẩm Giàng | 40+287 | Thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương |
| 7 | Cao Xá | 50+875 | Xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương |
| 8 | Hải Dương | 57+012 | Đường Hồng Quang, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương |
| 9 | Tiền Trung | 63+639 | Phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương |
| 10 | Phạm Xá | 71+828 | Xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương |
| 11 | Phú Thái | 78+121 | Thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương |
| 12 | Dụ Nghĩa | 86+113 | Xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng |
| 13 | Vật Cách | 91+680 | Xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng |
| 14 | Thượng Lý | 97+642 | Phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng |
| 15 | Hải Phòng | 101+800 | Số 75, phố Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng |
| 16 | Ga Cảng Hải Phòng | 103+850 | Số 04 đường Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng |

##### Bảng 19. Các ga trên tuyến Hà Nội-Thái Nguyên .

| TT | Tên ga | Lý trình | Địa chỉ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yên Viên | 10+300 | Số 317 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội |
| 2 | Cổ Loa | 18+000 | Xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội |
| 3 | Đông Anh | 21+211 | Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội |
| 4 | Đa Phúc | 9+546 | Xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội |
| 5 | Trung Giã | 18+692 | Xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội |
| 6 | Phổ Yên | 29+448 | Thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên |
| 7 | Lương Sơn | 38+350 | Thị trấn Lương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên |
| 8 | Lưu Xá | 47+250 | Thị trấn Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên |
| 9 | Quán Triều | 53+880 | Thị trấn Quán Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên |
| 10 | Khúc Rồng | 44+570 | Xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên |

##### Bảng 20. Các ga trên tuyến Hà Nội- Đồng Đăng

| TT | Tên ga | Lý trình | Địa chỉ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Từ Sơn | 17+086 | Phường Đông Ngân, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh |
| 2 | Lim | 23+578 | Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 3 | Bắc Ninh | 28+955 | Phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh |
| 4 | Thị Cầu | 32+208 | Phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh |
| 5 | Sen Hồ | 39+282 | Xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Băéc Giang |
| 6 | Bắc Giang | 49+443 | Phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang |
| 7 | Phố Tráng | 59+108 | Xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang |
| 8 | Kép | 68+565 | Xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang |
| 9 | Voi Xô | 74+559 | Xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn |
| 10 | Phố Vị | 81+459 | Xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn |
| 11 | Bắc Lệ | 89+469 | Xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn |
| 12 | Sông Hóa | 98+860 | Thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn |
| 13 | Chi Lăng | 106+000 | Xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn |
| 14 | Đồng Mỏ | 113+000 | Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn |
| 15 | Bắc Thủy | 124+900 | Xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn |
| 16 | Bản Thí | 134+500 | Xã Văn Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn |
| 17 | Yên Trạch | 143+400 | Xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn |
| 18 | Lạng Sơn | 149+213 | Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn |
| 19 | Đồng Đăng | 163+040 | Thị trần Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn |

##### Bảng 21. Các ga trên tuyến Yên Viên- Hạ Long .

| TT | Tên ga | Lý trình | Địa chỉ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mỏ Trạng | 22+500 | Xã Tam Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang |
| 2 | Bảo Sơn | 08+600 | Xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc giang |
| 3 | Lan Mẫu | 17+800 | Xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang |
| 4 | Cẩm Lý | 27+445 | Xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang |
| 5 | Chí Linh | 37+790 | Phường Bến Tấm, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương |
| 6 | Đông Triều | 49+600 | Xã Đức Chính, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh |
| 7 | Mạo Khê | 58+405 | Thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương |
| 8 | Yên Dưỡng | 68+800 | Xã Hồng Thái Đông, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh |
| 9 | Uông Bí | 74+387 | Phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh |
| 10 | Bàn Cơ | 76+970 | Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh |
| 11 | Yên Cư | 94+124 | Phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh |
| 12 | Hạ Long | 123+260 | Phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh |
| 13 | Cái Lân | 126+650 | Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh |

##### Bảng 22. Vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý từ năm 2014 – 2018

| TT | Chỉ tiêu | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tấn xếp hàng hóa (Tấn) | 7.119.876 | 6.590.197 | 5.147.480 | 5.559.015 | 5.664.036 |
| 2 | Lượng luân chuyển hàng hóa (Tấn.Km) | 4.251.901.000 | 4.125.401.000 | 3.198.180.000 | 3.574.704.000 | 3.989.674.000 |
| 3 | Doanh thu hàng hóa (1.000đ) | 2.010.344.087 | 1.869.527.146 | 1.282.879.812 | 1.326.992.096 | 1.449.132.882 |
| 4 | Hành khách đi tàu (Kh) | 11.845.233 | 11.176.168 | 9.827.299 | 9.518.374 | 8.687.402 |
| 5 | Lượng luân chuyển hành khách (Km.Km) | 4.252.580.000 | 4.149.585.000 | 3.421.636.000 | 3.657.308.000 | 3.542.056.000 |
| 6 | Doanh thu hành khách (1.000 đ) | 2.904.195.994 | 2.631.272.602 | 2.258.415.071 | 2.494.174.397 | 2.814.983.387 |
| 7 | Tấn xếp hành lý (Tấn) | 80.047 | 72.298 | 62.030 | 61.711 | 53.657 |
| 8 | Lượng luân chuyển hành lý (Tấn.Km) | 59.695.000 | 58.390.000 | 50.698.000 | 65.122.749 | 49.628.000 |
| 9 | Doanh thu hành lý (1.000 đ) | 77.856.532 | 73.339.731 | 60.340.339 | 65.122.749 | 62.930.561 |
| 10 | Tổng doanh thu (1.000 đ) | 5.012.616.187 | 5.144.677.645 | 4.087.931.004 | 4.268.903.991 | 4.730.414.300 |
| 11 | Lượng luân chuyển tính đổi (Tấn.Km) | 8.564.176.000 | 8.333.376.000 | 6.670.514.000 | 7.288.592 | 7.581.358 |

##### Bảng 23. Hiện trạng quản lý, sử dụng, khai thác đất đai

| TT | Cơ sở nhà, đất | Tổng diện tích |  | Trong đó |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Có Giấy chứng nhận QSDĐ |  | Có Quyết định giao đất |  | Quản lý theo hiện trạng |  |
|  |  | Số CS | Diện tích đất | Số CS | Diện tích đất | Số CS | Diện tích đất | Số CS | Diện tích đất |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|  | TỔNG | 574 | 10.390.339 | 257 | 6.486.656 | 85 | 1.674.435 | 232 | 2.229.248 |
| 1 | Tổng công ty trực tiếp quản lý | 7 | 112.263 | - | - | 5 | 17.252 | 2 | 95.011 |
| 2 | Khu ga | 295 | 9.327.677 | 186 | 5.976.943 | 57 | 1.606.480 | 52 | 1.744.255 |
| 3 | Cơ sở nhà, đất do các đơn vị Quản lý kết cấu hạ tầng, TTTH chuyển về Tổng công ty khi cổ phần hóa | 240 | 423.288 | 60 | 204.522 | 21 | 37.598 | 159 | 181.167 |
| 4 | Cơ sở nhà, đất của trường cao đẳng đường sắt | 5 | 144.033 | 5 | 144.033 | - | - | - | - |
| 5 | Cơ sở nhà, đất của Trung tâm Y tế dự phòng | 1 | 384 | - | - | - | - | 1 | 384 |
| 6 | Cơ sở nhà đất khối ĐMTX | 19 | 284.339 | 6 | 161.159 | 2 | 9.950 | 11 | 113.231 |
| 7 | Cơ sở nhà, đất do các đơn vị vận tải chuyển về Tổng công ty khi cổ phần hóa | 14 | 210.618 | - | - | 5 | 20.407 | 9 | 190.212 |

Niên giám thống kê năm 2018 của Tổng cục thống kê

Niên giám thống kê năm 2018 – Tổng cục thống kê.

Nguồn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho đến 31/12/2018

Nguồn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho đến 31/12/2018

Nguồn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho đến 31/12/2018

Nguồn Tổng công ty Đường sắt cho đến 31/12/2019

Nguồn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho đến 31/12/2018

Niên giám thống kê năm 2018 – Tổng cục thống kê

Nghị định số 11/2018/NĐ-CP tại Điều 4, Khoản 1.

Nghị định số 11/2018/NĐ-CP tại Điều 4, Khoản 2.

Nghị định số 11/2018/NĐ-CP tại Điều 4, Khoản 3.

Nguồn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho đến 31/12/2018

Nguồn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho đến 31/12/2019

Nguồn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho đến 31/12/2019

Nguồn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho đến 31/12/2019

Nguồn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho đến 31/12/2019

Nguồn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho đến 31/12/2019

Nguồn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho đến 31/12/2018