## Phụ lục. Kế hoạch và tiến độ triển khai thực hiện Đề án

(Kèm theo Tờ trình số:          /TTr-GTVT ngày      tháng       năm 2020)

| TT | Nội dung thực hiện | Cơ quan chủ trì thực hiện | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Về kết cấu hạ tầng đường sắt |  |  |  |
| 1.1 | Tăng cường công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt hàng năm | Bộ GTVT, Cục ĐSVN | Bộ TC, Bộ KHĐT, Tổng công ty ĐSVN | Từ nay đến năm 2030 |
| 1.2 | Cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh | Bộ GTVT, Cục ĐSVN | Bộ TC, Bộ KHĐT, Tổng công ty ĐSVN | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Cải tạo mở mới 12 ga đường nhánh, mở thêm đường số 3 đối với 06 ga trên tuyến, kéo dài đường ga đảm bảo chiều dài dùng được >400m đối với 27 ga tăng năng lực thông qua, vận chuyển của đoàn tàu phục hành khách du lịch | Bộ GTVT, Cục ĐSVN | Bộ TC, Bộ KHĐT, Tổng công ty ĐSVN | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Nâng cấp nền đường, thay thế kiến trúc tầng trên; giảm đường cong bán kính nhỏ R<300m để đảm bảo an toàn và nâng tốc độ chạy tàu | Bộ GTVT, Cục ĐSVN | Bộ TC, Bộ KHĐT, Tổng công ty ĐSVN | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Cải tạo 11 hầm yếu được xây dựng từ thời Pháp thuộc đến nay để đảm bảo an toàn chạy tàu; | Bộ GTVT, Cục ĐSVN | Bộ TC, Bộ KHĐT, Tổng công ty ĐSVN | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Xây dựng 31,005 km hàng rào, đường gom để đóng khoảng 600 lối đi tự mở đây là những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt làm ảnh hưởng tới việc tổ chức chạy tàu cũng như làm hỏng kết cấu hạ tầng đường sắt tại các đường ngang dân sinh khiến đoàn tàu xóc lắc mạnh. | Bộ GTVT, Cục ĐSVN | Bộ TC, Bộ KHĐT, Tổng công ty ĐSVN | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Xây dựng mái che, ke ga tại 11 ga có tác nghiệp đón tiễn hành khách lớn trên tuyến đường sắt Hà Nội – Tp.Hồ Chí Minh | Bộ GTVT, Cục ĐSVN | Bộ TC, Bộ KHĐT, Tổng công ty ĐSVN | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Xử lý các bất cập về TTTH tại 05 ga khu vực Nha Trang – Sài Gòn để đảm bảo an toàn, thuận lợi trong quá trình tác nghiệp và nâng cao năng lực thông qua, năng lực chuyên chở | Bộ GTVT, Cục ĐSVN | Bộ TC, Bộ KHĐT, Tổng công ty ĐSVN | Từ nay đến năm 2025 |
| 1.3. | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai (giai đoạn 2) | Bộ GTVT | Tổng công ty ĐSVN và kêu gọi nguồn xã hội hóa | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Đầu tư cải tạo, nâng cấp 50,46km đường sắt, trong đó ưu tiên trước 10,9Km đường sắt khổ lồng 1.435mm/1.000mm kết nối ga Lào Cai (Việt Nam) – ga Bắc Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc) | Bộ GTVT | Tổng công ty ĐSVN và kêu gọi nguồn xã hội hóa | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Làm mới 6,32 Km đường sắt đoạn cải tuyến | Bộ GTVT | Tổng công ty ĐSVN và kêu gọi nguồn xã hội hóa | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Xây dựng mới 01 ga và cải tạo 25 ga trong đó có 04 ga được mở thêm đường nhường, tránh nhằm tăng năng lực thông qua, vận chuyển trên toàn tuyến phục vụ công tác đón tiễn tại các nhà ga | Bộ GTVT | Tổng công ty ĐSVN và kêu gọi nguồn xã hội hóa | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Cải tạo, nâng cấp 21 cầu, xây mới 06 cầu để đảm bảo an toàn | Bộ GTVT | Tổng công ty ĐSVN và kêu gọi nguồn xã hội hóa | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Xây dựng 01 cầu đường bộ vượt đường sắt; cải tạo, nâng cấp 22 đường ngang và làm mới 1,18 Km đường gom | Bộ GTVT | Tổng công ty ĐSVN và kêu gọi nguồn xã hội hóa | Từ nay đến năm 2025 |
| 1.4 | Cải tạo, nâng cấp các nhà ga, kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ và khai thác nhà ga | Tổng công ty ĐSVN | Các doanh nghiệp có quan tâm | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Đánh giá, lập hồ sơ phương án khai thác tại các nhà ga có tác nghiệp đón tiễn hành khách lớn và có tiềm năng phát triển để lập các dự án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và khai thác dịch vụ | Tổng công ty ĐSVN | Các doanh nghiệp có quan tâm | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Triển khai thực hiện từ 3 – 5 dự án thí điểm để rút kinh nghiệm phối hợp triển khai các dự án tiếp theo. | Tổng công ty ĐSVN | Các doanh nghiệp có quan tâm | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Triển khai thí điểm chuỗi các dịch vụ kết nối du lịch tại các nhà ga như: dịch vụ đặt tour, đặt phòng khách sạn, thuê xe, dịch vụ xe tự hành trên các tuyến v.v…. | Tổng công ty ĐSVN | Các doanh nghiệp có quan tâm | Từ nay đến năm 2025 |
| 1.5 | Phân tích đánh giá khả năng đầu tư hoàn thành tuyến đường sắt Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân | Bộ GTVT | Tổng công ty ĐSVN | Từ nay đến năm 2025 |
| 2 | Về phương tiện vận tải đường sắt |  |  |  |
| 2.1 | Đầu tư mới, sửa chữa cải tạo đầu máy toa xe | UBQLV NN tại Doanh nghiệp | Các Bộ: TC, GTVT, KHĐT, KHCN, Công thương; Tổng công ty ĐSVN | Từ nay đến năm 2030 |
| - | Đầu tư đầu máy kéo tàu theo hướng hiện đại với sức kéo đạt khoảng 1.900 – 2.000 HP và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa lên khoảng từ 25% - 30%. | UBQLV NN tại Doanh nghiệp | Các Bộ: TC, GTVT, KHĐT, KHCN, Công thương | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Tập trung phát triển công nghiệp đóng mới toa xe cung cấp cho tiêu dùng trong nước, hướng tới xuất khẩu sang các nước trong khu vực | UBQLV NN tại Doanh nghiệp | Các Bộ: TC, GTVT, KHĐT, KHCN, Công thương | Từ nay đến năm 2030 |
| 2.2 | Cải tạo, xây dựng các cơ sở sản xuất công nghiệp hiện tại để đạt các chỉ tiêu về tỷ lệ nội địa hóa, số lượng đầu máy, toa xe đáp ứng nhu cầu trong nước | UBQLV NN tại Doanh nghiệp | Các Bộ: TC, GTVT, KHĐT, KHCN, Công thương; Tổng công ty ĐSVN | Từ nay đến năm 2030 |
| - | Về phụ tùng, vật tư đường sắt (ray, tà vẹt, phụ kiện, ghi, hệ thống cung cấp điện sức kéo, thông tin, tín hiệu): Đẩy mạnh việc sản xuất trong nước, từng bước đáp ứng nhu cầu bảo trì trên các tuyến đường sắt hiện có và hướng tới xuất khẩu. | UBQLV NN tại Doanh nghiệp | Các Bộ: TC, GTVT, KHĐT, KHCN, Công thương | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại cho các cơ sở chế tạo, lắp ráp đầu máy, toa xe, sản xuất phụ tùng thay thế với tỷ lệ nội địa hóa đạt từ 40% - 80%. Cụ thể: đầu máy từ 40% - 45%; toa xe từ 70% - 80% được nội địa hóa; Mở rộng quy mô sản xuất để đóng mới toa xe có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu | Bộ GTVT, Ủy ban QLVNN tại DN | Bộ KHCN, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Tổng công ty ĐSVN và các đơn vị có liên quan | Định hướng tới năm 2030 |
| 3 | Về tổ chức quản lý và quản trị kinh doanh vận tải đường sắt |  |  |  |
| 3.1 | Giải pháp về tổ chức quản lý và cơ chế chính sách | Bộ GTVT, UBQLV NN tại Doanh nghiệp | Tổng công ty ĐSVN và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt | Từ nay đến năm 2030 |
| - | Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới hệ thống các quy chế quản lý, định mức kinh tế kỹ thuật nội bộ; quy trình quản lý, vận hành, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt để nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách đi du lịch bằng đường sắt | Bộ GTVT, UB Quản lý vốn Nhà nước tại DN | Tổng công ty ĐSVN và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Hoàn thiện và trình Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để kiện toàn bộ máy quản lý, đặc biệt tại các doanh nghiệp kinh doanh vận tải; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ người quản lý doanh nghiệp; bố trí nhân sự quản lý có đủ phẩm chất, năng lực để đáp ứng yêu cầu. | Bộ GTVT, UB Quản lý vốn Nhà nước tại DN | Tổng công ty ĐSVN và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực nhằm thu hút các nguồn vốn xã hội hóa liên danh, liên kết cùng với Nhà nước trong việc đầu tư phát triển đường sắt, đặc biệt trong vấn đề đầu tư phát triển du lịch đường sắt | Bộ GTVT, UB Quản lý vốn Nhà nước tại DN | Tổng công ty ĐSVN và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt | Từ nay đến năm 2030 |
| - | Ban hành các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư vào du lịch đường sắt; ưu tiên bố trí vốn cho công tác xây dựng quy hoạch, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển du lịch. | Bộ GTVT, Ủy ban QLVNN tại DN | Tổng công ty ĐSVN, Các DN có liên quan | Từ nay đến 2030 |
| - | Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh du lịch đường sắt, khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm, dịch vụ du lịch. | Bộ GTVT, Ủy ban QLVNN tại DN | Tổng công ty ĐSVN, Các DN có liên quan | Từ nay đến 2030 |
| - | Tăng cường vai trò quản lý nhà nước, đổi mới thể chế chính sách tạo khung pháp lý minh bạch, thông thoáng, cải cách thủ tục hành chính theo hướng tạo điều kiện, tháo gỡ các khó khăn, rào cản, tạo động lực khuyến khích thu hút đầu tư ngoài ngân sách vào công nghiệp đường sắt để triển khai thực hiện. | Bộ GTVT, Ủy ban QLVNN tại DN | Bộ KHCN, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Tổng công ty ĐSVN và các đơn vị có liên quan | Định hướng tới năm 2030 |
| 3.2 | Giải pháp về quản trị kinh doanh vận tải đường sắt | Bộ GTVT, UBQLV NN tại Doanh nghiệp | Tổng công ty ĐSVN và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt | Từ nay đến năm 2030 |
| - | Xây dựng phương án tổ chức sản xuất kinh doanh vận tải hành khách phù hợp với mô hình tổ chức mới, phù hợp với nhu cầu của xã hội trong việc hỗ trợ và phát triển du lịch bằng đường sắt | Bộ GTVT, UB Quản lý vốn Nhà nước tại DN | Tổng công ty ĐSVN và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Công khai minh bạch trong công tác lập biểu đồ chạy tàu theo đúng quy định của pháp luật. Xây dựng biểu đồ chạy tàu khoa học nhằm giảm chi phí, tận dụng tối đa năng lực vận chuyển trên tuyến của đoàn tàu, phân bổ hợp lý hành trình giữa các đoàn tàu khách và tàu hàng trên tuyến nhằm rút ngắn quay vòng đầu máy toa xe, nâng cao năng lực chỉ huy điều hành chạy tàu, tăng tỷ lệ tàu đi – đến đúng giờ. | Bộ GTVT, UB Quản lý vốn Nhà nước tại DN | Tổng công ty ĐSVN và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Nghiên cứu và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kinh doanh dịch vụ vận tải đường sắt nhằm phát triển, tạo điều kiện tốt nhất cho hành khách tiếp cận việc du lịch bằng đường sắt, cụ thể: - Đẩy nhanh việc triển khai dự án hiện đại hóa Trung tâm điều hành vận tải đường sắt và áp dụng chính thức hệ thống quản trị vận tải hàng hóa. Đầu tư nghiên cứu, đổi mới và áp dụng các công nghệ tiên tiến trên hệ thống bán vé điện tử nhằm phục vụ tốt nhất cho hành khách khi có nhu cầu mua vé đi tàu theo mục tiêu: “Mua vé tàu, mọi lúc, mọi nơi”. - Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Thẻ du lịch bằng đường sắt cho phép hành khách có thể đi du lịch bằng đường sắt trên bất kỳ một đoàn tàu nào trên mạng lưới đường sắt trong một khoảng thời gian nhất định. - Nghiên cứu, phát triển và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ hành khách trên tàu, dưới ga phù hợp với yêu cầu của du khách trong nước và quốc tế khi có nhu cầu đi du lịch bằng phương tiện đường sắt. | Bộ GTVT, UB Quản lý vốn Nhà nước tại DN | Tổng công ty ĐSVN và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Kinh doanh vận tải hành khách hướng đến mục tiêu phục vụ theo nhu cầu, tập quán tiêu dùng; nâng cao chất lượng dịch vụ, tiện ích, thuận lợi và đa dạng hóa dịch vụ vận tải trong vận chuyển hành khách; triển khai các phương thức bán vé linh hoạt, bán vé đa phương thức; triển khai hệ thống thanh toán điện tử thuận lợi, đổi vé, giảm giá, khuyến mại, v.v… | Bộ GTVT, UB Quản lý vốn Nhà nước tại DN | Tổng công ty ĐSVN và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Chuẩn hóa các dịch vụ phục vụ hành khách trên tàu, dưới ga theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của hành khách, đặc biệt là hành khách du lịch | Bộ GTVT, UB Quản lý vốn Nhà nước tại DN | Tổng công ty ĐSVN và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với các Sở giao thông vận tải, Sở du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành tại các địa phương có đường sắt đi qua để kích cầu du lịch, kết nối vận tải đa phương thức phục vụ hành khách du lịch tại các địa phương và nắm bắt tốt các nhu cầu du lịch nhằm xây dựng kế hoạch chạy tàu phù hợp | Bộ GTVT, UB Quản lý vốn Nhà nước tại DN | Tổng công ty ĐSVN và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt | Từ nay đến năm 2025 |
| 3.3 | Giải pháp về kết nối vận tải đa phương thức và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ hành khách đi du lịch | Bộ GTVT, UBQLV NN tại Doanh nghiệp | Tổng công ty ĐSVN, UBND tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp kinh doanh VTĐS | Từ nay đến năm 2030 |
| 4 | Về nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo | UBQLV NN tại Doanh nghiệp | Bộ Giáo dục đào tạo, Trường ĐH GTVT, Trường CĐĐS | Từ nay đến năm 2030 |
| - | Hoàn thiện việc bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, trình độ ngoại ngữ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của ngành đường sắt trực tiếp giao tiếp và phục vụ hành khách tại các nhà ga, trên đoàn tàu đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Đảm bảo tất cả các chức danh như Trưởng tàu, Phát thanh viên, thư ký bán vé, nhân viên giải đáp khách hàng, .... có trình độ từ Cao đẳng và có chứng chỉ ngoại ngữ loại C trở lên. | Tổng công ty ĐSVN | Bộ Giáo dục đào tạo, Trường ĐH GTVT, Trường CĐĐS | Từ nay đến năm 2025 |
| - | Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao cho người lao động, người quản lý phù hợp với cơ chế thị trường, có tính cạnh tranh cao để thu hút người lao động có trình độ cao đến với ngành đường sắt | Tổng công ty ĐSVN | Bộ Giáo dục đào tạo, Trường ĐH GTVT, Trường CĐĐS | Từ nay đến năm 2030 |
| - | Áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả lao động đối với từng vị trí, việc làm nhằm xác định mức độ hoàn thành, năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, làm cơ sở để trả lương, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí và đề bạt cán bộ lao động | Tổng công ty ĐSVN | Bộ Giáo dục đào tạo, Trường ĐH GTVT, Trường CĐĐS | Từ nay đến năm 2030 |
| - | Đào tạo trong nước kết hợp với đào tạo ở nước ngoài để học tập công nghệ, thiết bị mới; kết hợp đào tạo tại chỗ và đào tạo lại tại các trường, viện kết hợp đào tạo của doanh nghiệp và tự đào tạo của các cá nhân | Tổng công ty ĐSVN | Bộ Giáo dục đào tạo, Trường ĐH GTVT, Trường CĐĐS | Từ nay đến năm 2030 |
| - | Hợp tác quốc tế về đào tạo trên cơ sở kế thừa, từng bước tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến hiện đại trong khu vực và thế giới phục vụ việc phát triển đường sắt đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch | Tổng công ty ĐSVN | Bộ Giáo dục đào tạo, Trường ĐH GTVT, Trường CĐĐS | Từ nay đến năm 2030 |
| 5 | Về cơ chế chính sách | Bộ GTVT, UBQLV NN tại Doanh nghiệp | Tổng công ty ĐSVN, UBND tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp kinh doanh VTĐS | Từ nay đến năm 2030 |
| - | Thường xuyên thực hiện việc rà soát, kiểm tra và đánh giá các chính sách đã và đang triển khai thực hiện để rút kinh nghiệm, phát triển và điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. | Bộ GTVT, Ủy ban QLVNN tại DN | Tổng công ty ĐSVN và các DN có liên quan | Định hướng đến năm 2030 |
| - | Có chính sách phát triển đường sắt tốc độ cao, trong đó Nhà nước đóng vai trò chủ động trong việc đầu tư xây dựng, tổ chức quản lý, bảo trì và khai thác, kinh doanh đường sắt tốc độ cao; Tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao kết nối với các vùng kinh tế trọng điểm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại. | Bộ GTVT, Ủy ban QLVNN tại DN | Tổng công ty ĐSVN, Các DN có liên quan | Từ nay đến 2030 |
| - | Có cơ chế và chính sách tập trung chú trọng các ga trung chuyển đa phương thức, tạo cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp đường sắt đô thị khai thác thương mại tại các nhà ga, tạo nguồn bù đắp hỗ trợ, giảm giá từ ngân sách, đảm bảo kết nối đường sắt với vận tải liên tỉnh là các bến xe, vận tải nội đô. | Bộ GTVT, Ủy ban QLVNN tại DN | Tổng công ty ĐSVN, Các DN có liên quan | Từ nay đến 2025 |
| - | Miễn tiền thuê đất đối với phần diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt chuyên dùng, công trình công nghiệp đường sắt; bổ sung các ưu đãi về tín dụng cho việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đầu tư mua sắm phương tiện giao thông đường sắt; mở rộng các đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, kinh doanh vận tải đường sắt, … | Bộ GTVT, Ủy ban QLVNN tại DN | Tổng công ty ĐSVN, Các DN có liên quan | Từ nay đến 2025 |
| 6 | Về nguồn vốn |  |  |  |
| - | Kêu gọi huy động các nguồn vốn từ Nhà nước nguồn vốn ODA, doanh nghiệp; nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả. | UBQLV NN tại Doanh nghiệp | Bộ GTVT, Cục ĐSVN, Các trường ĐH, CĐ, Tổng công ty ĐSVN | Từ nay đến năm 2025 |