| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 207/TB-BGTVT | Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2011 |

# THÔNG BÁO

Kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng tại buổi

làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 12 tháng 8 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác quản lý nhà nước ngành GTVT và các dự án giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tham dự cuộc họp, về phía tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có đồng chí Trần Minh Sanh - Chủ tịch UBND tỉnh,  các đồng chí Chủ tịch UBND TP. Vũng tàu, Chủ tịch UBND Huyện Tân Thành, các đồng chí Lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Thông tin truyền thông, Sở Tài chính và Sở GTVT, Giám đốc Công an Tỉnh. Về phía Bộ GTVT có Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông; lãnh đạo VP Bộ; các Vụ KHĐT, Vụ KCHTGT, Vụ VT, Vụ TC, Vụ ATGT; Tổng cục Đường bộ VN; các Cục: Đường thủy nội địa VN, Hàng hải VN, Hàng không VN; Cục QLXD & CLCTGT; Văn phòng UBATGTQG.

Sau khi nghe báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng GTVT và công tác quản lý giao thông vận tải trên địa bàn Tỉnh, ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và thành viên dự họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng kết luận như sau:

Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong những năm qua đã có sự phát triển, đóng góp rất lớn vào sự phát triển chung của đất nước. Bộ trưởng chia sẻ với những khó khăn mà Tỉnh gặp phải, đặc biệt là trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông, công tác an toàn giao thông.

Để đạt được kết quả tốt, trong thời gian tới đề nghị các cơ quan chức năng của Tỉnh cần cố gắng hơn nữa, tận dụng sự giúp đỡ của các cơ quan của Chính phủ, các Bộ, ngành. Về phía Bộ GTVT, sẽ có sự hỗ trợ, phối hợp tốt hơn nữa với Tỉnh thực hiện các giải pháp đột phá về đầu tư cơ sở hạ tầng, mà trước hết là cơ sở hạ tầng giao thông vận tải.

1. Về công tác vận tải, an toàn giao thông:

- Công tác vận tải: Đề nghị Tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp về tổ chức vận tải, tổ chức vận tải đô thị, phân luồng giao thông để tránh ùn tắc giao thông; quy hoạch các bến đỗ, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm đón, trả khách.

- Công tác an toàn giao thông:

+ Tỉnh cần xác định đây là vấn đề rất lớn, trọng tâm. Đề nghị đồng chí Chủ tịch Tỉnh chỉ đạo Ban ATGT Tỉnh xây dựng chiến lược bảo đảm ATGT đến năm 2020 và kiên quyết thực hiện những giải pháp hữu hiệu trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là phải nâng cao được hiệu quả quản lý Nhà nước của các ngành liên quan đến GTVT trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các lực lượng chức năng của Tỉnh (Công an, Thanh tra giao thông) phối hợp chặt chẽ, thực hiện kiên quyết trong công tác đảm bảo an toàn giao thông;

+ Đề nghị Tỉnh chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông; chủ động triển khai sớm việc sử dụng dụng cụ nổi thay thế phao cứu sinh khi tham gia giao thông trên đường thủy nội địa.

2. Đề nghị Tỉnh cần có sự chỉ đạo trong việc phát triển đồng bộ, hài hòa các loại đường giao thông và phương tiện vận tải để đảm bảo vừa khai thác hiệu quả vừa đảm bảo an toàn giao thông.

3. Đề nghị Tỉnh tiếp tục đầu tư hệ thống giao thông kết nối giữa các cảng trong khu vực, giữa đường tỉnh lộ với đường quốc lộ,… để phát huy hiệu quả đầu tư. Tăng cường kiểm tra, giám sát để xây dựng được một thương hiệu cảng của Bà Rịa - Vũng Tàu là cảng cửa ngõ quốc tế, có tham gia trung chuyển container.

4. Về các kiến nghị cụ thể của Tỉnh

4.1. Đối với hoạt động của tàu khách cánh ngầm: Vụ Vận tải chủ trì khẩn trương rà soát để bổ sung sửa đổi các văn bản quy phạm phát luật quy định cụ thể đối với hoạt động của tàu cách ngầm trên tuyến Vũng Tàu - TP Hồ Chí Minh và các tuyến trên địa bàn các tỉnh khác. Trong khi chưa ban hành các quy định chính thức, chủ động đưa ra các quy định tạm thời và các khuyến cáo đối với các chủ tàu.

Giao Cục Hàng hải VN chủ trì làm việc với Cục Đường thủy nội địa VN, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh xem xét việc chuyển công tác quản lý hoạt động của tàu cánh ngầm về Cảng vụ hàng hải.

4.2. Các tuyến đường đang đầu tư:

- Đường liên cảng Thị Vải - Cái Mép: Bộ GTVT đồng thuận với kiến nghị của Tỉnh. Đề nghị Tỉnh tiếp tục báo cáo Chính phủ và các Bộ ngành ưu tiên bố trí nguồn vốn TPCP trong năm 2012 để thực hiện.

- Cầu Phước An: Bộ GTVT đồng thuận với kiến nghị của Tỉnh và đã có văn bản ủng hộ gửi Bộ KHĐT.

- Dự án QL56: Bộ GTVT ghi nhận ý kiến của Tỉnh và sẽ bố trí vốn thực hiện trong thời gian sớm nhất có thể.

- Về kiến nghị Bộ GTVT đề nghị Chính phủ chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí VN bố trí ứng vốn để triển khai 02 dự án đường vào khu công nghiệp dầu khí Long Sơn và khu HTKT tái định cư Long Sơn: Bộ GTVT đồng thuận với kiến nghị của Tỉnh. Bộ sẽ chỉ đạo Vụ Kế hoạch đầu tư có kiến nghị với Tập đoàn Dầu Khí VN ứng trước vốn để triển khai.

- Về việc đầu tư đoạn cuối QL51 thuộc TP Vũng Tàu: Dự án này tồn tại quá lâu, đề nghị Tỉnh có văn bản báo cáo Thủ tướng Chỉnh phủ xử lý vốn cho dự án.

- Đối với đường Gò Găng - Long Sơn: Đây là dự án do Tỉnh quản lý đang được đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ. Bộ GTVT sẽ có kiến nghị với Bộ Tài chính, Bộ KHĐT bố trí vốn thanh toán tiếp cho khối lượng hoàn thành.

4.3. Về đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và QL51: Giao Vụ Kế hoạch đầu tư có văn bản đôn đốc Chủ đầu tư triển khai quyết liệt để sớm phê duyệt dự án làm cơ sở triển khai thực hiện.

Tổng cục Đường bộ VN làm việc với Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công QL 51.

4.4. Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu: Giao Cục Đường sắt VN triển khai tích cực để dự án sớm được phê duyệt và triển khai.

4.5. Về việc đầu tư đoạn tuyến Phú Mỹ - Trảng Bom thuộc tuyến Vành đai 4 kết nối từ hệ thống cảng Thị Vải – Cái Mép, sân bay quốc tế Long Thành vào các tuyến đường cao tốc: Bộ GTVT ghi nhận đề xuất của Tỉnh. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh thì Bộ GTVT sẽ triển khai cụ thể.

4.6. Về việc giao lại khu nhà điều hành trạm thu phí cầu Cỏ May: Bộ GTVT đồng thuận với ý kiến của Tỉnh. Tỉnh sớm có văn bản gửi Bộ GTVT và Bộ Tài chính; giao Vụ Tài chính hoàn tất các thủ tục để bàn giao cho Tỉnh.

5. Về việc di dời sân bay: Bộ GTVT đồng thuận với ý kiến của Tỉnh. Giao Cục Hàng không VN có văn bản gửi Bộ Quốc phòng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho di chuyển.

6. Về dịch vụ logistic: Tỉnh cần chủ động xây dựng đề án trình các cơ quan chức năng thẩm định. Giao Vụ Vận tải, Cục Hàng hải VN tích cực phối hợp với Tỉnh trong quá trình xây dựng đề án này.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ GTVT và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để phối hợp, triển khai thực hiện.

|  | - TL. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- |
| Nơi nhận: - Bộ trưởng Đinh La Thăng (để b/c); - Các Thứ trưởng (để b/c); - Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; - Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; - Bộ GTVT: Các đơn vị tham gia đoàn công tác; các đơn vị có liên quan. - Cục ĐSVN, TCT ĐSVN; - - Lưu: VT, TH. | - CHÁNH VĂN PHÒNG - (Đã ký) - Nguyễn Văn Công |