| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 271/TB-BGTVT | Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2011 |

# THÔNG BÁO

Kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng tại buổi

làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

Ngày 13 tháng 8 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về công tác quản lý nhà nước ngành GTVT và các dự án giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tham dự cuộc họp, về phía tỉnh Đồng Nai có đồng chí Đinh Quốc Thái - Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh, các đồng chí đại diện Lãnh đạo UBND các Huyện: Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Long Thành, Cẩm Mỹ và Thành phố Biên Hòa; các đồng chí Lãnh đạo Sở GTVT, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Xây dựng. Về phía Bộ GTVT có Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông; lãnh đạo VP Bộ; các Vụ KHĐT, Vụ KCHTGT, Vụ VT, Vụ TC, Vụ ATGT; Tổng cục Đường bộ VN; các Cục: Đường thủy nội địa VN, Hàng hải VN, Hàng không VN; Cục QLXD & CLCTGT; Văn phòng UBATGTQG; Ban Quản lý dự án 1, VEC.

Sau khi nghe báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng GTVT và công tác quản lý giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh, ý kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành viên dự họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng kết luận như sau:

Trong thời gian qua, các cơ quan Bộ và Tỉnh đã phối hợp, triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ và Tỉnh liên quan đến công tác quản lý, phát triển giao thông vận tải trên địa bàn Tỉnh. Bộ trưởng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và đem lại hiệu quả cao của Tỉnh và các cơ quan Bộ.

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đồng Nai liên tục tăng trong nhiều năm qua. Công tác quản lý nhà nước về GTVT trên địa bàn Tỉnh phát triển rất tốt, đáp ứng được yêu cầu, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của Tỉnh nói riêng và của cả vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Nam nói chung. Cơ sở hạ tầng trên địa bàn Tỉnh phát triển rất mạnh, đặc biệt là hạ tầng giao thông vận tải. Công tác quy hoạch ngành, quy hoạch vùng trong lĩnh vực GTVT trên địa bàn Tỉnh được triển khai tốt. Đặc biệt, Tỉnh đã có những cách làm rất độc đáo mang lại hiệu quả cao trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông.

Trong thời gian tới, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là cơ sở hạ tầng giao thông đã được tỉnh Đồng Nai xác định là nhiệm vụ trọng tâm làm động lực tiếp tục thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để thực hiện tốt, Bộ trưởng đề nghị Tỉnh thực hiện các việc sau:

- Tỉnh cần có những giải pháp đột phá về cơ chế huy động nguồn lực, cơ chế triển khai dự án, đặc biệt là cơ chế về giải phóng mặt bằng.

- Rà soát lại toàn bộ các quy hoạch về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông; quy hoạch về vận tải, các loại hình vận tải, phương tiện vận tải. Trên cơ sở các quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Các cơ quan chức năng của Bộ phối hợp chặt chẽ với Tỉnh kiên quyết triển khai thực hiện các quy hoạch đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền khác phê duyệt.

- Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông: Bộ đánh giá cao cách làm  của Tỉnh trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông. Đề nghị Tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ban ATGT Tỉnh và các cơ quan chức năng của Tỉnh (Thanh tra giao thông, Công an) phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, tránh để các tai nạn đáng tiếc xẩy ra; kiên quyết xóa bỏ các đường ngang trái phép, không đúng theo quy hoạch gây mất an toàn giao thông; chủ động triển khai các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông để tiếp tục là lá cờ đầu của cả nước trong công tác đảm bảo an toàn giao thông.

- Công tác đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông: Đề nghị Tỉnh có cơ chế đặc thù trong công tác GPMB, triển khai quyết liệt trong quá thực hiện các dự án QL51, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây,…

Về các kiến nghị cụ thể của Tỉnh liên quan đến các dự án phát triển hạ tầng giao thông:

1) Quốc lộ 20, tỉnh lộ 769:

- Thứ trưởng Trương Tấn Viên chỉ đạo thực hiện theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ và sớm có báo cáo đánh giá làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

- Tổng cục Đường bộ VN chủ động trong việc sửa chữa, nâng cấp các cầu trên tuyến, xây dựng phương án thoát nước trong mùa mưa.

2) Về tuyến đường liên cảng huyện Nhơn Trạch: Bộ đồng thuận với đề xuất của Tỉnh. Tuy nhiên, do bối cảnh nguồn lực hạn chế, Bộ và Tỉnh cần nghiên cứu, phối hợp đề xuất phương thức thực hiện để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho cơ chế triển khai.

3) Đối với việc đầu tư xây dựng tuyến Cầu đường quận 9 TP. HCM sang Nhơn Trạch: Là dự án nằm trong Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ GTVT sẽ triển khai cụ thể.

4) Đối với kiến nghị hệ thống thoát nước dọc, thoát nước ngang, hệ thống thoát nước vùng hạ lưu của Quốc lộ 51 đảm bảo phù hợp tình hình thực tế, không gây ngập úng mùa mưa…: Giao Tổng cục Đường bộ VN làm việc với Chủ đầu tư khần trương triển khai thực hiện.

Về đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Giao Vụ Kế hoạch đầu tư có văn bản đôn đốc Chủ đầu tư triển khai quyết liệt để sớm phê duyệt dự án làm cơ sở triển khai thực hiện.

5) Về dự án cầu Đồng Nai mới và tuyến 2 đầu cầu:

- Về vị trí đặt trạm thu phí: Thống nhất đặt trạm tại khu vực đầu cầu phía Đồng Nai. Bộ sẽ chỉ đạo Chủ đầu tư tính toán lại vị trí đặt trạm thu sao cho phương án có hiệu quả nhất như ý kiến của Tỉnh.

- Về việc bố trí vốn năm 2011 để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Giao Vụ Kế hoạch đầu tư tham mưu cho Bộ xem xét xử lý.

6) Dự án Cảng HKQT Long Thành:

- Bộ đồng thuận với ý kiến của Tỉnh là sẽ tách riêng tiểu dự án đền bù GPMB.

- Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai quyết liệt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, trong đó xác định rõ dự án nào phải tách, dự án nào không phải tách và thời gian cụ thể báo cáo Bộ.

7) Kiến nghị hỗ trợ tạo điều kiện để nhà đầu tư (Công ty Cường Thuận IDICO) nghiên cứu và triển khai dự án đầu tư tuyến đường tỉnh Hòa An - 319 đồng bộ với các dự án đường cao tốc để giảm áp lực giao thông Quốc lộ 51 khi cụm cảng số 5 đi vào hoạt động: Bộ sẽ tạo điều kiện hỗ trợ các Nhà đầu tư.

8) Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng cầu đường bộ song song với cầu Ghềnh (cầu Đồng Nai lớn): Đây là dự án Thủ tướng Chính phủ đã giao Đường sắt VN lập dự án đầu tư. Đường sắt VN đã thực hiện theo lệnh khẩn cấp. Sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến, Bộ sẽ chỉ đạo Đường sắt VN triển khai ngay.

9) Kiến nghị Bộ quan tâm sửa chữa những điểm mất ATGT trên tuyến QL1 nhất là những đoạn bị ngập nước qua địa bàn thành phố Biên Hòa, huyện Trảng Bom, huyện Xuân Lộc: Giao Tổng cục Đường bộ VN làm việc cụ thể với Tỉnh để xử lý theo thứ tự ưu tiên do nguồn vốn duy tu sửa chữa còn hạn chế..

10) Kiến nghị sửa đổi Thông tư số 89/TT-BTC ngày 27/12/2007 hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa: Bộ sẽ tổng hợp các vướng mắc của Tỉnh để kiến nghị cụ thể với Bộ Tài chính.

11) Kiến nghị Bộ mở các lớp đào tạo thẩm định viên an toàn giao thông tại địa phương để có nguồn nhân lực thực hiện công tác thẩm đinh an toàn giao thông: Bộ đồng thuận với đề xuất của Tỉnh. Giao Vụ An toàn giao thông phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ GTVT và tỉnh Đồng Nai để phối hợp, triển khai thực hiện.

|  | - TL. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- |
| Nơi nhận: - Bộ trưởng Đinh La Thăng (để b/c); - Các Thứ trưởng (để b/c); - Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đồng Nai; - Sở GTVT tỉnh Đồng Nai; - Bộ GTVT: Các đơn vị tham gia đoàn công tác; các đơn vị có liên quan; - Cục ĐSVN, Tổng công ty ĐSVN - - Lưu: VT, TH. | - CHÁNH VĂN PHÒNG - (Đã ký) - Nguyễn Văn Công |