| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: 15 /TB-BGTVT |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2012 |
| --- | --- | --- |

THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp chuẩn bị tổ chức

Lễ khánh thành cầu Đầm Cùng thuộc Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh

Ngày 10/01/2012, tại Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành cầu Đầm Cùng thuộc Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Tham dự cuộc họp gồm có đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên các đơn vị: Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Vụ: Khoa học Công nghệ, Kết cấu hạ tầng; Cục QLXD & CL CTGT, Khu Quản lý Đường bộ VII và Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh báo cáo tình hình chuẩn bị  tổ chức Lễ khánh thành, ý kiến của các thành viên tham dự, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức kết luận như sau:

1. Giao Văn phòng Bộ GTVT thống nhất với Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh chuẩn bị các nội dung cho công tác khánh tiết tổ chức buổi lễ như: khán đài, phông, trang trí, khách mời…tương tự như các buổi lễ khánh thành các công trình khác do Bộ đã tổ chức.

2. Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh tập trung nhân lực làm tốt công tác khánh tiết buổi lễ trên tinh thần trang trọng, chu đáo, tiết kiệm vì đây là công trình được tổ chức lễ khánh thành vào đầu năm mới.

Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tỉnh Cà Mau thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho quý khách và nhân dân tham dự buổi Lễ khánh thành.

3. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận lâm quản công trình trong thời gian chờ Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh hoàn thiện các thủ tục để bàn giao chính thức công trình theo quy định.

4. Sau khi bàn giao lâm quản, Bộ cho phép bà con nhân dân địa phương được đi lại qua cầu Đầm Cùng nhân dịp Tết Nhâm Thìn 2012.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam ( Khu Quản lý Đường bộ VII) phối hợp với các lực lượng thanh tra giao thông, công an bố trí phương án sử dụng phà phục vụ nhân dân địa phương đi lại trong thời điểm tổ chức lễ kánh thành cầu.

5.Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh tiến hành tổ chức nghiệm thu cơ sở đối với công trình cầu Đầm Cùng theo quy định hiện hành xong trước ngày 14/01/2012. Giao các cơ quan tham mưu của Bộ: Tổng cục ĐBVN, Vụ KHCN, Vụ KCHT, Cục QLXD& CLCTGT rà soát và thống nhất biên bản bàn giao lâm quản công trình. Chiều ngày 14/01/2012, sau khi kiểm tra hiện trường, thống nhất với UBND tỉnh Cà Mau cho bà con nhân dân lưu thông trên cầu.

Sau khi tổ chức lễ khánh thành cầu Đầm Cùng, Đoàn công tác của Bộ sẽ tham dự Lễ ra quân Dự án Hành lang ven biển phía Nam (đoạn Xà Xía- Hà Tiên).

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Bộ trưởng (để b/c); - Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức (để b/c); - UBND tỉnh Cà Mau; - Các đơn vị dự họp; - Lưu VP, Cục QLXD & CLCTGT. |  | TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG (đã ký) Nguyễn Văn Công |
| --- | --- | --- |