| # BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015 |
| --- | --- |

## BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng

và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2015

Trong 9 tháng năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương và sự quyết tâm, nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, “Phát huy truyền thống 70 năm đi trước mở đường, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp”, ngành GTVT đã triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp thực hiện, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ công tác 9 tháng năm 2015 trên tất cả các lĩnh vực, kết quả thực hiện cụ thể như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG NĂM 2015

I. Công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ

Trong 9 tháng năm 2015, Ban Cán sự đảng Bộ đã ban hành 26 nghị quyết; Bộ đã ban hành 11 chỉ thị, 91 công điện, hơn 3.500 quyết định và 13.000 văn bản chỉ đạo, điều hành. Bộ trưởng và các Thứ trưởng đã chủ trì hơn 1.500 cuộc họp, hội nghị, chuyến công tác, kiểm tra thực tế, ban hành gần 900 thông báo kết luận, đẩy mạnh tái cơ cấu tổng thể ngành GTVT, trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp và tái cơ cấu vận tải, triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác của ngành. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành như hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, đặc biệt là dự án Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi); tái cơ cấu vận tải, siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện, tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT), trong đó, đặc biệt là khẩn trương tổ chức nghiên cứu xây dựng báo cáo tiền khả thi Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đẩy mạnh huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển KCHTGT; tăng cường quản lý, bảo trì, khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông hiện hữu; tăng cường quản lý chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, trọng tâm là các dự án nâng cấp, mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước; đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp; tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế; hoàn thành kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng; tổ chức các hoạt động theo kế hoạch Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT và các ngày Lễ trọng đại của đất nước...

Đồng thời với công tác chỉ đạo, Lãnh đạo Bộ đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Đã tiếp nhận, kịp thời xử lý, giải quyết trên 53.000 văn bản đến từ các ban, bộ, ngành của Trung ương và các địa phương; các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

II. Kết quả thực hiện kế hoạch công tác 9 tháng năm 2015

1. Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản QPPL, chiến lược, quy hoạch và đề án khác về GTVT

Dự án Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIII. Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến Đại biểu Quốc hội, Ban soạn thảo đang tiếp thu, giải trình để hoàn thiện, trình Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2015).

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 đã được Quốc hội thông qua, Quốc hội sẽ cho ý kiến về Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ là cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ đã tiến hành phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị để triển khai thực hiện.

Bộ đã hoàn thành 100% chương trình công tác 9 tháng năm 2015 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 05 dự thảo nghị định, 03 dự thảo quyết định, 02 đề án trong chương trình và 04 đề án ngoài chương trình công tác. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 09 văn bản QPPL (06 nghị định, 03 quyết định), phê duyệt 05 đề án, giao Bộ phê duyệt 03 đề án; riêng Đề án Thành lập cơ quan quản lý cảng, Chính phủ thống nhất đưa nội dung thành lập Ban quản lý cảng vào dự thảo Bộ Luật Hàng hải Việt Nam sửa đổi trình xin ý kiến của Quốc hội. Bộ đang phối hợp với các bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ để giải trình, làm rõ, hoàn thiện 05 dự thảo văn bản QPPL, 08 chiến lược, quy hoạch và đề án khác để sớm được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo.

Trong 9 tháng năm 2015, các cơ quan, đơn vị đã trình Bộ trưởng 86 dự thảo thông tư (vượt 36,51% kế hoạch) và 20 đề án (đạt 100% kế hoạch). Bộ trưởng đã ban hành theo thẩm quyền 55 Thông tư và phê duyệt 20 đề án.

Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo.

Mức cải thiện điểm số của Bộ GTVT ở MEI 2014 so với MEI 2012 là 27,58%, dẫn đầu trong 14 Bộ. Đồng thời, Bộ GTVT cũng dẫn đầu 14 Bộ ở Chỉ số xếp hạng hiệu quả rà soát, kiểm tra, tổng kết thi hành pháp luật với 68,22 điểm.

2. Công tác quản lý vận tải và dịch vụ vận tải

Bộ GTVT đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2015 - 2016, siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện, tăng cường quản lý giá, nâng cao chất lượng vận tải và dịch vụ vận tải... Đã tổ chức 11 hội nghị đối thoại và nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với các doanh nghiệp, hiệp hội vận tải; kịp thời trả lời, giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị trong hoạt động kinh doanh các lĩnh vực vận tải và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trong 9 tháng năm 2015 tiếp tục phát huy hiệu quả và đã đạt được kết quả khả quan; các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động đã kiểm tra 364.313 xe, phát hiện, xử lý 35.209 xe vi phạm (chiếm tỷ lệ 9,66%); lượng xe vi phạm vượt tải trọng trên 100% cơ bản đã hết, chủ yếu là các xe vi phạm vượt tải thấp từ 30% trở xuống.

Kết nối vận tải quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, cụ thể như: hợp tác với Lào, Campuchia tổ chức thông xe kết nối giữa ba nước, cho phép phương tiện vận tải thương mại và phi thương mại của mỗi nước được đi qua hai nước kia, góp phần làm giảm chi phí vận tải, rút ngắn thời gian chờ đợi, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, khách du lịch quốc tế, phương tiện và hàng hoá qua lại biên giới giữa ba nước; thực hiện cấp quyền vận chuyển cho 16 hãng hàng không (13 hãng quốc tế và 3 hãng Việt Nam) khai thác 70 đường bay quốc tế và 10 đường bay nội địa.

Sản lượng vận tải 9 tháng đầu năm 2015 ước đạt khoảng 835,1 triệu tấn hàng và 2.434 triệu lượt hành khách; tăng 5,8% về sản lượng vận tải hàng hóa và tăng 7,5% sản lượng vận tải hành khách so với 9 tháng đầu năm 2014.

3. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giảm ùn tắc giao thông

Tổng cục ĐBVN, các Cục quản lý chuyên ngành tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Công an tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm TTATGT trên tất cả các lĩnh vực. Bộ đã phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGT. Đã tổ chức 11 Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về công tác bảo đảm TTATGT; công bố 07 số điện thoại đường dây nóng để trực tiếp trả lời, hướng dẫn pháp luật về TTATGT.

Đã tiến hành rà soát, lập danh sách điểm đen năm 2015 để xem xét bố trí kế hoạch xử lý. Trong 9 tháng năm 2015, đã xử lý 25 điểm đen, 52 điểm tiềm ẩn mất ATGT, sửa chữa tại 38 vị trí giao cắt đường sắt với quốc lộ; kịp thời xử lý các điểm bất hợp lý, các điểm nóng về ùn tắc, tai nạn trong quá trình khai thác trên quốc lộ. Tiến hành rà soát, điều chỉnh các bất cập hệ thống  ATGT một số đoạn tuyến xây dựng cơ bản, các dự án BOT mới đưa vào khai thác như QL1, QL14, QL20, QL18, QL6, cầu Nhật Tân và đường Nhật Tân - Nội Bài… Tăng cường an ninh, an toàn hàng hải, tập trung kiểm tra tàu biển Việt Nam hoạt động trên các tuyến nội địa, đặc biệt là các tàu mang cấp SB. Đã triển khai tháng cao điểm ATGT hàng hải từ ngày 15/5/2015 đến 15/6/2015 với chủ đề “Bảo đảm an toàn hàng hải cho thuyền viên, hành khách đi trên tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa”.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng giấy tờ nhân thân và vận chuyển vũ khí, chất phóng xạ bằng đường hàng không; tăng cường chấn chỉnh tác phong, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của lực lượng an ninh hàng không (ANHK); triển khai các biện pháp chống mất cắp hành lý, hàng hoá và tăng cường bảo đảm an ninh trong các dịp Lễ, Tết. Đã phê duyệt, chấp thuận 07 Chương trình ANHK, 04 Quy chế ANHK; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện; tăng cường công tác bảo đảm an toàn khai thác tại các cảng hàng không, sân bay. Trong 9 tháng năm 2015 (từ ngày 16/12/2014 đến ngày 14/09/2015) xảy ra 71 sự cố an toàn hàng không, tăng 14 vụ so với cùng kỳ năm 2014.

Kết quả giảm tai nạn giao thông

Trong 9 tháng năm 2015 (từ ngày 16/12/2014 đến 15/9/2015): cả nước xảy ra 16.459 vụ, làm chết 6.518 người, làm bị thương 14.929 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 2.239 vụ (-11,97%), giảm 240 người chết (-3,55%), giảm 2.906 người bị thương (-16,29%).

Chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo.

Công tác giảm ùn tắc giao thông

Bộ GTVT, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các địa phương tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, trên hệ thống quốc lộ, đặc biệt là các tuyến đường ra, vào cửa ngõ các thành phố lớn vẫn có xảy ra hiện tượng ùn tắc cục bộ vào các thời điểm giờ cao điểm và tại những tuyến đường đang có công trình thi công. Tại thành phố Hà Nội còn có hiện tượng ùn tắc tại các tuyến đường đang thi công xây dựng tuyến đường sắt trên cao (dọc theo tuyến phố Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Cầu Thanh Trì...). Ngoài ra, tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh khi có mưa lớn, gây ngập cục bộ, nhất là vào các giờ cao điểm đã dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông gia tăng trong những tháng gần đây.

4. Công tác đầu tư, phát triển và quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT)

Công tác đầu tư, phát triển KCHTGT tiếp tục được đẩy mạnh. Ngay sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII, Bộ GTVT đã khẩn trương thành lập, ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; đồng thời, Bộ đã trình và được Thủ tướng Chính phủ giao cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Giai đoạn 1 của Dự án. Trong 9 tháng năm 2015, Bộ cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị để khởi công, triển khai thi công mới 37 công trình, dự án. Trong đó, có 13 dự án được đầu tư theo hình thức BOT với tổng số vốn huy động trên 40 nghìn tỷ đồng, vượt 8% so với kế hoạch năm 2015. Đồng thời, Bộ cũng đã chỉ đạo đẩy mạnh rà soát thủ tục đầu tư, tăng cường quản lý chặt chẽ tổng mức đầu tư, dự toán... nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư các dự án, nhất là đối với các dự án BOT, BT.

Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án sử dụng vốn dư trái phiếu Chính phủ (TPCP) của các dự án mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và ngày 21/9/2015, Chính phủ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cùng với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Bộ GTVT, sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các địa phương; các chủ đầu tư, Ban QLDA, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công đã bám sát công trường, huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng các công trình, dự án. Trong 9 tháng năm 2015, Bộ đã hoàn thành, đưa vào khai thác 77 công trình, dự án; trong đó có nhiều dự án quan trọng đã kịp thời hoàn thành, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, được gắn biển chào mừng các ngày Lễ Kỷ niệm trọng đại của đất nước, của ngành GTVT, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng... như 26 dự án nâng cấp, mở rộng QL1, toàn tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước, Cầu Nhật Tân, đường cao tốc Nội Bài - Nhật Tân, đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, 75,2km đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cầu Năm Căn, cầu Cổ Chiên, cầu Hạc Trì, cầu Mỹ Lợi, Nhà ga T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Nhà ga Cảng hàng không Vinh, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đậu máy bay Cảng hàng không Pleiku, cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai, Nhà ga đường sắt Ninh Bình, nâng cấp tuyến Kênh Chợ Gạo - giai đoạn 1, luồng kênh Cái Tráp... Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thi công, Bộ đã chỉ đạo đẩy mạnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung định mức, đơn giá, tăng cường quản lý chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án. Bộ cũng đã chỉ đạo tăng cường nhiều giải pháp để hạn chế thấp nhất các khiếm khuyết công trình, kịp thời khắc phục các hư hỏng phát sinh, nhất là tình trạng hằn lún vệt bánh xe trên mặt đường bê tông nhựa .

Tổng cộng các nguồn vốn được giao, dự kiến giải ngân cho các dự án đầu tư hạ tầng giao thông năm 2015 là 86.759 tỷ đồng, trong đó có 6.699 tỷ đồng hoàn ứng, còn lại 80.060 tỷ đồng sẽ được thực hiện và giải ngân trong năm 2015. Trong 9 tháng năm 2015, kết quả thực hiện ước đạt 63.927 tỷ đồng, đạt 79,85%; giải ngân ước đạt 60.764 tỷ đồng, đạt 75,90% kế hoạch năm 2015.

Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), năm 2015, năng lực và chất lượng của hạ tầng giao thông Việt Nam đứng vị trí 67, tăng 9 bậc so với năm 2014 và tăng 38 bậc so với năm 2010, góp phần giúp chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam năm 2015 tăng 12 bậc so với năm 2014.

Chi tiết tại Phụ lục 4 kèm theo.

Công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, quyết toán các dự án hoàn thành tiếp tục được đẩy mạnh. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị đã trình duyệt quyết toán 302 dự án, đạt 87% kế hoạch; thẩm tra, phê duyệt quyết toán 309 dự án, đạt 84% kế hoạch năm 2015.

Xây dựng và phát triển giao thông nông thôn (GTNT) tiếp tục được Bộ GTVT và các bộ, ngành, địa phương chú trọng, quan tâm đầu tư; đã tổng kết 5 năm (2010-2015) về xây dựng, quản lý GTNT và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020. Đề án Xây dựng cầu dân sinh đảm bảo ATGT cho vùng dân tộc thiểu số tiếp tục được triển khai quyết liệt. Đến nay đã cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác 187 cầu treo của giai đoạn 1. Để thực hiện giai đoạn 2 của Đề án, qua chương trình “Nhịp cầu yêu thương”, Bộ đã huy động được nguồn vốn từ các Nhà tài trợ để đầu tư xây dựng 48 cầu; đồng thời, Bộ cũng đang tích cực làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB) để thống nhất cơ chế triển khai thi công các cầu còn lại của giai đoạn 2 trong dự án quản lý tài sản đường bộ địa phương.

Công tác quản lý khai thác, bảo trì KCHTGT các lĩnh vực được tăng cường. Đã đấu thầu thành công 122 gói thầu quản lý, bảo dưỡng các quốc lộ đang khai thác, tiết kiệm được khoảng 78,3 tỷ đồng. Bên cạnh việc kịp thời sửa chữa các hư hỏng, bảo đảm giao thông êm thuận phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, công tác quản lý hành lang đường bộ cũng được tăng cường, siết chặt. Việc phân cấp, xã hội hóa công tác khai thác, bảo trì KCHTGT trên tất cả các lĩnh vực tiếp tục được đẩy mạnh.

Tổng số thu phí sử dụng đường bộ qua các trạm đăng kiểm trên cả nước ước đạt 4.141 tỷ đồng, đạt 86,5% kế hoạch năm 2015. Đã chi 3.636 tỷ đồng để bảo trì hệ thống quốc lộ, đạt 57% kế hoạch năm 2015; chi 1.177 tỷ đồng để bảo trì đường địa phương, đạt 55,6% kế hoạch năm 2015.

5. Công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước

Đã hoàn thành phê duyệt danh sách cổ phần hóa, thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa tại 28 doanh nghiệp; phê duyệt thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, lựa chọn tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 26 doanh nghiệp; phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 24/24 công ty con thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và 06/06 công ty con thuộc SBIC. Hoàn thành IPO 07 doanh nghiệp; tổ chức đại hội đồng cổ đông lần đầu, chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần đối với 29 doanh nghiệp. Hoàn thành thẩm định báo cáo quyết toán và bàn giao vốn Nhà nước sang công ty cổ phần đối với 26 doanh nghiệp.

Thực hiện phương án thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện GTVT Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ đã phê duyệt danh sách nhà đầu tư chiến lược, giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược; phấn đấu hoàn thành phương án cổ phần hóa trong năm 2015. Bộ cũng đã tiếp thu, giải trình ý kiến các bộ, ngành, hoàn thiện, trình lại Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án cổ phần hóa đối với 04 Tổng công ty: Hàng hải Việt Nam, Cảng hàng không Việt Nam, Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Cửu Long CIPM), Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý tài chính để đủ điều kiện cổ phần hóa đối với 06 công ty con thuộc SBIC và một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, tổng hợp, đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, đăng kiểm, Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cổ phần hóa 16 đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2015. Trong đó, Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép được thực hiện cổ phần hóa trước 10 đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần phù hợp với Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung thoái vốn tại các doanh nghiệp không hiệu quả, ngoài lĩnh vực kinh doanh chính, từ đầu năm 2015 đến nay, Bộ đã hoàn thành thoái vốn Nhà nước tại 34 doanh nghiệp, thu về 2.377 tỷ đồng (bằng 148% giá trị mệnh giá). Hiện nay, Bộ đang tập trung triển khai thực hiện thoái toàn bộ vốn nhà nước tại 58 doanh nghiệp với tổng giá trị thoái vốn theo mệnh giá là 5.726 tỷ đồng.

6. Công tác hợp tác quốc tế

Trong 9 tháng năm 2015, Bộ GTVT tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến quan hệ, hợp tác, hội nhập quốc tế. Lãnh đạo Bộ đã trực tiếp tham gia các đoàn công tác cấp cao thăm và làm việc tại nhiều nước quan hệ đối tác chiến lược như Nhật Bản, Lào, Trung Quốc, Thái Lan, Úc, Niu-di-lân... Hợp tác song phương trong lĩnh vực GTVT với các nước láng giềng và các đối tác quan trọng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Lào, Campuchia, Thái Lan... tiếp tục được đẩy mạnh và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ GTVT đã ký 05 điều ước quốc tế (ĐƯQT) và 03 Thỏa thuận quốc tế cấp Bộ với các nước đối tác; thực hiện thủ tục phê duyệt 05 ĐƯQT. Bộ cũng thường xuyên tham gia ý kiến xây dựng phương án đàm phán cũng như trực tiếp tham gia đoàn đàm phán Chính phủ về các Hiệp định thương mại tự do đa phương, góp phần vào việc sớm kết thúc đàm phán các Hiệp định theo lộ trình đã được lãnh đạo các nước tham gia thống nhất.

Hợp tác GTVT trong các khuôn khổ đa phương như ASEAN, APEC, ASEM, UNESCAP, GMS, CLV... cũng được tăng cường trong đó hợp tác ASEAN đóng vai trò trung tâm nhằm góp phần thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN trong năm 2015. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tham gia ngày càng tích cực hơn vào hoạt động của các tổ chức quốc tế chuyên ngành GTVT như Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), Tổ chức Đường sắt quốc tế (OSJD)...

Bộ đã phối hợp với cơ quan liên quan của các nước đối tác tổ chức một số diễn đàn doanh nghiệp để xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng GTVT tại Việt Nam như tại Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế và các nhà tài trợ như Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Keximbank), Cơ quan Phát triển quốc tế Australia (Ausaid)... cũng không ngừng được tăng cường.

7. Công tác khoa học công nghệ, môi trường

a) Công tác khoa học và công nghệ (KH&CN)

Từ đầu năm 2015 đến nay, Bộ GTVT đã phối hợp với Bộ KH&CN ban hành, công bố 08 Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) ; giao Cục HHVN công bố 02 Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS). Đã nghiệm thu 26 đề tài KHCN, 35 dự thảo TCVN; hoàn thành xác định nhiệm vụ KHCN (đề tài, tiêu chuẩn) và tuyển chọn cơ quan chủ trì năm 2016. Kịp thời phê duyệt khung tiêu chuẩn cho 29 dự án xây dựng công trình giao thông. Ban hành Chỉ dẫn tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp vật liệu Rhinophalt trong công tác bảo trì mặt đường bê tông nhựa. Đẩy mạnh phát triển, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới trong xây dựng, bảo trì hạ tầng giao thông và sản xuất công nghiệp GTVT. Triển khai ứng dụng công nghệ cào bóc tái chế nguội tại các dự án nâng cấp và cải tạo quốc lộ. Định hướng áp dụng công nghệ đèn LED trong hệ thống chiếu sáng tại một số dự án đường cao tốc, đường quốc lộ nhằm tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Kịp thời chỉ đạo công tác thiết kế, thi công hạng mục mặt đường BTN, đến nay cơ bản đã khắc phục được hiện tượng hằn lún vệt bánh xe tại các dự án.

b) Công tác bảo vệ môi trường

Đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước ngành GTVT; kết quả thực hiện 02 Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Từ đầu năm đến nay, Bộ GTVT đã thực hiện công tác bảo vệ môi trường cho 49 dự án, phê duyệt 12 báo cáo ĐTM; phối hợp với Bộ TN&MT thẩm định và đôn đốc các cơ quan thuộc Bộ triển khai, hoàn thiện báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) cho 05 quy hoạch. Đã nghiêm túc, kịp thời triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo đúng kế hoạch.

8. Công tác tổ chức, cán bộ; công tác đào tạo và cải cách hành chính

Bộ GTVT đã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam. Trình Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Vụ Đối tác công - tư trực thuộc Bộ GTVT. Tiến hành sắp xếp lại các báo, tạp chí thuộc Bộ. Thực hiện chuyển giao Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng bệnh nghề nghiệp Sầm Sơn, trực thuộc Cục Y tế sang Bộ Công an quản lý. Thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển đối với 45 cán bộ thuộc thẩm quyền; hoàn tất thủ tục cử người đại diện phần vốn nhà nước tại 13 công ty cổ phần.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2015, Bộ đã cử 85 lượt cán bộ, công chức đi học tập, bồi dưỡng trong nước và 16 lượt cán bộ, công chức đi học tập tại nước ngoài. Các Trường Đại học, Cao đẳng thuộc Bộ đã hoàn thành tuyển sinh đợt 1 và đang tổ chức tuyển sinh đợt 2 năm 2015 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các trường nghề đang tổ chức tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quyết liệt cải cách vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp, Bộ đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp sáng kiến, mô hình CCHC áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn góp phần đẩy mạnh CCHC, cải cách công vụ công chức trong ngành GTVT. Bộ đã ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị thuộc Bộ trong công tác cải cách TTHC. Tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát, cải cách TTHC trên tất cả các lĩnh vực GTVT, Bộ đã ban hành 04 Quyết định công bố danh mục, nội dung TTHC và danh mục, nội dung TTHC trong lĩnh vực GTVT đã được chuẩn hóa; phê duyệt phương án đơn giản hoá TTHC trong lĩnh vực GTVT, dự kiến cắt giảm 79 TTHC (chiếm 14,8%), đơn giản hóa 228 TTHC (chiếm 42,8%).

Bộ GTVT đã khai trương dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực đăng kiểm tham gia cơ chế một cửa quốc gia; chính thức triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng biển: Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu; thực hiện áp dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với công tác đổi giấy phép lái xe tại 62/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hiện nay, Bộ đã có 32 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 05 dịch vụ ở mức độ 4.

Ngày 04/9/2015, Bộ Nội vụ đã công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2014; theo đó, Bộ GTVT lần thứ hai liên tiếp đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính trong số 19 Bộ, ngành Trung ương.

9. Công tác thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thanh tra Bộ đã chủ trì triển khai tổng số 46 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất. Trong đó, có 23 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và 23 cuộc thanh tra chuyên ngành, tập trung vào các lĩnh vực như: đầu tư xây dựng cơ bản (nhất là các dự án theo hình thức hợp tác đối tác công tư), xử lý nợ đọng; tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp; kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ; đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; bảo trì công trình đường bộ; hoạt động đăng kiểm; thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng... Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị sửa đổi một số thể chế, chính sách, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước; yêu cầu thu hồi về NSNN qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ hơn 3,2 tỷ đồng và yêu cầu các đơn vị có liên quan tiếp tục xử lý thu hồi về NSNN với số tiền trên 75 tỷ đồng; xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra. Đã tiếp 215 công dân/140 lượt; tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết 1.238/1.238 đơn thư (không có tồn đọng).

Lực lượng thanh tra của Tổng cục ĐBVN, các cục quản lý chuyên ngành và 63 Sở GTVT trên toàn quốc đã thực hiện 100.705 cuộc thanh tra, kiểm tra; lập biên bản 104.938 vụ vi phạm, xử phạt 91.866 vụ với số tiền trên 303 tỷ đồng, tạm giữ 875 xe ô tô, đình chỉ hoạt động 570 bến và 317 phương tiện thủy nội địa.

Bộ GTVT đã triển khai kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại 10 đơn vị trực thuộc Bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ GTVT” trong toàn ngành. Đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính cho gần 500 thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành thuộc Tổng cục ĐBVN, Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam và Thanh tra các Sở GTVT.

Đã ban hành và triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ GTVT năm 2015. Tiếp tục phát huy thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg. Đã giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% kinh phí chi thường xuyên trong dự toán chi NSNN năm 2015 đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp với tổng số tiền trên 5,6 tỷ đồng. Bộ cũng đã thực hiện việc tạm giữ tại Kho bạc 5,98 tỷ đồng từ nguồn chi thường xuyên theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Hướng dẫn việc mua sắm tài sản từ NSNN năm 2015, Bộ đã yêu cầu các cơ quan đơn vị không mua sắm xe ô tô phục vụ chức danh, phục vụ chung (bao gồm cả xe dự án đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu quốc gia); đồng thời, Bộ cũng đã triển khai, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

10. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Đã kiện toàn, đổi tên Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ GTVT thành Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Bộ GTVT; ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam; tuyên truyền phổ biến Luật Phòng chống thiên tai đến cán bộ, công nhân viên ngành GTVT, người đi biển, thuyền viên các tàu vận tải...

Đã chủ động, kịp thời triển khai công tác ứng phó và nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa, lũ và các cơn bão số 1, 2, 3 gây ra tại các tỉnh phía Bắc và miền Trung, Tây Nguyên...

11. Công tác y tế GTVT, bảo đảm chính sách lao động, việc làm, đời sống, thu nhập, công tác xã hội, từ thiện và một số công tác trọng tâm khác

Đã triển khai kế hoạch đại hội Đảng các cấp và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Từ năm 2013 đến nay, toàn ngành đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT. Đẩy mạnh các hoạt động tìm hiểu, tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của ngành; các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tri ân các thế hệ đi trước; xây dựng các khu di tích của Bộ; tôn tạo, chỉnh trang và tổ chức các lễ viếng tại các nghĩa trang liệt sỹ của ngành GTVT; tổ chức nhiều hoạt động phong trào thi đua yêu nước và phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao trong toàn ngành...

Các đơn vị y tế ngành GTVT đã theo dõi chặt chẽ, chủ động phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, công tác dược, công tác phòng chống dịch. Triển khai ký cam kết thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” đối với tất cả các đơn vị y tế ngành GTVT. Thực hiện chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành GTVT; xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2015.

Cấp ủy đảng, chính quyền và công đoàn các cấp đã tăng cường chăm lo đời sống, việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Tập trung giải quyết chế độ cho người lao động tại các doanh nghiệp cổ phần hóa, các đơn vị khó khăn, các trạm thu phí, bến phà ngừng hoạt động... .

III. Đánh giá chung

Dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, toàn diện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngành GTVT đã phát huy được truyền thống 70 năm đi trước mở đường, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch 9 tháng năm 2015, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước. Trong đó, có một số kết quả nổi bật đạt được cụ thể như sau:

(1) Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tiếp tục được triển khai quyết liệt; chất lượng văn bản QPPL ban hành không ngừng được cải thiện, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Dự án Bộ Luật Hàng hải (sửa đổi) đã được tiếp thu, nghiên cứu xây dựng với nhiều nội dung đột phá như quy định về lập tổ chức điều phối chung tại cảng biển, xóa bỏ những chồng lấn giữa hàng hải và đường thủy nội địa... Mức cải thiện điểm số của Bộ GTVT ở MEI 2014 so với MEI 2012 là 27,58%, dẫn đầu trong 14 Bộ. Đồng thời, Bộ GTVT cũng dẫn đầu 14 Bộ ở Chỉ số xếp hạng hiệu quả rà soát, kiểm tra, tổng kết thi hành pháp luật với 68,22 điểm.

(2) Công tác CCHC, cải cách TTHC được triển khai thực hiện hiệu quả. Ngày 04/9/2015, Bộ Nội vụ đã công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2014; theo đó, Bộ GTVT lần thứ hai liên tiếp đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính trong số 19 Bộ, ngành Trung ương.

(3) Công tác quản lý hoạt động vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải tiếp tục được đẩy mạnh. Việc tăng cường đối thoại, trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp, hiệp hội vận tải đã kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động vận tải phát triển.

(4) Công tác bảo đảm TTATGT, siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện được triển khai liên tục với nhiều giải pháp đồng bộ, tiếp tục phát huy hiệu quả, hạn chế được tình trạng xe quá tải, góp phần bảo vệ KCHTGT và giảm TNGT.

(5) Công tác đầu tư phát triển KCHTGT tiếp tục được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực. Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân và được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Đề án Xây dựng cầu dân sinh đảm bảo ATGT cho vùng dân tộc thiểu số đã được triển khai quyết liệt, 187 cầu hoàn thành của giai đoạn 1 đã phát huy hiệu quả và giai đoạn 2 của Đề án tiếp tục được Bộ xúc tiến huy động các nguồn vốn để triển khai, được xã hội và người dân đồng thuận, tích cực tham gia. Việc huy động các nguồn lực, nhất là nguồn vốn ngoài NSNN để đầu tư phát triển KCHTGT tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác quản lý các dự án đầu tư, kể cả các dự án BOT, BT, PPP đều được chú trọng, tăng cường kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư.

(6) Nhiều dự án, công trình quan trọng đã hoàn thành đúng và vượt tiến độ, kịp thời đưa vào khai thác phục vụ nhu cầu đi lại, đáp ứng được sự mong đợi của nhân dân. Đặc biệt là việc hoàn thành, đưa vào khai thác toàn tuyến đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước sớm hơn 1,5 năm so với kế hoạch; hoàn thành, đưa vào khai thác 26/38 dự án nâng cấp, mở rộng  QL1 từ Thanh Hóa đến Cần Thơ và dự kiến cơ bản hoàn thành toàn tuyến trong năm 2015, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch đã góp phần tiết kiệm nguồn vốn đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, góp phần bảo đảm TTATGT, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Công tác quản lý chất lượng luôn được chú trọng, kịp thời phát hiện, quyết liệt khắc phục, sửa chữa các khiếm khuyết công trình, nhất là hiện tượng hằn lún vệt bánh xe trên mặt đường bê tông nhựa. Năng lực và chất lượng của hạ tầng giao thông Việt Nam năm 2015 đứng vị trí 67, tăng 9 bậc so với năm 2014 và tăng 38 bậc so với năm 2010, góp phần giúp chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam năm 2015 tăng 12 bậc so với năm 2014.

(7) Công tác bảo trì, duy tu, sửa chữa KCHTGT các lĩnh vực, khắc phục hư hỏng, bảo đảm giao thông sau mưa, lũ được triển khai kịp thời, tích cực.

(8) Công tác tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

(9) Hợp tác, hội nhập quốc tế được triển khai tích cực và hiệu quả. Nhiều điều ước quốc tế được ký kết, góp phần tăng cường kết nối giao thông vận tải với các nước trong khu vực và thế giới; nhiều tổ chức tài chính thế giới, nhà đầu tư nước ngoài đã cam kết cung cấp, góp vốn để đầu tư, phát triển KCHTGT của Việt Nam.

(10) Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, triển khai kịp thời, đúng quy định, đúng trọng tâm, trọng điểm đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

(11) Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII. Công tác chăm lo đời sống cán bộ, CNVCLĐ, công tác xã hội - từ thiện, đền ơn - đáp nghĩa được chính quyền, công đoàn các cấp quan tâm, thực hiện tốt. Các phong trào thi đua, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước ngành GTVT đã được triển khai đúng kế hoạch, hoàn thành được các mục tiêu, mục đích đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như:

(1) Công tác xây dựng văn bản QPPL, đề án đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, việc chủ động theo dõi, phối hợp với các cơ quan cấp trên để văn bản, đề án sớm được ban hành, phê duyệt còn hạn chế; chất lượng một số dự thảo văn bản QPPL vẫn chưa cao.

(2) TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, TNGT đường sắt, đường thủy nội địa tăng so với cùng kỳ năm 2014. Hiện tượng ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có chiều hướng gia tăng. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của Bộ Công an, các địa phương triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, quyết tâm kéo giảm TNGT năm 2015 tại tất cả các địa phương từ 5% – 10% trên cả 3 tiêu chí; hạn chế thấp nhất các vụ ùn tắc giao thông.

(3) Sự cố an toàn hàng không tăng so với cùng kỳ năm 2014; công tác an ninh, an toàn hàng không vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần làm rõ nguyên nhân và kịp thời khắc phục.

(4) Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy các Ban QLDA, nhà đầu tư còn thiếu quan tâm, giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án BOT. Đồng thời, việc khắc phục khiếm khuyết chất lượng công trình của nhà đầu tư, Ban QLDA tại một số dự án còn chậm.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV NĂM 2015

Tiếp tục bám sát Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ, toàn ngành tiếp tục tập trung tái cơ cấu tổng thể ngành GTVT, trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp và tái cơ cấu vận tải để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành kế hoạch Quý IV và cả năm 2015 trên tất cả các lĩnh vực; phát huy truyền thống 70 năm đi trước mở đường, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp, hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, tạo tiền đề, động lực để triển khai kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 với tinh thần, khí thế làm việc cao nhất. Trong đó, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện chỉ số hiệu quả hoạt động pháp luật về kinh doanh của Bộ (chỉ số MEI). Tập trung chỉnh lý, hoàn thiện dự án Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII (tháng 10/2015). Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập, khẩn trương triển khai xây dựng Luật Đường sắt (sửa đổi). Tổ chức tổng kết Luật Giao thông đường bộ. Trên cơ sở tổng kết, khẩn trương triển khai nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Nghị định số 171/2013/NĐ-CP, Nghị định số 107/2014/NĐ-CP cho phù hợp với công tác bảo đảm TTATGT; phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP và Nghị định số 56/2014/NĐ-CP để sớm trình Chính phủ theo thủ tục rút gọn, bảo đảm cơ sở pháp lý để tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô kể từ ngày 01/01/2016. Tăng cường phổ biến một số Luật mới được ban hành (Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật...). Tập trung xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 04 dự thảo văn bản QPPL (02 quyết định, 02 nghị định) và 02 đề án; hoàn thiện trình Bộ trưởng ban hành, phê duyệt theo thẩm quyền 24 thông tư và 10 đề án. Khẩn trương xây dựng chương trình công tác ban hành văn bản QPPL và đề án năm 2016, để kịp thời triển khai ngay từ những ngày đầu năm 2016.

Chi tiết tại Phụ lục 5 và Phụ lục 6 kèm theo.

2. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện, Kế hoạch Năm ATGT và Kế hoạch hành động tăng cường kết nối, nâng cao năng lực và hiệu quả của các phương thức vận tải, giảm áp lực cho vận tải đường bộ. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc với các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải; đồng thời, phối hợp với các hiệp hội vận tải, hiệp hội nghề nghiệp, hiệp hội chủ hàng để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các địa phương để kiểm soát tốt việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải. Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh các tuyến du lịch bằng đường bộ giữa Việt Nam với Lào, Thái Lan và Campuchia; thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch, tiến hành kiểm tra thực hiện tại các địa phương. Phối hợp thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, hướng dẫn các Sở GTVT, cơ quan ngành GTVT thực hiện hưởng ứng tháng hành động về người cao tuổi (tháng 10/2015).

3. Tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, các Bộ, ngành và địa phương tăng cường công tác bảo đảm ATGT và kiểm soát tải trọng phương tiện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bảo đảm TTATGT, đặc biệt là công tác quản lý, điều hành GTVT, kiểm soát và xử lý vi phạm TTATGT để nâng cao hiệu quả. Tăng cường kiểm soát việc thực hiện các quy định bảo đảm ATGT đối với các công trình, dự án hoàn thành trước khi đưa vào khai thác. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa, ATGT đường bộ, đường sắt...; tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không. Tiếp tục nhân rộng các giải pháp đột phá về khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông được thực hiện thành công tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh trong thời gian qua và nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phát triển vận tải hành khách công cộng, khuyến khích hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân. Tiến hành tổng kết 5 năm công tác bảo đảm TTATGT, giảm ùn tắc giao thông.

4. Khẩn trương xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Giai đoạn 1 Dự án đầu tư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; thường xuyên cập nhật, báo cáo Chính phủ, Quốc hội về tình hình, tiến độ và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

5. Phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và tổ chức triển khai thi công các công trình giao thông trọng điểm bảo đảm chất lượng, tiến độ. Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác 40 công trình, dự án. Đặc biệt là các dự án trọng điểm như khánh thành toàn tuyến Quốc lộ 1 từ Thanh Hóa đến Cần Thơ, toàn tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Nút giao cầu Thanh Trì với QL5, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, QL19 đoạn Km17+027-Km50+00 trên địa phận tỉnh Bình Định và đoạn Km108+00-Km131+300 trên địa phận tỉnh Gia Lai, QL91 Km14 - Km50, mở rộng sân đỗ máy bay - CHK Thọ Xuân... Tập trung hoàn thành công tác chuẩn bị, triển khai thi công 15 công trình, dự án. Trong đó, có các dự án trọng điểm như dự án cầu Hưng Hà, cầu Châu Đốc, QL53 Trà Vinh - Long Toàn, QL60 nối cầu Rạch Miễu - cầu Cổ Chiên, xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, Dự án VRAM, Tuyến tránh TP. Sơn La, Đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa... Tăng cường kiểm tra hiện trường, thực hiện tốt công tác quản lý, theo dõi về chất lượng, tiến độ thi công, công tác đảm bảo ATGT, ATLĐ, VSMT tại các dự án. Quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để xử lý hiệu quả hiện tượng hằn lún vệt bánh xe trên đường bộ. Tăng cường công tác giải ngân kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2015, bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm 2015. Chủ động cung cấp các thông tin liên quan để giải trình, làm rõ báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan về bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án do Bộ GTVT quản lý. Tập trung rà soát, hoàn tất các thủ tục đầu tư; thanh, quyết toán các dự án theo quy định.

6. Tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012, Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI. Tổng kết 5 năm phát triển GTVT, kế hoạch triển khai 5 năm tới theo từng khu vực (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, đồng bằng Sông Hồng, Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh, Duyên hải miền Trung). Tiến hành tổng kết đánh giá kết quả xây dựng 187 cầu treo của giai đoạn 1 và tiếp tục triển khai xây dựng 295 cầu treo của giai đoạn 2. Tổng kết giai đoạn 1 và phát động giai đoạn 2 Chương trình “Nhịp cầu yêu thương”.

7. Tăng cường huy động, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế ngoài nhà nước đầu tư xây dựng, kinh doanh KCHTGT với các hình thức đầu tư phù hợp. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển, bảo trì KCHTGT tất cả các lĩnh vực.

8. Tăng cường công tác quản lý, bảo trì KCHTGT các lĩnh vực. Đặc biệt là công tác quản lý, bảo vệ hành lang đường bộ, đường sắt.

9. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt. Trong đó, trọng tâm là thực hiện IPO Công ty mẹ - Tổng công ty HHVN và Tổng công ty Cảng HKVN; hoàn thành IPO, chuyển đổi sang công ty cổ phần đối với Bệnh viện GTVT Trung ương; hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Nam Thăng Long; hoàn thành xác định giá trị doanh nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ phương án cổ phần hóa ít nhất 01 Công ty mẹ - Tổng công ty VEC hoặc Cửu Long CIPM; phê duyệt phương án cổ phần hóa toàn bộ 24 Công ty con thuộc Tổng công ty ĐSVN trong năm 2015. Triển khai, thực hiện cổ phần hóa 10 đơn vị sự nghiệp công lập sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương... Phấn đấu cơ bản hoàn thành việc cổ phần hóa tất cả các doanh nghiệp thuộc diện nhà nước không nắm giữ 100% vốn trong năm 2015. Sau năm 2015, Bộ GTVT chỉ còn 04 Tổng công ty và 02 công ty thuộc Bộ do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích. Hoàn thành thoái vốn tại 65 doanh nghiệp, tổng giá trị thoái theo mệnh giá là 6.484 tỷ đồng. Trong đó, thực hiện thoái vốn nhà nước tại 08 Công ty mẹ - Tổng công ty và 03 Công ty thuộc Bộ, tổng giá trị theo mệnh giá 2.287 tỷ đồng; 54 công ty thuộc các Tổng công ty, tổng giá trị theo mệnh giá 4.197 tỷ đồng.

10. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác song phương, đa phương trong lĩnh vực GTVT với các nước, tổ chức quốc tế trong khu vực và thế giới; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài đối với các dự án phát triển cơ sở hạ tầng GTVT. Trên cơ sở thống nhất với các nước đối tác, ký kết, gia nhập 05 điều ước quốc tế, hoàn tất thủ tục trình Chính phủ phê duyệt 07 điều ước quốc tế.

11. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các giải pháp KHCN mới trong chương trình, kế hoạch KHCN năm 2015. Tổ chức kiểm tra thực hiện công tác bảo vệ môi trường GTVT theo kế hoạch.

12. Khắc phục những điểm còn yếu của chỉ số MEI và chỉ số CCHC, tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt công tác CCHC, cải cách TTHC với mục tiêu vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp.

13. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo tiến độ thực hiện và chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc và xử lý sau thanh tra; tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo đối với công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT... Phối hợp với Thanh tra Chính phủ và Thanh tra của các bộ, ngành trong triển khai thanh tra các dự án.

14. Chỉ đạo các trường triển khai công tác đào tạo năm 2015 bảo đảm chất lượng, kế hoạch đề ra. Chỉ đạo các đơn vị y tế ngành GTVT nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, tăng cường xã hội hóa công tác y tế, thực hiện tốt các chỉ tiêu khám chữa bệnh được giao; chủ động theo dõi chặt chẽ và xử lý kịp thời các dịch bệnh.

15. Tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy đảng trên tất cả các mặt công tác, nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên.

16. Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống, bảo đảm việc làm cho người lao động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội - từ thiện, nhất là công tác tri ân, đền ơn - đáp nghĩa. Sơ kết 1 năm thực hiện phong trào “4 xin” “4 luôn” trong ngành GTVT. Tổng kết các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước Ngành GTVT (theo Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 1286/QĐ-BGTVT ngày 14/5/2013).

17. Chú trọng công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động của ngành; chủ động, kịp thời, công khai, minh bạch thông tin với báo chí và xã hội. Chủ động theo dõi những vấn đề dư luận xã hội và cử tri quan tâm, chủ động giải trình, trả lời kiến nghị cử tri, chất vấn của Đại biểu Quốc hội; rà soát, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nội dung Bộ trưởng đã cam kết trước Quốc hội.

Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm nói trên, cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành phải tăng cường công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ các lĩnh vực công tác khác trên cơ sở bám sát chỉ đạo, chương trình công tác của Chính phủ, của Bộ cũng như kế hoạch năm, 3 tháng cuối năm đã được Bộ thông qua trong từng lĩnh vực.

Quyết định số 1273/QĐ-TTg ngày 7/8/2015.

Văn bản số 11200/BGTVT-PC ngày 24/8/2015.

Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, Nghị định về đăng ký quốc tịch tàu bay, đăng ký các quyền đối với tàu bay, Nghị định về an ninh hàng không dân dụng (thay thế Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010), Nghị định về quản lý hoạt động bay, Nghị định quy định về nhà chức trách hàng không.

Quyết định của TTgCP về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải bằng đường thủy nội địa; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  ban hành quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên đường thủy nội địa; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ GTVT.

Đề án Điều chỉnh quy hoạch tổng thể trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Cơ chế chính sách về vay vốn miễn áp dụng quy định về tài sản thế chấp, có bảo lãnh Chính phủ cho dự án đầu tư các đội bay của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không Vinh thành cảng hàng không quốc tế giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn sau 2030 và Đề án Nâng cao năng lực đảm bảo an ninh hàng không dân dụng; Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường sắt.

Các Nghị định số: 14/2015/NĐ-CP ngày 13/02/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt, 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa; 57/2015/NĐ-CP ngày 16/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch; 66/2015/NĐ-CP ngày 12/8/2015 quy định về nhà chức trách hàng không; 68/2015/NĐ-CP ngày 18/08/2015 về đăng ký quốc tịch tàu bay, đăng ký các quyền đối với tàu bay (thay thế Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007); 69/2015/NĐ-CP ngày 26/08/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 175/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.

Quyết định số 12/2015/QĐ- TTg ngày 16/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hoá đầu tư và khai thác bến xe khách, Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg ngày 05/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển GTVT đường thủy nội địa.

Các Đề án: Điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2050; Tăng cường kết nối GTVT trong ASEAN; 02 Đề án Kết nối giao thông hai nước Việt Nam – Lào, bao gồm cả kết nối đường cao tốc và Đề án Nghiên cứu chung về tăng cường vận tải hàng hóa hai chiều Việt Nam – Lào; Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường sắt.

Quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không Vinh thành cảng hàng không quốc tế giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn sau 2030; Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Tổng số còn 162 điểm đen (nhu cầu kinh phí 523 tỷ đồng) và 665 điểm tiềm ẩn mất ATGT (nhu cầu kinh phí 885 tỷ đồng).

Thực hiện sơn phản quang tim đường, tẩy vạch sơn cũ không hợp lý, sơn kẻ lại vạch sơn bị mờ, sơn bổ sung vạch kẻ đường 280 Km; sửa chữa, bổ sung hộ lan tôn sóng tại các vị trí nguy cơ mất ATGT trên quốc lộ, tổng chiều dài: 64 km; rà soát các đoạn tuyến đường bộ song song sát gần với đường sắt có nguy cơ mất an toàn giao thông, chiều dài 70,9km. Điều chỉnh biển báo, dải phân cách giữa, loại bỏ những biển báo không phù hợp 652 cụm biển báo; điều chỉnh kích thước biển, màng phản quang 1.520 biển; bổ sung biển thông tin tốc độ đối với xe khách giường nằm 2 tầng trên các đoạn đèo dốc và các biển tuyên truyền ATGT.

Của các cảng, các hãng hàng không: CHK quốc tế Nội Bài, CHK Vinh, Cảng HK Thọ Xuân, Cảng HK Cát Bi (sửa đổi, bổ sung); CTCP HK lưỡng dụng Ngôi sao Việt; Hãng hàng không Aeroflot Airlines và Thai AirAsia.

Công ty CPPV mặt đất Sài Gòn, Công ty CPDV hàng hóa Sài Gòn, Công ty TNHH MTV nhà ga hàng hóa ALS, Công ty CPDV hàng hóa hàng không (ACS).

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế an ninh hàng không của các Công ty Quản lý bay miền Nam, đài kiểm soát không lưu Phú Quốc và Cần Thơ. Triển khai kế hoạch kiểm tra liên ngành về công tác phối hợp đảm bảo ANHK và trật tự công cộng tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; triển khai 02 cuộc đánh giá của Cục An ninh vận tải Hoa Kỳ (TSA) tại các CHKQT Nội Bài, Tân Sơn Nhất; làm việc với đoàn đánh giá ANHK của Cục An ninh Australia.

Sự cố nghiêm trọng (mức B): 0 vụ, giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2014; sự cố uy hiếp an toàn mức cao (mức C): 9 vụ, tăng 3 vụ so với cùng kỳ năm 2014 (tăng 50%); sự cố uy hiếp an toàn (mức D): 62 vụ, tăng 12 vụ so với cùng kỳ năm 2014 (tăng 24%).

Các Quyết định số: 2719/QĐ-BGTVT ngày 30/7/2015 và 3022/QĐ-BGTVT ngày 21/8/2015.

Văn bản số 1509/TTg-KTN ngày 26/8/2015 và Quyết định số 3116/QĐ-BGTVT ngày 31/8/2015.

Tiểu dự án xây dựng nút giao Trung Hòa hoàn chỉnh - Dự án Vành đai 3 giai đoạn 2; Dự án xây dựng, mở rộng khu hàng không dân dụng - Cảng hàng không Phù Cát (Bình Định), xây dựng Sân bay Phan Thiết (Bình Thuận), Nhà ga hành khách - Cảng hàng không Cát Bi (Hải Phòng); Dự án đầu tư xây dựng cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến, Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh), Hệ thống quản lý hành hải tàu biển (VTS) luồng Hải phòng, Dự án mở rộng QL1 cửa ngõ phía Bắc thị xã Bạc Liêu, tuyến tránh Sóc Trăng, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, cao tốc Bến Lức - Long Thành, mở rộng nhà ga hành khách quốc tế Cảng hàng không Tân Sơn Nhất (giai đoạn 1); bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận; đầu tư xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn từ Quốc lộ 2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà, tỉnh Phú Thọ; cải tạo, nâng cấp cầu đường sắt Bình Lợi và luồng sông Sài Gòn đến cảng Bến Súc theo hình thức BOT, cầu Việt Trì - Ba Vì nối QL32 với QL32C, nâng cấp QL30 đoạn An Hữu - Cao Lãnh, nâng cấp QL53 đoạn Long Hồ - Ba Si, nâng cấp QL10 đoạn Quán Toan - Cầu Nghìn, đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đường vành đai phía Tây TP. Thanh Hóa (Giai đoạn I), nâng cấp, mở rộng QL1D đoạn ngã ba Long Vân - bến xe liên Tỉnh, tỉnh Bình Định...

Quyết định số 2858/QĐ-BGTVT ngày 10/8/2015 và các văn bản số: 5610/BGTVT-ĐTCT ngày 07/5/2015, 11659/BGTVT-ĐTCT và 11660/BGTVT-ĐTCT ngày 01/9/2015.

Văn bản số 6795/BGTVT-KHĐT ngày 28/5/2015.

Sau khi rà soát và điều chỉnh nhiều hạng mục, tổng số vốn trái phiếu Chính phủ còn dư là 14.259 tỷ đồng.

Đối với các dự án đã áp dụng các biện pháp khắc phục tình trạng hằn lún do Bộ GTVT đưa ra, các vị trí xuất hiện hằn lún chỉ chiếm khoảng 3,46% (trước năm 2014 tỷ lệ này khoảng 8-10%) với mức độ hằn lún nhẹ hơn. Nhiều dự án đến nay không xuất hiện hiện tượng hằn lún vệt bánh xe.

Đã hoàn thành đưa vào khai thác 4 cầu, đang tiến hành thi công 30 cầu và đang hoàn thiện các thủ tục để sớm thi công 12 cầu còn lại.

Đang triển khai thi công 07 dự án xã hội hóa hàng hải gồm: nạo vét luồng Cửa Hội – Bến Thủy, Lệ Môn – Thanh Hóa; nạo vét luồng và vũng quay, khu neo đậu, chuyển tải, tránh trú bão tại vùng nước phía thượng lưu sông Thị Vải, Đồng Nai; nạo vét luồng Cửa Gianh và khu neo đậu chuyển tải phục vụ thi công dự án; nạo vét luồng và vùng nước vào cảng Phan Thiết qua cửa sông Cà Ty, Bình Thuận; nạo vét tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến cầu Đồng Nai; khu neo đậu tàu tránh bão, chờ đợi vào các bến cảng trên Sông Soài Rạp. Thực hiện các dự án xã hội hóa đường thủy nội địa như: nạo vét tuyến luồng đường thủy nội địa quốc gia sông Cổ Chiên; nạo vét duy tu luồng, vùng nước khu vực bến thủy nội địa sông Lô...

02 tổng công ty, 25 công ty con thuộc các Tổng công ty, Bệnh viện Nam Thăng Long.

Tổng công ty Cửu Long, 24 công ty con thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Bệnh viện Nam Thăng Long.

08 tổng công ty và 18 công ty con.

Đóng tàu Hạ Long, Đóng tàu Cam Ranh, Đóng tàu Thịnh Long, Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn, Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn, Đóng tàu Phà Rừng.

Xử lý tài chính đối với các công ty con (tài sản từ nguồn vốn vay ODA, trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định, miễn nợ thuế đất, chuyển đổi tài sản nhóm I, nhóm II), phương án sử dụng đất, cơ chế bán cổ phần...

10 trường học, 02 bệnh viện và 04 Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ.

04 trường học, 02 bệnh viện và 04 Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ.

Thoái 20% vốn điều lệ tại Tổng công ty - CTCP: Vận tải thủy, Tư vấn thiết kế giao thông vận tải, thoái 31% vốn điều lệ tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - CTCP thu về trên 203 tỷ đồng; thoái vốn tại 31 công ty cổ phần thuộc các Tổng công ty thu về 2.174 tỷ đồng.

Thỏa thuận tăng cường hợp tác GTVT với Lào giai đoạn đến 2025, tầm nhìn đến 2030; thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực phát triển cảng hàng không và đường sắt tốc độ cao; kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc tăng cường hỗ trợ tài chính để phát triển hạ tầng giao thông tại Việt Nam, thúc đẩy mở tuyến vận tải giữa ba nước Việt Nam – Lào – Thái Lan, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng không với Hoa Kỳ...

Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Vận chuyển hàng không Việt Nam - Niu Di-lân; Hiệp định Vận chuyển hàng không Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam - A-déc-bai-gian; Hiệp định Vận tải biển Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ; Bản ghi nhớ giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Lào về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực GTVT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Hiệp định Vận tải biển Việt Nam - Ta-da-ni-a, các Hiệp định Vận chuyển hàng không: Việt Nam - Triều Tiên, Việt Nam - Phần Lan, Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam -  Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất.

Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định khung ASEAN về thương mại và dịch vụ (AFAS), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA), Liên minh thuế quan (VCUFTA)...

Cảng thủy nội địa - Phân cấp kỹ thuật TCVN 10305:2015; Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tránh va tàu biển TCVN 10702:2015; Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ công ích vận hành hệ thống luồng hàng hải TCVN 10704:2015; Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ công ích vận hành hệ thống đèn biển TCVN 10703:2015; TCVN 10849:2015 Hệ thống thu phí điện tử; TCVN 10850:2015 Hệ thống giám sát, điều hành giao thông trên đường cao tốc; TCVN 10851:2015 Trung tâm quản lý điều hành giao thông đường cao tốc; TCVN 10852:2015 Biển báo giao thông điện tử trên đường cao tốc – Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu trên đường cao tốc QCVN 83:2015/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới QCVN 86:2015/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt - Giá chuyển hướng toa xe - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới QCVN 87:2015/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt QCVN 08:2015/BGTVT (thay thế QCVN 08:2011/BGTVT); Hệ thống nâng xếp xe ô tô QCVN 88:2015/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra thiết bị cứu sinh dùng cho phương tiện thủy nội địa QCVN 85:2014/BGTVT; QCVN 89:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, hóa cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa; Sửa đổi 1:2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện Sửa đổi 1:2015 68:2013/BGTVT; Sửa đổi 1:2015 QCVN 64:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển Sửa đổi 1:2015 QCVN 64:2013/BGTVT; Sửa đổi 1:2015 QCVN 65:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển Sửa đổi 1:2015 QCVN 65:2013/BGTVT; Sửa đổi 1:2015 QCVN 57:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng sàn nâng tàu Sửa đổi 1:2015 QCVN 57:2013/BGTVT.

Tiêu chuẩn công tác nạo vét – Thi công và nghiệm thu TCCS 02:2015/CHHHVN; Công tác khảo sát đo sâu dưới nước bằng thiết bị hồi âm TCCS 01:2015/CHHHVN.

Công nghệ tái chế nóng mặt đường bê tông tại trạm trộn, Vật liệu mới TAFPACK-Super dùng trong hỗn hợp bê tông nhựa rỗng, Vật liệu Rubberized Asphalt - RA (nhựa đường cao su hóa) của Mỹ, vật liệu Carboncor Asphalt, Công nghệ Micro-Surfacing trong bảo trì đường bộ, vật liệu nhựa đường có sử dụng phụ gia ASP (2%), đánh giá thí điểm công nghệ thu phí không dừng, kết hợp trạm cân xe tự động (ETC+WIM), ứng dụng phương pháp RTK trong công tác khảo sát, ứng dụng vật liệu PPC trong đóng tàu...

Ứng dụng công nghệ cào bóc tái chế nguôi QL38 tỉnh Hà Nam, QL1 Đoạn Km1240+00-Km1247 tỉnh Bình Định; Quốc lộ 2 đoạn Km44+350-Km45+180 và Km49+900-Km50+350, tỉnh Vĩnh Phúc, Quốc lộ 4E đoạn Km34+600-Km44+200, tỉnh Lào Cai...

Định hướng áp dụng công nghệ đèn LED trong hệ thống chiếu sáng tại một số dự án: dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức BOT; dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; dự án nâng cấp, mở rộng QL24 nối từ Quảng Ngãi đến Kon Tum (Km8 - Km165); dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) và dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi...

Báo cáo số 191-BC/BCSĐ ngày 17/7/2015 của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT gửi Ban Tuyên giáo TW.

Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường; báo cáo thực hiện phát triển bền vững ngành GTVT; báo cáo đánh giá tính khả thi của việc áp dụng Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 21/01/2014 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và đăng ký nhiệm vụ năm 2016 và 01 báo tình hình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2014 và giai đoạn 2011 - 2015.

Quy hoạch: phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; phát triển GTVT 03 vùng kinh tế trọng điểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; phát triển ngành GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Quyết định số 1155/QĐ-BGTVT ngày 03/4/2015.

Quyết định số 3059/QĐ-BGTVT ngày 26/08/2015.

Các Quyết định số: 1210/QĐ- BGTVT ngày 08/4/2015, 1554/QĐ-BGTVT ngày 05/5/2015, 2457/QĐ-BGTVT ngày 08/7/2015 và Quyết định 3110/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2015

Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 06/5/2015.

Thành phố Hồ Chí Minh chưa triển khai thực hiện.

Các Quyết định số: 908/QĐ-BGTVT ngày 19/3/2015, 1122/QĐ-BGTVT ngày 02/4/2015 và 1627/QĐ-BGTVT ngày 08/5/2015.

Văn bản số 5652/BTC-NSNN ngày 27/4/2015.

Văn bản số 3150/BGTVT-TC ngày 16/3/2015.

Văn bản số 11364/BGTVT-TC ngày 27/8/2015.

Cập nhật thường xuyên thông tin cho chuyên mục "70 năm truyền thống ngành GTVT", chuyên mục "Có thể bạn chưa biết?" trên Báo giấy và báo điện tử giao thông các thông tin về lịch sử ngành GTVT; đã có trên 10/40 công trình được gắn biển công trình chào mừng Kỷ niệm 70 năm thành lập ngành; xuất bản trên 13.000 bộ sách gồm các cuốn: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về GTVT”, “Giao thông vận tải Việt Nam – 70 năm xây dựng và phát triển” và “Giao thông vận tải Việt Nam – 70 năm đi trước mở đường”; hoàn thành 02 bộ phim tư liệu về ngành, trình chiếu tại Lễ Kỷ niệm và phát trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam; Bình chọn 10 ca khúc hay nhất về ngành GTVT với chủ đề "Những bài ca đi cùng năm tháng"; Chương trình nghệ thuật “70 năm GTVT đi trước mở đường” phát trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam; tổ chức thành công cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài GTVT với 450 tác phẩm các thể loại của 143 nhà thơ, nhà văn tham gia (77 tác phẩm đạt giải); tổ chức cuộc thi viết bài và ảnh về đề tài GTVT trên Báo Giao thông; tổ chức trưng bày, giới thiệu các thành tựu, sản phẩm của ngành sau 30 năm đổi mới...

Hỗ trợ xây dựng 27 nhà mái ấm công đoàn, thăm, tặng quà cho 1.187 CNVCLĐ, cán bộ hưu trí trong ngành, 99 nhà tình nghĩa, tặng 877 sổ tiết kiệm cho các cựu TNXP và nữ lái xe Trường Sơn; thăm, tặng quà 1.302 cựu TNXP. Hỗ trợ Đồn Biên phòng Pò Mã, Tràng Định, Lạng Sơn; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; Hỗ trợ xây dựng bệnh xá tặng quân và dân trên Đảo Trường Sa; Hỗ trợ Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ Việt Nam; hỗ trợ 206 học sinh Trường Tiểu học Phố Cáo, Hà Giang, hỗ trợ 01 sinh viên Trường Đại học GTVT Thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn; tặng 260 xe đạp cho các cháu học sinh con các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nam Định, Yên Bái. Ngoài ra còn hỗ trợ Hội tù chính trị và Tù binh Thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ Ban Liên lạc nữ lái xe Trường Sơn, Quỹ ”Đền ơn đáp nghĩa” Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Liên lạc Tổng đội 572 cựu TNXP Tổng công ty XDCTGT 8 tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của Hội, tặng 60 con bò sinh sản cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Tuyên Quang và Yên Bái, ủng hộ đồng bào lũ lụt... với tổng số tiền chi cho các hoạt động là 21,027 tỷ đồng... Tổ chức thành công buổi gặp mặt gần 300 đại biểu đại diện cựu TNXP ngành GTVT qua các thời kỳ (trao tặng 700 sổ tiết kiệm có tổng trị giá 3,5 tỉ đồng và 70 nhà tình nghĩa có tổng trị giá 4,2 tỉ đồng cho các cựu TNXP ngành GTVT có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn); gặp mặt, khen thưởng lực lượng cựu Giao bưu vận tại  Sóc Trăng, Phú Yên, Lâm Đồng...

Lãnh đạo Bộ đã trực tiếp về thăm viếng các khu nghĩa trang liệt sỹ, TNXP kết hợp tặng quà cho các cựu TNXP một số địa phương. Chủ động tu bổ, tôn tạo và chỉnh trang các nghĩa trang: Đường 7, Điện Biên, Tân Ấp, Thạch Điền, Vạn Ninh, Long Đại, Thọ Lộc. 	Các khu di tích của ngành tại thôn Móc Dòm, xã Tuân Lộ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, khu di tích tại Trường Tiểu học Phú Xuyên (Đại Từ, Thái Nguyên) được chỉnh trang, cải tạo hoàn thành vào dịp Kỷ niệm. Các khu di tích khác như khu di tích Kênh Nhà Lê được Sở GTVT Nghệ An đầu tư, cải tạo và hoàn thành vào tháng 2/2015; Khu di tích Sân bay Lũng Cò – Sân bay Quốc tế đầu tiên của Việt Nam tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang cũng đã được Cục Hàng không Việt Nam tôn tạo. Ngoài ra, để tạo điều kiện đi lại thuận lợi hơn cho người dân các khu di tích của ngành, Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương đã chuyển vốn (20 tỷ đồng) cho Quỹ Bảo trì đường bộ Thái Nguyên hỗ trợ sửa chữa đường GTNT trên địa bàn 2 xã Phú Xuyên và Phú Thịnh; Tổng cục ĐBVN đã tổ chức khởi công cây cầu treo dân sinh Múc Dòm bắc qua sông Phó Đáy. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm thành lập ngành, Bộ tổ chức đoàn công tác về thăm và dâng hoa tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử ngành GTVT tại thôn Móc Dòm, xã Tuân Lộ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, thăm một số gia đình cựu TNXP trên địa bàn tỉnh, tặng quà (bò, xe đạp...) cho địa phương...

Đoàn thanh niên Bộ tổ chức bình chọn và trao thưởng 70 gương mặt thanh niên tiêu biểu, Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ tổ chức gặp mặt và vinh danh 70 bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn ngành. Đã phát động thi đua trong toàn ngành nhằm lựa chọn các gương điển hình tiên tiến để tôn vinh, biểu dương, khen thưởng (các gương điển hình dự đại hội thi đua tại đơn vị, tiến tới được cử đi dự đại Hội Thi đua ngành GTVT); tổ chức đăng ký thi đua tại một số công trình trọng điểm của ngành... tổ chức thành công Giải bóng đá mi ni lần thứ ba ngành GTVT năm 2015 và Hội diễn nghệ thuật quần chúng ngành GTVT năm 2015, Giải Golf  ngành GTVT mở rộng...

Đã kiểm định môi trường 25 đơn vị; khám sức khỏe định kỳ: 39.500 người; khám bệnh nghề nghiệp: 5.260 người; phun thanh khiết môi trường: 560.850 m2 ; đào tạo vệ sinh viên: 5.900 người; hội chẩn bệnh nghề nghiệp: 11 cuộc; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm: 135 đơn vị... Thực hiện 522.496 lượt khám bệnh (đạt 264,9% kế hoạch), điều trị nội trú 51.362 lượt người bệnh (đạt 89,09% kế hoạch), 2.151.065 xét nghiệm các loại.

Một số công ty con của Vinalines, Trạm thu phí Bãi Cháy, Trạm thu phí Hoàng Mai, Bến phà Tắc Cậu - Xẻo Rô...

Chưa kể các Thông tư được lên kế hoạch ban hành theo các Nghị định của Chính phủ.

Chỉ thị số 10/CT-BGTVT ngày 31/7/2015.

Tổng công ty: Đường sắt Việt Nam, Quản lý bay Việt Nam, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Công ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam và Nhà xuất bản Giao thông vận tải.

08 Công ty mẹ - Tổng công ty: Vinamotor, Cienco 5, Cienco 6, Cienco 8, TEDI, Vận tải thủy, Xây dựng đường thủy, Thăng Long.

17 Công ty cổ phần thuộc Vinalines; 23 Công ty cổ phần thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; 04 Công ty thuộc Vietnam Airlines; 02 Công ty thuộc Vinamotor; 03 Công ty thuộc Cienco 6; 02 Công ty thuộc Tổng công ty Cửu Long; 02 Công ty thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; Công ty cổ phần Tracimexco Hà Nội (công ty con của Tracimexco).

Hiệp định Vận tải biển Việt Nam – Bra-xin, Hiệp định Vận tải biển Việt Nam – Myanmar, Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi vận tải hành khách qua biên giới bằng phương tiện giao thông đường bộ, Hoàn tất thủ tục gia nhập Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu (Công ước AFS 2001), Hoàn tất thủ tục gia nhập Công ước Montreal về bồi thường thiệt hại trong vận chuyển hàng không quốc tế.

Hiệp định vận tải biển Việt Nam – Xu-đăng, Hiệp định Vận chuyển hàng không Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ, Hiệp định Vận chuyển hàng không Việt Nam -  Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, Hiệp định Vận tải biên Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ, Bản ghi nhớ giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Lào về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực GTVT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ 8 về dịch vụ hàng không trong AFAS, Nghị định thư số 2 Hiệp định vận chuyển hàng không ASEAN – Trung Quốc.