Phụ lục 1

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QPPL VÀ ĐỀ ÁN ĐÃ TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHƯA ĐƯỢC BAN HÀNH

| TT | Tên văn bản | Cơ quan trình và cơ quan phối hợp | Thứ trưởng phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Văn bản QPPL |  |  |  |
| 1 | Nghị định quy định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay | Vụ KCHTGT | Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu | Bộ GTVT đã trình Chính phủ tại Văn bản số 3544/BGTVT-KCHTGT ngày 24/3/2015. Ngày 7/5/2015, Bộ GTVT, VPCP, Bộ Tư pháp đã họp để rà soát lại nội dung Nghị định trước khi Chính phủ ký ban hành Nghị định. Ngày 26/5/2015, Bộ đã có văn bản số 6621/BGTVT-KCHT và ngày 29/5/2015, Bộ có văn bản số 6854/BGTVT-KCHT gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét, quyết định ban hành Nghị định. Hiện nay, tất cả thủ tục liên quan đến quy trình trình văn bản đã hoàn tất, VPCP đã trình Thủ tướng Chính phủ để ký ban hành. |
| 2 | Nghị định về an ninh hàng không dân dụng (thay thế Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010) | Vụ ATGT | Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu | Bộ GTVT đã trình Chính phủ tại tờ trình số 6451/TTr-BGTVT ngày 22/5/2015. VPCP đã lấy ý kiến của các thành viên Chính phủ. Bộ GTVT đã tiếp thu, giải trình các ý kiến của các thành viên Chính phủ và trình lại Chính phủ tại văn bản số 11322/BGTVT-VT ngày 26/8/2015. |
| 3 | Nghị định về quản lý hoạt động bay | Vụ VT | Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu | Bộ GTVT đã trình Chính phủ tại tờ trình số 6449/TTr-BGTVT ngày 22/5/2015. Ngày 15/6/2015, VPCP có văn bản số 4448/VPCP-KTN đề nghị Bộ GTVT bổ sung hoàn thiện dự thảo Nghị định và trình Chính phủ theo quy định. Bộ đã hoàn thiện dự thảo theo yêu cầu của VPCP và trình lại tại tờ trình số 8039/TTr- BGTVT ngày 23/6/2015 và tờ trình số 8220/TTr-BGTVT ngày 25/6/2015. Sau khi làm việc và trao đổi với Vụ Kinh tế ngành- VPCP, Bộ GTVT đã hoàn thiện dự thảo và trình lại Chính phủ tại văn bản số 11339/TTr-BGTVT ngày 26/8/2015. |
| 4 | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên đường thủy nội địa. | Vụ ATGT | Thứ trưởng Nguyễn Nhật | Bộ GTVT đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 12701/TTr- BGTVT ngày 23/9/2015 |
| 5 | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giao thông vận tải | Vụ TC | Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường | Bộ GTVT đã trình Chính phủ tại Văn bản số 12664/BGTVT-TC ngày 22/9/2015 |
| II | Chiến lược, Quy hoạch |  |  |  |
| 1 | Điều chỉnh Quy hoạch GTVT vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc | Vụ KHĐT | Thứ trưởng Nguyễn Văn Công | Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 11215/TTr-BGTVT ngày 26/9/2014. - Ngày 28/10/2014, Văn phòng chính phủ đã có văn bản số 8521/VPCP-KTN yêu cầu lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC). Bộ GTVT đã đã lập đánh giá môi trường ĐMC. Ngày 21/4/2015, Hội đồng thẩm định của BTNMT đã tổ chức họp thẩm định báo cáo ĐMC của Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ Bắc Bộ và thống nhất kết luận “Thông qua báo cáo ĐMC của điều chỉnh quy hoạch với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung và có ý kiến phản biện của 2 uỷ viên phản biện vắng mặt”. Ngày 27/4/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 736/TCMT-TĐ về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐMC của “Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Ngày 12/5/2015, Tổng cục ĐBVN có công văn số 2978/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT gửi Viện Chiến lược và Phát triển GTVT về việc tiếp thu chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo ĐMC chi tiết dưới hình thức lồng ghép của “Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Ngày 8/6/2015, cơ quan tư vấn nhận được ý kiến của ủy viên phản biện thứ hai. Đến nay, Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ Bắc Bộ đã được Viện Chiến lược và Phát triển GTVT chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của các thành viên hội đồng và hai bài nhận xét của hai ủy viên phản biện. - Ngày 26/6/2015, Tổng cục Đường bộ có văn bản số 3296/TCĐB-KHCN, MT&HTQT gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định báo cáo ĐMC của điều chỉnh quy hoạch. Bộ TN&MT đã có văn bản số 3042/BTNMT-TCMT ngày 24/7/2015 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định báo cáo ĐMC. Bộ GTVT đang hoàn thiện báo cáo theo kết quả thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. |
| 2 | Điều chỉnh Quy hoạch GTVT vùng kinh tế trọng điểm miền Trung | Vụ KHĐT | Thứ trưởng Lê Đình Thọ | Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ Tờ trình số 11217/TTr-BGTVT ngày 26/9/2014. Ngày 28/10/2014, Văn phòng chính phủ đã có văn bản số 8521/VPCP-KTN yêu cầu lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC). Bộ GTVT đã đã lập đánh giá môi trường ĐMC. Ngày 14 tháng 5 năm 2015, Hội đồng thẩm định của BTNMT đã tổ chức họp thẩm định báo cáo ĐMC của Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ miền Trung và thống nhất kết luận “Thông qua báo cáo ĐMC của điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ miền Trung với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung”. Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng thẩm định báo cáo ĐMC của Bộ TNMT ngày 14/5/2015, cơ quan tư vấn thực hiện ĐMC là Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã chủ động rà soát các nội dung của báo cáo và chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của các thành viên hội đồng. Ngày 26/6/2015 Tổng cục Đường bộ có văn bản số 3297/TCĐB-KHCN, MT&HTQT gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định báo cáo ĐMC của điều chỉnh quy hoạch. Bộ TN&MT đã có văn bản số 3449/BTNMT-TCMT ngày 20/8/2015 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định báo cáo ĐMC. Bộ GTVT đang hoàn thiện báo cáo theo kết quả thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. |
| 3 | Điều chỉnh Quy hoạch GTVT vùng kinh tế trọng điểm miền Nam | Vụ KHĐT | Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông | Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ Tờ trình số 11216/TTr-BGTVT ngày 26/9/2014. Ngày 28/10/2014, Văn phòng chính phủ đã có văn bản số 8521/VPCP-KTN yêu cầu lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC). Bộ GTVT đã đã lập đánh giá môi trường ĐMC. Ngày 07 tháng 5 năm 2015 Hội đồng thẩm định của Bộ TN và MT đã tổ chức họp thẩm định báo cáo ĐMC của Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ phía Nam và thống nhất kết luận “Thông qua báo cáo ĐMC của điều chỉnh quy hoạch với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung”. Ngày 08/6/2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 1055/TCMT-TĐ thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐMC của Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Ngày 10 tháng 6 năm 2015 Tổng cục đường bộ có công văn số 2927/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT gửi Viện Chiến lược và Phát triển GTVT về việc tiếp thu chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo ĐMC chi tiết dưới hình thức lồng ghép của Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Ngày 24/6/2015, Tổng cục ĐBVN đã có văn bản số 3238/TCĐB-KHCN, MT&HTQT gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định báo cáo ĐMC của điều chỉnh quy hoạch. Bộ TN&MT đã có văn bản số 3364/BTNMT-TCMT ngày 14/8/2015 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định báo cáo ĐMC. Bộ GTVT đang hoàn thiện báo cáo theo kết quả thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. |
| 4 | Điều chỉnh Quy hoạch phát triển đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn sau năm 2020 | Vụ KHĐT | Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường | Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ Tờ trình số 11218/TTr-BGTVT ngày 26/9/2014. Ngày 29/10/2014, Văn phòng chính phủ đã có văn bản số 8561/VPCP-KTN yêu cầu lập báo cáo ĐMC. Bộ GTVT đã đã lập đánh giá môi trường ĐMC. Bộ TN&MT đã có văn bản số 3451/BTNMT-TCMT ngày 20/8/2015 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định báo cáo ĐMC. Bộ GTVT đang hoàn thiện báo cáo theo kết quả thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. |
| 5 | Quy hoạch tổng thể kết nối mạng lưới giao thông vùng biên giới Việt Nam - Campuchia | Vụ KHĐT | Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể | Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 13448/TTr-BGTVT ngày 23/10/2014. Ngày 04/12/2014, VPCP đã có văn bản chỉ đạo (số 9709/VPCP-HTQT). Trong 02 ngày 03 và 04/8/2015, đoàn công tác của Bộ GTVT đã trao đổi với phía Campuchia về dự thảo Bản ghi nhớ cấp Chính phủ về Chiến lược kết nối GTVT giữa hai nước. Bộ GTCC Campuchia thông báo sẽ trao đổi với các cơ quan liên quan phía CPC và phối hợp ta sớm tổ chức cuộc họp đàm phán. |
| 6 | Điều chỉnh quy hoạch tổng thể trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 | Vụ ATGT | Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường | Bộ GTVT đã trình tại Tờ trình số 6388/TTr-BGTVT ngày 21/5/2015. Ngày 17 tháng 6 năm 2015, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 4540/VPCP-KTN về việc góp ý với dự thảo Đề án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó: đề nghị các Bộ (Công an, Kế hoạch & Đầu tư, Tài Chính, Tài nguyên và Môi trường) tiếp tục góp ý đối với dự thảo đề án để Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện đề án và thực hiện thẩm định đánh giá tác động môi trường theo quy định. Đến nay Bộ Giao thông vận tải đã nhận được ý kiến của 03 Bộ (chưa có văn bản của Bộ Công an) và có văn bản số 8411/BGTVT-ATGT ngày 30 tháng 6 năm 2015 gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị chỉ đạo đơn vị Tư vấn khẩn trương hoàn thiện đánh giá tác động môi trường gửi xin ý kiến Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, dự kiến sẽ hoàn thành và trình Chính phủ trong tháng 9/2015. Đơn tư vấn đã trình báo cáo đánh giá tác động môi trường lên Tổng cục ĐBVN, hiện nay, Tổng cục ĐBVN đang thẩm định, dự kiến trình Bộ cuối tháng 9/2015 để làm thủ tục gửi xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường. |
| 7 | Quy hoạch chi tiết các trạm thu phí đường bộ đối với các dự án BOT | Ban PPP | Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường | Bộ GTVT đã trình tại Tờ trình số 9921/TTr-BGTVT ngày 30/7/2015. |
| III | Đề án khác |  |  |  |
| 1 | Đề án Xây dựng cầu dân sinh quy mô nhỏ (2,5-5 tấn, rộng 2,4-4m) đảm bảo an toàn giao thông. | Vụ KHĐT | Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường | Bộ GTVT đã trình tại Tờ trình số 16804/TTr-BGTVT ngày 24/12/2014. Ngày 07/01/2014, VPCP đã có phiếu báo để Bộ hoàn thiện hồ sơ. Bộ GTVT đã có văn bản số 2795/BGTVT-KHĐT ngày 10/3/2015 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị. Ngày 01/4/2015, Bộ đã có văn vản số 3995/BGTVT-KHĐT trình Thủ tướng Dự thảo quyết định phê duyệt đề án. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo giao Bộ KH&ĐT chủ trì thành lập Hội đồng thẩm định cấp nhà nước để thẩm định Đề án làm cơ sở trình Thủ tướng phê duyệt. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan đơn vị liên quan và đã họp thẩm định ngày 02/7/2015. Ngày 09/7/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 4659/BKHĐT-KCHTDT đề nghị báo cáo bổ sung đề án. Bộ GTVT đã nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ Đề án và gửi lại Bô KH&ĐT để thẩm định tại Văn bản số 11574/BGTVT-KHĐT ngày 31/8/2015. |

Phụ lục 2

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN QPPL, QUY HOẠCH VÀ ĐỀ ÁN KHÁC

THUỘC THẨM QUYỀN BỘ GTVT BAN HÀNH TRONG 9 THÁNG NĂM 2015

| TT | Tên văn bản | Cơ quan tham mưu trình | Tên, số hiệu văn bản | Thứ trưởng phụ trách |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Văn bản quy phạm pháp luật |  |  |  |  |  |
| 1 | Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang. (chủ trì trình, Thứ trưởng phụ trách). | Vụ PC | Thông tư số 01/2015/TT-BGTVT ngày 21/01/2015 | Nguyễn Văn Công |  |  |
| 2 | Thông tư công bố vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh. | Vụ PC | Thông tư số 02/2015/TT-BGTVT ngày 25/02/2015 | Nguyễn Văn Công |  |  |
| 3 | Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay. | Vụ TC | Thông tư số 03/2015/TTLT-BGTVT-BTC ngày 27/02/2015 | Phạm Quý Tiêu |  |  |
| 4 | Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra thiết bị cứu sinh dùng cho phương tiện thuỷ nội địa. | Vụ KHCN | Thông tư số 04/2015/TT-BGTVT ngày 23/03/2015 | Nguyễn Văn Thể |  |  |
| 5 | Thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu đường sắt đô thị. | Vụ TCCB | Thông tư số 05/2015/TT-BGTVT ngày 30/3/2015 | Nguyễn Ngọc Đông |  |  |
| 6 | Thông tư quy định vùng hoạt động của tàu biển chở hàng trong Vịnh Bắc Bộ. | Vụ VT | Thông tư số 06/2015/TT-BGTVT ngày 02/04/2015 | Nguyễn Văn Công |  |  |
| 7 | Thông tư quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải (thay thế Thông tư số 54/2011/TT-BGTVT ngày 8/11/2011) | Vụ Pháp chế | Thông tư số 07/2015/TT-BGTVT ngày 07/4/2015 | Nguyễn Văn Công |  |  |
| 8 | Thông tư quy định về công tác cứu hộ và định mức dự toán công tác cứu hộ trên đường cao tốc. | Vụ KCHTGT | Thông tư số 08/2015/TT-BGTVT ngày 14/4/2015 | Nguyễn Hồng Trường |  |  |
| 9 | Thông tư quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô (thay thế Thông tư số 23/2013/TT-BGTVT) | Vụ KHCN | Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT ngày 15/04/2015 | Lê Đình Thọ |  |  |
| 10 | Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô. | Vụ VT | Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 | Lê Đình Thọ |  |  |
| 11 | Thông tư quy định kiểm tra thiết bị tín hiệu đuôi tàu thay thế toa xe trưởng tàu trên các đoàn tàu hàng | Vụ KHCN | Thông tư số 11/2015/TT-BGTVT ngày 20/4/2015 | Nguyễn Ngọc Đông |  |  |
| 12 | Thông tư ban hành quy chuẩn quốc gia về khai thác đường sắt | Vụ VT | Thông tư số 12/2015/TT-BGTVT ngày 20/4/2015 | Nguyễn Ngọc Đông |  |  |
| 13 | Thông tư công bố danh mục hàng hoá nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải. | Vụ KHCN | Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21/4/2015 | Lê Đình Thọ |  |  |
| 14 | Thông tư quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không. | Vụ PC | Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27/4/2015 | Phạm Quý Tiêu |  |  |
| 15 | Thông tư liên tịch Bộ GTVT-BQP-BCA-BNG về cấp phép cho phương tiện, lực lượng đi kèm theo phương tiện nước ngoài vào tìm kiếm cứu nạn tại Việt Nam | Vụ ATGT | Thông tư số 15/2015/TT-BGTVT ngày 6/5/2015 | Phạm Quý Tiêu |  |  |
| 16 | Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BGTVT ngày 23/10/2013 quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải. | Vụ TCCB | Thông tư số 16/2015/TT-BGTVT ngày 8/5/2015. | Nguyễn Văn Công |  |  |
| 17 | Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam. | Vụ VT | Thông tư số 17/2015/TT-BGTVT ngày 14/5/2015. | Nguyễn Hồng Trường |  |  |
| 18 | Thông tư quy định về trang phục của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không (thay thế Thông tư số 12/2012/TT-BGTVT) | Vụ PC | Thông tư số 18/2015/TT-BGTVT ngày 14/5/2015 | Phạm Quý Tiêu |  |  |
| 19 | Thông tư liên tịch hướng dẫn về vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch | Vụ VT | Thông tư số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL | Lê Đình Thọ |  |  |
| 20 | Thông tư quy định về quản lý, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải | Vụ VT | Thông tư số 20/2015/TT-BGTVT ngày 29/5/2015 | Nguyễn Văn Công |  |  |
| 21 | Thông tư quy định thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với những người làm các công việc đặc biệt trong lĩnh vực vận tải đường sắt | Vụ TCCB | Thông tư số 21/2015/TT-BGTVT ngày 05/6/2015 | Nguyễn Ngọc Đông |  |  |
| 22 | Thông tư hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng Ngành GTVT (thay thế Thông tư số 24/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012) | Vụ TCCB | Thông tư số 22/2015/TT-BGTVT ngày 09/6/2015 | Nguyễn Văn Thể |  |  |
| 23 | Thông tư ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật khảo sát, đo sâu, lập bình đồ dưới nước bằng phương pháp RTK | Vụ KHCN | Thông tư số 23/2015/TT-BGTVT ngày 15/6/2015 | Nguyễn Văn Công |  |  |
| 24 | Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt- giá chuyển hướng toa xe- yêu cầu kỹ thuật | Vụ KHCN | Thông tư số 24/2015/TT-BGTVT ngày 16/6/2015 | Nguyễn Ngọc Đông |  |  |
| 25 | Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc TP Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng | Vụ PC | Thông tư số 25/2015/TT-BGTVT ngày 18/6/2015 | Nguyễn Văn Công |  |  |
| 26 | Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế hoạt động của cảng cạn | Vụ KCHTGT | Thông tư số 26/2015/TT-BGTVT ngày 22/6/2015 | Nguyễn Văn Công |  |  |
| 27 | Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc | Vụ KHCN | Thông tư số 27/2015/TT-BGTVT ngày 23/6/2015 | Nguyễn Ngọc Đông |  |  |
| 28 | Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 25/2013/TT-BGTVT ngày 29/8/2013 của Bộ GTVT quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu luồng hàng hải, khu nước, vùng nước cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm và quản lý nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải | Vụ KCHTGT | Thông tư số 28/2015/TT-BGTVT ngày 30/6/2015 | Nguyễn Văn Công |  |  |
| 29 | Thông tư quy định về cấp và sử dụng Giấy phép lái xe quốc tế | Vụ TCCB | Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/7/2015 | Lê Đình Thọ |  |  |
| 30 | Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ | Vụ Vận tải | Thông tư số 30/2015/TT-BGTVT ngày 14/7/2015 | Lê Đình Thọ |  |  |
| 31 | Thông tư quy định về nội dung, quy trình sát hạch cấp Giấy phép lái tàu trên đường sắt đô thị | Vụ TCCB | Thông tư số 31/2015/TT-BGTVT ngày 17/7/2015 | Nguyễn Ngọc Đông |  |  |
| 32 | Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông | Vụ MT | Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 | Lê Đình Thọ |  |  |
| 33 | Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới | Vụ MT | Thông tư số 33/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 | Lê Đình Thọ |  |  |
| 34 | Thông tư quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải. | Vụ ATGT | Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 | Nguyễn Văn Công |  |  |
| 35 | Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống nâng xếp xe ô tô | Vụ KHCN | Thông tư số 35/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 | Lê Đình Thọ |  |  |
| 36 | Thông tư hướng dẫn về quản lý giá dịch vụ chuyên ngành hàng không và giá dịch vụ vận chuyển hàng không | Vụ VT | Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 | Phạm Quý Tiêu |  |  |
| 37 | Thông tư về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ. | Vụ Môi trường | Thông tư số 37/2015/TT-BGTVT ngày 28/7/2015 | Nguyễn Văn Công |  |  |
| 38 | Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT ngày 29/4/2014 về hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh. | Vụ KHCN | Thông tư số 38/2015/TT-BGTVT ngày 30/7/2015 | Nguyễn Hồng Trường |  |  |
| 39 | Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia. | Vụ HTQT | Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 | Nguyễn Văn Thể |  |  |
| 40 | Thông tư quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường sắt | Vụ TCCB | Thông tư số 40/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 | Nguyễn Ngọc Đông |  |  |
| 41 | Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/11/2011 ban hành bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng trong lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu. | Vụ PC | Thông tư số 41/2015/TT-BGTVT ngày 12/8/2015 | Nguyễn Nhật |  |  |
| 42 | Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện | Vụ TCCB | Thông tư số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14/8/2015 | Nguyễn Hồng Trường |  |  |
| 43 | Thông tư quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận lao động hàng hải. | Vụ PC | Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT ngày 20/8/2015 | Nguyễn Văn Công |  |  |
| 44 | Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BGTVT ngày 18/6/2015công bố vùng nước cảng biển thuộc TP Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng | Vụ PC | Thông tư số 44/2015/TT-BGTVT ngày 27/8/2015 | Nguyễn Văn Công |  |  |
| 45 | Thông tư ban hành QCKTQG về cơ sở đóng mới hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa. | Vụ KHCN | Thông tư số 45/2015/TT-BGTVT ngày 3/9/2015 | Nguyễn Nhật |  |  |
| 46 | Thông tư quy định về tải trọng, khổ giới hạn đường bộ lưu hành xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ | Vụ KCHT | Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 7/9/2015 | Lê Đình Thọ |  |  |
| 47 | Thông tư quy điịnh phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa | Vụ TCCB | Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT ngày 14/9/2015 | Nguyễn Nhật |  |  |
| 48 | Thông tư ban hành quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa | Vụ KHCN | Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 | Nguyễn Văn Thể |  |  |
| 49 | Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. | Vụ TCCB | Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 | Nguyễn Văn Thể |  |  |
| 50 | Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. | Vụ KCHTGT | Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 | Nguyễn Hồng Trường |  |  |
| 51 | Thông tư liên tịch BGTVT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế hàng hải để đặt hàng dịch vụ công ích thông tin duyên hải | Vụ TC | Thông tư số 51/2015/TT-BGTVT ngày 24/9/2015 | Nguyễn Văn Công |  |  |
| 52 | Thông tư quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra ngành GTVT | Thanh tra Bộ | Thông tư số 52/2015/TT-BGTVT ngày 24/9/2015 | Nguyễn Ngọc Đông |  |  |
| 53 | Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2010/TT-BGTVT ngày 13/09/2010 quy định chi tiết công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ. | Vụ VT | Thông tư số 53/2015/TT-BGTVT ngày 24/9/2015 | Nguyễn Nhật |  |  |
| 54 | Thông tư quy định quy trình thực hiện thủ tục điện tử cho tàu thuyền hoạt động tuyến nội địa. | Vụ PC | Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT ngày 24/9/2015 | Nguyễn Văn Công |  |  |
| 55 | Thông tư công bố vùng nước các Cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Long An và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho | Vụ PC | Thông tư số 55/2015/TT-BGTVT ngày 29/9/2015 | Nguyễn Văn Công |  |  |
| 56 | Thông tư sửa đổi, bổ sung QCVN 14: 2011/BGTVT QCKTQG về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy. | Vụ KHCN |  | Lê Đình Thọ |  |  |
| 57 | Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu và quản lý nguồn thu phí bay qua vùng trời Việt Nam (thay thế Quyết định số 151/TC-TCDN ngày 25/02/1995 điều chỉnh mức thu điều hành bay quá cảnh) | Vụ Tài chính |  | Nguyễn Nhật |  |  |
| 58 | Thông tư quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải (Thay thế Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 4/11/2008 của Bộ Tài chính) | Vụ Tài chính |  | Nguyễn Văn Công |  |  |
| 59 | Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2010/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật về báo hiệu hàng hải. | Vụ KHCN |  | Nguyễn Văn Công |  |  |
| 60 | Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ GTVT về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm. | Vụ KCHTGT |  | Nguyễn Nhật |  |  |
| 61 | Thông tư sửa đổi, bổ sung QCVN 57: 2013/BGTVT QCKTQG về phân cấp và đóng sàn nâng tàu. | Vụ KHCN |  | Nguyễn Văn Công |  |  |
| 62 | Thông tư sửa đổi, bổ sung QCVN 38: 2011/BGTVT QCKTQG về kiểm tra và chế tạo công ten nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải. | Vụ KHCN |  | Lê Đình Thọ |  |  |
| 63 | Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh HKDD và kiểm soát chất lượng ANHKDD (thay thế Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT ngày 01/8/2012). | Vụ VT |  | Nguyễn Nhật |  |  |
| 64 | Thông tư liên tịch Bộ GTVT - Bộ Tài chính quy định về chi phí hồi hương cho thuyền viên trong trường hợp chủ tàu không thực hiện hoặc không trả các chi phí hồi hương cho thuyền viên. | Vụ TC |  | Nguyễn Văn Công |  |  |
| 65 | Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung TTLT số 09/2008/TTLT-BTC-BGTVT ngày 30/01/2008 của Bộ TC- Bộ GTVT hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì ĐTNĐ. | Vụ TC |  | Nguyễn Nhật |  |  |
| 66 | Thông tư của Bộ Y tế quy định về tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển, biểu mẫu báo cáo và công bố các cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên. | Cục Y tế |  | Nguyễn Văn Công |  |  |
| 67 | Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn số QCVN 68:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện. | Vụ KHCN |  | Lê Đình Thọ |  |  |
| 68 | Thông tư liên tịch Bộ Y tế - Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn đối với thực phẩm và nước uống, định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển. | Cục Y tế |  | Nguyễn Văn Công |  |  |
| 69 | Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ GTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ. | Vụ KCHTGT |  | Lê Đình Thọ |  |  |
| 70 | Thông tư quy định Điều lệ đường ngang (thay thế Thông tư số 33/2012/TT-BGTVT ngày 15/08/2012). | Vụ KCHTGT |  | Nguyễn Ngọc Đông |  |  |
| 71 | Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21/3/2013 quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam. | Vụ TCCB |  | Nguyễn Văn Công |  |  |
| 72 | Thông tư quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường trong ngành giao thông vận tải sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước (thay thế Thông tư số 13/2010/TT-BGTVT ngày 07/6/2010 của Bộ GTVT). | Vụ Môi trường |  | Lê Đình Thọ |  |  |
| 73 | Thông tư quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa. | Vụ Vận tải |  | Nguyễn Nhật |  |  |
| 74 | Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 177/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa. | Vụ Tài chính |  | Nguyễn Nhật |  |  |
| 75 | Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (thay thế Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 và Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT ngày 27/2/2012). | Vụ KHCN |  | Lê Đình Thọ |  |  |
| 76 | Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa. | Vụ KHCN |  | Nguyễn Nhật |  |  |
| 77 | Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép xây dựng, thực hiện hoạt động trong phạm vi đất dành cho đường sắt (thay thế Quyết định số 60/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005). | Vụ KCHTGT |  | Nguyễn Ngọc Đông |  |  |
| 78 | Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 109/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải. | Vụ KCHTGT |  | Nguyễn Văn Công |  |  |
| 79 | Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (thay thế Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012; Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 và Thông tư số 48/2014/TT-BGTVT ngày 15/10/2014). | Vụ TCCB |  | Lê Đình Thọ |  |  |
| 80 | Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2009/TT-BGTVT ngày 03/4/2009 quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt. | Vụ KHCN |  | Nguyễn Ngọc Đông |  |  |
| 81 | Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng (thay thế Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009; Thông tư số 41/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011). | Vụ KHCN |  | Lê Đình Thọ |  |  |
| 82 | Thông tư ban hành QCKTQG về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển và QCKTQG về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển. | Vụ KHCN |  | Nguyễn Văn Công |  |  |
| 83 | Thông tư ban hành Quy chuẩn sửa đổi, bổ sung QCVN 10:2011/BGTVT - Quy chuẩn KTQG về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô khách thành phố. | Vụ KHCN |  | Lê Đình Thọ |  |  |
| 84 | Thông tư ban hành Quy chuẩn KTQG về biển báo hiệu đường bộ (thay thế QCVN 41:2012). | Vụ KHCN |  | Nguyễn Hồng Trường |  |  |
| 85 | Thông tư về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (thay thế Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT) | Vụ KHCN |  | Lê Đình Thọ |  | Đã ghép nội dung trong Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (thay thế Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT và Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT) và trình Bộ trưởng tháng 8/2015. |
| 86 | Thông tư hướng dẫn chi tiết lĩnh vực đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong ngành giao thông vận tải. | Ban PPP |  | Nguyễn Ngọc Đông |  | Ngày 18/9/2015, Bộ đã có văn bản số 12498/BGTVT - ĐTCT gửi Bộ KHĐT, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng để có ý kiến đối với dự thảo Thông tư. Sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành, Ban PPP sẽ tổng hợp ý kiến, hoàn thiện dự thảo trình Bộ trưởng ký ban hành. |
| II | Quy hoạch và các đề án khác |  |  |  |  |  |
| 1 | Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động và thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo của Học viện HKVN | Vụ TCCB | Quyết định số 12/QĐ-BGTVT ngày 06/01/2015 | Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu | Đề án được giao tại Nghị quyết Ban Cán sự đảng Bộ GTVT số 31-NQ/BCSĐ ngày 20/10/2014 |  |
| 2 | Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động và thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo của Trường Đại học GTVT Thành phố Hồ Chí Minh | Vụ TCCB | Quyết định số 38/QĐ-BGTVT ngày 14/01/2015 | Thứ trưởng Lê Đình Thọ | Đề án được giao tại Nghị quyết Ban Cán sự đảng số 31-NQ/BCSĐ ngày 20/10/2014 |  |
| 3 | Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động và thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo của Trường Đại học Công nghệ GTVT | Vụ TCCB | Quyết định số 139/QĐ-BGTVT ngày 14/01/2015 | Thứ trưởng Lê Đình Thọ | Đề án được giao tại Nghị quyết Ban Cán sự đảng số 31-NQ/BCSĐ ngày 20/10/2014 |  |
| 4 | Quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không Nà Sản – Tỉnh Sơn La giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 | Vụ KHĐT | Quyết định số 249/QĐ-BGTVT ngày 21/01/2015 | Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu |  |  |
| 5 | Đề án Sắp xếp các báo, tạp chí của thuoc Bộ GTVT | Văn phòng Bộ | Quyết định số 1016/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2015 | Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường | Đề án được giao tại Nghị quyết BCS số 36-NQ/BCSĐ ngày 8/12/2014 |  |
| 6 | Quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không Vinh thành cảng hàng không quốc tế giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn sau 2030 | Vụ KHĐT | Quyết định số 347/QĐ-BGTVT ngày 29/01/2015 | Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu | Thủ tướng Chính phủ giao Bộ phê duyệt |  |
| 7 | Đề án Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, đề xuất quy hoạch và triển khai xây dựng các công trình tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu đáp ứng yêu cầu của công ước MARPOL 73/78 và quy định của pháp luật liên quan | Vụ Môi trường | Quyết định số 1533/QĐ-BGTVT ngày 04/5/2015 | Thứ trưởng Nguyễn Văn Công | CTCT tháng 4 |  |
| 8 | Đề án Tái cơ cấu vận tải đường bộ | Vụ Vận tải | Quyết định số 1423/QĐ-BGTVT ngày 22/4/2015 | Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường | CTCT tháng 4 |  |
| 9 | Đề án Tái cơ cấu vận tải đường biển | Vụ Vận tải | Quyết định số 1481/QĐ-BGTVT ngày 27/4/2015 | Thứ trưởng Nguyễn Văn Công | CTCT tháng 4 |  |
| 10 | Đề án Tái cơ cấu vận tải hàng không | Vụ Vận tải | Quyết định số 1549/QĐ-BGTVT ngày 27/4/2015 | Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu | CTCT tháng 4 |  |
| 11 | Đề án Tái cơ cấu vận tải đường sắt | Vụ Vận tải | Quyết định số 1512/QĐ-BGTVT ngày 27/4/2015 | Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông | CTCT tháng 4 |  |
| 12 | Đề án Tái cơ cấu vận tải đường thủy nội địa | Vụ Vận tải | Quyết định số 1358/QĐ-BGTVT ngày 17/4/2015 | Thứ trưởng Nguyễn Nhật | CTCT tháng 4 |  |
| 13 | Quy hoạch chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh | Vụ Vận tải | Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015 | Thứ trưởng Lê Đình Thọ | CTCT tháng 6 |  |
| 14 | Quy hoạch chi tiết hiện đại hóa đường sắt Bắc Nam | Vụ KHĐT | Quyết định số 2477/QĐ-BGTVT ngày 09/7/2015 | Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông | CTCT tháng 6 |  |
| 15 | Đề án Xã hội hóa trong lĩnh vực đường bộ | Ban PPP | Quyết định số 2167/QĐ-BGTVT ngày 18/6/2015 | Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường | CTCT tháng 7 |  |
| 16 | Đề án Chương trình và chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào ngành GTVT đến năm 2020 | Vụ HTQT | Quyết định số 2657/QĐ-BGTVT ngày 24/7/2015 | Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông | CTCT tháng 7 |  |
| 17 | Điều chỉnh Quy hoạch cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng | Vụ KHĐT | Quyết định số 3066/QĐ-BGTVT ngày 26/8/2015 | Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu | TTgCP giao Bộ phê duyệt |  |
| 18 | Đề án Kết hợp hài hòa các phương thức vận tải trên hành lang vận tải thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Cà Mau | Vụ VT | Quyết định số 2542/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2015 | Thứ trưởng Nguyễn Nhật | CTCT tháng 8 |  |
| 19 | Đề án Xây dựng kiến trúc hệ thống thông tin ngành GTVT | TT CNTT | Quyết định số 2841/QĐ-BGTVT ngày 07/8/2015 | Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường | CTCT tháng 9 |  |
| 20 | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 | Vụ KHĐT | Quyết định số 3193/QĐ-BGTVT ngày 7/9/2015 | Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu | TTgCP giao Bộ phê duyệt |  |

|  | Phụ lục 3 TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TNGT THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG NĂM 2015 (Tính từ ngày 16/12/2014 đến 15/9/2015) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Tai nạn giao thông: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  | TNGT |  | SỐ VỤ |  |  |  |  |  |  |  | SỐ NGƯỜI CHẾT |  |  |  |  |  | SỐ NGƯỜI BỊ THƯƠNG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tháng 9/2015 | So sánh với tháng 9/2014 |  |  | 9 Tháng/2015 | So sánh với 9 tháng/2014 |  |  | Tháng 9/2015 | So sánh với tháng 9/2014 |  | 9 Tháng/2015 | So sánh với 9 tháng/2014 |  | Tháng 9/2015 | So sánh với tháng 9/2014 |  | 9 Tháng/2015 | So sánh với 9 tháng/2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | +/- |  | % |  | +/- |  | % |  | +/- | % |  | +/- | % |  | +/- | % |  | +/- | % |  |  |
| 1 |  | ĐƯỜNG BỘ |  | 808 | 10 |  | 1,25% | 7.264 | -317 |  | -4,18% | 680 | -2 | -0,29% | 6.305 | -299 | -4,53% | 469 | -71 | -13,15% | 4.241 | -139 | -3,17% |  |  |
|  |  | VA CHẠM GT |  | 1005 | -162 |  | -13,88% | 8.925 | -1.995 |  | -18,27% |  |  |  |  |  |  | 1216 | -308 | -20,21% | 10.627 | -2791 | -20,80% |  |  |
| 2 |  | ĐƯỜNG SẮT |  | 16 | -5 |  | -23,81% | 179 | 50 |  | 38,76% | 11 | -2 | -15,38% | 156 | 45 | 40,54% | 5 | -4 | -44,44% | 48 | 17 | 54,84% |  |  |
| 3 |  | ĐƯỜNG THUỶ |  | 7 | 4 |  | 133,33% | 71 | 14 |  | 24,56% | 5 | 4 | 400,00% | 56 | 13 | 30,23% | 2 | 2 |  | 10 | 4 | 66,67% |  |  |
| 4 |  | HÀNG HẢI |  | 1 | 0 |  | 0,0% | 20 | 9 |  | 81,82% | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |  |  |
| CỘNG |  |  |  | 1.837 | -153 |  | -7,69% | 16.459 | -2.239 |  | -11,97% | 697 | 1 | 0,14% | 6.518 | -240 | -3,55% | 1.695 | -378 | -18,23% | 14.929 | -2.906 | -16,29% |  |  |
|  |  |  | (Nguồn: Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - II. Đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PTGTCGĐB |  |  |  | - Đăng ký mới |  |  |  |  | - Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Tháng 9/2015 |  | - 9 tháng 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ô TÔ |  |  |  | - 20.960 |  | - 230.008 |  |  | - 2.579.675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MÔ TÔ |  |  |  | - 151.738 |  | - 2.272.424 |  |  | - 43.485.416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Phụ lục 4 ƯỚC KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN 9 THÁNG NĂM 2015 NGUỒN VỐN XDCB DO BỘ GTVT TRỰC TIẾP QUẢN LÝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Triệu đồng |  |
| STT | Danh mục | Kế hoạch 2015 đã giao |  |  |  |  | Dự kiến 9 tháng năm 2015 (không bao gồm hoàn ứng) |  |  | Tỉ lệ (%) - không bao gồm hoàn ứng |  |
|  |  | Tổng số |  | Hoàn ứng |  | Còn lại (thực hiện trong năm 2015) | Thực hiện |  | Giải ngân | T.hiện/KH | G.ngân/KH |
| A | Các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) và Trái phiếu Chính phủ (TPCP) | 44.778.628 |  | 6.699.000 |  | 38.079.628 | 34.892.202 |  | 34.430.337 | 91,63% | 90,42% |
| I | Nguồn vốn NSNN | 7.224.440 |  | 273.000 |  | 6.951.440 | 17.242.560 |  | 16.785.695 | 248,04% | 241,47% |
| 1 | Các dự án ODA | 5.384.940 |  | - |  | 5.384.940 | 15.521.733 |  | 15.307.303 | 288,24% | 284,26% |
|  | - Vốn nước ngoài | 4.944.500 |  | - |  | 4.944.500 | 15.267.280 |  | 15.053.407 | 308,77% | 304,45% |
|  | - Vốn đối ứng (trình vốn TPCP) | 440.440 |  | - |  | 440.440 | 254.453 |  | 253.896 | 57,77% | 57,65% |
| 2 | Vốn chuẩn bị đầu tư | 101.500 |  | - |  | 101.500 | 85.900 |  | 85.900 | 84,63% | 84,63% |
| 3 | Các dự án giao thông trong nước | 1.516.000 |  | 273.000 |  | 1.243.000 | 1.445.717 |  | 1.208.572 | 116,31% | 97,23% |
| 4 | Biển đông - Hải đảo | 20.000 |  | - |  | 20.000 | 18.800 |  | 18.800 | 94,00% | 94,00% |
| 5 | Khối khác (Y tế, giáo dục, đào tạo, chương trình mục tiêu...) | 202.000 |  | - |  | 202.000 | 170.410 |  | 165.120 | 84,36% | 81,74% |
| II | Nguồn vốn TPCP | 37.554.188 |  | 6.426.000 |  | 31.128.188 | 17.649.642 |  | 17.644.642 | 56,70% | 56,68% |
| 1 | Vốn đối ứng (các dự án ODA) | 5.500.000 |  | 3.008.000 |  | 2.492.000 | 2.484.877 |  | 2.479.877 | 99,71% | 99,51% |
| 2 | Các dự án mở rộng QL1 và đường HCM đoạn qua Tây Nguyên | 21.075.887 |  | 3.018.000 |  | 18.057.887 | 11.232.212 |  | 11.232.212 | 62,20% | 62,20% |
| 3 | Các dự án được giao KH GĐ 2012-2015 và bổ sung KH GĐ 2014-2016 | 10.978.301 |  | 400.000 |  | 10.578.301 | 3.932.553 |  | 3.932.553 | 37,18% | 37,18% |
| B | Các dự án huy động vốn ngoài NSNN | 41.980.000 |  | - |  | 41.980.000 | 29.035.000 |  | 26.334.000 | 69,16% | 62,73% |
|  | Tổng số (A+B) | 86.758.628 |  | 6.699.000 |  | 80.059.628 | 63.927.202 |  | 60.764.337 | 79,85% | 75,90% |

Phụ lục 5

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL, CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH VÀ ĐỀ ÁN KHÁC TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

TRONG QUÝ IV NĂM 2015

| STT | Tên văn bản | Cơ quan soạn thảo | Cơ quan trình và cơ quan phối hợp | Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ |  | Thời gian Bộ trình Chính phủ | Thứ trưởng phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đề cương chi tiết văn bản QPPL | Dự thảo VBQPPL, đề án |  |  |  |
| I | Văn bản Quy phạm pháp luật |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt | Tổng cục ĐBVN | Vụ ATGT Các Vụ: PC, VT, KHCN, TC, TCCB, MT, KCHTGT; Ttra Bộ |  | Tháng 5 | Tháng 11 | Lê Đình Thọ | Chính phủ đã có văn bản số 7238/VPCP-KTN ngày 14/9/2015. |
| 2 | Quyết định của TTgCP về chính sách ưu đãi cho lĩnh vực hàng hải | Cục Hàng hải VN | Ban PPP Các Vụ: PC, TC, VT, QLDN, TCCB, KHĐT; Ttra Bộ | Tháng 3 | Tháng 5 | Tháng 10 | Nguyễn Văn Công |  |
| 3 | Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa | Cục ĐTNĐ | Vụ PC Các Vụ: PC, VT, ATGT, TCCB, MT,VP Bộ, TTra Bộ | Tháng 3 | Tháng 5 | Tháng 10 | Nguyễn Nhật |  |
| 4 | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công thuộc Bộ Giao thông vận tải | Vụ TCCB | Vụ TCCB Các Vụ: PC, VT, TC, KHCN, Các Cục, Tổng cục |  | Tháng 8 | Tháng 11 | Nguyễn Hồng Trường |  |
| II | Chiến lược, quy hoạch và đề án khác |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đề án Tổng thể về xã hội hóa đầu tư KCHTGT | Ban PPP | Ban PPP Các Vụ, Cục, Tổng Cục thuộc Bộ; Thanh tra Bộ. |  | Tháng 7/2015 | Tháng 11/2015 | Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường |  |
| 2 | Đề án Thí điểm nhượng quyền Cảng hàng không Phú Quốc | Cục HKVN, ACV | Ban PPP Vụ KHĐT, TC, PC, HTQT, KCHT, MT, VT, QLDN; Tổng công ty HKVN. |  | Tháng 8/2015 | Tháng 12/2015 | Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu |  |

Phụ lục 6

Mục 1

DANH MỤC THÔNG TƯ TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH

| TT | Tên văn bản | Cơ quan soạn thảo | Cơ quan trình và cơ quan phối hợp | Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ |  | Thời gian Cơ quan trình trình Bộ trưởng ban hành | Thứ trưởng phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đề cương chi tiết | Dự thảo VBQPPL |  |  |  |
| 1 | Thông tư quy định điều kiện đối với Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ (thay thế Thông tư số 11/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009) | Cục Đăng kiểm Việt Nam | Vụ KHCN Các Vụ: PC, VT, TCCB, KCHTGT; Ttra Bộ |  | Tháng 6 | Tháng 10 | Lê Đình Thọ |  |
| 2 | Thông tư ban hành Định mức sửa chữa công trình ĐTNĐ | Cục ĐTNĐ | Vụ KCHTGT Các Vụ: PC, VT, TC, KHCN, ATGT, Ttra Bộ | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 11 | Nguyễn Nhật |  |
| 3 | Thông tư thay thế Quyết định số 44/2005/QĐ-BGTVT ngày 22/9/2005 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp đổi, thu hồi Giấy phép lái tàu | Cục Đường sắt Việt Nam | Vụ TCCB Các Vụ: PC, VT, ATGT, Ttra Bộ | Tháng 5 | Tháng 8 | Tháng 11 | Nguyễn Ngọc Đông |  |
| 4 | Thông tư quy định về vận chuyển hành khách trên đường sắt đô thị | Cục Đường sắt VN | Vụ Vận tải Các Vụ: PC, KHCN, ATGT; TTra Bộ | Tháng 5 | Tháng 8 | Tháng 11 | Nguyễn Ngọc Đông |  |
| 5 | Thông tư quy định về quy tắc giải quyết tai nạn giao thông trên đường sắt đô thị | Cục Đường sắt VN | Vụ ATGT Các Vụ: PC, VT; Tra Bộ | Tháng 6 | Tháng 9 | Tháng 11 | Nguyễn Ngọc Đông |  |
| 6 | Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu cho các phương tiện thủy tìm kiếm cứu nạn hàng hải | Cục Hàng hải VN | Vụ KHCN Các Vụ: PC, VT, ATGT, KCHTGT; Ban chỉ đạo PCLB&TKCN |  | Tháng 9 | Tháng 12 | Nguyễn Văn Công |  |
| 7 | Thông tư quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay (thay thế Thông tư 16/2010/TT-BGTVT) | Cục HKVN | Vụ KCHTGT Các Vụ: PC, VT, ATGT, MT; VP Bộ | Tháng 2 | 01 tháng sau khi Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2007 /NĐ-CP được CP ký ban hành | 02 tháng sau khi Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2007/ NĐ-CP được CP ký ban hành | Nguyễn Nhật |  |
| 8 | Thông tư quy định về xây dựng, công bố, ban hành công lệnh tốc độ, công lệnh tải trọng, biểu đồ chạy tàu (thay thế QĐ số 69/2005/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT) | Cục ĐSVN | Vụ VT Các Vụ: PC, KCHT, ATGT, KHCN; TCTy ĐSVN | Tháng 3 | Tháng 6 | Tháng 10 | Nguyễn Ngọc Đông |  |
| 9 | Thông tư quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt (thay thế Thông tư số 20/2013/TT-BGTVT ngày 16/8/2013) | Cục ĐSVN | Vụ KCHTGT Các Vụ: PC, VT, KHCN, ATGT, KHĐT, TC, TTra Bộ; TCĐBVN | Đã trình | Trước 05 tháng 10 | Tháng 10 | Nguyễn Ngọc Đông | Chuyển từ CT XDVB 2014 sang CV điều chỉnh hình thức số 12315/BGTVT-PC ngày 15/9/2015 |
| 10 | Thông tư hướng dẫn chi tiết nội dung hợp đồng dự án theo hình thức: BOT (Xây dựng- Kinh doanh- Chuyển giao) và O&M (Kinh doanh- Quản lý) thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT. | Ban PPP | Ban PPP Các Vụ: PC, KHĐT, TC, KCHTGT, KHCN, Cục QLXD&CLCTGTCác Cục, Tổng cục |  | Tháng 10 | Tháng 12 | Nguyễn Ngọc Đông |  |
| 11 | Thông tư quy định mẫu tài liệu đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP nhóm C thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải | Ban PPP | Ban PPP Các Vụ: PC, TC, KHĐT, KHCN, KCHTGT, Các Cục, Tổng cục |  | Tháng 10 | Tháng 12 | Nguyễn Ngọc Đông | Thời gian trình Bộ trưởng sẽ điều chỉnh cho phù hợp với tiến độ Bộ KH&ĐT ban hành mẫu tài liệu đấu thầu và Bộ Tài chính hướng dẫn về các loại phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điều 99, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP |
| 12 | Thông tư ban hành Bộ quy chế an toàn hàng không lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay (thay thế Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT). | Cục HKVN | Vụ ATGT Các Vụ: PC, VT, KHCN, KCHTGT, TCCB, MT; TTra Bộ; VP Bộ | Tháng 2 | Tháng 7 | Tháng 11 | Nguyễn Nhật | Điều chỉnh tiến độ xây dựng văn bản so với Quyết định số 4877/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2014 (Nghị quyết số 14-NQ/BCS ngày 15/5/2015) |
| 13 | Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa | Cục ĐTNĐ | Vụ TCCB Các Vụ: PC, TC, KCHTGT |  | Tháng 9 | Tháng 12 | Nguyễn Nhật | Điều chỉnh tiến độ xây dựng văn bản so với Quyết định số 4877/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2014 |
| 14 | Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không | Cục HKVN | Vụ VT Các Vụ, TTra Bộ, VP Bộ; Các Cảng vụ HK, các Hãng HK, Tổng Công ty Cảng HKVN, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam |  | Tháng 8 | Tháng 11 | Nguyễn Nhật |  |
| 15 | Thông tư quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ (thay thế Thông tư số 13/2009/TT-BGTVT ngày 17/7/2009) | Tổng cục ĐBVN | Vụ KCHTGT Các Vụ: ATGT, KHCN, PC, VT và các cơ quan, đơn vị liên quan. |  | Tháng 9 | Tháng 12 | Nguyễn Hồng Trường | CV giao nhiệm vụ số 9470/BGTVT-PC ngày 21/7/2015 |
| 16 | Thông tư bổ sung định mức kinh tế- kỹ thuật vận hành khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải ban hành kèm theo Thông tư số 28/2013/TT-BGTVT ngày 01/10/2013 | Cục HHVN | Vụ KHCN Các Vụ: PC, TC, KCHTGT |  | Tháng 11 | Tháng 3/2016 | Nguyễn Văn Công | CV giao nhiệm vụ số 10273/BGTVT-PC ngày 6/8/2015 |
| 17 | Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2012/TT-BGTVT ngày 08/3/2012 quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. | TCĐBVN | Vụ TCCB Các Vụ: PC, VT, KHCN, ATGT |  | Tháng 11 | Tháng 3/2016 | Lê Đình Thọ | CV giao nhiệm vụ số 10230/BGTVT-PC ngày 5/8/2015 |

Mục 2

DANH MỤC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH VỚI BỘ, NGÀNH KHÁC BAN HÀNH

| TT | Tên văn bản | Cơ quan soạn thảo | Cơ quan trình và cơ quan phối hợp | Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ |  | Thời gian trình Bộ trưởng ký văn bản gửi Dự thảo các Bộ đề nghị ban hành | Thứ trưởng phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đề cương chi tiết | Dự thảo VBQPPL |  |  |  |
| 1 | Thông tư liên tịch Bộ Giao thông vận tải - Bộ Văn hóa thể thao & du lịch quy định về cấp biển hiệu cho phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch | Cục ĐTNĐVN | Vụ Vận tải Các Vụ: ATGT, PC, MT, KHCN, QLDN; TTra Bộ | Tháng 4 | Tháng 8 | Tháng 11 | Nguyễn Nhật |  |
| 2 | Thông tư liên tịch Bộ LĐTB & XH - BGTVT quy định về khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động hàng hải | Cục HHVN | Vụ TCCB Các Vụ: PC, TCCB, VT;ATGT; Ttra Bộ; Cục HHVN | Tháng 5 | Tháng 8 | Tháng 11 | Nguyễn Văn Công |  |
| 3 | Thông tư liên tịch của Bộ GTVT-Bộ TN&MT quy định về quản lý tiếp nhận và xử lý chất thải lỏng có dầu từ tàu biển tại cảng biển Việt Nam (thay thế Thông tư số 50/2012/TT-BGTVT ngày 19/12/2012) | Cục HHVN | Vụ MT Các Vụ: VT, MT, PC, ATGT, KHCN; TTra Bộ | Tháng 3 | Tháng 6 | Tháng 10 | Nguyễn Văn Công |  |
| 4 | Thông tư liên tịch Bộ GTVT - Bộ TN&MT về quản lý đất đai tại cảng hàng không, sân bay | Cục HKVN | Vụ KCHTGT Các Vụ: VT, MT, PC, ATGT, KHCN; TTra Bộ | Tháng 02 | 01 tháng sau khi Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2007/NĐ-CP được CP ban hành | 02 tháng sau khi Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2007/NĐ-CP được CP ban hành | Nguyễn Nhật |  |
| 5 | Thông tư liên tịch Bộ GTVT-Bộ TC hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch, thanh toán vốn sự nghiệp kinh tế đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư (thay thế Thông tư số 167/2011/TT-BTC) | Cục ĐSVN | Vụ TC Các Vụ: PC, KCHTGT, TCCB, KHĐT, TTra Bộ; VP Bộ; TCTy ĐSVN | Đã trình | Đã trình | Tháng 10 | Nguyễn Ngọc Đông | Chuyển từ CT XDVB 2014 sang |

Mục 3

DANH MỤC THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

| TT | Tên văn bản | Cơ quan soạn thảo | Cơ quan trình và cơ quan phối hợp | Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ |  | Thời gian Cơ quan trình trình Bộ trưởng | Thứ trưởng phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đề cương chi tiết | Dự thảo VBQPPL |  |  |  |
| 1 | Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe (QC số 40:2012/BGTVT) | Tổng cục ĐBVN | Vụ KHCN Các Vụ: PC,ATGT, VT; TTra Bộ | Tháng 5 | Tháng 7 | Tháng 11 | Lê Đình Thọ |  |
| 2 | Thông tư sửa đổi, bổ sung QCVN 64:2011/BGTVT – Quy chuẩn KTQG về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển | Cục ĐKVN | Vụ KHCN Các Vụ: PC, VT, MT;TTra Bộ, VP Bộ | Tháng 1 | Tháng 5 | Tháng 10 | Nguyễn Văn Công |  |
| 3 | Thông tư ban hành Quy chuẩn sửa đổi, bổ sung QCVN 11:2011/BGTVT - Quy chuẩn KTQG về chất lượng an toàn kỹ thuật đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc | Cục ĐKVN | Vụ KHCN Các Vụ: PC, VT, ATGT, MT; TTra Bộ; VP Bộ | Tháng 1 | Tháng 6 | Tháng 10 | Lê Đình Thọ |  |
| 4 | Thông tư ban hành Quy chuẩn QCKTQG về ắc quy sử dụng cho mô tô và xe gắn máy điện | Cục ĐKVN | Vụ KHCN Các Vụ: PC, VT, MT, ATGT, KCHT; TTra Bộ;VP Bộ | Tháng 1 | Tháng 6 | Tháng 11 | Lê Đình Thọ |  |
| 5 | Thông tư ban hành Quy chuẩn QCKTQG về động cơ sử dụng cho mô tô và xe gắn máy điện | Cục ĐKVN | Vụ KHCN Các Vụ: PC, VT, MT, ATGT, KCHT; TTra Bộ;VP Bộ | Tháng 1 | Tháng 6 | Tháng 11 | Lê Đình Thọ |  |
| 6 | Thông tư ban hành Quy chuẩn sửa đổi, bổ sung QCVN 09:2011/BGTVT - Quy chuẩn KTQG về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô | Cục ĐKVN | Vụ KHCN Các Vụ: PC, VT, MT, TTra Bộ; VP Bộ | Tháng 1 | Tháng 6 | Tháng 11 | Lê Đình Thọ |  |

Mục 4

QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT

| STT | Tên văn bản | Cơ quan soạn thảo | Cơ quan trình và cơ quan phối hợp | Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ |  | Thời gian Cơ quan trình trình Bộ trưởng | Thứ trưởng phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đề cương chi tiết | Dự thảo VBQPPL |  |  |  |
| 1 | Quyết định ban hành định mức bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc | Tổng cục ĐBVN | Vụ KCHT Các Vụ: PC, VT, KHCN, TC, ATGT; Ttra Bộ | Tháng 2 | Tháng 10 | Tháng 2/2016 | Nguyễn Hồng Trường |  |
| 2 | Quyết định ban hành quy định hướng dẫn cụ thể việc xử lý, khắc phục tình trạng chờ lún tại các công trình, dự án đã hoàn thành | Tổng cục ĐBVN | Vụ KCHT Các Vụ: KHĐT, KHCN, ATGT, PC; Ban PPP, Cục QLXD&CLCTGT |  | Tháng 10 | Tháng 12 | Nguyễn Hồng Trường | CV số 12111/BGTVT-KCHT ngày 10/9/2015 |

Mục 5

DANH MỤC ĐỀ ÁN TRÌNH   BỘ TRƯỞNG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2015

| TT | Tên đề án | Cơ quan chủ trì soạn thảo | Cơ quan chủ trì trình và cơ quan phối hợp | Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ | Thời gian Cơ quan chủ trì trình Bộ trưởng | Thứ trưởng phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ĐỀ ÁN QUY HOẠCH |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Quy hoạch Cảng hàng không Vũng Tàu | Cục HKVN | Vụ Kế hoạch đầu tư Các Vụ: VT, KCHTGT, MT; TCTy CHKVN | Tháng 6/2015 | Tháng 10/2015 | Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu |  |
| 2 | Quy hoạch phát triển đội tàu vận tải thủy nội địa giai đoạn 2015- 2020 và định hướng đến năm 2030 | Cục ĐTNĐVN | Vụ Vận tải Các Vụ: KCHTGT, MT, TC, PC, TCCB, QLDN, KHĐT | Tháng 7/2015 | Tháng 11/2015 | Thứ trưởng Nguyễn Nhật |  |
| 3 | Điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không Lào Cai | Cục HKVN | Vụ Kế hoạch đầu tư Các Vụ: VT, KCHTGT, MT; TCTy CHKVN | Tháng 8/2015 | Tháng 11/2015 | Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu |  |
| II | ĐỀ ÁN KHÁC |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đề án Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATGT trên đường cao tốc và xây dựng mô hình tuyên truyền ATGT theo hình thức xã hội hóa | Tổng cục ĐBVN | Vụ ATGT Các Vụ: PC, VT, TCCB, TC; Ban PPP; VP Bộ; Văn phòng UBATGTQG | Tháng 8/2015 | Tháng 11/2015 | Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường |  |
| 5 | Đề án Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động bến xe khách | Tổng cục ĐBVN | Vụ Vận tải Các Vụ: ATGT, PC,TC, KHCN; TTCNTT Viện CL&PTGTVT | Tháng 8/2015 | Tháng 11/2015 | Thứ trưởng Lê Đình Thọ |  |
| 6 | Đề án Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực đường sắt | Cục ĐSVN | Vụ MT Các Vụ: KHCN, PC, TC, KHĐT; Thanh tra Bộ; Viện CL&PTGTVT; TCTy ĐSVN | Tháng 8/2015 | Tháng 11/2015 | Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông |  |
| 7 | Đề án Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông nông thôn đến năm 2020 | Viện CL&PTGTVT | Vụ ATGT Các Vụ: KHĐT, VT, PC, TCCB, TC, KHCN; Tổng cục ĐBVN; Văn phòng UB ATGTQG | Tháng 8/2015 | Tháng 11/2015 | Thứ trưởng Lê Đình Thọ | . |
| 8 | Đề án Tăng cường công tác thẩm định an toàn giao thông trên hệ thống đường bộ cao tốc và quốc lộ | Tổng cục ĐBVN | Vụ ATGT Các Vụ: KHĐT, KHCN; Viện CL&PTGTVT; VEC; Văn phòng UB ATGTQG | Tháng 8/2015 | Tháng 11/2015 | Thứ trưởng Lê Đình Thọ |  |
| 9 | Đề án tách bạch chức năng quản lý nhà nước với cung cấp dịch vụ công của Tổng cục ĐBVN | Tổng cục ĐBVN | Vụ TCCB Vụ PC, TC,VT, KHĐT, HTQT, QLDN, Ban PPP | Tháng 9/2015 | Tháng 11/2015 | Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường |  |
| 10 | Đề án tách bạch chức năng quản lý nhà nước với cung cấp dịch vụ công của Cục Đăng kiểm Việt Nam | Cục ĐKVN | Vụ TCCB Vụ PC, TC,VT, KHĐT, HTQT, QLDN, Ban PPP | Tháng 9/2015 | Tháng 11/2015 | Thứ trưởng Lê Đình Thọ |  |